商业智能分析平台

软件开发说明书（SDS）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | DataGear 商业智能分析平台（数据可视化分析与商业智能平台） |
| 文档名称 | 软件开发说明书（Software Design Specification，SDS） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 依据文档 | 《PRD-BI产品需求文档-V4.1-优化版》（需求基线，定义「做什么、为什么、先做什么」） |
| 文档目的 | 定义 DataGear 从「数据可视化看板工具」升级为「语义层驱动的一站式 BI 平台」的软件设计：总体架构、数据模型、模块详细设计、接口设计、安全与性能设计、AI 质量设计与迭代实现设计 |
| 适用范围 | 架构、开发、测试、实施及二次开发团队 |
| 基线版本 | 6.0.0（Java 8 / Spring Boot 2.7 / jQuery+Vue3+PrimeVue 混合前端 / Freemarker 服务端渲染） |
| 许可协议 | LGPL-3.0（开源版）；另提供企业版 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09 | 架构组 | 依据 PRD V4.1 编写首版 SDS：总体设计、表级数据模型、17 个模块详细设计、接口/安全/性能/AI 质量设计、迭代实现设计与 FR 映射附录 |
| V1.1 | 2026-09-04 | 架构组 · 前端组 | 结合「能源暗域」高保真原型深化：接口设计新增「五大页面 REST 契约明细」（端点/请求/响应/错误码/落库/权限，与 mock-api 64 端点对齐）；新增「前端实现与原型对齐设计」章（前端架构分层、设计系统三层落地、Dg 组件库对照、五大页面 Vue 实现设计、mock→生产切换与联调约定、性能与信创前端要点） |

目录

1. 引言	6

1.1. 编写目的	6

1.2. 项目背景	6

1.3. 术语与缩略语	6

1.4. 参考资料	6

2. 总体设计	7

2.1. 设计目标与约束	7

2.2. 系统总体架构	7

2.3. 技术选型与依据	8

2.4. 部署架构	9

2.5. 关键设计决策	9

3. 核心数据模型设计	10

3.1. 设计总述	10

3.2. 用户与权限域	10

3.3. 数据接入域	12

3.4. 数据集与语义层域	13

3.5. 展示域	15

3.6. 告警与调度域	17

3.7. 开放与嵌入域	18

3.8. 协作、治理与埋点域	19

4. 模块详细设计	21

4.1. 模块设计总述	21

4.2. 数据接入【增强现有】	22

4.3. 数据存储【部分实现→增强】	22

4.4. 语义层与指标中心【全新建设 · 最高优先级】★	23

4.5. 数据治理【全新建设（元数据解析已有基础）】	25

4.6. 数据处理与建模【已实现数据集基础，自助准备为全新建设】	25

4.7. 数据展示【已实现核心能力，拖拽/大屏/填报为全新建设】	26

4.8. 数据下钻与交互分析【已实现核心能力】	27

4.9. AI 增强分析（ChatBI）【全新建设 · 可插拔模块】★	27

4.10. 数据告警与订阅推送【全新建设 · 高性价比】	29

4.11. 统计报表【全新建设 · 企业版增值】	30

4.12. 移动端 H5【全新建设 · H5 深化策略】	30

4.13. 系统管理【已实现基础，行列级权限为全新建设】★	31

4.14. 数据交换、嵌入与开放 API【导入导出已实现，其余为全新建设】★	33

4.15. 协作与内容治理【全新建设 · 低成本高感知】	34

4.16. 实时 OLAP 与信创适配【增强现有（数据源深化）】	35

4.17. 交付与部署【全新建设 · 低成本】	36

4.18. 综合首页【全新建设】	37

5. 接口设计	37

5.1. REST API 分组清单	37

5.2. 嵌入 SDK JS API	38

5.3. Webhook 与订阅回调	38

5.4. MCP 服务接口（P3 前瞻，FR-EMBED-04）	39

6. 安全设计	39

6.1. 认证与授权模型	39

6.2. 行列级权限 SQL 解析改写方案	39

6.3. 签名嵌入 Token 机制	39

6.4. 审计日志设计	40

6.5. 信创合规要点	40

7. 性能与容量设计	40

7.1. 缓存策略	40

7.2. 查询下推与 OLAP 原则	40

7.3. 性能指标对应表	40

7.4. 容量规划与压测方案	41

8. AI 质量设计	41

8.1. 问数 DSL 设计	41

8.2. 术语库与 RAG 检索	41

8.3. 认证答案机制	41

8.4. 准确率评测体系（验收硬化口径）	41

8.5. 降级开关设计（<80% 退路）	42

9. 非功能需求的实现设计	42

9.1. 可用性设计（对应 NFR-AVAIL 系列）	42

9.2. 可扩展性设计	42

9.3. 兼容性设计（含信创双库适配专项）	42

9.4. 埋点与使用分析设计（度量先于被度量对象）	42

10. 迭代实现设计	43

10.1. MVP Sprint 设计任务映射	43

10.2. Phase 0–3 设计依赖	43

10.3. 内核 Spike 验证方案	44

11. 附录	44

11.1. FR→模块→设计章节映射表	44

11.2. 修订记录	45

引言

编写目的

本文档是 DataGear 商业智能分析平台的软件开发说明书（SDS），与《PRD-BI产品需求文档-V4.1-优化版》配套：PRD 定义「做什么、为什么、先做什么」，SDS 定义「怎么做」。本文档面向架构、开发、测试与二次开发人员，给出可落地的系统设计：分层架构、表级数据模型、17 个功能模块的组件/类/流程/接口设计、安全与性能设计、AI 质量设计与迭代实现设计。

设计约束与口径一律以 PRD V4.1 为准：范围不做重型 ETL、不做 SaaS 多租户、不做自研 OLAP 引擎、不做裸 text-to-SQL；性能口径统一为 P95≤3 秒；并发口径为 300 并发用户/50 并发分析任务（估算，待压测验证）；问数验收为标准问题集≥200 题盲测准确率≥85%、<80% 降级为检索式问答。

项目背景

DataGear 6.0.0 已具备数据接入、六类数据集、70+ 图表、自由看板、资源级授权等能力（详见 PRD 现状盘点）。本期建设的核心是：语义层与指标中心（最高优先级全新建设）、可插拔 AI 增强分析、告警与订阅推送、开放 API 与签名嵌入、行/列级数据权限、Docker 交付与综合首页。设计须遵循 PRD 的路径决策：调度/Docker 先行、语义层先于 AI、内核工程（行列权限 SQL 改写、指标 SQL 编译）先行 Spike 验证后再锁工期。

术语与缩略语

本文档术语与 PRD 完全一致，不再重复定义，统一引用《PRD-BI产品需求文档-V4.1-优化版》附录《术语表》（全文唯一维护处）。常用术语：数据集、语义层、指标中心、DSL、ChatBI、BYO-LLM、签名Token嵌入、MCP、行级权限、列级权限、信创、golden queries、认证答案。

参考资料

● 《PRD-BI产品需求文档-V4.1-优化版》（需求基线，含功能需求 FR、非功能需求 NFR、MVP 规划、Roadmap、指标字典）

● DataGear 6.0.0 代码库：pom.xml、README.md、Roadmap.txt 及各模块源码（org.datagear.* 包结构现状）

● PRD 附录参考资料清单（竞品与标准调研来源，不再重复列出）

总体设计

设计目标与约束

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 设计目标 | 以最小侵入方式在 6.0.0 内核之上扩展：新增子模块独立装配、可整体移除；核心零 LLM 依赖；「一处定义、多处消费」的语义层贯穿图表/报表/告警/问数/API |
| 技术约束 | 核心保持 Java 8 + Spring Boot 2.7（AI 等可选模块可要求 Java 17+）；前端新模块一律 Vue3 组件化，旧 jQuery 页面渐进迁移不强推重构；存储保持「内置 Derby 开箱即用 + 外置 MySQL 生产推荐」 |
| 部署约束 | 单 war 内嵌 Tomcat / Docker 单容器底线不被新模块破坏；配置外置（application.properties + 环境变量） |
| 范围约束 | 四个不做：不做独立重型 ETL、不做 SaaS 多租户、不做自研 OLAP 引擎、不做裸 text-to-SQL |
| 质量约束 | 性能 P95≤3s 口径；问数 ≥200 题盲测 ≥85% 验收门槛与 <80% 降级退路；度量系统（埋点）先于被度量对象交付 |

系统总体架构

逻辑上划分为四层：接入层 → 语义层 → OLAP 引擎层 → 展示层，与 PRD 功能架构的九层（接入/存储/语义/治理/建模/应用/智能/服务/管理）映射如下：

| 逻辑层 | 包含模块（PRD 九层映射） | 核心职责 | 关键子模块/包 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入层 | 接入层、存储层 | 多源数据接入（数据库/文件/HTTP/实时流）、运行时 JDBC 驱动、SQL 工作台、系统库存储与缓存 | org.datagear.connection、org.datagear.persistence、org.datagear.dataexchange |
| 语义层★ | 语义层、治理层、建模层 | 维度/度量/指标定义与目录、指标查询引擎（编译为参数化 SQL）、行列权限改写、数据治理 | org.datagear.semantics（新增）、org.datagear.analysis、org.datagear.meta |
| OLAP 引擎层 | （外置） | 直连实时 OLAP（Doris/StarRocks/ClickHouse/Elasticsearch）+ 缓存加速双轨；跨源组合查询（DuckDB/Calcite，POC 选型） | org.datagear.analysis 数据源方言适配 |
| 展示层 | 应用层、智能层、服务层、管理层 | 图表/看板/报表/大屏/填报、ChatBI、告警订阅、开放 API/嵌入/MCP、综合首页与系统管理 | org.datagear.web、org.datagear.ai（新增）、org.datagear.scheduler（新增） |

架构原则：1. 各层通过统一的数据集抽象与权限体系衔接，指标定义由语义层唯一供给；2. 新增能力以独立子模块装配（datagear-semantics、datagear-ai、datagear-scheduler），遵循模块化分层约束，可整体移除；3. 查询链路统一走「数据集/指标 → 参数化 SQL → 行列权限改写 → 动态脱敏 → 执行/缓存」管道。

技术选型与依据

| 技术项 | 选型 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Java 8 + Spring Boot 2.7 + Spring Security + MyBatis | 沿用 6.0.0 技术栈，避免重写内核；AI 可选模块可独立要求 Java 17+ |
| 模板引擎 | Freemarker（数据集参数化 ${param}/${pc(param)} 预编译防注入） | 已有机制，指标 SQL 编译直接复用 |
| 调度框架 | Quartz（持久化 JobStore 到系统库） | 告警/订阅/报表定时/数据抽取公共基建，成熟稳定 |
| 缓存 | Caffeine 本地缓存（默认），可选 Redis 分布式缓存 | 已有基础，HA 形态用 Redis |
| 系统库 | 内置 Derby（开发/开箱即用）/外置 MySQL（生产推荐） | 保持部署极简底线 |
| 图表库 | ECharts 5.6 + 图表插件机制（zip 包运行时加载） | 已有 70+ 图表与插件体系 |
| 前端 | 新模块 Vue3 + PrimeVue 组件化；旧页面 jQuery + Freemarker 渐进迁移 | 控制前端栈混杂风险（PRD 风险 R1） |
| 大模型接入 | BYO-LLM：OpenAI 兼容接口（DeepSeek/Qwen/GLM/私有模型） | 模型解耦，核心零 LLM 依赖 |
| 嵌入认证 | JWT（HS256 共享密钥签名，时效 Token + 白名单） | 对标 Metabase/Superset 签名嵌入 |
| 行列权限 SQL 改写 | SQL 解析器 POC 选型：Apache Calcite / JSqlParser（Phase 0 Spike①验证后锁定） | Freemarker 模板 SQL 需要解析器级改写能力，POC 通过后才锁工期 |
| 跨源组合查询 | DuckDB / Calcite 嵌入（POC 后定，PRD 风险 R3） | DuckDB 轻量但 JVM 集成经 JNI；Calcite 纯 Java 但更重 |

部署架构

| 部署形态 | 拓扑 | 适用场景 | 设计要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单机单容器 | Docker 单容器 + 内置 Derby（或外置 MySQL） | 开源用户、开发测试、中小企业 | docker-compose 一条命令启动；配置全部环境变量化；数据卷持久化 DATAGEAR_HOME |
| 高可用（HA） | 3 副本 + 负载均衡 + 外置 MySQL + Redis 分布式缓存 | 企业生产（对应可用性 ≥99.9%） | 会话外置/无状态化；Quartz JobStore 集群模式防重复触发；缓存与限流状态入 Redis |
| 信创环境 | 国产 OS（麒麟/统信 UOS）+ 国产数据库（达梦/人大金仓优先）+ 国产浏览器（360/奇安信/红莲花） | 政企交付（支撑企业版转化） | Phase 2 并行专项完成双库适配+冒烟验证清单；其余国产库按需（项目驱动）；国密支持为可选项（FR-XC-03） |

三种形态共用同一 war 包与镜像，差异仅在外置配置；「单容器+Derby 开箱即用」底线在任何形态下不被破坏。

关键设计决策

| 编号 | 决策 | 理由（源自 PRD 路径决策逻辑） | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| SD-01 | 四个不做：不做重型 ETL / SaaS 多租户 / 自研 OLAP / 裸 text-to-SQL | 边界克制，控制范围蔓延（PRD 风险 R5） | 重 ETL 交由上游；实时化走「直连 OLAP+缓存」双轨 |
| SD-02 | 语义层先于 AI | 无语义层 grounding 的 ChatBI 错误率约 80%（AtScale 基准）；指标中心反哺告警、API、首页，一次投入四处受益 | datagear-semantics 为最高优先级新模块 |
| SD-03 | AI 可插拔而非重写内核 | 对标 SQLBot；BYO-LLM 自带模型 | datagear-ai 独立装配，未配置模型时自动隐藏 |
| SD-04 | 核心零 LLM 依赖 | 规避 AI 技术快速迭代风险（PRD 风险 R10） | 核心包无 LLM SDK 依赖，可保持 Java 8 |
| SD-05 | 调度/Docker 先行，嵌入随 Phase 1 | 调度是所有定时类能力的基建；Docker 立即降低部署门槛；嵌入自 MVP 移至 Phase 1（V4.1 调整） | Phase 0 工作包编排 |
| SD-06 | 行列权限与指标编译视为内核工程，先行 Spike | 估算偏差风险高（PRD 评审结论） | Phase 0 安排两个各 1–2 周 POC，通过后才锁工期 |
| SD-07 | 度量系统先于被度量对象交付 | MVP 成功度量依赖使用分析 | Phase 0 交付最小埋点子集（匿名、可关闭） |
| SD-08 | 报表/填报/大屏作为企业版增值包 | 工程量最大且是国内公认付费点（DataEase X-Pack 先例） | P3 立项，开源核心不承担早期负担 |

核心数据模型设计

设计总述

存储策略：全部业务元数据入系统库（内置 Derby 开箱即用 / 外置 MySQL 生产推荐）；DDL 走 DATAGEAR_VERSION 版本化自动升级（FR-STORE-03）；新增表统一 `DG_` 前缀，主键统一 `ID` 字符串（UUID），审计字段统一 `CREATE_USER_ID/CREATE_TIME/UPDATE_TIME`。下列为表级设计建议（表名/字段为设计建议，落地时可微调，不得与 PRD 核心数据模型矛盾）。

用户与权限域

| 表名 | 关键字段（类型） | 说明 | 索引建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| DG_USER | ID VARCHAR、USERNAME VARCHAR、PASSWORD VARCHAR、REAL_NAME VARCHAR、EMAIL VARCHAR、ORG_ID VARCHAR、ADMIN_FLAG INT、ENABLED INT | 系统用户（对应 PRD 实体 User） | UK(USERNAME)、IDX(ORG_ID) |
| DG_ORGANIZATION | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、PARENT_ID VARCHAR、ORG_PATH VARCHAR | 组织树，ORG_PATH 存层级路径便于行级权限按组织过滤 | IDX(PARENT_ID) |
| DG_ROLE | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、DESCRIPTION VARCHAR、ENABLED INT | 角色（权限集合） | UK(NAME) |
| DG_AUTHORIZATION | ID VARCHAR、RESOURCE_TYPE VARCHAR、RESOURCE_ID VARCHAR、PRINCIPAL_TYPE VARCHAR、PRINCIPAL_ID VARCHAR、PERMISSION INT | 资源级授权（资源×主体×权限值，四档权限值留扩展间隔）【已实现，保留】 | IDX(RESOURCE_TYPE,RESOURCE_ID)、IDX(PRINCIPAL_TYPE,PRINCIPAL_ID) |
| DG_ROW_PERMISSION | ID VARCHAR、RESOURCE_TYPE VARCHAR、RESOURCE_ID VARCHAR、PRINCIPAL_TYPE VARCHAR、PRINCIPAL_ID VARCHAR、FILTER_JSON CLOB | 行级过滤规则（字段/操作符/值，值支持 ${currentUser}/${currentOrg} 变量，多条件 AND/OR）【全新建设，FR-AUTH-10】 | IDX(RESOURCE_TYPE,RESOURCE_ID) |
| DG_COLUMN_PERMISSION | ID VARCHAR、RESOURCE_TYPE VARCHAR、RESOURCE_ID VARCHAR、ROLE_ID VARCHAR、VISIBLE_FIELDS CLOB | 列级可见字段清单（JSON 数组）【全新建设，FR-AUTH-11】 | IDX(RESOURCE_TYPE,RESOURCE_ID,ROLE_ID) |
| DG_MASKING_RULE | ID VARCHAR、FIELD_REF VARCHAR、ROLE_ID VARCHAR、MASK_TYPE VARCHAR、PARAMS_JSON CLOB | 动态脱敏规则（掩码/截断/替换/哈希四方式+参数） | IDX(FIELD_REF,ROLE_ID) |

权限规则读取走 Caffeine 缓存（变更即失效，满足权限变更实时生效≤10 秒的验收要求）。

数据接入域

| 表名 | 关键字段（类型） | 说明 | 索引建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| DG_DTBS_SOURCE | ID VARCHAR、TITLE VARCHAR、URL VARCHAR、USERNAME VARCHAR、PASSWORD VARCHAR、SCHEMA_NAME VARCHAR、PROPERTIES CLOB、DRIVER_ID VARCHAR、CREATE_USER_ID VARCHAR | 外部数据库连接（已有，密码支持 {noop}/{std}/AES 前缀） | IDX(CREATE_USER_ID) |
| DG_DRIVER_ENTITY | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、DRIVER_CLASS VARCHAR、VERSION VARCHAR、JAR_PATH VARCHAR、ENABLED INT | JDBC 驱动（运行时加载）【已实现】 | UK(NAME,VERSION) |
| DG_METADATA | ID VARCHAR、SOURCE_ID VARCHAR、CATALOG_NAME VARCHAR、TABLE_NAME VARCHAR、COLUMN_NAME VARCHAR、DATA_TYPE VARCHAR、COMMENT_TEXT VARCHAR、BIZ_MEANING VARCHAR、TAGS VARCHAR、OWNER VARCHAR | 技术/业务元数据（FR-GOV-01~04） | IDX(SOURCE_ID,TABLE_NAME) |
| DG_SENSITIVE_FIELD | ID VARCHAR、SOURCE_ID VARCHAR、TABLE_NAME VARCHAR、COLUMN_NAME VARCHAR、SENSITIVE_TYPE VARCHAR、IDENTIFY_MODE VARCHAR | 敏感字段标记（自动正则识别/手动标记，FR-GOV-14~16） | IDX(SOURCE_ID,TABLE_NAME) |

数据集与语义层域

| 表名 | 关键字段（类型） | 说明 | 索引建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| DG_DATA_SET | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、DATA_TYPE VARCHAR、SOURCE_ID VARCHAR、QUERY_CONTENT CLOB、PARAMS_JSON CLOB、FIELDS_JSON CLOB、CACHE_TIMEOUT INT、CREATE_USER_ID VARCHAR | 六类数据集统一抽象（SQL/HTTP/JSON/CSV/Excel/目录文件）【已实现，扩展缓存策略字段】 | IDX(SOURCE_ID)、IDX(CREATE_USER_ID) |
| DG_DIMENSION | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、DIM_TYPE VARCHAR、HIERARCHY_JSON CLOB、DATASET_ID VARCHAR、FIELD_REF VARCHAR | 维度定义（时间/地区/组织等，支持层级）【全新建设，FR-SEM-01】 | IDX(DATASET_ID) |
| DG_MEASURE | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、AGG_TYPE VARCHAR、DATASET_ID VARCHAR、FIELD_REF VARCHAR | 度量定义（SUM/AVG/COUNT/MAX/MIN/COUNT_DISTINCT）【全新建设，FR-SEM-01】 | IDX(DATASET_ID) |
| DG_METRIC | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、CALIBER_DESC VARCHAR、METRIC_TYPE VARCHAR、MEASURE_ID VARCHAR、FORMULA_JSON CLOB、DIM_REFS_JSON CLOB、DATASET_ID VARCHAR、BIZ_DOMAIN VARCHAR、OWNER VARCHAR、CERTIFIED INT、VERSION_NO INT | 指标（原子=度量+聚合；派生=四则运算/同环比/占比/累计）【全新建设，FR-SEM-02】 | UK(BIZ_DOMAIN,NAME)、IDX(DATASET_ID)、IDX(CERTIFIED) |
| DG_METRIC_VERSION | ID VARCHAR、METRIC_ID VARCHAR、VERSION_NO INT、DEF_SNAPSHOT CLOB、CHANGE_NOTE VARCHAR、CREATE_USER_ID VARCHAR、CREATE_TIME TIMESTAMP | 指标版本历史（FR-SEM-05） | IDX(METRIC_ID,VERSION_NO) |
| DG_GLOSSARY | ID VARCHAR、TERM VARCHAR、SYNONYMS_JSON CLOB、BIZ_DESC VARCHAR、REF_METRIC_ID VARCHAR、REF_FIELD VARCHAR、TERM_TYPE VARCHAR | 业务术语与同义词库（ChatBI grounding 基础，FR-SEM-04） | IDX(TERM)、IDX(REF_METRIC_ID) |

展示域

| 表名 | 关键字段（类型） | 说明 | 索引建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| DG_CHART_PLUGIN | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、VERSION VARCHAR、RENDERER_JS BLOB、DATASIGN_SPEC CLOB、CATEGORY VARCHAR、AUTHOR VARCHAR | 图表插件（zip 包运行时加载）【已实现】 | UK(NAME,VERSION) |
| DG_CHART_WIDGET | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、PLUGIN_ID VARCHAR、DATASET_BINDS CLOB、DATA_SIGNS CLOB、OPTIONS CLOB、UPDATE_INTERVAL INT、CREATE_USER_ID VARCHAR | 图表部件（一图多数据集、数据标记）【已实现，扩展指标引用绑定】 | IDX(PLUGIN_ID) |
| DG_DASHBOARD | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、TEMPLATE CLOB、LAYOUT_JSON CLOB、CHART_WIDGETS CLOB、LINKAGE_JSON CLOB、DRILL_JSON CLOB、SHARE_PASSWORD VARCHAR、CREATE_USER_ID VARCHAR | 看板（HTML 模板容器）【已实现，扩展指标卡片组件支持】 | IDX(CREATE_USER_ID) |
| DG_REPORT | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、REPORT_TYPE VARCHAR、TEMPLATE_JSON CLOB、DATASET_BINDS CLOB、STYLE_JSON CLOB、CREATE_USER_ID VARCHAR | 统计报表（明细/分组/交叉/电子表格/混合）【全新建设，企业版增值，FR-RPT】 | IDX(CREATE_USER_ID) |
| DG_SCREEN | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、CANVAS_RATIO VARCHAR、COMPONENTS_JSON CLOB、CAROUSEL_JSON CLOB、REFRESH_INTERVAL INT、CREATE_USER_ID VARCHAR | 大屏看板【全新建设，企业版增值，FR-SCREEN】 | IDX(CREATE_USER_ID) |
| DG_FILL_FORM | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、TEMPLATE_JSON CLOB、CONTROLS_JSON CLOB、VALIDATE_JSON CLOB、WRITEBACK_TABLE VARCHAR、APPROVAL_FLOW_ID VARCHAR、CREATE_USER_ID VARCHAR | 数据填报表单【全新建设，企业版增值，FR-FILL】 | IDX(CREATE_USER_ID) |

告警与调度域

| 表名 | 关键字段（类型） | 说明 | 索引建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| DG_JOB | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、JOB_TYPE VARCHAR、CRON_EXPR VARCHAR、PARAMS_JSON CLOB、STATUS INT、LAST_FIRE_TIME TIMESTAMP、NEXT_FIRE_TIME TIMESTAMP | 调度任务注册表（Quartz 持久化 JobStore 落系统库，本表为业务视图）【全新建设，FR-ALERT-06】 | IDX(STATUS)、IDX(NEXT_FIRE_TIME) |
| DG_ALERT_RULE | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、METRIC_ID VARCHAR、THRESHOLD_JSON CLOB、FREQ_CRON VARCHAR、CHANNELS_JSON CLOB、RECEIVERS_JSON CLOB、SILENCE_JSON CLOB、ENABLED INT、CREATE_USER_ID VARCHAR | 阈值告警规则（高于/低于/变化率超过+持续周期+静默去重，FR-ALERT-01） | IDX(METRIC_ID)、IDX(ENABLED) |
| DG_ALERT_RECORD | ID VARCHAR、RULE_ID VARCHAR、METRIC_VALUE VARCHAR、TRIGGER_TIME TIMESTAMP、NOTIFY_STATUS INT、HANDLE_STATUS INT、HANDLE_NOTE VARCHAR | 告警记录（可查询/标记已处理/导出，FR-ALERT-05） | IDX(RULE_ID,TRIGGER_TIME) |
| DG_SUBSCRIPTION | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、RESOURCE_TYPE VARCHAR、RESOURCE_ID VARCHAR、CRON_EXPR VARCHAR、CHANNELS_JSON CLOB、FORMAT VARCHAR、RECEIVERS_JSON CLOB、CREATE_USER_ID VARCHAR | 看板/报表/指标订阅（FR-ALERT-04） | IDX(RESOURCE_TYPE,RESOURCE_ID) |
| DG_PUSH_RECORD | ID VARCHAR、SUB_ID VARCHAR、PUSH_TIME TIMESTAMP、CHANNEL VARCHAR、RECEIVER VARCHAR、STATUS INT、ERROR_MSG VARCHAR | 推送历史（订阅/告警通知留痕） | IDX(SUB_ID,PUSH_TIME) |

开放与嵌入域

| 表名 | 关键字段（类型） | 说明 | 索引建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| DG_DATA_API | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、DATASET_ID VARCHAR、METRIC_ID VARCHAR、API_PATH VARCHAR、METHOD VARCHAR、PARAMS_JSON CLOB、RETURN_FIELDS CLOB、RATE_LIMIT_JSON CLOB、VERSION VARCHAR、ENABLED INT | 数据 API 定义（数据集/指标一键发布，FR-EXCH-04~07） | UK(API_PATH,METHOD,VERSION) |
| DG_API_KEY | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、API_KEY VARCHAR、EXPIRE_TIME TIMESTAMP、IP_WHITELIST CLOB、BIND_USER_ID VARCHAR、STATUS INT | API 鉴权密钥（加密存储、可吊销、IP 白名单） | UK(API_KEY) |
| DG_API_CALL_LOG | ID VARCHAR、API_ID VARCHAR、KEY_ID VARCHAR、CALL_TIME TIMESTAMP、COST_MS INT、STATUS_CODE INT、CLIENT_IP VARCHAR | API 调用监控日志（P50/P95/P99 统计源，FR-EXCH-14~17） | IDX(API_ID,CALL_TIME) |
| DG_EMBED_KEY | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、SHARED_SECRET VARCHAR、DOMAIN_WHITELIST CLOB、EXPIRE_TIME TIMESTAMP、ENABLED INT | 嵌入签名密钥（共享密钥+白名单+过期时间，可吊销即时生效，FR-EMBED-01） | UK(NAME) |
| DG_EMBED_LOG | ID VARCHAR、KEY_ID VARCHAR、TOKEN_USER VARCHAR、RESOURCE_ID VARCHAR、CALL_TIME TIMESTAMP、CLIENT_IP VARCHAR、STATUS_CODE INT | 嵌入调用审计日志 | IDX(KEY_ID,CALL_TIME) |

协作、治理与埋点域

| 表名 | 关键字段（类型） | 说明 | 索引建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| DG_VERSION | ID VARCHAR、RESOURCE_TYPE VARCHAR、RESOURCE_ID VARCHAR、VERSION_NO INT、SNAPSHOT CLOB、CREATE_USER_ID VARCHAR、CREATE_TIME TIMESTAMP | 资源版本历史（保存即快照、回滚、diff，FR-COLLAB-01） | IDX(RESOURCE_TYPE,RESOURCE_ID,VERSION_NO) |
| DG_FAVORITE | ID VARCHAR、USER_ID VARCHAR、RESOURCE_TYPE VARCHAR、RESOURCE_ID VARCHAR、CREATE_TIME TIMESTAMP | 收藏/最近访问（FR-COLLAB-03） | IDX(USER_ID,RESOURCE_TYPE) |
| DG_COMMENT | ID VARCHAR、RESOURCE_TYPE VARCHAR、RESOURCE_ID VARCHAR、USER_ID VARCHAR、CONTENT CLOB、MENTIONS VARCHAR、CREATE_TIME TIMESTAMP | 评论与批注（可后置，FR-COLLAB-04） | IDX(RESOURCE_TYPE,RESOURCE_ID) |
| DG_QUALITY_RULE | ID VARCHAR、NAME VARCHAR、RULE_TYPE VARCHAR、TABLE_REF VARCHAR、COLUMN_REF VARCHAR、PARAMS_JSON CLOB、FREQ_CRON VARCHAR、ENABLED INT | 数据质量规则（非空/唯一/范围/格式，FR-GOV-08~10） | IDX(TABLE_REF) |
| DG_LINEAGE | ID VARCHAR、UP_TYPE VARCHAR、UP_ID VARCHAR、DOWN_TYPE VARCHAR、DOWN_ID VARCHAR、REL_TYPE VARCHAR、FIELD_MAP CLOB | 字段级血缘（数据源→数据集→指标→图表/报表，FR-GOV-11~13、FR-SEM-09） | IDX(UP_TYPE,UP_ID)、IDX(DOWN_TYPE,DOWN_ID) |
| DG_USAGE_EVENT | ID VARCHAR、EVENT_NAME VARCHAR、EVENT_TIME TIMESTAMP、PROPS_JSON CLOB、INSTANCE_ID VARCHAR、APP_VERSION VARCHAR | 匿名埋点事件（最小埋点子集 Phase 0 交付，详见「非功能需求的实现设计」） | IDX(EVENT_NAME,EVENT_TIME) |
| DG_AUDIT_LOG | ID VARCHAR、USER_ID VARCHAR、OP_TYPE VARCHAR、RESOURCE_TYPE VARCHAR、RESOURCE_ID VARCHAR、DETAIL_JSON CLOB、CLIENT_IP VARCHAR、OP_TIME TIMESTAMP | 操作审计日志（权限变更/导出/登录失败高亮） | IDX(OP_TIME)、IDX(USER_ID) |

模块详细设计

模块设计总述

设计约定：1. 新增模块按 `org.datagear.<module>` 分包，内部统一 Controller（web 层）/Service（业务层）/Manager（领域管理）/DAO（持久层）四层；2. 标注【已实现】的模块按增强/改造设计，【全新建设】按新建设计；3. 所有数据查询链路统一经过「权限校验管道」（见安全设计）；4. 带★模块给出最深设计细节。模块与 PRD 第 10 章功能需求一一对应（映射总表见附录）。

数据接入【增强现有】

功能概述：多源数据统一注册与访问控制，对应 FR-DS-01~09、FR-FILE-01~06、FR-HTTP-01~04、FR-STREAM-01~03（P3 后置）、FR-DRIVER-01~04、FR-SQLPAD-01~05、FR-GUARD-01~03。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 数据源管理 | org.datagear.connection.DtbsSourceController / DtbsSourceManager | 数据源 CRUD、连接校验（3 秒内返回）、级联删除/复制 |
| 驱动管理 | org.datagear.connection.DriverEntityManager / PathDriverFactory | 驱动上传/启停/解析、运行时加载（已有，保持稳定） |
| SQL 工作台 | org.datagear.web.sqlpad.SqlpadController | SQL 编辑执行、历史、异步执行、防注入关键字校验 |
| 数据源防护 | org.datagear.connection.DtbsSourceGuard | URL/用户/连接属性防护规则（已有） |

关键流程：数据源保存 → 连接校验（获取连接→执行探活 SQL→3 秒超时）→ 密码按配置 AES 加密存储 → 防护规则校验通过方可使用。

接口设计：复用现有内部 JSON Web API（会话认证）；新增信创/实时数据源时的方言注册接口见「实时 OLAP 与信创适配」。

异常与降级：连接校验超时返回明确原因；驱动加载失败隔离到该数据源，不影响其他数据源；恶意 URL/连接属性被防护规则拦截并记审计日志。

依赖：无新增依赖（基建）；信创方言适配依赖 FR-XC-01。

数据存储【部分实现→增强】

功能概述：系统库与业务元数据存储、缓存、备份，对应 FR-STORE-01~06（已有/增强）、FR-STORE-07~09（数据集市，P3）、FR-STORE-10~13（生命周期，P2）、FR-STORE-14~17（备份安全）。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 系统库管理 | org.datagear.persistence 现有 DDL 版本化机制 | DATAGEAR_VERSION 自动升级；新增表随版本脚本发布 |
| 缓存管理 | org.datagear.analysis 数据集缓存 + Caffeine | 数据集缓存（默认 500 条/30 分钟）、查询结果缓存（命中率可观测，FR-STORE-06） |
| 连接池 | org.datagear.connection 连接池封装 | 控制并发与连接上限（配合 300 并发口径） |

关键流程：应用启动 → 检查 DATAGEAR_VERSION → 执行增量 DDL → 初始化缓存与连接池。

异常与降级：缓存穿透不阻断查询（直查数据源）；外置库不可用时 Derby 形态可独立运行（降级为单机模式）。

依赖：被所有模块依赖；备份恢复依赖 FR-DELIV-02。

语义层与指标中心【全新建设 · 最高优先级】★

功能概述：平台的「指标唯一事实源」，对应 FR-SEM-01~09。新增子模块 datagear-semantics（包 org.datagear.semantics），独立装配、可整体移除。

组件与类设计

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 维度/度量管理 | semantics.dimension.DimensionManager / semantics.measure.MeasureManager | 维度（类型/层级）与度量（六种聚合）CRUD |
| 指标管理 | semantics.metric.MetricManager / MetricController | 原子/派生指标 CRUD、目录、检索、详情页数据 |
| 指标查询引擎★ | semantics.engine.MetricQueryEngine / MetricSqlCompiler / MetricQuery | 「指标+维度+筛选+时间窗」编译为参数化 SQL 并执行 |
| 认证与版本 | semantics.metric.MetricCertifyService / MetricVersionManager | 已认证标记、版本快照、变更记录 |
| 术语库 | semantics.glossary.GlossaryManager | 术语/同义词/业务规则/golden queries 维护与检索 |
| 血缘服务 | semantics.lineage.MetricLineageService | 指标正/反向血缘解析与可视化数据 |
| 开放 API | semantics.api.MetricOpenApiController | 指标定义与取数 REST 供给（headless，FR-SEM-08） |

指标 SQL 编译流程（核心链路）

| 步骤 | 处理 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接收 MetricQuery（指标+维度+筛选+排序+时间窗） | 来自图表/指标卡/告警/问数/开放 API 的统一查询对象 |
| 2 | 指标定义解析 | 原子指标取度量+聚合；派生指标递归展开公式引用的子指标 |
| 3 | 维度展开 | 层级维度按当前层级取字段；时间窗转为时间字段过滤 |
| 4 | SQL 编译 | 生成 SELECT 维度字段+聚合度量 … GROUP BY；复用数据集 Freemarker 参数化与 ${pc()} 预编译机制，防注入 |
| 5 | 行列权限改写 | 调用权限改写管道（见「系统管理」★），追加行过滤、裁剪列 |
| 6 | 动态脱敏 | 按角色应用脱敏规则 |
| 7 | 执行与缓存 | 检查数据集级缓存策略，命中直接返回；未命中执行并写缓存 |
| 8 | 返回结果+口径元信息 | 数据 + 指标口径说明 + 耗时 + 缓存命中标记（供透明化展示） |

同环比计算：派生指标标记同环比属性时，编译为双时间窗子查询再 JOIN/UNION 计算，或下推 OLAP 引擎窗口函数（按方言能力适配）。

POC 验证方案要点（Phase 0 技术 Spike②，1–2 周）

| 验证项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 典型指标编译正确性 | 原子/派生/同环比各≥5 个典型指标编译结果与手写 SQL 结果一致 |
| 参数化兼容 | 与既有 Freemarker 数据集模板、${pc()} 预编译机制无冲突 |
| 性能基线 | 百万级数据经 OLAP 引擎 P95≤3s 可达（配合方言下推） |
| 结论产出 | POC 报告归档；通过后才锁定指标中心内核工期（PRD 要求：估算基于 POC 结论，偏差风险高） |

接口设计

内部接口：`MetricQueryEngine.execute(MetricQuery)` 供图表/告警/问数/API 复用；`MetricManager` 提供 CRUD 与认证操作。REST 接口见「接口设计」章。

异常与降级

指标查询超时→返回加载超时与「缩小时间范围」建议；派生公式引用不存在指标→保存时阻断；数据集变更导致字段缺失→指标标记「失效」并在目录提示；编译失败→记录错误日志并返回可读原因，不暴露堆栈。

依赖

依赖数据集（org.datagear.analysis）与权限体系；被展示层、告警、ChatBI、开放 API 依赖（是一切高级能力地基）。

数据治理【全新建设（元数据解析已有基础）】

功能概述：「元数据—数据标准—数据质量—数据血缘—数据安全」轻量闭环，对应 FR-GOV-01~16。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 元数据采集 | org.datagear.meta.MetadataCollector / MetadataManager | 库/表/列元数据自动采集（复用 datagear-meta 表结构解析）、数据字典、检索 |
| 数据标准 | meta.standard.DataStandardManager | 命名规范、标准值域、标准映射（P3） |
| 数据质量 | meta.quality.QualityRuleManager / QualityCheckJob | 规则配置、定时校验（挂调度框架）、质量报告、异常告警 |
| 数据血缘 | meta.lineage.LineageAnalyzer / LineageService | 字段级血缘解析（数据集 SQL 解析提取字段映射）、影响分析 |
| 敏感识别与脱敏 | meta.security.SensitiveFieldDetector | 手机号/身份证/银行卡/邮箱正则自动识别+手动标记（FR-GOV-14~16） |

关键流程：数据源注册 → 元数据采集 → 敏感字段自动识别（标记建议）→ 质量规则挂调度定时校验 → 异常走告警通道 → 血缘随数据集/指标保存增量更新。

异常与降级：血缘解析失败的 SQL 标记「解析失败」不阻断保存；质量校验失败生成报告并告警，不影响查询链路。

依赖：调度框架（FR-ALERT-06）、列级权限（脱敏依赖）、元数据解析基础（已有）。

数据处理与建模【已实现数据集基础，自助准备为全新建设】

功能概述：统一数据集抽象与自助数据准备，对应 FR-MODEL-01~05、FR-PREP-01~05。明确不做重型 ETL。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 数据集内核 | org.datagear.analysis.support.*DataSet（已有） | 六类数据集、Freemarker 参数化、汇总数据集（保持稳定） |
| 可视化查询构建器 | org.datagear.prep.QueryBuilderService + Vue3 构建器页面 | 选表/字段→过滤→聚合→排序零 SQL 生成数据集；SQL「逃生舱」双向切换（FR-PREP-01，P2） |
| 组合数据集 | org.datagear.prep.CombineDataSetService | 多数据集连接/合并；跨源查询嵌入 DuckDB/Calcite（POC 选型，FR-PREP-02，P2） |
| 转换步骤 | org.datagear.prep.TransformStepManager | 过滤/派生列/去重/排序/透视/行列转换，步骤可回溯（FR-PREP-03，P2） |
| 缓存策略 | org.datagear.analysis 缓存扩展 | 数据集级缓存超时与失效规则、命中率观测（FR-PREP-05，P1） |

关键流程（构建器）：画布操作 → 生成结构化构建定义 JSON → 服务端编译为数据集 SQL → 预览 → 保存为 SQL 数据集（与既有数据集体系无缝兼容）。

异常与降级：跨源引擎不可用时组合数据集降级为单源；构建器定义与 SQL 双向同步冲突时以 SQL 为准并提示。

依赖：数据接入；跨源组合依赖 PRD 风险 R3 的 POC 结论。

数据展示【已实现核心能力，拖拽/大屏/填报为全新建设】

功能概述：图表/看板/大屏/报表/填报展示体系，对应 FR-VIZ-01~11、FR-DISP-01~10、FR-CHART-01~08（已有）、FR-MAP-01~08（部分实现）、FR-3D-01~07（P3）、FR-SCREEN-01~07（P3）、FR-FILL-01~10（P3 企业版）。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 图表体系 | org.datagear.analysis ChartPlugin/ChartPluginManager（已有） | 70+ 图表、一图多数据集、数据标记；扩展指标引用绑定与指标卡片组件（FR-SEM-06 消费侧） |
| 看板设计器 | org.datagear.web dashboardEditor.js 演进 + Vue3 组件 | 可视/源码双模式保留；真拖拽改造（P2，dashboardEditor.js 渐进演进，不重写） |
| 大屏设计器 | org.datagear.screen（新增，P3） | 大屏画布、组件库、等比缩放、实时刷新、多页轮播 |
| 报表引擎 | org.datagear.report（新增，P3 企业版） | 分组/交叉/电子表格报表、公式、条件格式、多格式导出 |
| 填报引擎 | org.datagear.fill（新增，P3 企业版） | 表单设计、校验、回写、审批流（挂调度框架） |

关键流程（看板渲染）：看板请求 → 模板解析 → 图表部件数据加载（数据集/指标查询管道）→ 联动/钻取前端编排 → 响应式渲染。

异常与降级：图表数据查询失败仅该图表占位显示错误，不拖垮整板；大屏实时刷新失败自动退化为定时刷新；插件加载失败隔离并提示。

依赖：语义层（指标卡片/指标引用）、调度框架（大屏刷新/报表定时）、权限管道。

数据下钻与交互分析【已实现核心能力】

功能概述：层级钻取、图表联动、跳转穿透、全局过滤，对应 FR-DRILL-01~04、FR-LINK-01~03、FR-NAV-01~03、FR-FILTER-01~03。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 钻取服务 | org.datagear.analysis 钻取上下文扩展 | 层级钻取（年→季→月→日）、地图钻取、明细穿透、上卷面包屑 |
| 联动引擎 | 前端 chartFactory.js/dashboardFactory.js（已有） | 图表联动、联动回退、异步加载 |
| 过滤与参数 | org.datagear.analysis DataSetQuery 扩展 | 全局过滤器、交互表单、参数联动控件 |

关键流程：交互事件 → 生成新的 DataSetQuery（叠加钻取/筛选条件）→ 走统一查询管道 → 局部刷新图表。

异常与降级：钻取层级字段缺失时隐藏钻进入口；联动目标加载失败不影响源图表。

依赖：数据集与指标查询管道。

AI 增强分析（ChatBI）【全新建设 · 可插拔模块】★

功能概述：对标 FineChatBI 的 Text2DSL 与 SQLBot 的可插拔形态。大模型仅做意图理解与拆解，取数走「语义层 grounding + DSL 中间层」确定性通道，全程继承行列级权限。对应 FR-AI-01~10。新增子模块 datagear-ai（包 org.datagear.ai），可选部署，核心零 LLM 依赖。

组件与类设计

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 问数会话 | ai.chat.ChatController / ChatSessionManager | 对话管理、多轮上下文（保持≥5 轮）、历史记录 |
| 意图理解 | ai.intent.IntentParser / PromptTemplateManager | BYO-LLM 调用（OpenAI 兼容 HTTP 客户端）、提示词模板外置 |
| DSL 生成与校验 | ai.dsl.DslGenerator / DslValidator | 意图→结构化 DSL；DSL 合法性校验（指标/维度必须存在于语义层） |
| 知识库检索 | ai.kb.KnowledgeRetriever | 术语库 RAG：业务用语/同义词/业务规则/golden queries/认证答案召回 |
| 认证答案 | ai.kb.CertifiedAnswerService | golden queries 命中直接返回认证结果（对冲幻觉） |
| 透明化 | ai.explain.QueryExplainBuilder | 生成取数逻辑说明（指标/维度/筛选/时间窗/可选 SQL）、一键转图表 |
| AI 解读与归因 | ai.insight.InsightService / AttributionService | 图表一键解读（趋势/占比/异常）、指标波动多维贡献度拆解 |
| 模型配置 | ai.config.LlmConfigManager | BYO-LLM 配置、Key 加密存储、按功能点指定模型 |
| 权限继承 | ai.security.AiPermissionFilter | 问数/解读严格走授权体系+行列权限，送大模型内容脱敏裁剪（只送 schema/术语/DSL，不送明细行） |

问数关键流程（Text2DSL 链路）

| 步骤 | 处理 | 异常处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接收自然语言问题 | 空问题提示输入 |
| 2 | 知识库检索（RAG）：术语/同义词/规则/golden queries/认证答案 | 无匹配进入通用意图识别 |
| 3 | 命中认证答案判断 → 命中直接返回认证结果 | 未命中继续 |
| 4 | 大模型意图理解：识别指标/维度/筛选/排序/时间窗 | 调用失败返回友好提示+「切换到手动查询」入口 |
| 5 | 生成中间 DSL 并校验（指标/维度须在语义层存在，否则要求模型重生成或澄清） | DSL 生成失败展示澄清问题、主动追问（可点击选项） |
| 6 | DSL 提交指标查询引擎执行（含行列权限校验与脱敏） | 越权拒绝且不泄露任何数据；超时建议缩小范围 |
| 7 | 返回三段式回答：图表（自动选型）+数据表格+自然语言结论+取数逻辑折叠区 | 空数据展示空状态与调整建议 |
| 8 | 多轮追问：上下文管理（顶部展示当前上下文，可清除） | 上下文丢失提示重新描述 |
| 9 | 转存：一键转图表/添加到看板/分享；反馈按钮（有用/无用+原因）用于模型优化 | 保存失败提示重试 |

DSL 设计（中间层契约）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| metric | string/array | 指标标识（必须命中语义层已定义指标，优先认证指标） |
| dimensions | array | 维度列表（含层级路径，如 时间.月） |
| filters | array | 筛选条件（字段/操作符/值，值可为相对时间表达式） |
| order | array | 排序（字段+方向） |
| timeWindow | object | 时间窗（粒度+范围，如 上月/近 30 天） |
| limit | int | 结果上限（默认安全值） |

DSL 由 DslValidator 强校验后才允许执行；大模型输出与 DSL 不符时按「重试一次→澄清追问」处理，绝不裸生成 SQL（PRD 边界 SD-01）。

接口设计

REST：`/ai/chat/ask`（提问）、`/ai/chat/clarify`（澄清回复）、`/ai/insight/interpret`（图表解读）、`/ai/insight/attribute`（归因）、`/ai/config/*`（模型配置）；问数嵌入复用签名 Token（FR-AI-10，P3）。MCP 工具暴露见「接口设计」章。

异常与降级

未配置 LLM → AI 模块整体隐藏、系统正常运行（FR-AI-08 验收）；模型调用失败 → 友好提示+手动查询入口；准确率退路：盲测 <80% 时开启降级开关，对外仅发布检索式问答（见「AI 质量设计」）。

依赖

语义层与指标中心（地基）、术语库（FR-SEM-04）、行列权限（FR-AUTH-10/11）；Phase 1 交付问数内测版（种子用户小范围开放），Phase 2 正式验收。

数据告警与订阅推送【全新建设 · 高性价比】

功能概述：阈值告警与看板/报表订阅推送，调度框架为公共基建。对应 FR-ALERT-01~06、FR-EXCH-11~12。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 调度框架★ | org.datagear.scheduler.SchedulerManager / JobController | Quartz 引入（JobStore 持久化到系统库）、任务管理 UI（启停/日志/重试）、集群模式防重复触发（HA 形态） |
| 告警引擎 | org.datagear.alert.AlertCheckJob / ThresholdEvaluator | 定时执行指标查询→阈值判断（高于/低于/变化率超过+持续周期）→告警记录 |
| 订阅引擎 | org.datagear.alert.SubscribeJob / SnapshotRenderer | cron 定时触发；无头浏览器渲染看板快照（图片/PDF/Excel） |
| 通知服务 | org.datagear.notify.NotifyService / ChannelSender | 邮件/Webhook/站内信三基础渠道；Webhook 对接钉钉/企微/飞书机器人；发送失败重试 3 次 |
| 静默去重 | org.datagear.alert.SilenceService | 静默期与去重规则（同一异常静默期内不重复告警） |

关键流程：规则保存 → 注册 Quartz 任务 → 到点触发 → 指标查询（走权限管道）→ 阈值判断 → 通知发送（到达延迟≤1 分钟）→ 历史留存（可查/标记已处理/导出）。

异常与降级：指标查询连续失败 3 次通知管理员「告警规则执行异常」；接收人无权限时通知不含具体数值；快照渲染失败降级为纯文本摘要推送。

依赖：调度框架（必须先建）、语义层（指标查询）、通知渠道配置。

统计报表【全新建设 · 企业版增值】

功能概述：中国式复杂报表，对应 FR-RPT-01~22，P3 企业版增值包立项。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 报表引擎 | org.datagear.report.ReportEngine / ReportController | 报表 CRUD、可视/源码双模式、数据集/指标绑定 |
| 报表类型 | report.type.GroupReport/CrossReport/SheetReport | 明细/分组/交叉/电子表格/图表混合 |
| 计算与格式 | report.calc.FormulaEvaluator / StyleProcessor | 公式计算、条件格式、单元格合并、小计合计、数据字典翻译 |
| 导出 | report.export.ReportExporter | Excel/PDF/Word/CSV/图片导出、分页与批量导出、导出水印 |
| 定时报表 | 挂接调度框架 | 定时生成、订阅推送、历史归档 |

异常与降级：公式求值失败单元格显示错误标记不阻断整体；大数据量报表导出转异步任务（调度框架）+ 完成后通知。

依赖：调度框架、语义层（指标引用）、权限管道（行/列权限与脱敏贯穿导出）。

移动端 H5【全新建设 · H5 深化策略】

功能概述：不做原生 App，响应式 H5 深化+轻应用接入，对应 FR-MOB-01~41，P2 为主。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 移动门户 | web.mobile 视图层（Vue3 组件） | 移动首页/工作台/全局搜索/收藏/最近访问；底部 Tab：首页/看板/问数/消息/我的 |
| 移动展示适配 | 看板响应式增强 | 移动图表/看板/指标卡/报表适配；单列流式布局、卡片式展示 |
| 手势交互 | 前端手势库封装 | 点按/双指缩放/滑动翻页/长按详情/下拉刷新 |
| 分享与推送 | mobile.share / mobile.push | 微信/企微/钉钉分享卡片与二维码；推送深链直达看板 |
| 离线缓存 | 前端 CacheStorage | 常用看板离线缓存，标注「数据更新于 XX 时间」 |
| 轻应用接入 | mobile.liteapp OAuth 适配 | 微信/企微/钉钉轻应用免登（获取用户身份映射系统账号） |

设计口径：消费类场景移动可用——查看/批注/审批类移动端优先，设计类桌面优先（PRD 交互原则 V4.1 修订口径）；移动端与 PC 共享同一数据与权限体系，一次建设多端消费。

异常与降级：弱网首屏≤8 秒目标，失败展示离线缓存；设计器类操作在移动端入口隐藏。

依赖：综合首页、告警订阅（推送）、填报模块（移动填报，P3）。

系统管理【已实现基础，行列级权限为全新建设】★

功能概述：用户/组织/角色/功能权限/资源级权限（已有）+ 行/列级数据权限与动态脱敏（全新建设），对应 FR-AUTH-01~17、FR-SYS-01~05。

组件与类设计

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 用户与组织 | org.datagear.management（已有扩展） | 用户 CRUD、组织树、批量导入、注册/找回密码 |
| 角色与功能权限 | management.role（已有） | 角色 CRUD、菜单/功能权限 |
| 资源级授权 | management.auth.AuthorizationManager（已有） | 资源×主体×权限值四档授权（保留扩展间隔） |
| 行级权限★ | management.auth.row.RowPermissionManager / RowFilterSqlRewriter | 行过滤规则配置（按组织/字段值/当前用户变量，多条件 AND/OR）、SQL 改写 |
| 列级权限★ | management.auth.column.ColumnPermissionManager / ColumnPruner | 可见字段配置、查询列裁剪（敏感列不返回） |
| 动态脱敏 | management.auth.mask.MaskingService | 掩码/截断/替换/哈希四方式、按角色生效、查询与导出一致 |
| 登录安全 | management.security（已有扩展） | 登录限流/验证码、密码强度、会话管理、审计日志 |

行列权限 SQL 改写设计（核心难点）

统一权限管道：`请求 → 身份识别（会话/API Key/签名Token/匿名）→ 功能权限 → 资源级权限 → 行级权限改写 → 列级裁剪 → 动态脱敏 → 业务执行 → 结果返回`。

| 步骤 | 处理 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SQL 解析 | 用 SQL 解析器将数据集/指标编译产物解析为 AST（Calcite 或 JSqlParser，Spike①选型后锁定） |
| 2 | 行规则装配 | 按当前用户角色/组织取并集（OR）装配过滤条件；变量替换（${currentUser}/${currentOrg}） |
| 3 | AST 改写 | 在最外层 WHERE 以 AND 追加行过滤；子查询/UNION/嵌套场景按 AST 结构定位追加 |
| 4 | 列裁剪 | 按角色交集（最严格）从 SELECT 列表移除不可见列 |
| 5 | 脱敏包装 | 对可见敏感列包裹脱敏表达式（掩码/截断/替换/哈希） |
| 6 | 改写失败处理 | 解析/改写失败→拒绝查询、记录错误日志、不返回任何数据（安全兜底） |

改写管道对查询/导出/API/问数/嵌入全链路生效，无绕过路径（PRD UC-005 验收口径）。

POC 验证方案要点（Phase 0 技术 Spike①，1–2 周）

| 验证项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 解析器选型 | Calcite vs JSqlParser 在 Freemarker 模板 SQL（含 ${pc()} 预编译产物）上的解析覆盖率对比；典型方言（MySQL/达梦/人大金仓）兼容 |
| 改写正确性 | 含子查询/JOIN/UNION/GROUP BY 的≥20 个典型 SQL 改写后结果与预期行集一致 |
| 性能开销 | 改写耗时可忽略（目标 <50ms），不破坏 P95≤3s 口径 |
| 结论产出 | 选型报告归档；POC 通过后才锁定 FR-AUTH-10/11 工期（估算基于 POC 结论，偏差风险高） |

接口设计

权限配置 REST：`/auth/rowperm/*`、`/auth/columnperm/*`、`/auth/mask/*`（管理员）；权限预览接口（配置时可预览过滤后行数）。

异常与降级

行过滤条件引用字段不存在→配置时阻断；脱敏规则配置错误→该列返回 *** 并记错误日志，不暴露原始数据；权限变更实时生效（≤10 秒，缓存即失效）。

依赖

数据存储（新表）；被展示层、语义层、ChatBI、开放 API、嵌入全链路依赖。

数据交换、嵌入与开放 API【导入导出已实现，其余为全新建设】★

功能概述：数据导入导出（已有）+ 数据 API 服务 + 签名 Token 嵌入 + Embed JS SDK + MCP Server，对应 FR-EXCH-01~20、FR-EMBED-01~05。

组件与类设计

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 数据导入导出 | org.datagear.dataexchange（已有） | CSV/Excel/JSON/SQL 导入导出、资源导入导出（保持稳定） |
| 数据 API 服务 | org.datagear.openapi.DataApiController / DataApiManager | 数据集/指标一键发布为 REST API、参数定义、返回字段裁剪、版本管理 |
| API 鉴权与限流 | openapi.ApiKeyAuthFilter / RateLimiter | API Key 校验（过期/IP 白名单）、QPS 与日配额限流（超限返回 429+Retry-After） |
| API 文档与监控 | openapi.ApiDocGenerator / ApiMonitorService | 自动生成 Swagger 文档与 cURL/JS/Python 示例；调用量/耗时/成功率/错误码监控 |
| 签名嵌入认证★ | org.datagear.embed.EmbedTokenFilter / EmbedKeyManager | Spring Security 过滤链第三通道：JWT 签名验证→过期检查→白名单校验→资源权限校验 |
| Embed JS SDK | 前端独立 npm 包 datagear-embed | DataGearEmbed.render(dom, {resource, token, theme, params})；白标、参数传递、postMessage 通信 |
| MCP Server | org.datagear.mcp.McpServerController（P3 前瞻） | 以 MCP 协议暴露「列指标/查指标/取数据集/问数」工具 |
| 分享与审批 | org.datagear.share（扩展已有分享） | 分享密码/iframe/链接（已有）；分享审批、外发水印、外发审计（P2） |

签名嵌入 Token 机制（核心设计）

| 环节 | 设计 |
| --- | --- |
| 密钥管理 | 嵌入管理页生成嵌入密钥（共享密钥加密存储+白名单域名+过期时间）；密钥可吊销，吊销后所有已签发 Token 立即失效 |
| Token 签发 | 第三方后端用共享密钥签发 JWT（HS256），payload 含用户 ID、组织 ID、角色、资源 ID、参数、过期时间（建议≤5 分钟） |
| 服务端校验 | EmbedTokenFilter 依次校验：签名 → 过期 → 白名单域名 → 资源权限（资源级；行级权限透传在 FR-AUTH-10/11 就绪后启用，从 Token 提取用户/组织属性套用行过滤与列脱敏） |
| 白标渲染 | 隐藏 DataGear 品牌元素（logo/链接/页脚），应用自定义主题色 |
| 持续鉴权 | 嵌入看板所有交互请求携带同一 Token，权限持续生效；全程调用日志（Token ID/用户/资源/IP/耗时/状态码） |
| 验收口径 | Phase 1 验收：免登嵌入、Token 过期/篡改被拒、白标生效、资源级权限校验（未授权资源不可访问）；行级权限透传验收随行列权限交付补齐（PRD UC-003 V4.1 口径） |

接口设计

REST 分组见「接口设计」章；JS SDK 提供 npm 包与 CDN 两种引入方式，附完整文档与示例。

异常与降级

Token 校验失败返回 401/403 明确错误码；SDK 加载失败提供重试；API 查询失败返回 500 且不暴露内部错误信息；限流状态入 Redis（HA）或本地（单机）。

依赖

调度框架（无）、语义层（指标开放 API）、行列权限（透传）、Spring Security 过滤链扩展。

协作与内容治理【全新建设 · 低成本高感知】

功能概述：版本历史、内容认证、标签收藏、使用分析，对应 FR-COLLAB-01~05。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 版本历史 | org.datagear.collab.VersionManager | 看板/图表/报表/数据集保存即快照、版本列表、一键回滚、diff、自动保存临时内容 |
| 内容认证 | collab.CertifyService | 已认证标记、列表与搜索优先展示 |
| 标签与收藏 | collab.TagManager / FavoriteManager | 资源标签筛选、收藏夹、最近访问 |
| 评论批注 | collab.CommentService（P3 可后置） | 看板/报表级评论与 @提醒 |
| 使用分析 | collab.UsageAnalyticsService | 资源访问热度统计，基于 DG_USAGE_EVENT 埋点数据（Phase 2 构建运营视图） |

异常与降级：快照存储超限按版本保留策略清理（保留最近 N 版+里程碑版）；回滚操作记审计日志。

依赖：数据存储（新表）、埋点子集（Phase 0 交付）。

实时 OLAP 与信创适配【增强现有（数据源深化）】

功能概述：实时 OLAP 方言优化与信创适配矩阵，对应 FR-RT-01~03、FR-XC-01~03。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 方言适配 | org.datagear.connection.dialect 扩展 | Doris/StarRocks/ClickHouse/Elasticsearch 方言、分页、函数映射（FR-RT-01，P1） |
| 实时刷新 | org.datagear.web.socket 推送通道 | 图表/看板定时刷新+WebSocket 推送（FR-RT-02，P2） |
| 流式接入 | FR-STREAM（P3 后置） | Kafka/MQTT 接入，依赖调度与推送基建 |
| 信创适配 | dialect 信创方言包 | 达梦/人大金仓/GaussDB/GBase/OceanBase/TiDB 方言与 JDBC 驱动验证矩阵（FR-XC-01，P1） |
| 环境验证 | 交付侧冒烟清单与自动化脚本 | 麒麟/统信 UOS+国产中间件+国产浏览器兼容性验证（FR-XC-02，P2）；国密可选（FR-XC-03，P3） |

信创专项设计：Phase 2 并行专项「达梦/人大金仓双库适配+冒烟验证清单」（约 2–4 人周，估算）：方言映射表、连接属性差异、分页/函数兼容清单、冒烟用例集（常用图表查询正确下推），产出适配与验证清单归档作为政企交付材料；其余国产库仍按需（项目驱动）。

异常与降级：方言不支持的函数退化为内存计算并标注；信创环境冒烟失败项进入兼容性清单跟踪。

依赖：数据接入驱动机制（已有）；性能基准测试前置（FR-RT-01 验收要求性能基准归档）。

交付与部署【全新建设 · 低成本】

功能概述：Docker 交付、备份恢复、项目导入导出、升级兼容，对应 FR-DELIV-01~08。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Docker 交付 | 仓库根 Dockerfile + docker-compose（app+MySQL） | 配置全部环境变量化；5 分钟启动验收（FR-DELIV-01，P0） |
| 备份恢复 | scripts/backup.sh、restore.sh | 系统库+DATAGEAR_HOME 一键备份/恢复、完整性校验、定时自动备份（FR-DELIV-02，P0） |
| 项目导入导出 | org.datagear.project.ProjectPackService | 项目（数据集/图表/看板）打包导出/导入、环境迁移、模板分发（FR-DELIV-03，P1） |
| 升级向导 | org.datagear.upgrade.UpgradeChecker | 跨版本升级检查清单、升级前自动备份、回滚说明（FR-DELIV-04~06，P1） |
| 版本兼容 | DDL 版本化 + 资源定义向后兼容 | 旧版本资源在新版本可加载；插件/开放 API 大版本内兼容；废弃功能提前一个版本标记 Deprecated（FR-DELIV-07/08） |

关键流程（升级）：启动检测版本差 → 自动备份系统库+HOME → 执行增量 DDL → 资源兼容校验 → 失败可一键回滚（回滚 SQL+Docker tag 回滚）。

异常与降级：备份空间不足提示并阻断升级；项目包版本不兼容时提示升级路径而非静默失败。

依赖：无（基建，Phase 0 交付）。

综合首页【全新建设】

功能概述：数据门户与工作台、全局搜索、个性化、新手引导与模板中心，对应 FR-HOME-01~25。

| 组件 | 类/包建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 首页聚合 | org.datagear.home.HomeController / HomeService | 指标卡横滑区、快捷入口、常用看板卡片流、待办与消息、运营位 |
| 导航与搜索 | home.GlobalSearchService | 全局搜索（跨资源检索、即时联想、Ctrl+K）、收藏、最近访问 |
| 个性化 | home.LayoutManager | 首页布局拖拽调整、显隐保存、恢复默认、多主题 |
| 新手引导与模板中心 | home.guide.GuideService / TemplateCenterService | 首次登录角色化引导（可跳过/可重开）、空态任务化教学、行业看板/指标模板库一键套用生成可编辑副本（FR-HOME-23~25，P2） |

关键流程：登录 → 按角色加载个性化布局 → 指标卡/看板卡/待办并行异步加载 → 引导仅首次登录触发。

异常与降级：任一卡片加载失败独立占位，不影响首页整体；模板套用在目标数据集缺失时引导重新绑定。

依赖：语义层（指标关注 FR-SEM-07）、协作（收藏/最近访问）、告警订阅（待办消息）。

接口设计

REST API 分组清单

| 分组 | 代表端点 | 说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据 API | /api/v1/{path}（GET/POST） | 已发布数据集/指标的对外取数；API Key 鉴权、限流（429+Retry-After）、版本管理（v1/v2）、Swagger 自动文档 | FR-EXCH-04~07、FR-SEM-08 |
| API 管理 | /openapi/api/*、/openapi/key/* | API 发布/上下线、Key 创建/吊销/IP 白名单 | FR-EXCH-14~17 |
| 指标中心 | /semantics/metric/*、/semantics/metric/query | 指标 CRUD、目录、认证、版本、指标取数（headless） | FR-SEM-01~09 |
| 告警订阅 | /alert/rule/*、/alert/history/*、/subscribe/* | 告警规则、告警历史、订阅管理 | FR-ALERT-01~05 |
| 嵌入管理 | /embed/key/* | 嵌入密钥生成/吊销/白名单配置 | FR-EMBED-01 |
| AI 问数 | /ai/chat/ask、/ai/chat/clarify、/ai/insight/* | 问数、澄清、解读与归因（未配置 LLM 时分组整体隐藏） | FR-AI-01~09 |
| 协作治理 | /collab/version/*、/collab/certify/*、/collab/tag/* | 版本历史、内容认证、标签收藏 | FR-COLLAB-01~05 |
| 权限管理 | /auth/rowperm/*、/auth/columnperm/*、/auth/mask/* | 行/列权限与脱敏配置（管理员） | FR-AUTH-10/11、FR-GOV-14~16 |
| 交付部署 | /deliv/backup/*、/project/pack/* | 备份恢复、项目导入导出 | FR-DELIV-02/03 |
| 系统管理 | /management/*（已有扩展） | 用户/组织/角色/审计日志 | FR-AUTH-01~09 |

鉴权通道：会话 Cookie（Web 端）、API Key（数据 API）、签名 JWT（嵌入端）三通道统一走 Spring Security 过滤链。

嵌入 SDK JS API

| API | 签名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 初始化渲染 | DataGearEmbed.render(dom, {resource, token, theme, params}) | resource 形如 dashboard/123；theme 支持 light/dark 与自定义主题色；params 传递筛选条件与默认值 |
| 销毁 | DataGearEmbed.destroy(instance) | 释放嵌入实例 |
| 事件回调 | options.onLoad / onError / onTokenExpired | Token 过期时回调第三方后端重新签发 |
| 通信 | postMessage | 嵌入 iframe 与宿主页面通信（尺寸自适应、错误事件） |
| 引入方式 | npm 包 / CDN 两种 | 附完整文档与示例 |

Webhook 与订阅回调

| 回调 | 触发 | 负载 |
| --- | --- | --- |
| 告警通知 Webhook | 阈值告警触发 | 指标名称、当前值、阈值、变化幅度、时间、看板链接、归因链接 |
| 订阅推送 Webhook | 订阅到点 | 资源类型/ID、快照附件（图片/PDF/Excel）或下载链接 |
| 数据更新通知 | 订阅数据集/指标数据更新（FR-EXCH-11~12，P2） | 资源标识、更新时间、变更摘要 |

回调失败自动重试 3 次（间隔 1 分钟），仍失败记录失败日志并在告警管理页标记。

MCP 服务接口（P3 前瞻，FR-EMBED-04）

| MCP 工具 | 入参 | 返回 |
| --- | --- | --- |
| list_metrics | 主题域/关键词（可选） | 指标目录（名称/口径/认证状态） |
| get_metric | 指标标识 | 指标定义详情（口径/维度/血缘） |
| query_dataset | 数据集标识+参数 | 结构化结果数据（走权限管道） |
| ask | 自然语言问题 | 问数三段式结果（复用 ChatBI 链路） |

MCP 认证使用专用 Token；AI Agent 消费同样受行列权限与脱敏约束，无绕过路径。

五大页面 REST 契约明细（V1.1 深化 · 原型对齐）

本节为 V1.1 深化内容，按原型五大页面给出页面级 REST 契约明细。端点编号 API-NN 与《05 交互事件与接口对接规范》第 4 章总表（64 个已注册端点 + 表 B 补充清单）一致；响应均为统一信封 {code, message, data}，错误码语义、三通道鉴权（会话/API Key/签名 JWT）与限流口径见该规范 1.2/1.4 节。后端实现须逐端点对齐「方法/路径/请求/响应字段/错误码/落库表/权限」七列；原型 mock-api.js 已按本契约提供可执行桩（内存演示库对应 DG_* 表，延迟 120~600ms 模拟网络），联调替换说明见「前端实现与原型对齐设计」章。

（1）综合首页（index.html，对应 IX-EV-HOME/EV-GLB 事件组）

| 端点 | 方法 + 路径 | 请求参数 / 请求体 | 成功响应（data 摘要） | 错误码 | 落库表 | 权限 / 限流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-58 | GET /home/todo | 无 | {"total":4,"rows":[{"id","kind∈alert/sub/approve/quality","title","sub","level∈danger/warn/info/ok"}]}（待办与消息四类） | — | DG_ALERT_RECORD / DG_PUSH_RECORD 聚合 | 会话 |
| API-59 | GET /home/favorite | 无 | {"rows":[{"id","name","type∈大屏/看板/问数/指标","href"}]}（收藏与最近访问） | — | DG_FAVORITE | 会话 |
| API-60 | GET /search | query：q?（防抖 200ms） | 空 q：{groups:[指标,看板,数据集],rows:[…6]}；带 q：{rows:[{type,name,sub,href,icon,c}]} | — | 跨表检索（指标/看板/数据集） | 会话 |
| API-61 | POST /collab/favorite/toggle | body：{id} | {"id","fav":true}（星标切换，取消收藏前端给 5 秒撤销窗口） | — | DG_FAVORITE | 会话 |
| API-06 | POST /semantics/metric/query | body：{metric, dimensions?, filters?, order?, timeWindow?, limit?}（DSL 六字段） | {"columns":["采油厂","产量(万吨)","同比"],"rows":[[…]],"costMs":236,"cacheHit":false,"caliber":"口径说明"} | 403 越权；500 执行失败 | —（走查询管道：编译→行列权限→脱敏→执行/缓存） | 会话；P95≤3s |
| 表B | POST /home/summary（建议） | 无 | {"greeting","updateTime":"06:30","scheduleRate":"99.2%","assets":{"dataSource":23,"dataSet":148,"metric":86,"dashboard":64,"report":41}} | — | DG_JOB 统计 + DG_* 计数 | 会话 |
| 表B | POST /home/todo/readAll（建议） | 无 | true（通知全部已读回写，摘除铃铛红点） | — | DG_PUSH_RECORD.READ_STATUS | 会话 |

（2）看板列表（dashboards.html，对应 IX-EV-DSH 事件组）

| 端点 | 方法 + 路径 | 请求参数 / 请求体 | 成功响应（data 摘要） | 错误码 | 落库表 | 权限 / 限流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-53 | GET /dashboard/list | query：ind?（oil/gas/chem/coal/all） | {"total":6,"rows":[{"id":"DB-01","name","ind","updated","owner","share∈密码分享/签名Token嵌入/私有/组织内公开","widgets":12}]} | — | DG_DASHBOARD | 会话 |
| API-54 | POST /dashboard/copyFromTemplate | body：{template} | {"id":"DB-NEW-…","name":"…（副本）","msg":"已生成可编辑副本，模板源未受影响"} | 400 参数缺失 | DG_DASHBOARD（部件级联复制） | 分析师及以上 |
| API-55 | POST /dashboard/delete | body：{id}（生产扩展 hard:true 彻底删除） | true（软删除入回收站，保留 30 天） | 403 越权 | DG_DASHBOARD.DELETE_STATUS | 资源级删除档 |
| 表B | POST /dashboard/save（建议） | body：{id?, name, template, layout, widgets, linkage} | true（落 LAYOUT_JSON/WIDGETS/LINKAGE_JSON，并写 DG_VERSION 快照） | 400 定义非法 | DG_DASHBOARD + DG_VERSION | 资源级编辑档 |
| 表B | POST /dashboard/publish（建议） | body：{id} | {"version":"v1.4","cover":"v1.3"}（发布版本流转，分享链接与嵌入页同步刷新） | — | DG_DASHBOARD + DG_VERSION | 资源级编辑档 |
| 表B | POST /dashboard/restore（建议） | body：{id} | true（回收站恢复） | — | DG_DASHBOARD.DELETE_STATUS | 资源级删除档 |

（3）看板设计器（designer.html，对应 IX-EV-DES 事件组）

| 端点 | 方法 + 路径 | 请求参数 / 请求体 | 成功响应（data 摘要） | 错误码 | 落库表 | 权限 / 限流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-01 | GET /semantics/metric/list | query：domain?/status?/keyword? | {"total":7,"rows":[{"id":"M-OIL-001","name","code","domain","ind","type","status","version","value","yoy","refs":{board,alert,ask},"trend":[…]}]}（部件库指标面板数据源） | — | DG_METRIC / DG_MEASURE / DG_DIMENSION | 会话 |
| API-06 | POST /semantics/metric/query | body：{metric, dimensions?, filters?, order?, timeWindow?, limit?} | {"columns","rows","costMs","cacheHit","caliber"}（部件数据绑定与预览；指标卡走指标查询而非通用数据集） | 403 越权；500 执行失败 | —（查询管道） | 会话；P95≤3s |
| API-25 | POST /dataSet/preview | body：{sourceId, builder:{columns,filters,groupBy,orderBy,limit}} 或 {sql} | {"columns":[…],"rows":[…5 行],"sql":"SELECT …","costMs":182}（属性面板数据 Tab 预览） | 400 定义非法；500 执行失败 | —（预览不落库） | 数据集读写 |
| API-26 | POST /ai/chat/saveAsChart（问数转图表，设计器复用） | body：{name, dashboardId?, dsl, chartType} | {"chartId":"CH-NEW-…","name","msg":"已生成图表部件"} | 400 | DG_CHART_WIDGET | 分析师及以上 |
| 表B | POST /dashboard/save、/dashboard/publish | 同看板列表契约（设计器保存草稿/发布共用） | true / {version,cover} | 400 | DG_DASHBOARD + DG_VERSION | 资源级编辑档 |

（4）统计报表（report.html，对应 IX-EV-RPT 事件组）

| 端点 | 方法 + 路径 | 请求参数 / 请求体 | 成功响应（data 摘要） | 错误码 | 落库表 | 权限 / 限流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-56 | GET /report/list | 无（生产加 type/分页） | [{"id":"RP-01","name":"原油产量月报","type∈交叉/分组/电子表格/填报表单","updated","owner","subscribed":true}] | — | DG_REPORT | 报表只读及以上 |
| API-57 | POST /report/export | body：{name*, format∈xlsx/pdf/word/csv/图片} | {"file":"原油产量月报.xlsx","size":"1.2 MB","watermark":true}（水印=用户+时间；行列权限与脱敏贯穿导出） | 400；500（大报表转异步任务+完成通知） | DG_REPORT + DG_AUDIT_LOG（导出留痕） | 会话 + 导出权限（记审计） |
| 表B | POST /subscribe/save（建议） | body：{name*, resourceType:'report', resourceId, cron, format, channels, receivers} | true（报表定时推送复用订阅体系） | 400 cron 非法 | DG_SUBSCRIPTION + DG_JOB | 订阅读写 |

（5）告警与订阅（alert.html，对应 IX-EV-ALT 事件组）

| 端点 | 方法 + 路径 | 请求参数 / 请求体 | 成功响应（data 摘要） | 错误码 | 落库表 | 权限 / 限流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-08 | GET /alert/rule/list | 无 | {"total":5,"rows":[{"id":"AR-01","name","metric","metricId","cond":"< 100 万吨","freq","cron","channels":[],"receivers","enabled","lastTrigger","today"}]} | — | DG_ALERT_RULE | 告警只读及以上 |
| API-09 | POST /alert/rule/save | body：{id?, name*, metric*, metricId, cond*, freq, channels[], receivers, silence} | {"id":"AR-06","name","cond","freq","cron":"0 0/5 * * * ?","channels":[],"receivers","enabled":true,"today":0} | 400 参数缺失 | DG_ALERT_RULE + DG_JOB（注册 Quartz 任务） | 告警读写 |
| API-10 | POST /alert/rule/toggle | body：{id} | {"id","enabled":false}（停用即摘除调度任务） | — | DG_ALERT_RULE.ENABLED | 告警读写 |
| API-11 | DELETE /alert/rule/{id} | path：id | true | 403 越权 | DG_ALERT_RULE | 告警读写 |
| API-12 | GET /alert/history/list | 无（生产加状态筛选/分页） | {"total":3,"rows":[{"id":"AH-101","rule","metric","value":"98.6 万吨","threshold","time","notify":"已送达","handled":0}]} | — | DG_ALERT_RECORD | 告警只读及以上 |
| API-13 | POST /alert/history/handle | body：{id, note} | true（记录处理备注并置 handled=1） | — | DG_ALERT_RECORD.HANDLE_STATUS/NOTE | 告警读写 |
| API-14 | GET /subscribe/list | 无 | {"total":4,"rows":[{"id":"SB-01","name","resource","cron":"0 0 8 * * ?","freqText":"每天 08:00","channels":[],"receivers","format":"图片+PDF","enabled","last"}]} | — | DG_SUBSCRIPTION | 订阅只读及以上 |
| API-15 | POST /subscribe/toggle | body：{id} | {"enabled":false} | — | DG_SUBSCRIPTION | 订阅读写 |
| API-16 | GET /job/list | 无 | {"total":6,"rows":[{"id":"JB-01","name","type∈告警检测/订阅推送/报表定时/备份/数据抽取","cron","last","next","status∈正常/失败·已重试"}]} | — | DG_JOB（Quartz JobStore 业务视图） | 管理员 |
| API-17 | POST /job/trigger | body：{id} | {"fired":true,"job":"JB-01","fireTime":"08:20:01"} | — | DG_JOB（触发记录） | 管理员 |
| 表B | GET /job/log（建议） | query：jobId | [{time,level,message}]（执行日志流：触发方式/实例/队列/数据量/耗时） | — | 调度执行日志表 | 管理员 |
| API-18 | GET /channel/list | 无 | [{"id":"CH-01","name":"邮件","enabled","conf":"smtp.energy.local:465","sent30d":1286,"rate":"99.8%"}]（五渠道） | — | 渠道配置 + DG_PUSH_RECORD 统计 | 管理员 |
| API-19 | POST /channel/test | body：{id} | {"channel":"CH-01","delivered":true,"costMs":340} | 500 发送失败（自动重试 3 次、间隔 1 分钟后标记失败） | DG_PUSH_RECORD | 管理员；到达 ≤1 分钟（UC-004 验收 3） |

安全设计

认证与授权模型

三认证通道（会话/API Key/签名 JWT）统一汇入 Spring Security 过滤链；授权模型四层：功能权限（角色/菜单）→ 资源级数据权限（Authorization 四档）→ 行级权限 → 列级权限+动态脱敏。数据默认私有（仅创建者可见，授权共享）。关键约束：所有数据访问（查询/导出/API/问数/嵌入）均经过完整权限管道，无绕过路径（PRD UC-005 验收口径）。

行列级权限 SQL 解析改写方案

采用「SQL 解析器 + AST 改写」方案（详见「系统管理」★模块设计）：解析器选型在 Apache Calcite 与 JSqlParser 之间经 Phase 0 Spike① POC 验证后锁定，POC 结论（覆盖率/性能/方言兼容性）回填本节。安全兜底：解析或改写失败一律拒绝查询并记错误日志，不返回任何数据。权限规则读取走缓存、变更即失效（实时生效≤10 秒）。

签名嵌入 Token 机制

详见「数据交换、嵌入与开放 API」★模块设计。要点：HS256 共享密钥、Token 建议≤5 分钟时效、白名单域名、密钥可吊销即时生效、全程审计日志。

审计日志设计

DG_AUDIT_LOG 记录全部关键操作（登录失败/权限变更/数据导出/分享/API 调用/嵌入调用/回滚）；审计列表支持按时间/用户/操作类型筛选，关键操作高亮，可导出；日志中敏感信息脱敏（NFR-SEC-04）。

信创合规要点

达梦/人大金仓双库适配+冒烟验证清单（Phase 2 并行专项）作为政企交付材料；国密算法适配（传输/存储）为可选加分项（FR-XC-03）；数据安全合规（数据安全法/个保法）依赖行列权限+动态脱敏+审计日志+外发审批完整体系（PRD 风险 R11 对策）。

性能与容量设计

缓存策略

| 层级 | 机制 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 数据集缓存 | Caffeine 本地缓存 | 默认 500 条/30 分钟；最大条目可配（默认 10000） |
| 查询结果缓存 | 热点查询结果缓存 | 缓存超时与命中率可观测（FR-STORE-06） |
| 权限规则缓存 | Caffeine，变更即失效 | 支撑权限实时生效≤10 秒 |
| 分布式缓存 | Redis（可选，HA 形态） | 会话/限流/缓存共享 |

查询下推与 OLAP 原则

不自研 OLAP 引擎：大数据量查询直连 Doris/StarRocks/ClickHouse 等 OLAP 引擎并尽量下推（聚合/过滤/窗口函数按方言能力），缓存加速兜底；百万级数据指标查询 P95≤3s 的前提是「经 OLAP 引擎」（PRD NFR-PERF-06 口径）；慢查询监控与优化前置到性能基准测试。

性能指标对应表

| 指标（PRD 口径） | 目标值 | 设计保障 |
| --- | --- | --- |
| 看板/图表常规查询 | P95≤3s（亚秒级为常规目标，前提：单表十万级以内或经缓存/OLAP 引擎，估算口径待压测验证） | 缓存+下推+分页，NFR-PERF-01 |
| 指标查询编译+执行 | P95≤3s（百万级经 OLAP 引擎） | 指标 SQL 编译优化+缓存，NFR-PERF-06 |
| 问数响应 | ≤5s（含大模型调用+查询执行） | RAG 召回前置、DSL 直执行，NFR-PERF-07 |
| 嵌入首屏 | ≤3s（含数据查询） | SDK 轻量+Token 校验低开销，NFR-PERF-08 |
| 数据 API | P95≤1s（不含 DB 查询）/P95≤3s（含 DB 查询） | 限流+缓存，NFR-PERF-09 |
| 告警通知到达 | ≤1 分钟（触发到发送） | 调度准点+异步发送 |

容量规划与压测方案

| 项目 | 口径 | 设计/验证 |
| --- | --- | --- |
| 并发 | 300 并发用户/50 并发分析任务（估算，待压测验证） | 连接池上限+缓存命中率保障；MVP 性能基准测试（100 并发）先行，Phase 1 扩到全口径压测 |
| 数据量 | 单表千万级查询（经 OLAP+缓存）；百万级抽样/聚合/下钻 | 下推+抽样策略 |
| 存储 | 系统库容量监控，百万级元数据与历史归档 | 容量监控+归档清理（FR-STORE-10~13） |
| 可用性 | ≥99.9%（生产外置库+HA 三副本） | HA 部署形态（见部署架构） |

压测方案：JMeter 场景化脚本（看板加载/指标查询/API 调用/嵌入首屏），性能基准随版本归档（FR-RT-01 同口径）。

AI 质量设计

问数 DSL 设计

见「AI 增强分析」★模块设计的 DSL 契约表。质量要点：DSL 强校验（指标/维度必须在语义层存在）、大模型不直接生成 SQL、认证答案优先返回，三重兜底控制幻觉（NFR-AI-04）。

术语库与 RAG 检索

知识库组成：业务术语/同义词、业务规则、golden queries、认证答案（FR-AI-02）；检索采用关键词+向量混合召回（向量库可插拔，默认可用纯关键词检索降级）；召回结果注入提示词模板做 grounding。

认证答案机制

管理员对标准问答对认证入库；用户提问先命中判定（相似度阈值可配），命中直接返回认证结果并标注「已认证」；golden queries 同时作为评测集种子。

准确率评测体系（验收硬化口径）

| 项目 | 设计 |
| --- | --- |
| 评测集 | 标准问题集≥200 题，覆盖各主题域与难度分布；评测集与口径随版本公开 |
| 评测方式 | ≥5 名外部种子用户盲测；Phase 1 问数内测版收集真实问题与准确率数据用于评测集建设 |
| 验收门槛 | 准确率≥85%；全部回答可展示取数逻辑（NFR-AI-01/03） |
| 评估数据 | 问数调用日志（问题/DSL/耗时/是否命中认证/用户反馈）持久化用于持续评估 |

降级开关设计（<80% 退路）

| 设计点 | 内容 |
| --- | --- |
| 开关 | 系统配置项 ai.generative.enabled（默认开）；评测 <80% 或重大质量事故时关闭 |
| 降级形态 | 检索式问答：指标/数据集检索+引导式取数（按目录浏览指标→点选维度/筛选→出数），不发布生成式问数 |
| 前端表现 | 问数入口保留，输入框替换为检索框+引导式筛选器；已认证答案仍可直接命中返回 |
| 恢复 | 评测达标后重新开启；开关变更记审计日志 |

非功能需求的实现设计

可用性设计（对应 NFR-AVAIL 系列）

环境兼容 Java 8+/Servlet 3.1+（AI 可选模块可要求 Java 17+）；多端适配（手机/平板/桌面/大屏）；国际化中英文；明暗双主题；无障碍：新建 Vue3 页面支持键盘操作与屏幕阅读器、颜色对比度符合 WCAG AA（键盘走查+对比度检测+屏幕阅读器抽测），旧 jQuery 页面明示豁免并维护豁免清单（NFR-AVAIL-08）。

可扩展性设计

数据源驱动运行时加载、图表插件 zip 包扩展、看板模板开放 HTML/JS/CSS、模块分层 API 稳定可替换、权限值留白、DDL 版本化升级、AI 模块可插拔、通知渠道可扩展（邮件/Webhook/站内信基础，可扩钉钉/企微/飞书/短信）。

兼容性设计（含信创双库适配专项）

数据库：内置 Derby/外置 MySQL 系统库；业务库方言矩阵（实时 OLAP+信创六库）；浏览器：Chrome/Edge/Firefox/Safari 最新两个大版本+国产浏览器（360/奇安信/红莲花）。信创双库适配专项见「实时 OLAP 与信创适配」模块设计（Phase 2 并行，约 2–4 人周，估算）。

埋点与使用分析设计（度量先于被度量对象）

| 设计点 | 内容 |
| --- | --- |
| 采集端 | 最小埋点子集 Phase 0 随 Docker 交付默认开启、可关闭、匿名化（实例级随机 ID）；Phase 1 扩展功能使用事件 |
| 事件规格 | deploy_success/datasource_create/dataset_create/metric_create/dashboard_publish/ask_query/alert_rule_create/alert_trigger/subscribe_create/embed_render/api_call/share_create/user_active（事件名/触发点/属性详见 PRD「埋点与使用分析方案」） |
| 存储 | DG_USAGE_EVENT 表（本地）；匿名汇总上报可选 |
| 隐私合规 | 不采集业务数据内容与问题原文明细（或脱敏后采集）；全局开关+逐项开关；企业版可完全关闭；采集范围随版本公开说明 |
| 消费 | MVP 成功度量与指标字典回填；Phase 2 由 FR-COLLAB-05 构建使用分析运营视图 |

迭代实现设计

MVP Sprint 设计任务映射

| 迭代 | 周期 | 设计任务 | 对应 PRD 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 周 | 调度框架（Quartz JobStore 落库、任务管理 UI）+邮件服务详细设计；Dockerfile/compose 与备份恢复脚本设计 | 基建就绪（FR-ALERT-06、FR-DELIV-01/02） |
| Sprint 2 | 2 周 | 语义层内核详细设计：DG_DIMENSION/MEASURE/METRIC 表结构落地、MetricSqlCompiler 编译链路（依据 Spike②结论） | 维度/度量/原子指标/指标目录/指标查询引擎（FR-SEM-01/02/03） |
| Sprint 3 | 2 周 | 指标消费闭环设计：图表指标引用绑定、指标卡片组件、看板集成 | 指标统一消费（FR-SEM-06） |
| Sprint 4 | 2 周 | 口径统一验证与加固设计：多处消费一致性测试方案、性能与安全加固清单 | 端到端一致性验证（聚焦「口径统一」单一假设） |
| Sprint 5 | 1 周 | 集成测试设计、性能基准测试方案、安全测试用例、文档清单 | MVP 集成测试与发布 |

注：签名嵌入设计任务不在 MVP（已移至 Phase 1）；MVP 仅保留调度框架、Docker 交付、备份、指标中心最小闭环（PRD V4.1 瘦身口径）。

Phase 0–3 设计依赖

| 阶段 | 设计前置依赖 |
| --- | --- |
| Phase 0（基建期，约 1.5 个月） | 两个内核 Spike（行列权限改写 POC、指标 SQL 编译 POC）先行；调度/Docker/备份/最小埋点子集详细设计；权限模型扩展设计评审（兼容 Authorization 四档） |
| Phase 1（语义层期，约 2–2.5 个月） | 依赖 Spike②结论锁定指标中心内核工期；行列权限实施依赖 Spike①结论；签名嵌入+SDK（自 MVP 移入）、问数内测版、告警订阅、数据 API、综合首页核心、信创方言（FR-RT-01）并行设计 |
| Phase 2（智能分析期，约 2.5–3 个月） | 问数 V1 依赖语义层+术语库+行列权限就绪；信创双库适配专项并行；自助构建器/AI 解读归因/内容治理/移动端深化设计 |
| Phase 3（生态与纵深期，3 个月以上） | 报表/填报/大屏企业版立项设计；MCP Server；AI 报告；信创全栈验证（项目驱动） |

内核 Spike 验证方案

| Spike | 周期 | 验证内容 | 通过标准 | 不通过对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spike①：行列权限 SQL 改写 POC | 1–2 周 | Calcite/JSqlParser 在 Freemarker 模板 SQL 上的解析覆盖率；含子查询/JOIN/UNION 的≥20 个典型 SQL 改写正确性；改写耗时 | 输出选型报告；改写结果与预期行集一致；耗时<50ms | 降级方案：限定支持的 SQL 形态（白名单语法子集），复杂 SQL 走视图层预过滤 |
| Spike②：指标 SQL 编译原型 POC | 1–2 周 | 原子/派生/同环比典型指标编译正确性；与 ${pc()} 预编译兼容性；百万级 OLAP 性能基线 | 原型跑通典型指标编译；P95≤3s 可达 | 降级方案：缩小派生指标能力范围（先四则运算，同环比后置） |

两个 Spike 均为 Phase 0 工作包，POC 通过后才锁定对应工期（PRD 强制要求）。

前端实现与原型对齐设计（V1.1 深化）

本章为 V1.1 深化内容，将高保真原型（「能源暗域」主题 15 页，源码 docs/productdesign/v4.1-design/prototype/）固化为前端实现设计：与《04 前端技术方案》条款（FE-XXX）一一对应，落地对象为现有工程 datagear-web-ui/（Vite 4 + Vue 3.2 + TS 5.3 + Pinia 2 + PrimeVue 3.34 + ECharts 5），与 jQuery + Freemarker 老前端共存。PRD 附录 17.3 给出 15 页到 Vue 视图的映射总表，本章展开其中的实现设计。

前端架构分层与混合架构边界

混合架构约束（FE-BG-01）：jQuery + Freemarker 服务端渲染页面与 Vue3 SPA 长期共存，新模块一律 Vue3 组件化，老页面按「触改即迁」渐进迁移，不强推全量重构（风险 R1 应对）。部署底线（FE-BG-02）：任何前端方案不得破坏「单 war 内嵌 Tomcat / Docker 单容器 + 内置 Derby」开箱即用底线，AI 等可选模块整体可装配可移除——datagear-ai 未部署时按后端能力位接口隐藏问数入口与路由，不得报 404（FE-ARCH-05，NFR-AI-02）。老页面看板渲染内核（dashboardFactory.js / chartFactory.js）继续服役，新设计器产出的看板 JSON 必须兼容现有渲染运行时（FE-ARCH-03）。技术栈版本锁定见 FE-BG-03，阶段一 POC 已验证的五项结论（Session Cookie、302 JSON、DataTable 懒加载、i18n 管线、双主题）见 FE-BG-04。

前端分层视图（FE-ARCH-01）

| 层级 | 组成 | 条款 |
| --- | --- | --- |
| 视图层 | 老页面（jQuery + Freemarker）↔ 新模块 Vue3 SPA（datagear-web-ui）；/ui/* 走 SPA（history fallback），其余走 Freemarker；登入态共享同一 Session Cookie | FE-ARCH-02 |
| 组件层 | PrimeVue 3.34（表格/表单/弹窗）+ 自研能源暗域组件 Dg*（对应 theme.css 类，见组件库对照表） | FE-ARCH-01 |
| 状态层 | Pinia：既有 auth/theme/locale/analysisProject/permissions/tabs + 新增 metric/chatbi/alert/home 模块 store | FE-DIR-01 |
| 服务层 | axios 实例（拦截器：会话/错误/302 处理）→ src/api/ 与后端 Controller 一一对应、全量 TS 类型；OperationMessage<T>/PagingData<T> 契约 | FE-ARCH-04 |
| 图表层 | ECharts 5.6 本地 vendor（按需 echarts.common 裁剪）+ 能源暗域主题对象 + 图表插件 zip 机制（plugin.json + renderer.js 运行时加载） | FE-CHART-01/03 |
| 编辑器层 | CodeMirror 5.64（SQL/看板源码模板高亮） | FE-BG-03 |

设计系统「能源暗域」三层落地

设计 token 以 prototype/assets/css/theme.css 的 :root 为唯一事实源，按三层映射落地（FE-THEME-01）；token 变更必须先改 theme.css :root，再同步《01 设计系统与视觉规范》与 tokens.css，文档与代码不一致时以代码为准并限期修订。

| 层级 | 载体 | 落地方式 |
| --- | --- | --- |
| L1 CSS 变量 | theme.css :root（能源暗域 token 全集） | 原样迁入 datagear-web-ui/src/styles/tokens.css，作为唯一事实源；01 文档第 2/3/5 章与其一一对应 |
| L2 PrimeVue 主题 | 「换 link href」双主题机制（POC ⑤ 已验证） | 基于 token 定制 energy-dark 主题包（覆盖 PrimeVue 组件变量），与自研组件共用 L1 变量 |
| L3 ECharts 主题 | ECharts 主题对象 | src/utils/echartsTheme.ts 导出与 shell.js chartBase() 完全一致的预设（序列 8 色/坐标轴/网格/图例/tooltip 逐项对齐），echarts.init(el,'energy-dark') 注册 |

token 表摘录（FE-THEME-02，与 theme.css 对齐）

| 分类 | token | 值 |
| --- | --- | --- |
| 基底 | --bg-0 ~ --bg-4 | #070A12 / #0A0E17 / #0D1420 / #111A2A / #16223A |
| 玻璃 | --bg-glass / -2 / -3 | rgba(255,255,255,.035 / .06 / .09) |
| 文字 | --tx-1 / -2 / -3 / -4 | #F2F5FA / #B9C2D4 / #7C88A0 / #525D75（--tx-4 仅禁用与装饰） |
| 品牌 | --brand / --brand-grad | #FF8A3D / linear-gradient(135deg,#FFB25E,#FF8A3D 45%,#F4633A)（唯一官方渐变） |
| 行业 | --oil / --gas / --chem / --coal | #FF8A3D / #22D3EE / #A78BFA / #E8B33C（语义恒定，不得互换） |
| 功能 | --ok / --warn / --danger / --info | #34D399 / #FBBF24 / #F87171 / #60A5FA |
| 图表 | --chart-1 ~ --chart-8 | #FF8A3D #22D3EE #A78BFA #E8B33C #34D399 #F87171 #60A5FA #F472B6 |
| 字体 | --font / --font-num / --font-mono | PingFang 系 / Barlow 系 / JetBrains Mono 系（本地打包不走 CDN） |
| 形状 | --r-s/m/l/xl、--shadow-1/2、--shadow-glow-brand、--dur/--ease | 6/10/14/20px；两级投影 + 品牌光晕；.18s cubic-bezier(.4,0,.2,1) |
| 布局 | --sidebar-w / --sidebar-w-fold / --topbar-h | 232px / 64px / 56px |

明暗双主题（FE-THEME-03，NFR-AVAIL-05）：暗色「能源暗域」为默认；明色主题仅新增一套同名 token 值，组件层禁止硬编码色值——代码扫描规则：.vue/.css 中出现裸 #xxxxxx 且不在 token 文件内即 lint 告警。主题切换三联动（FE-THEME-04）：theme store 切换 <link data-theme> href（PrimeVue 包）+ document.documentElement.dataset.theme（自研 token 覆盖层）+ ECharts 主题名。白标嵌入（FE-THEME-05，FR-EMBED-03）：嵌入 SDK 支持 theme 参数（light/dark/自定义色），经 URL 参数注入 token 覆盖层，隐藏品牌元素由 whitelabel=1 查询位控制，禁止硬编码色值绕过 token。

自研组件库与原型类名对照

自研组件统一 Dg 前缀（与 PrimeVue 组件区分，FE-DIR-02）；样式只允许引用 tokens.css 变量（FE-DIR-03）；原型 CSS 类名保留为组件内部 class，以便「原型 ↔ 实现」对照走查。组件交互七态见《02 交互设计规范》第 5 章。

| 组件 | 对应原型类名 | 职责与关键形态 | 视觉条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| DgCard | .card / .card-title / .bar / .more | 玻璃卡片容器（blur10 + --line-1 + --r-l）；标题带品牌渐变竖条 | DS-COMP-02 |
| DgStatCard | .stat-card / .s-label / .s-value / .s-foot / --sc-glow | 统计卡：标签 + 30px --font-num 数值 + 同环比 + 行业光晕 | DS-COMP-03 |
| DgTag | .tag(.ok/.warn/.danger/.info/.brand) | 状态标签（11.5px 弱底同色描边） | DS-COMP-04 |
| DgIndustryTag | .ind(.oil/.gas/.chem/.coal) | 行业标记（发光圆点 + 行业色） | DS-COMP-05 |
| DgTable | .table-wrap > .tbl | 表格容器（sticky 表头 blur8、行悬停、num 数字列、cell-main 主列） | DS-COMP-06 |
| DgForm | .input / .select / .form-item / .req | 表单控件（聚焦 --brand-line + 光环；失焦校验红字） | DS-COMP-07/08 |
| DgSwitch | .switch | 开关 36×20px（开启 --brand-2） | DS-COMP-08 |
| DgTabs | .tabs / .tab / .cnt | 页级 Tab（激活 --brand + 2px 指示线 + 计数徽标） | DS-COMP-09 |
| DgSeg | .seg / .seg-item | 分段器（小范围切换：时间粒度/行业筛选） | DS-COMP-10 |
| DgModal | .modal-mask / .modal | 弹窗（Esc/遮罩关闭；危险确认遮罩不可关，IX-BASE-08） | DS-COMP-11 |
| DgDrawer | .drawer | 右侧抽屉 460px（详情/文档/配置类，IX-BASE-09） | DS-COMP-11 |
| DgEmpty | .empty | 空态（56px 线稿图标 + 说明 + 任务化教学操作） | DS-COMP-12 |
| DgSkeleton | .skeleton | 骨架屏（扫光动画 1.4s） | DS-COMP-13 |
| DgProgress | .progress | 进度条（--brand-grad 填充，6px） | DS-COMP-14 |
| DgToast | DG.ui.toast 调用 | 全局反馈（顶部居中、3 秒消失、最多 3 条先进先出） | DS-COMP-15 / IX-FB-01 |
| DgWatermark | 水印层（Canvas） | 动态水印「姓名+工号+时间」45° 平铺；MutationObserver 防移除 | FE-SEC-03 |
| DgContextMenu | 右键菜单 | 画布/看板卡右键菜单（编辑/复制/删除/导出） | FE-MOD-04 |

五大页面 Vue 实现设计

目录约定（FE-DIR-01）：视图按模块分目录（views/home|dashboard|dashboardDesign|report|alert），composable 一律 useXxx，新增 store 随模块；路由带 meta.menu 菜单元数据接入既有「侧菜单 + 多标签页 KeepAlive」布局，导航分组顺序对齐原型 NAV 五分组（FE-DIR-04）；文案全部走 vue-i18n，沿用 message.properties 转换管线（FE-DIR-05）。五大页面（即 PRD 5.5~5.10 细分功能点规格的实现载体）的视图组成与依赖如下表，逐功能点的六要素规格以 PRD 为准：

| 页面 / 路由 | 视图组件组成 | 复用组件 / composable | 依赖端点与实现要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合首页 /home | HomePortal.vue + widgets/（MetricCards/TrendCard/TplWidget/RecentWidget/TodoWidget/FavoriteWidget/AssetDonut） | useCountUp / useMetricCard / useChart；stores/home | API-06/58/59/60/61；widget 独立懒加载 + 骨架（FE-PERF-01/05）；布局管理 sortablejs + 布局 JSON（FE-MOD-01） |
| 看板列表 /dashboard | DashboardList.vue（Tab 容器）+ MineTable / TplGrid / TrashTable 子组件 + 分享 modal | PrimeVue DataTable 懒加载（POC ③）；DgModal/DgTag/DgIndustryTag | API-53/54/55 + 表B save/publish/restore；分页 20/50/100（IX-BASE-10）；删除二次确认 + 回收站口径（IX-BASE-07） |
| 看板设计器 /dashboard/design | Designer.vue 四区：Toolbar / WidgetLib（含指标面板）/ Canvas / PropPanel（数据/样式/联动三 Tab） | 命令栈 undo/redo；chartPluginLoader；CodeMirror 源码模式；断点切换 | API-01/06/25 + 表B save/publish；产出兼容 dashboardFactory.js（FE-ARCH-03）；联动落 LINKAGE_JSON；拖拽一期 sortablejs、超标降级槽位式（FE-MOD-04） |
| 统计报表 /report | ReportList.vue + ReportPreview.vue（多级表头渲染 + 条件格式引擎）+ 导出/推送工具条 | 报表类型色映射；企业版能力位控制（P3 提示，IX-BASE-12） | API-56/57 + 表B /subscribe/save；导出水印 + 审计留痕；大报表异步任务 + 完成通知 |
| 告警与订阅 /alert | AlertCenter.vue 五 Tab：RuleTable / HistoryTable / SubTable / JobTable / ChannelGrid + RuleWizard 三步向导 | Stepper 向导；乐观更新 + 失败回滚（开关类）；mono 展示 cron/日志 | API-08~19 + 表B /subscribe/save、/job/log；告警到达 ≤1 分钟（UC-004 验收 3）；渠道 SPI 扩展 |

关键实现口径：① 指标卡组件作为内置图表插件实现（数值 + 同环比 + 迷你趋势，FE-CHART-04），数据源走指标查询接口而非通用数据集；② 设计器拖拽一期用 sortablejs（已在依赖内），网格吸附按「指针坐标 ÷ 网格步长取整 + 对齐线」实现，自由画布吸附复杂度超标时降级为槽位式布局分两期交付（对齐 P2「真拖拽」8~12 人周估算，FE-MOD-04）；③ 联动关系存看板 JSON linkages[]，画布连线用 SVG overlay 可视化；钻取层级存 drillPath[]，运行时面包屑上卷；④ 可视化/源码双向同步以看板 JSON 为中间态，源码编辑即编辑 HTML 模板，切回时 schema 校验；⑤ 报表条件格式为前端规则引擎（字段+条件+阈值+样式即改即预览），规则随报表定义落 STYLE_JSON。

mock → 生产切换与前后端联调约定

原型 API 层 DG.api = {request, get, post, put, del}，页面脚本只调用包装方法；联调时仅替换 request 实现，端点路径、请求体字段、响应信封与错误码语义保持不变。切换与联调约定如下表（对齐《05 交互事件与接口对接规范》第 5 章）：

| 约定项 | 内容 |
| --- | --- |
| 替换入口 | 仅重写 DG.api.request(method, path, {query, body}) 为真实 fetch；get/post/put/del 包装签名保持不变，页面脚本零改动 |
| 响应信封 | 后端必须返回 {code, message, data}；前端统一在 request 层判断 code===0，非 0 走错误处理约定（400 表单定位/401 跳登录/403 无权限/404 空态/429 限流/500 错误块），各页面不得自行发明错误格式 |
| 路径与参数 | URL path、query 键、body 字段名与契约表一致；{id} 路径参数 URL 编码；页面跳转带参约定保持（如 chatbi.html?q= → /chatbi?q=） |
| 静态资源与 base | 原型相对路径（assets/css/theme.css 等）生产部署到子路径时统一 base，避免 shell 注入与跳转 404 |
| 分页约定 | 列表端点统一加分页参数（page/pageSize，20/50/100）；原型返回全量 rows 仅演示态 |
| 跨域与凭证 | 会话 Cookie 跨域需 credentials:'include' + SameSite=Lax（嵌入场景走签名 Token 通道而非会话）；API Key 请求头 X-API-Key；嵌入 JWT 以 ?token= 或 SDK 注入 |
| 必补端点 | 原型以 Toast 占位的 22 个后端必补端点见《05 交互事件与接口对接规范》4.2 表 B（含 /dashboard/save、/subscribe/save、/job/log 等），实现后须回填契约表并补 mock 桩 |
| 遗留确认项 | 问数 conclusion 为 HTML 富文本，前端渲染须白名单消毒（DOMPurify）；/report/export 异步任务 ID 与完成通知通道；大屏 REFRESH_INTERVAL 默认档——三项联调前需产品/后端确认 |

性能与信创前端要点

性能手段（FE-PERF-01~07，对齐 PRD 11.1 与 6.4：首屏/看板加载 P95≤3s 的前端侧手段）

| 条款 | 手段 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| FE-PERF-01 | 路由级代码分割：每模块异步 chunk；设计器/大屏/移动端进入才加载 | 首屏 JS ≤350KB（gzip，待实测） |
| FE-PERF-02 | 图表懒初始化：可视区外 ECharts 延迟 init（IntersectionObserver）；echarts-gl/地图分包 | 看板 12 图 TTI 达标 |
| FE-PERF-03 | 虚拟滚动：问数消息流/审计日志/血缘大图；DataTable 懒加载分页 | 万级行不卡 |
| FE-PERF-04 | 缓存：静态资源强缓存（hash 文件名）+ 指标/字典接口前端短时缓存 30s | 重复进入秒开 |
| FE-PERF-05 | 骨架屏三级（页面/卡片/表格）；>10s 提示 + 取消（IX-FB-02） | 感知性能 |
| FE-PERF-06 | 渲染节流：document.hidden 暂停大屏刷新/轮播；resize/滚动 rAF 节流 | CPU 占用受控 |
| FE-PERF-07 | 包体预算 CI 校验 + 前端性能埋点（LCP/FID/看板渲染耗时上报） | 回归可发现 |

兼容与信创（FE-COMPAT-01~05）

| 条款 | 方案 | 对齐 PRD |
| --- | --- | --- |
| FE-COMPAT-01 | 浏览器矩阵：Chrome/Edge/Firefox/Safari 最新两大版本 + 国产浏览器（360/奇安信/红莲花）冒烟清单 | NFR-AVAIL-06 |
| FE-COMPAT-02 | 构建降级：Vite target es2015（必要时 @vitejs/plugin-legacy）；backdrop-filter 加 -webkit- 前缀与无玻璃降级 | 信创终端 |
| FE-COMPAT-03 | 信创冒烟用例集：登录/看板渲染/图表交互/导出（麒麟/UOS + 国产浏览器），问题纳入 FR-XC-02 清单 | FR-XC-02 |
| FE-COMPAT-04 | WebGL 探测降级：三维初始化前探测，不可用降级 2D 等价图表 + 提示条，不白屏 | NFR-AVAIL-03 |
| FE-COMPAT-05 | 字体本地打包：--font 栈含 HarmonyOS Sans SC/微软雅黑；Barlow 等西文数字字体不走 CDN | NFR-AVAIL-04 |

交付走查与一致性校验

构建与交付按 FE-BUILD-01~04 执行（Maven 集成、产物落位 /ui/、双形态验证、开发代理）。原型一致性校验（FE-BUILD-05）为提测门禁：页面路由 = 原型 15 页映射表（PRD 附录 17.3）；token 值 = theme.css；导航分组 = NAV 五分组；不通过不进入提测。每阶段结束跑一次「原型 → 实现」对照走查，偏差项登记回归（FE-PLAN-01）。

| 条款 | 内容 |
| --- | --- |
| FE-BUILD-01 | frontend-maven-plugin 挂 datagear-web 模块：npm ci && npm run build（vue-tsc --noEmit + vite build） |
| FE-BUILD-02 | 产物拷贝至 /ui/ 前缀静态资源目录；history 路由后端 fallback 到 /ui/index.html；Freemarker 布局不变 |
| FE-BUILD-03 | CI 双形态验证：可执行单 war（内嵌 Tomcat）+ 外置 WAR；抽验 Docker 镜像静态资源完整性 |
| FE-BUILD-04 | 开发代理：/login、/api、/checkCode → localhost:50401（VITE_BACKEND_TARGET 可覆盖）；SSE 代理开 proxyTimeout |
| FE-BUILD-05 | 交付走查清单：页面路由 = 原型 15 页映射表（PRD 附录 17.3）；token 值 = theme.css；导航分组 = NAV 五分组；不通过不进入提测 |
| FE-PLAN-01 | 每阶段结束跑「原型 → 实现」对照走查，偏差项登记回归 |

附录

FR→模块→设计章节映射表

| PRD 功能需求 | FR 编号 | SDS 设计章节 |
| --- | --- | --- |
| 数据接入 | FR-DS/FR-FILE/FR-HTTP/FR-STREAM/FR-DRIVER/FR-SQLPAD/FR-GUARD | 模块详细设计-数据接入 |
| 数据存储 | FR-STORE-01~17 | 模块详细设计-数据存储 |
| 语义层与指标中心★ | FR-SEM-01~09 | 模块详细设计-语义层与指标中心★ |
| 数据治理 | FR-GOV-01~16 | 模块详细设计-数据治理 |
| 数据处理与建模 | FR-MODEL-01~05、FR-PREP-01~05 | 模块详细设计-数据处理与建模 |
| 数据展示 | FR-VIZ/FR-DISP/FR-CHART/FR-MAP/FR-3D/FR-SCREEN/FR-FILL | 模块详细设计-数据展示 |
| 数据下钻与交互分析 | FR-DRILL/FR-LINK/FR-NAV/FR-FILTER | 模块详细设计-数据下钻与交互分析 |
| AI 增强分析（ChatBI）★ | FR-AI-01~10 | 模块详细设计-AI 增强分析★、AI 质量设计 |
| 数据告警与订阅推送 | FR-ALERT-01~06、FR-EXCH-11~12 | 模块详细设计-数据告警与订阅推送 |
| 统计报表 | FR-RPT-01~22 | 模块详细设计-统计报表 |
| 移动端 | FR-MOB-01~41 | 模块详细设计-移动端 H5 |
| 系统管理（行列权限）★ | FR-AUTH-01~17、FR-SYS-01~05 | 模块详细设计-系统管理★、安全设计 |
| 数据交换、嵌入与开放 API★ | FR-EXCH-01~20、FR-EMBED-01~05 | 模块详细设计-数据交换嵌入与开放 API★、接口设计 |
| 协作与内容治理 | FR-COLLAB-01~05 | 模块详细设计-协作与内容治理 |
| 实时 OLAP 与信创适配 | FR-RT-01~03、FR-XC-01~03 | 模块详细设计-实时 OLAP 与信创适配、兼容性设计 |
| 交付与部署 | FR-DELIV-01~08 | 模块详细设计-交付与部署 |
| 综合首页 | FR-HOME-01~25 | 模块详细设计-综合首页 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09 | 架构组 | 依据 PRD V4.1 编写首版 SDS（与封面修订记录一致） |
| V1.1 | 2026-09-04 | 架构组 · 前端组 | 结合「能源暗域」高保真原型深化：接口设计新增「五大页面 REST 契约明细」（端点/请求/响应/错误码/落库/权限，与 mock-api 64 端点对齐）；新增「前端实现与原型对齐设计」章（前端架构分层、设计系统三层落地、Dg 组件库对照、五大页面 Vue 实现设计、mock→生产切换与联调约定、性能与信创前端要点） |

本文档为 DataGear 二次开发的软件设计基线（SDS V1.0），与《PRD-BI产品需求文档-V4.1-优化版》配套使用；设计中表名/类名/接口路径为设计建议，落地实现时可细化调整，但不得与 PRD V4.1 的范围、编号与指标口径矛盾。本版（V1.1 深化）新增接口设计「五大页面 REST 契约明细」与「前端实现与原型对齐设计」章，以原型为事实源将页面级接口契约与前端实现方案固化为联调基线。