商业智能分析平台

产品需求文档（PRD）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | DataGear 商业智能分析平台（数据可视化分析与商业智能平台） |
| 基线版本 | 6.0.0（Java 8 / Spring Boot 2.7 / jQuery+Vue3+PrimeVue 混合前端 / Freemarker 服务端渲染） |
| 文档版本 | V4.1（优化版：在V4.0最终整合版基础上完成一致性校准与商业闭环补章） |
| 文档目的 | 定义 DataGear 从「数据可视化看板工具」升级为「语义层驱动的一站式 BI 平台」的完整需求，包含用户分析、场景业务流、用户故事、交互设计、入口终端、功能规格、MVP规划、验收标准与版本规划 |
| 适用范围 | 产品、设计、开发、测试、实施及二次开发团队 |
| 许可协议 | LGPL-3.0（开源版）；另提供企业版 |
| 国内参照 | 帆软 FineBI 7.0/FineChatBI、阿里 Quick BI、观远数据、Smartbi、Kyligence Zen、永洪、亿信 ABI、DataEase/SQLBot |
| 国际参照 | Tableau、Power BI、Looker、Qlik、ThoughtSpot、Apache Superset、Metabase |
| 状态标注约定 | 【已实现】= 6.0.0 代码已具备；【部分实现】= 已有雏形需增强；【全新建设】= 代码零实现需新建 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-06 | 产品组 | 初始版本，完整能力蓝图 |
| V2.0 | 2025-09 | 产品组 | 竞品深化、现状盘点与实施路径 |
| V3.0 | 2026-03 | 产品组 | V1+V2整合最终版，统一需求基线 |
| V4.0 | 2026-08 | 产品组 | 按标准PRD模板深化：补充用户画像Personas、用户旅程地图、信息架构、数据模型、核心功能用户故事与验收标准、成功度量指标、灰度发布策略 |
| V4.0最终整合版 | 2026-09 | 产品组 | 整合V4.0原始与深化版全部内容；新增场景与业务流、用户故事与核心用例、用户交互设计、入口与终端要求、用户与角色定义、MVP规划与实现、核心用例描述 |
| V4.1 | 2026-09 | 产品组 | 依据《PRD-V4.0评审报告》修订：①一致性校准（ChatBI优先级统一P2/Phase 2、MVP与UC-003验收冲突解除、KPI双口径互注、FR-GOV编号修复、术语表合并）；②商业闭环补章（商业模式与定价、ROI与投入测算、资源与团队假设、指标字典、埋点方案、用户旅程地图、数据迁移与升级兼容）；③MVP瘦身（签名嵌入移至Phase 1，聚焦"口径统一"单一假设）；④AI验收硬化（≥200题盲测、评测集公开、<80%降级退路）；⑤信创提前半档（Phase 2并行双库适配专项）；⑥可用性补强（新手引导与模板中心FR、交互原则落地、实施工程师角色补齐、体验目标分阶段口径） |

目录

1. 产品概述	7

1.1. 产品背景	7

1.2. 产品目标	8

1.3. 产品定位	8

1.4. 产品范围	8

1.5. 产品价值	9

1.6. 战略支点与产品边界	10

1.7. 名词解释	10

2. 用户与角色定义	12

2.1. 目标用户概览	12

2.2. 用户角色定义与职责	12

2.3. 用户角色权限矩阵	13

2.4. 用户画像（Personas）	14

2.5. 用户旅程地图（新增）	17

3. 场景与业务流	17

3.1. 典型业务场景	17

3.2. 核心业务流程	18

3.3. 场景-角色-功能映射矩阵	22

4. 用户故事与核心用例	24

4.1. 用户故事列表（按优先级）	24

4.2. 核心用例描述	27

5. 用户交互设计	33

5.1. 交互设计原则	33

5.2. 全局交互规范	33

5.3. 核心页面交互说明	34

5.4. 交互状态说明	36

6. 入口与终端要求	38

6.1. 入口矩阵	38

6.2. 终端适配要求	38

6.3. 各终端功能对比	39

6.4. 终端性能要求	40

6.5. 移动端专项要求	40

7. 竞品格局与趋势洞察	42

7.1. 国际竞品能力矩阵	42

7.2. 国内竞品动态与借鉴方向	42

7.3. 六大趋势判断（战略输入）	44

8. 现状盘点与差距分析	45

8.1. 已实现能力（可作为建设基座）	45

8.2. 未实现能力（真实状态）	45

8.3. 差距分析结论	46

9. 产品架构	48

9.1. 功能架构	48

9.2. 信息架构（导航结构）	48

9.3. 核心数据模型	50

9.4. 技术架构概要	52

10. 功能需求	54

10.1. 数据接入【已实现，信创/实时适配为增强】	54

10.2. 数据存储【部分实现：系统库与缓存已有，集市/生命周期为全新建设】	55

10.3. 语义层与指标中心 ★核心新增【全新建设 · 最高优先级】	55

10.4. 数据治理【全新建设（元数据解析已有基础）】	56

10.5. 数据处理与建模【已实现数据集基础，自助准备为全新建设】	56

10.6. 数据展示【已实现核心能力，拖拽/大屏/填报为全新建设】	57

10.7. 数据下钻与交互分析【已实现核心能力】	58

10.8. AI增强分析（ChatBI）★核心新增【全新建设 · 可插拔模块】	58

10.9. 数据告警与订阅推送 ★新增【全新建设 · 高性价比】	59

10.10. 统计报表【全新建设 · 建议作为企业版增值能力】	60

10.11. 移动端【全新建设 · H5深化策略】	60

10.12. 系统管理【已实现基础，行列级权限为全新建设】	61

10.13. 数据交换、嵌入与开放API【导入导出已实现，其余为全新建设】	61

10.14. 协作与内容治理 ★新增【全新建设 · 低成本高感知】	62

10.15. 实时OLAP与信创适配【增强现有（数据源深化）】	62

10.16. 交付与部署【全新建设 · 低成本】	63

10.17. 综合首页【全新建设】	63

10.18. 数据迁移与升级兼容（新增，隶属10.16交付与部署）	64

11. 非功能需求	64

11.1. 性能需求	64

11.2. 安全需求	64

11.3. 可用性与兼容性	65

11.4. AI质量	65

11.5. 可扩展性与可维护性	65

11.6. 容量规划	66

12. MVP规划与实现	67

12.1. MVP定义与目标	67

12.2. MVP范围（做）	67

12.3. MVP范围（不做/后置）	68

12.4. MVP实现路径（迭代计划）	69

12.5. MVP验收标准	69

12.6. MVP发布计划与灰度策略	70

12.7. MVP成功度量	71

13. 优先级与版本规划	72

13.1. 优先级矩阵	72

13.2. 分阶段Roadmap	73

13.3. 灰度发布策略与回滚方案	75

13.4. 路径决策逻辑（为什么是这个顺序）	76

14. 商业模式与投入测算（新增）	77

14.1. 商业模式与定价	77

14.2. ROI与投入测算	78

14.3. 资源与团队假设	78

15. 成功度量指标	79

15.1. 指标字典（新增）	79

15.2. 产品KPI	80

15.3. 功能使用率监控	81

15.4. 埋点与使用分析方案（新增）	81

15.5. 用户反馈机制	82

16. 风险与依赖	83

16.1. 技术风险	83

16.2. 业务风险	83

16.3. 外部依赖	84

17. 附录	86

17.1. 术语表（已合并正文名词解释）	86

17.2. 参考资料	87

产品概述

产品背景

随着企业数字化转型深入，数据已成为核心生产要素。但多数企业面临数据分散、指标口径不一、取数依赖技术人员、传统BI部署成本高等痛点。DataGear 作为开源轻量BI平台，已具备数据接入、数据集、70+图表、自由看板等基础能力，但在语义层、自助分析、企业级治理、AI增强分析等方面存在差距。

本PRD定义 DataGear 从「数据可视化看板工具」升级为「语义层驱动的一站式BI平台」的完整需求，覆盖数据接入、存储、治理、建模、分析、展示、分享全链路，并为二次开发明确方向与路径。

产品目标

| 目标维度 | 具体目标 | 衡量指标 |
| --- | --- | --- |
| 业务目标 | 成为开源BI领域语义层+AI增强分析的标杆产品 | GitHub Star年增长≥50%、企业版付费转化率≥15% |
| 功能目标 | 补齐语义层、告警订阅、开放API、行列权限、AI问数五大核心能力 | P0功能100%交付、P1功能80%交付 |
| 体验目标 | 分阶段口径：Phase 1 考核"分析师自助取数占比"；Phase 2（问数/可视化构建器就绪后）才考核"业务人员零SQL完成80%的常规分析需求" | 自助分析使用率≥60%（Phase 1，分析师口径）；业务人员零SQL完成80%常规分析（Phase 2 考核）；问数准确率≥85% |
| 性能目标 | 常规查询P95≤3秒，百万级数据P95≤3秒（亚秒级为常规目标，前提：单表十万级以内或经缓存/OLAP引擎，估算口径待压测验证） | 看板加载P95≤3s、指标查询P95≤3s |
| 生态目标 | 支持嵌入第三方系统，提供数据API与MCP接口 | 嵌入SDK月下载≥5000、API月调用≥100万次（漏斗口径：SDK下载→激活集成→正式接入使用，按假设激活率约50%、接入使用率约30%估算，与"嵌入功能使用率≥15%"（MVP成功度量，口径为使用嵌入功能的部署占比）相互印证；均为估算假设，待验证） |

产品定位

DataGear 是一款开源免费、轻量、可私有化的"语义层驱动"商业智能（BI）分析平台：以数据集语义层与指标中心为地基，向上支撑自由看板、自助分析与AI增强分析（ChatBI），向外以开放API/嵌入SDK/MCP供给数据与指标，覆盖「接入→存储→治理→建模→分析→展示→分享」完整数据链路，服务中文场景与信创环境。

产品范围

本期范围（做）：

● 语义层与指标中心：维度/度量/指标定义、目录、认证、版本、血缘、统一消费、开放API

● AI增强分析（可插拔）：智能问数（Text2DSL）、AI解读、归因分析、BYO-LLM配置

● 数据告警与订阅推送：调度框架、阈值告警、看板/报表订阅、多渠道通知

● 数据交换与开放API：数据API服务、签名Token嵌入、Embed JS SDK、MCP Server

● 系统管理增强：行/列级数据权限、动态脱敏

● 交付与部署：Docker镜像、备份恢复、项目导入导出

● 综合首页：数据门户、工作台、全局搜索、收藏、首页组件库

明确不做（边界）：

● 不做独立重型ETL/数据集成产品；只做数据集内轻量数据准备，重ETL交由上游（SeaTunnel/Flink CDC等）

● 不做SaaS多租户云平台；坚持私有化单体+可选外置库高可用

● 不做自研OLAP引擎；以"直连实时OLAP+缓存加速"双轨应对实时化

● 不做裸text-to-SQL问数；坚持"语义层grounding+DSL中间层"的确定性路线

产品价值

● 安全稳定：私有化部署、数年迭代、基于角色的权限、数据默认私有、加密脱敏。

● 口径统一：语义层与指标中心保障"一个指标一个口径"，贯穿图表、报表、告警与AI问数。

● 功能丰富：多源接入、六类数据集、70+图表、GIS/三维/大屏、报表、模板化看板。

● 智能易用：可视化查询构建器、智能问数（ChatBI）、AI解读与归因，业务零SQL自助。

● 治理可控：元数据、数据标准、数据质量、数据血缘、指标认证一体的轻量数据治理。

● 易于扩展：运行时数据源驱动、自定义图表插件、开放看板API、数据API、嵌入SDK与MCP。

● 自由制作：原生HTML模板、可视化/源码编辑、多端响应式、联动钻取。

战略支点与产品边界

三个战略支点：

● 语义层优先：指标中心是ChatBI准确率、告警、嵌入、治理的共同地基，作为最高优先级的全新建设模块。

● AI可插拔而非重写内核：对标SQLBot，智能问数做成独立可插拔模块（复用现有数据集/权限体系），支持DeepSeek/Qwen/OpenAI兼容接口的自带模型（BYO-LLM）。

● 开放与嵌入放大生态：签名Token嵌入、数据API、MCP Server三层开放，让DataGear可被第三方系统与AI Agent消费。

名词解释

本章名词解释已合并至附录《术语表》（见附录 16.1，含全部术语定义），正文不再重复维护，请以附录为准。

用户与角色定义

目标用户概览

| 角色 | 占比估算 | 核心诉求 | 使用频率 | 技术水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据分析师 | 20% | 高效建模、拖拽出图、自助下钻、复杂报表 | 每日 | 中高（熟练SQL） |
| 业务人员 | 45% | 零SQL取数、查看看板、智能问数、移动端查看 | 每日/每周 | 低（只会Excel） |
| 数据工程师 | 10% | 数据接入、治理、元数据维护、数据交换 | 每周 | 高（精通SQL/Python） |
| 开发人员 | 10% | 自定义插件、扩展驱动、API调用、嵌入集成 | 每周 | 高（精通开发） |
| 系统/数据管理员 | 10% | 用户权限、数据源防护、指标认证、系统配置 | 每周 | 中（熟悉IT运维） |
| 企业决策层 | 5% | 大屏驾驶舱、经营报表、主动推送、移动查看 | 每周/每月 | 低（关注结论） |

用户角色定义与职责

| 角色 | 职责描述 | 核心权限 | 关键操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据分析师 | 负责数据建模、图表/看板/报表制作、自助分析、响应业务取数需求 | 数据源只读、数据集读写、图表/看板/报表读写、指标查看/引用、问数使用 | 创建数据集、定义指标、制作看板、下钻分析、分享看板 |
| 业务人员 | 消费数据、查看看板/报表、自助取数、智能问数、移动端查看 | 已授权资源只读、问数使用、收藏/订阅、分享（受限） | 查看看板、智能问数、下钻、订阅推送、移动端查看、分享链接 |
| 数据工程师 | 负责数据接入、数据治理、元数据维护、数据质量、数据交换任务 | 数据源读写、驱动管理、数据治理配置、元数据管理、数据导入导出 | 配置数据源、上传驱动、定义数据标准、配置质量规则、管理元数据 |
| 开发人员 | 负责自定义开发、插件扩展、API集成、嵌入集成、二次开发 | 全部开发相关权限、图表插件管理、API Key管理、嵌入密钥管理 | 开发图表插件、调用数据API、配置嵌入、扩展数据源驱动、二次开发 |
| 系统/数据管理员 | 负责系统管理、用户权限、安全配置、指标认证、系统监控 | 全部管理权限、用户/角色/组织管理、权限配置、数据源防护、指标认证、审计日志 | 创建用户、分配角色、配置行/列权限、认证指标、查看审计日志、系统配置 |
| 企业决策层 | 消费核心经营数据、查看大屏/报表、接收主动推送、关键决策 | 已授权核心资源只读、大屏查看、订阅接收、移动端查看 | 查看大屏驾驶舱、接收经营日报、查看核心指标、移动端随时看 |
| 匿名用户 | 通过分享链接/密码访问公开看板 | 仅分享资源只读 | 查看看板（通过分享链接） |
| 实施工程师 | 负责交付、部署、环境迁移与集成实施（客户现场/项目制场景） | 项目导入导出、Docker交付与部署配置、备份恢复、嵌入集成配置（权限取"数据工程师+开发人员"相关子集，可按项目授权） | Docker部署、项目打包迁移、备份恢复、模板分发、嵌入集成实施 |

用户角色权限矩阵

| 功能模块 | 管理员 | 数据工程师 | 数据分析师 | 业务人员 | 开发人员 | 决策层 | 匿名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户/角色/组织管理 | 读写 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 系统配置/审计日志 | 读写 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 数据源管理 | 读写 | 读写 | 只读 | 无 | 读写 | 无 | 无 |
| 驱动管理 | 读写 | 读写 | 无 | 无 | 读写 | 无 | 无 |
| SQL工作台 | 读写 | 读写 | 读写 | 无 | 读写 | 无 | 无 |
| 数据集管理 | 读写 | 读写 | 读写 | 只读 | 读写 | 只读 | 无 |
| 指标中心 | 认证/读写 | 读写 | 读写 | 只读 | 读写 | 只读 | 无 |
| 数据治理 | 读写 | 读写 | 只读 | 无 | 读写 | 无 | 无 |
| 图表/看板/报表 | 读写 | 只读 | 读写 | 只读 | 读写 | 只读 | 分享只读 |
| 大屏 | 读写 | 只读 | 读写 | 只读 | 读写 | 只读 | 无 |
| 智能问数(ChatBI) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 无 |
| 告警/订阅 | 读写 | 读写 | 读写 | 只读/订阅 | 读写 | 只读/订阅 | 无 |
| 数据API/嵌入 | 读写 | 读写 | 只读 | 无 | 读写 | 无 | 无 |
| 行/列权限配置 | 读写 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 综合首页 | 配置/使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 无 |
| 项目导入导出 | 读写 | 读写 | 读写 | 无 | 读写 | 无 | 无 |

注：实施工程师（交付/部署/集成场景角色，对应 US-006、S-13、S-15）权限取"数据工程师+开发人员"相关子集（项目导入导出、Docker交付、备份恢复、嵌入集成为读写），矩阵从简不另列。

用户画像（Personas）

Persona 1：数据分析师 — 李明

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 男，28岁，某制造企业数据部分析师，3年BI使用经验 |
| 技术背景 | 熟练SQL，了解Python，使用过FineBI/Tableau |
| 核心目标 | 快速响应业务部门的取数需求，搭建可复用的看板和报表，减少重复取数工作 |
| 典型场景 | 业务部门要一份"上月各区域销售同比分析"，李明需要连接数据库、写SQL、做图表、搭看板、分享给业务 |
| 痛点 | 1. 相同指标在不同看板里口径不一致，经常被业务质疑；2. 取数需求太多，疲于应付；3. 复杂报表制作耗时 |
| 期望 | 1. 指标统一定义，一次定义多处使用；2. 拖拽式自助分析，减少SQL编写；3. 看板可复用、可模板化 |
| 使用设备 | PC为主（Windows+Chrome），偶尔平板查看 |

Persona 2：业务人员 — 王芳

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 女，32岁，某零售企业区域销售经理，非技术背景 |
| 技术背景 | 只会Excel，不会SQL，对BI工具了解有限 |
| 核心目标 | 随时查看自己负责区域的销售数据，发现异常，快速获取答案，不需要等分析师 |
| 典型场景 | 早上打开系统看昨日销售看板，发现某品类销量下滑30%，想知道是哪个门店、什么原因，通过智能问数提问"上周华东区销量下滑最多的TOP5门店" |
| 痛点 | 1. 不会写SQL，取数要排队等分析师；2. 看板太复杂，找不到自己要看的数据；3. 移动端体验差 |
| 期望 | 1. 自然语言问数，说人话就能拿到数据；2. 首页个性化，只看自己关心的指标；3. 手机上随时看、随时分享 |
| 使用设备 | 手机为主（微信/企业微信），PC偶尔使用 |

Persona 3：数据工程师 — 张伟

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 男，30岁，某金融企业数据平台工程师，5年数据开发经验 |
| 技术背景 | 精通SQL/Python/Shell，熟悉数仓建模、ETL、数据治理 |
| 核心目标 | 保障数据接入稳定、数据质量可控、元数据可追溯、数据安全合规 |
| 典型场景 | 新业务系统上线，需要配置数据源接入、定义数据标准、配置质量校验规则、追踪数据血缘 |
| 痛点 | 1. 数据源种类多，接入配置繁琐；2. 数据质量问题发现晚，已经影响报表；3. 数据血缘不清晰，改个字段不知道影响哪些报表 |
| 期望 | 1. 数据源驱动可插拔，新数据库快速接入；2. 数据质量规则可配置，异常自动告警；3. 字段级血缘可视化，影响分析一键完成 |
| 使用设备 | PC（Linux/Mac+Chrome） |

Persona 4：开发人员 — 陈磊

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 男，26岁，某SaaS公司全栈开发工程师，2年工作经验 |
| 技术背景 | 精通Java/JavaScript，了解Vue/React，有API开发经验 |
| 核心目标 | 将BI能力快速嵌入到自家产品中，自定义图表，通过API获取数据 |
| 典型场景 | 公司产品需要增加数据看板功能，陈磊需要用嵌入SDK把DataGear看板集成进去，自定义图表插件，通过数据API获取指标数据 |
| 痛点 | 1. 嵌入体验差，需要登录、样式不统一；2. 自定义图表开发文档不全；3. API鉴权复杂，限流不透明 |
| 期望 | 1. 签名Token免登嵌入，白标定制，JS SDK简单易用；2. 图表插件开发文档+示例齐全；3. RESTful API，Key鉴权，自动生成文档，限流可配置 |
| 使用设备 | PC（Mac+Chrome） |

Persona 5：系统管理员 — 赵静

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 女，35岁，某国企信息中心系统管理员，8年IT运维经验 |
| 技术背景 | 熟悉Linux/Windows，了解数据库，非开发背景 |
| 核心目标 | 保障系统稳定运行，用户权限规范，数据安全合规，信创环境适配 |
| 典型场景 | 新员工入职，需要创建账号、分配角色、配置数据权限；季度安全审计，需要查看操作日志、外发记录 |
| 痛点 | 1. 权限粒度不够，只能控制到资源级，不能控制行/列；2. 敏感数据泄露风险，外发无审计；3. 信创环境兼容性问题多 |
| 期望 | 1. 行/列级数据权限，按组织自动过滤；2. 敏感字段动态脱敏，外发审批+水印+审计；3. 国产数据库/OS/浏览器全适配，有性能验证报告 |
| 使用设备 | PC（Windows+国产浏览器） |

Persona 6：企业决策层 — 刘总

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 男，45岁，某集团公司CEO，非技术背景 |
| 技术背景 | 只会用手机和基本电脑操作，关注结论而非过程 |
| 核心目标 | 随时掌握公司经营状况，发现异常及时决策，数据主动推送而非被动查询 |
| 典型场景 | 早上手机收到经营日报推送，点开看核心指标；发现利润率下降，点击钻取看是哪个业务板块；在大屏上看实时销售数据 |
| 痛点 | 1. 数据滞后，看到的都是上周的；2. 报表太复杂，找不到关键信息；3. 异常发现晚，损失已经造成 |
| 期望 | 1. 核心指标实时/准实时更新，移动端随时看；2. 首页只放最重要的KPI，一目了然；3. 异常自动检测+主动推送，归因分析给出原因；4. 大屏驾驶舱，开会时展示 |
| 使用设备 | 手机（微信/短信）+ 会议室大屏 |

用户旅程地图（新增）

旅程1：王芳（业务人员）——收到日报推送→发现异常→问数追问→分享结论（端到端）

| 阶段 | 触点 | 行为 | 情绪 | 断点 | 机会点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 接收推送 | 微信/企微/邮件 | 早上8点收到经营日报推送，点击链接 | 期待 | 推送内容与本人负责区域不相关时直接忽略 | 订阅可按角色/组织个性化；推送直达对应看板（深链） |
| 2. 打开看板 | 移动端H5/PC | 打开昨日销售看板，浏览核心指标卡 | 平稳 | 移动端加载慢、看板太复杂找不到关注指标 | 首页个性化指标卡（FR-SEM-07）；移动端首屏≤5秒 |
| 3. 发现异常 | 看板/指标卡 | 发现某品类销量下滑30%，想定位门店与原因 | 焦虑 | 不会SQL，传统方式需排队等分析师 | 指标卡一键下钻；异常自动归因（FR-AI-06，Phase 2） |
| 4. 问数追问 | 智能问数 | 提问"上周华东区销量下滑最多的TOP5门店"，并追问"是什么原因" | 好奇→信任（取决于准确率） | 问数答非所问则信任崩塌；取数逻辑不透明不敢用 | DSL确定性路线+取数逻辑透明化+认证答案兜底（NFR-AI-01/03/04） |
| 5. 分享结论 | 分享链接/微信 | 将问数结果转图表/看板，生成分享链接发给团队 | 满足 | 分享出去的链接同事无权限打开 | 分享时自动携带权限校验提示；一键转看板（FR-AI-03） |

注：该旅程覆盖 P1（订阅推送/首页）与 P2（问数/归因）能力，Phase 1 内"问数"环节以问数内测版（种子用户小范围开放）先行验证。

场景与业务流

典型业务场景

| 场景编号 | 场景名称 | 主要角色 | 场景描述 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 经营日报自动推送 | 决策层/业务人员 | 每天早上8点，系统自动生成经营日报（核心指标+趋势+异常），推送到微信/企微/邮件，用户点击直达看板 | 调度框架、订阅推送、指标中心、看板快照、移动端 |
| S-02 | 业务人员智能问数 | 业务人员 | 业务人员在问数框输入"上月各区域销售额同比"，系统返回图表+数据+结论，可一键保存为看板 | 智能问数、语义层、指标中心、DSL中间层、透明化 |
| S-03 | 分析师搭建经营看板 | 数据分析师 | 分析师连接数据源→创建数据集→定义指标→拖拽图表→组装看板→配置联动钻取→发布分享 | 数据接入、数据集、指标中心、图表、看板设计器、联动钻取 |
| S-04 | 指标异常告警 | 业务人员/管理员 | 对核心指标设置阈值告警（如"日销售额低于100万"），触发时自动推送通知，用户点击查看详情和归因 | 指标中心、阈值告警、通知渠道、归因分析 |
| S-05 | 第三方系统嵌入看板 | 开发人员 | 开发人员用签名Token将DataGear看板免登嵌入到自家产品，支持白标、行级权限透传、参数传递 | 签名Token嵌入、Embed JS SDK、白标、行级权限透传 |
| S-06 | 数据API对外服务 | 开发人员/数据工程师 | 将数据集/指标发布为REST API，外部系统通过API Key调用，支持限流、监控、自动文档 | 数据API服务、API Key鉴权、限流、调用监控、自动文档 |
| S-07 | 行级数据权限控制 | 系统管理员 | 管理员配置"华东区用户只能看华东区数据"，不同用户查同一看板看到不同行集，敏感列自动脱敏 | 行级权限、列级权限、动态脱敏、权限模型扩展 |
| S-08 | 数据治理与质量监控 | 数据工程师 | 数据工程师配置数据质量规则（非空/唯一/范围），定时执行校验，质量问题自动告警，可查看质量报告和血缘 | 数据质量、元数据管理、数据血缘、调度框架、告警 |
| S-09 | 大屏驾驶舱展示 | 决策层/分析师 | 在会议室大屏上展示实时经营驾驶舱，支持多页轮播、实时刷新、三维图表、地图下钻 | 大屏设计器、大屏组件库、实时刷新、三维图表、GIS地图 |
| S-10 | 中国式复杂报表 | 数据分析师/业务人员 | 制作分组/交叉/电子表格报表，支持多级表头、斜线表头、条件格式、小计合计、导出Excel/PDF、定时推送 | 统计报表、报表设计器、公式计算、条件格式、导出、订阅推送 |
| S-11 | 数据填报与回写 | 业务人员/分析师 | 业务人员在填报表单中录入数据，校验后回写数据库，支持审批流程、批量导入、移动端填报 | 数据填报、填报控件、数据校验、回写、审批流程、移动端填报 |
| S-12 | AI数据解读与归因 | 业务人员/分析师 | 对任意图表一键生成AI解读（趋势/占比/异常），指标波动时自动归因（哪个维度/成员贡献最大） | AI解读、归因分析、智能问数、BYO-LLM |
| S-13 | 项目迁移与模板分发 | 实施工程师/分析师 | 将开发环境的项目（数据集/图表/看板）打包导出，导入到生产环境；内置看板模板一键套用 | 项目导入导出、备份恢复、模板市场、版本升级 |
| S-14 | 移动端随时查看 | 业务人员/决策层 | 在手机/平板上查看看板/报表，支持手势交互、下钻、分享到微信、接收推送通知、离线缓存 | 移动端H5、响应式、手势交互、社交分享、推送通知、离线缓存 |
| S-15 | 信创环境部署 | 系统管理员/实施工程师 | 在国产OS（麒麟/统信）+国产数据库（达梦/金仓/GaussDB）+国产浏览器环境部署运行，有性能验证报告 | 信创适配、Docker部署、数据源驱动、性能验证、国密支持 |

核心业务流程

流程1：数据接入→治理→建模→展示主流程

| 步骤 | 操作角色 | 操作内容 | 系统响应 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据工程师 | 配置数据源（数据库/文件/HTTP/实时流），测试连接 | 连接校验、驱动加载、密码加密存储 | 数据源注册成功 |
| 2 | 数据工程师 | 执行元数据采集，定义数据标准和质量规则 | 自动采集库/表/列元数据，质量规则可配置 | 元数据目录、数据标准、质量规则 |
| 3 | 数据分析师 | 创建数据集（SQL/HTTP/CSV/Excel/JSON），定义字段和参数 | 数据集模板解析（Freemarker）、参数化查询、缓存配置 | 可复用数据集 |
| 4 | 数据分析师 | 在语义层定义维度/度量/指标，认证发布 | 指标查询引擎编译为参数化SQL，指标目录管理 | 统一定义的指标 |
| 5 | 数据分析师 | 创建图表（选插件、绑定数据集/指标、数据标记） | 70+图表渲染、一图多数据集、实时预览 | 图表部件 |
| 6 | 数据分析师 | 组装看板（HTML模板+图表部件+联动/钻取/筛选） | 拖拽布局、联动配置、钻取层级、响应式 | 可发布看板 |
| 7 | 管理员/分析师 | 配置权限（资源级/行级/列级）、脱敏规则 | 权限模型扩展、查询改写、动态脱敏 | 安全可控的访问控制 |
| 8 | 分析师/管理员 | 发布分享（密码分享/签名Token嵌入/链接/数据API） | 分享密码、JWT签发、API Key、白名单 | 多渠道分享与嵌入 |
| 9 | 业务人员/决策层 | 终端消费（PC/移动/大屏），下钻分析，智能问数 | 多端响应式、实时刷新、下钻联动、ChatBI | 数据洞察与决策支持 |
| 10 | 系统 | 主动触达（阈值告警/订阅推送/指标关注动态） | 调度框架定时执行、多渠道通知、快照渲染 | 主动数据服务 |

流程2：智能问数（ChatBI）详细流程

| 步骤 | 操作角色 | 操作内容 | 系统响应 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务人员 | 在问数框输入自然语言问题（如"上月各区域销售额同比"） | 接收问题，进入问数流程 | 问题为空时提示输入 |
| 2 | 系统 | 知识库检索（RAG） | 检索术语库、同义词、业务规则、golden queries、认证答案 | 无匹配时进入通用意图识别 |
| 3 | 系统 | 大模型意图理解与拆解 | BYO-LLM解析问题，识别指标、维度、筛选、排序、时间窗 | 模型调用失败时返回友好提示，建议换种问法 |
| 4 | 系统 | 生成中间DSL | 将意图转化为结构化DSL（指标/维度/筛选/排序/时间窗） | DSL生成失败时展示澄清问题，主动追问 |
| 5 | 系统 | 命中认证答案判断 | 检查是否匹配golden queries或认证答案 | 未命中时继续执行查询 |
| 6 | 系统 | 指标查询引擎执行 | DSL→指标定义解析→编译为参数化SQL→行列权限改写→动态脱敏→执行→缓存 | 查询超时/失败时展示错误原因，建议缩小范围 |
| 7 | 系统 | 返回三段式回答 | 图表+数据表格+自然语言结论+取数逻辑说明 | 数据为空时展示空状态，建议调整筛选条件 |
| 8 | 业务人员 | 多轮追问/澄清 | 上下文管理，继续提问（如"华东区呢"、"按门店细分"） | 上下文丢失时提示重新描述 |
| 9 | 业务人员 | 一键转图表/看板/分享 | 将问数结果保存为图表或添加到看板，生成分享链接 | 保存失败时提示重试 |

流程3：指标查询（语义层）详细流程

| 步骤 | 操作内容 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标消费方提交查询 | 图表/报表/告警/问数/外部API提交「指标+维度+筛选+时间窗」 | 查询请求 |
| 2 | 指标定义解析 | 从指标中心读取指标定义（口径、聚合方式、派生公式、同环比计算） | 解析后的指标逻辑 |
| 3 | 编译为参数化SQL | 将指标+维度+筛选编译为SQL，复用${pc()}预编译机制，防注入 | 可执行SQL |
| 4 | 行列权限改写 | 根据当前用户角色/组织，在行级过滤条件中追加权限规则，列级隐藏敏感列 | 权限改写后的SQL |
| 5 | 动态脱敏 | 对剩余可见列中的敏感字段应用脱敏规则（掩码/截断/替换/哈希） | 脱敏后的结果集 |
| 6 | 执行与缓存 | 执行SQL，检查数据集级缓存策略，命中缓存直接返回，未命中执行并缓存 | 结构化结果数据 |
| 7 | 返回结果+口径元信息 | 返回数据+指标口径信息（供透明化展示），包含查询耗时、缓存命中状态 | 最终结果+元信息 |

流程4：告警与订阅推送流程

| 步骤 | 操作角色 | 操作内容 | 系统响应 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务人员/管理员 | 配置告警规则（选择指标+阈值条件+检测频率+通知渠道+接收人） | 规则校验、保存到调度框架 | 告警规则 |
| 2 | 业务人员 | 配置订阅（选择看板/报表+频率+推送时间+格式+渠道） | 订阅保存、关联调度任务 | 订阅任务 |
| 3 | 系统 | 调度框架定时触发 | Quartz按cron触发告警检测和订阅生成 | 任务执行 |
| 4 | 系统 | 告警检测/快照生成 | 告警：执行指标查询→阈值判断；订阅：无头浏览器渲染看板截图/PDF/Excel | 告警结果/快照文件 |
| 5 | 系统 | 通知发送 | 通过邮件/Webhook/站内信/企微/飞书发送通知，包含指标值、阈值、链接/附件 | 通知消息 |
| 6 | 系统 | 静默与去重 | 检查静默期配置，同一异常在静默期内不重复告警 | 去重后的通知 |
| 7 | 用户 | 接收并处理 | 用户收到通知，点击链接直达看板/报表，查看详情和归因，标记已处理 | 告警处理记录 |
| 8 | 系统 | 历史留存 | 告警记录、订阅历史、执行日志持久化，可查询和审计 | 历史记录 |

流程5：签名Token嵌入流程

| 步骤 | 操作角色 | 操作内容 | 系统响应 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理员/开发人员 | 在嵌入管理页面生成嵌入密钥（共享密钥+白名单+过期时间） | 密钥生成、加密存储、白名单配置 | 嵌入密钥 |
| 2 | 开发人员 | 第三方后端用共享密钥签发JWT（含用户ID、组织、资源ID、参数、过期时间） | JWT标准签发，HS256签名 | 时效Token |
| 3 | 开发人员 | 前端调用DataGearEmbed.render(dom, {resource, token, theme, params}) | JS SDK加载、Token校验、资源加载 | 嵌入初始化 |
| 4 | 系统 | Token认证与校验 | Spring Security过滤链校验JWT签名、过期时间、白名单、资源权限 | 认证通过/拒绝 |
| 5 | 系统 | 行级权限透传 | 从Token中提取用户/组织属性，自动套用行级数据权限和列级脱敏 | 权限过滤后的数据 |
| 6 | 系统 | 白标渲染 | 隐藏DataGear品牌元素（logo/链接/页脚），应用自定义主题色 | 白标看板 |
| 7 | 用户 | 在第三方系统中交互 | 用户在嵌入看板中进行下钻、联动、筛选、导出等操作 | 无缝交互体验 |
| 8 | 系统 | 调用监控与审计 | 记录嵌入调用日志、Token使用情况、异常访问 | 监控与审计数据 |

流程6：权限校验流程

请求 → 身份识别（会话/API Key/签名Token/匿名）→ 功能权限（角色/菜单校验）→ 资源级数据权限（Authorization表：资源×主体×权限值）→ 行级数据权限（按组织/字段值过滤）→ 列级数据权限（敏感列隐藏）→ 动态脱敏（按角色脱敏规则）→ 业务执行 → 结果返回（已脱敏数据）。

流程7：数据集查询（参数化）流程

看板/图表/报表请求 → 携带参数值（DataSetQuery）→ 数据集模板解析（Freemarker，${param}/${pc(param)}）→ 连接数据源执行（SQL/HTTP/文件读取）→ 结果结构化（字段映射、类型转换、附加数据）→ 返回DataSetResult → 图表/报表渲染。

场景-角色-功能映射矩阵

| 场景 | 数据分析师 | 业务人员 | 数据工程师 | 开发人员 | 管理员 | 决策层 | 核心功能模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营日报推送 | 配置 | 消费 | — | — | 管理 | 消费 | 调度/订阅/指标/移动端 |
| 智能问数 | 使用 | 主要使用 | — | — | — | 使用 | ChatBI/语义层/指标中心 |
| 搭建经营看板 | 主要使用 | — | 支持 | — | — | — | 数据集/指标/图表/看板 |
| 指标异常告警 | 配置 | 接收 | — | — | 管理 | 接收 | 指标中心/告警/通知 |
| 第三方嵌入 | — | — | — | 主要使用 | 管理 | — | 签名Token/JS SDK/白标 |
| 数据API服务 | — | — | 配置 | 主要使用 | 管理 | — | 数据API/Key鉴权/限流 |
| 行级权限控制 | — | 受影响 | — | — | 主要使用 | 受影响 | 行/列权限/动态脱敏 |
| 数据治理 | — | — | 主要使用 | — | 管理 | — | 元数据/质量/血缘/标准 |
| 大屏驾驶舱 | 制作 | — | — | — | — | 主要使用 | 大屏/三维/地图/实时刷新 |
| 复杂报表 | 主要使用 | 查看 | — | — | — | 查看 | 统计报表/设计器/导出 |
| 数据填报 | 设计 | 主要使用 | — | — | 管理 | — | 填报/校验/回写/审批 |
| AI解读归因 | 使用 | 主要使用 | — | — | — | 使用 | AI解读/归因/ChatBI |
| 项目迁移 | 执行 | — | 执行 | — | 管理 | — | 导入导出/备份/模板 |
| 移动端查看 | — | 主要使用 | — | — | — | 主要使用 | 移动端H5/响应式/推送 |
| 信创部署 | — | — | — | — | 主要使用 | — | 信创适配/Docker/性能验证 |

用户故事与核心用例

用户故事列表（按优先级）

P0用户故事（MVP必须实现）：

| 编号 | 用户故事 | 角色 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | 作为数据分析师，我希望在数据集上定义维度和度量，以便后续快速创建指标 | 数据分析师 | P0 | 维度支持类型和层级；度量支持6种聚合方式；定义后可预览 |
| US-002 | 作为数据分析师，我希望定义原子指标和派生指标，并统一口径，以便所有看板使用相同指标 | 数据分析师 | P0 | 原子/派生指标；含口径说明；图表可直接引用；修改后自动更新 |
| US-003 | 作为数据分析师，我希望在看板中使用指标卡片组件，以便直观展示核心KPI | 数据分析师 | P0 | 指标卡片含数值+同环比+迷你趋势；可配置时间范围；点击可下钻 |
| US-004 | 作为系统管理员，我希望配置调度任务并查看执行日志，以便定时任务可控可追溯 | 系统管理员 | P0 | Quartz持久化；任务管理UI；执行日志；失败重试 |
| US-005 | 作为开发人员，我希望用签名Token将看板免登嵌入到自家系统，以便用户无需二次登录 | 开发人员 | P0 | JWT签发/校验；Embed JS SDK；白标；Token过期/篡改被拒 |
| US-006 | 作为实施工程师，我希望用Docker一键部署DataGear，以便快速交付客户 | 实施工程师 | P0 | Dockerfile+compose；5分钟启动；环境变量化配置；数据卷持久化 |
| US-007 | 作为系统管理员，我希望一键备份和恢复系统，以便数据安全可控 | 系统管理员 | P0 | 系统库+HOME一键备份；可恢复；完整性校验；定时自动备份 |

P1用户故事（第一阶段增强）：

| 编号 | 用户故事 | 角色 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-010 | 作为业务人员，我希望对核心指标设置阈值告警，以便异常时第一时间收到通知 | 业务人员 | P1 | 阈值条件配置；多渠道通知；静默去重；告警历史 |
| US-011 | 作为企业决策层，我希望订阅经营日报，每天早上自动收到推送 | 决策层 | P1 | cron定时；快照生成（图片/PDF/Excel）；多渠道推送；订阅管理 |
| US-012 | 作为开发人员，我希望将数据集/指标发布为REST API，以便外部系统调用获取数据 | 开发人员 | P1 | 一键发布；API Key鉴权；限流配额；自动文档；调用监控 |
| US-013 | 作为系统管理员，我希望配置行级数据权限，以便不同用户只能看到自己组织的数据 | 系统管理员 | P1 | 按组织/字段值过滤；查询改写；不同用户行集不同；实时生效 |
| US-014 | 作为系统管理员，我希望配置列级权限和动态脱敏，以便敏感字段不被未授权用户看到 | 系统管理员 | P1 | 按角色隐藏列；掩码/截断/替换脱敏；查询和导出都脱敏；敏感字段自动识别 |
| US-015 | 作为数据工程师，我希望维护业务术语和同义词库，以便ChatBI能准确理解业务用语 | 数据工程师 | P1 | 术语/同义词维护；关联指标/字段；可检索；问数grounding |
| US-016 | 作为数据分析师，我希望认证指标并查看版本历史，以便确保指标口径可信 | 数据分析师 | P1 | 已认证标记；版本历史；变更记录；认证内容优先展示 |
| US-017 | 作为业务人员，我希望在综合首页看到个性化的看板和指标，以便快速找到关心的数据 | 业务人员 | P1 | 首页个性化；指标卡片；常用看板；全局搜索；收藏/最近访问 |

P2用户故事（第二阶段增强）：

| 编号 | 用户故事 | 角色 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-008 | 作为业务人员，我希望用自然语言提问获取数据，以便不需要写SQL也能自助取数 | 业务人员 | P2 | 问数返回图表+数据+结论；取数逻辑透明；标准问题准确率≥85%（标准问题集与盲测口径见 NFR-AI-01）。备注：随 Phase 2 交付（与 FR-AI-01 及 Roadmap 一致） |
| US-009 | 作为业务人员，我希望问数时系统能主动澄清歧义，以便获得准确答案 | 业务人员 | P2 | 歧义时主动追问；多轮上下文；澄清选项可点击。备注：随 Phase 2 交付（与 FR-AI-01 及 Roadmap 一致） |
| US-018 | 作为业务人员，我希望对图表一键生成AI解读，以便快速撰写分析报告 | 业务人员 | P2 | 趋势/占比/异常解读；与数据一致；可编辑/复制/导出 |
| US-019 | 作为数据分析师，我希望指标波动时自动归因，以便快速找到原因 | 数据分析师 | P2 | 多维贡献度拆解；Top贡献维度/成员；归因结论可解释 |
| US-020 | 作为业务人员，我希望用可视化查询构建器零SQL生成数据集，以便不需要写SQL | 业务人员 | P2 | 选表/字段→过滤→聚合→排序；SQL逃生舱；实时预览 |
| US-021 | 作为数据分析师，我希望组合多个数据集（含跨源），以便进行关联分析 | 数据分析师 | P2 | 多数据集连接/合并；跨源查询（DuckDB/Calcite）；可复用 |
| US-022 | 作为数据分析师，我希望看板/图表有版本历史并可回滚，以便误操作可恢复 | 数据分析师 | P2 | 保存即快照；版本列表；一键回滚；自动保存临时内容 |
| US-023 | 作为业务人员，我希望在手机上查看看板并进行手势交互，以便随时分析数据 | 业务人员 | P2 | 响应式H5；手势缩放/滑动；下钻联动；微信/企微轻应用 |
| US-024 | 作为数据工程师，我希望配置数据质量规则并自动校验，以便数据问题早发现 | 数据工程师 | P2 | 非空/唯一/范围/格式规则；定时校验；质量报告；异常告警 |
| US-025 | 作为数据工程师，我希望查看字段级数据血缘和影响分析，以便变更前评估影响 | 数据工程师 | P2 | 数据源→数据集→指标→图表/报表血缘；影响分析；可视化展示 |

P3用户故事（第三阶段/商业化）：

| 编号 | 用户故事 | 角色 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-026 | 作为数据分析师，我希望制作中国式复杂报表（分组/交叉/电子表格），以便满足国内报表需求 | 数据分析师 | P3 | 拖拽设计；多级表头；公式计算；条件格式；多格式导出 |
| US-027 | 作为业务人员，我希望在填报表单中录入数据并回写数据库，以便数据上报 | 业务人员 | P3 | 类Excel填报；多种控件；校验；回写；审批流程；移动端填报 |
| US-028 | 作为决策层，我希望在大屏上展示实时经营驾驶舱，以便开会展示 | 决策层 | P3 | 大屏模板；组件库；等比缩放；实时刷新；多页轮播；三维/地图 |
| US-029 | 作为开发人员，我希望通过MCP协议让AI Agent消费BI资产，以便智能化集成 | 开发人员 | P3 | MCP Server；列指标/查指标/取数据集工具；AI Agent可调用 |
| US-030 | 作为系统管理员，我希望在信创环境（国产OS/数据库/浏览器）部署运行，以便满足政企要求 | 系统管理员 | P3 | 达梦/金仓/GaussDB适配；麒麟/统信兼容；国产浏览器冒烟；性能验证报告 |

核心用例描述

用例UC-001：指标定义与消费

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC-001 |
| 用例名称 | 指标定义与消费 |
| 参与者 | 数据分析师（主）、业务人员（消费） |
| 前置条件 | 1. 用户已登录且有数据集管理权限；2. 已存在可用的数据集；3. 数据集已定义字段 |
| 主流程 | 1. 数据分析师进入指标中心，点击"新建指标"；2. 选择关联数据集，选择维度（可配置层级）和度量（选择聚合方式）；3. 填写指标名称、口径说明、业务归属、负责人；4. 若是派生指标，配置计算公式（可引用其他指标）、同环比设置；5. 点击"预览"验证指标值正确；6. 保存指标，可选择"认证发布"；7. 数据分析师在看板中添加指标卡片组件，选择已定义的指标；8. 配置时间范围和对比维度；9. 看板渲染指标卡片（数值+同环比+迷你趋势）；10. 业务人员查看看板，点击指标卡片可下钻到明细 |
| 备选流程 | 4a. 派生指标公式引用不存在的指标→系统提示"引用的指标不存在"，阻止保存；5a. 预览数据为空→系统提示"当前筛选条件下无数据，请检查维度和筛选"，允许保存但标记为"无数据" |
| 异常流程 | 2a. 数据集无可用数值字段→系统提示"该数据集无可用于度量的数值字段"，无法创建指标；6a. 指标名称重复→系统提示"同主题域下已存在同名指标"，要求重命名；9a. 指标查询超时→展示加载超时提示，提供"重试"和"缩小时间范围"建议 |
| 后置条件 | 1. 指标保存到指标中心，可被图表/报表/告警/问数/API引用；2. 认证指标有"已认证"标记，优先展示；3. 修改指标定义后，所有引用该指标的图表自动更新 |
| 验收标准 | 1. 支持原子指标和派生指标（四则运算/同比/环比/占比/累计）；2. 维度支持层级定义（年→季→月→日）；3. 度量支持SUM/AVG/COUNT/MAX/MIN/COUNT_DISTINCT；4. 指标卡片展示数值+同环比（数值+百分比+箭头）+迷你趋势图；5. 修改指标后引用处自动更新，无需手动修改；6. 指标查询P95≤3秒（百万级数据经OLAP引擎） |

用例UC-002：智能问数（ChatBI）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC-002 |
| 用例名称 | 智能问数（ChatBI） |
| 参与者 | 业务人员（主）、数据分析师（配置知识库） |
| 前置条件 | 1. 用户已登录且有问数使用权限；2. 已配置BYO-LLM模型（OpenAI兼容接口）；3. 已存在已认证指标和业务术语库；4. 用户有相关数据的行/列权限 |
| 主流程 | 1. 业务人员在问数框输入自然语言问题（如"上月各区域销售额同比"）；2. 系统检索知识库（术语/同义词/业务规则/golden queries/认证答案）；3. 大模型解析问题，识别指标、维度、筛选、排序、时间窗，生成中间DSL；4. 检查是否命中认证答案，命中则直接返回认证结果；5. 未命中则DSL经指标查询引擎执行（含行列权限校验和脱敏）；6. 系统返回三段式回答：图表（自动选择合适图表类型）+数据表格+自然语言结论；7. 展示取数逻辑说明（用了哪个指标、哪些筛选条件、时间范围）；8. 业务人员可继续追问（如"华东区呢"），系统保持上下文；9. 业务人员可点击"转图表"或"添加到看板"保存结果；10. 业务人员可分享问数结果链接 |
| 备选流程 | 3a. 问题有歧义（如"销售数据"）→系统主动追问"请问您想查看哪个时间范围？哪个区域？销售额还是销量？"，提供可点击选项；8a. 追问超出上下文范围→系统提示"已切换到新的查询上下文"，重新开始意图识别 |
| 异常流程 | 2a. 大模型调用失败（网络/Key无效/超时）→展示"AI服务暂时不可用，请稍后重试"，并提供"切换到手动查询"入口；5a. 指标查询无数据→展示空状态图表，提示"当前条件下无数据，建议调整时间范围或筛选条件"；5b. 用户无权限查看请求的数据→展示"您暂无权限查看该数据，请联系管理员"，不泄露任何数据；6a. DSL生成失败→展示"未能理解您的问题，建议换种问法，如：2024年各区域销售额排名" |
| 后置条件 | 1. 问数记录保存到历史，可在"我的问数"中查看；2. 问数结果转图表/看板后保存为独立资源；3. 问数调用日志记录（含问题、DSL、耗时、是否命中认证答案），用于准确率评估和模型优化 |
| 验收标准 | 1. 标准问题集≥200题，由≥5名外部种子用户盲测，准确率≥85%；评测集与口径随版本公开；若准确率<80%，按退路降级为检索式问答（指标/数据集检索+引导式取数），不发布生成式问数；2. 问数响应时间≤5秒（含大模型调用+查询执行）；3. 全部回答展示取数逻辑，可点击验证；4. 越权问题被拒绝，不泄露数据；5. 支持多轮对话，上下文保持≥5轮；6. 歧义问题主动澄清，不瞎猜；7. 未配置LLM时，问数入口隐藏，系统正常运行 |

用例UC-003：签名Token嵌入

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC-003 |
| 用例名称 | 签名Token嵌入第三方系统 |
| 参与者 | 开发人员（主）、系统管理员（配置密钥）、终端用户（消费嵌入看板） |
| 前置条件 | 1. 管理员已生成嵌入密钥（共享密钥+白名单+过期时间）；2. 第三方系统有后端服务可签发JWT；3. 已存在可分享的看板/报表/图表；4. 嵌入资源已授权给对应用户 |
| 主流程 | 1. 系统管理员在"嵌入管理"页面生成嵌入密钥，配置白名单域名和过期时间；2. 开发人员在第三方后端用共享密钥签发JWT，payload包含：用户ID、组织ID、角色、资源ID、参数、过期时间（建议≤5分钟）；3. 第三方前端引入DataGear Embed JS SDK；4. 调用DataGearEmbed.render(domElement, {resource: "dashboard/123", token: jwt, theme: "light", params: {region: "华东"}})；5. SDK向DataGear发起请求，携带Token；6. DataGear Spring Security过滤链校验JWT：签名验证→过期检查→白名单校验→资源权限校验；7. 校验通过后，从Token提取用户/组织属性，套用行级数据权限和列级脱敏；8. 渲染看板，隐藏DataGear品牌元素（白标），应用自定义主题；9. 终端用户在第三方系统中与看板交互（下钻、联动、筛选、导出）；10. 所有交互请求携带同一Token，权限持续生效 |
| 备选流程 | 6a. Token签名验证失败→返回401错误，SDK展示"嵌入认证失败，请联系管理员"；6b. Token已过期→返回401，SDK自动提示第三方后端重新签发Token；6c. 请求来源不在白名单→返回403，展示"该域名未授权嵌入"；8a. 用户无权限查看该资源→返回403，展示"您暂无权限查看该看板" |
| 异常流程 | 4a. SDK加载失败（网络问题）→展示"看板加载失败，请刷新重试"，提供重试按钮；7a. 行级权限查询改写失败→拒绝查询，记录错误日志，不返回数据；9a. 看板数据查询超时→展示加载超时，提供"重试"按钮，不展示部分数据 |
| 后置条件 | 1. 嵌入调用日志记录（Token ID、用户、资源、时间、IP、耗时、状态码），用于监控和审计；2. 嵌入密钥可随时吊销，吊销后所有已签发Token立即失效；3. 嵌入看板的所有操作受DataGear权限体系控制，无法绕过 |
| 验收标准 | 1. 第三方页面免登嵌入看板，首屏加载≤3秒（含数据查询）；2. Token过期/篡改/签名错误均被拒绝，返回明确错误；3. 资源级权限校验：未授权资源不可访问（注：行级权限透传依赖 FR-AUTH-10/11，随 Phase 1 交付后补齐该项验收——届时恢复"同一看板不同用户嵌入看到不同行集"的验收标准）；4. 白标：隐藏DataGear logo、链接、页脚等品牌元素；5. 支持主题定制（主题色、明暗主题）；6. 支持参数传递（筛选条件、默认值）；7. 嵌入密钥可吊销，吊销后立即生效；8. JS SDK提供npm包和CDN两种引入方式，有完整文档和示例 |

用例UC-004：阈值告警与订阅推送

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC-004 |
| 用例名称 | 阈值告警与订阅推送 |
| 参与者 | 业务人员（配置/接收）、系统管理员（管理通知渠道） |
| 前置条件 | 1. 调度框架（Quartz）已部署运行；2. 邮件/Webhook/站内信通知渠道已配置；3. 已存在可监控的指标；4. 用户有告警/订阅配置权限 |
| 主流程 | 1. 业务人员进入"告警管理"，点击"新建告警规则"；2. 选择要监控的指标，配置维度和筛选条件；3. 设置阈值条件（高于/低于/变化率超过X%，可配置持续N个周期）；4. 设置检测频率（每小时/每天/每周，具体时间点）；5. 选择通知渠道（邮件/Webhook/站内信/企微/飞书）和接收人；6. 配置静默期（如夜间22:00-8:00不告警）和去重规则（同一异常24小时内只告警一次）；7. 保存规则，调度框架注册定时任务；8. 到检测时间，调度框架触发任务，执行指标查询；9. 阈值判断：满足条件则生成告警记录，通过配置的渠道发送通知；10. 通知内容包含：指标名称、当前值、阈值、变化幅度、时间、看板链接、归因链接；11. 业务人员收到通知，点击链接直达看板查看详情，或点击归因查看原因；12. 业务人员在告警历史中标记"已处理"，添加处理备注 |
| 备选流程 | 9a. 不满足阈值条件→不发送通知，记录检测日志（值、是否触发）；10a. 通知渠道发送失败→自动重试3次（间隔1分钟），仍失败则记录失败日志，在告警管理页面展示发送失败标记 |
| 异常流程 | 2a. 指标无数据→系统提示"该指标当前无数据，无法配置告警"，阻止保存；8a. 指标查询超时/失败→记录错误日志，不发送告警，连续失败3次后通知管理员"告警规则执行异常"；10b. 接收人无权限查看该指标→通知中不包含具体数值，只提示"您关注的指标触发告警，请登录系统查看" |
| 后置条件 | 1. 告警记录持久化，可在"告警历史"中查询（按时间/指标/状态筛选）；2. 订阅推送历史可查，包含推送时间、渠道、接收人、状态；3. 调度任务执行日志可查，包含开始/结束时间、耗时、成功/失败、错误信息 |
| 验收标准 | 1. 支持高于/低于/变化率超过三种阈值类型，可配置持续周期；2. 支持邮件/Webhook/站内信三种基础渠道，Webhook可对接钉钉/企微/飞书机器人；3. 告警通知到达延迟≤1分钟（从触发到发送）；4. 静默期和去重规则生效，同一异常不重复打扰；5. 告警历史可查询、可标记已处理、可导出；6. 订阅看板快照支持图片/PDF/Excel三种格式；7. 调度框架支持任务启停、立即执行、失败重试、执行日志查看 |

用例UC-005：行/列级数据权限与动态脱敏

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC-005 |
| 用例名称 | 行/列级数据权限与动态脱敏 |
| 参与者 | 系统管理员（配置）、所有用户（受权限影响） |
| 前置条件 | 1. 权限模型已扩展支持行/列级；2. 已存在用户、角色、组织架构；3. 已存在数据集和图表/看板；4. 管理员有权限配置权限 |
| 主流程 | 1. 系统管理员进入"权限管理"，选择要配置的数据集/图表/看板；2. 配置行级权限：选择角色/用户/组织，设置行过滤条件（如"组织=华东区"、"部门=销售部"、"创建人=当前用户"），支持多条件AND/OR组合；3. 配置列级权限：选择角色，设置可见字段列表（隐藏敏感列如手机号、身份证、薪资）；4. 配置脱敏规则：对剩余可见列中的敏感字段设置脱敏方式（掩码/截断/替换/哈希），按角色生效；5. 保存权限配置；6. 业务人员（华东区销售经理）登录，查看看板；7. 系统在查询执行前，根据当前用户的角色/组织，在行级过滤条件中追加"region=华东"；8. 列级权限隐藏"手机号""身份证"列，不返回给前端；9. 对"客户姓名"列应用掩码脱敏（张*三）；10. 业务人员看到的看板数据：只有华东区的行，没有手机号/身份证列，客户姓名已脱敏；11. 管理员（全部权限）查看看板，看到全部数据，不脱敏；12. 数据导出时同样应用行/列权限和脱敏，导出文件中不包含未授权数据 |
| 备选流程 | 2a. 行过滤条件引用的字段不存在→系统提示"字段不存在，请重新选择"；6a. 用户同时属于多个角色→行级权限取并集（OR），列级权限取交集（最严格） |
| 异常流程 | 7a. 权限查询改写失败→拒绝查询，返回"数据权限校验失败，请联系管理员"，不返回任何数据；10a. 脱敏规则配置错误（如正则表达式无效）→该列返回"***"，记录错误日志，不暴露原始数据 |
| 后置条件 | 1. 权限配置实时生效，无需重启；2. 权限变更记录审计日志（谁、何时、改了什么权限）；3. 所有数据访问（查询/导出/API/问数）均经过行/列权限校验和脱敏，无绕过路径 |
| 验收标准 | 1. 行级权限：不同用户查同一图表/报表，返回的行集不同；2. 列级权限：敏感列对指定角色完全隐藏（不返回数据，前端也不展示列）；3. 动态脱敏：掩码（138****1234）、截断（前4位）、替换（固定值）、哈希四种方式；4. 敏感字段自动识别：手机号、身份证、银行卡、邮箱正则匹配，可手动标记；5. 导出、API、问数、嵌入均应用权限和脱敏，无绕过；6. 权限变更实时生效（≤10秒）；7. 权限配置支持按角色/用户/组织/匿名四种主体；8. 行过滤条件支持字段=当前用户属性（如"创建人=${currentUser}"） |

用例UC-006：数据API服务

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC-006 |
| 用例名称 | 数据API发布与调用 |
| 参与者 | 开发人员（发布/调用）、数据工程师（审核）、系统管理员（Key管理） |
| 前置条件 | 1. 已存在可发布的数据集/指标；2. 用户有API发布权限；3. 指标开放API（FR-SEM-08）已实现 |
| 主流程 | 1. 开发人员进入"数据API"，点击"发布API"；2. 选择要发布的数据集或指标；3. 配置API路径（如/api/v1/sales）、请求方法（GET/POST）、参数定义（名称、类型、是否必填、默认值）；4. 配置返回字段（选择哪些字段返回，可重命名）；5. 配置限流策略（QPS上限、日调用量配额）；6. 保存并发布API；7. 系统自动生成API文档（Swagger格式），包含路径、参数、返回示例、错误码；8. 系统自动生成调用示例（cURL/JavaScript/Python）；9. 开发人员创建API Key，配置Key名称、过期时间、绑定IP白名单（可选）；10. 外部系统用API Key调用数据API；11. 系统校验Key有效性→限流检查→参数校验→执行查询（应用行/列权限和脱敏）→返回JSON结果；12. 调用监控记录：调用量、耗时、成功率、错误码趋势；13. 开发人员在"API监控"页面查看调用统计 |
| 备选流程 | 6a. API路径已存在→系统提示"该路径已被占用，请修改"；11a. 调用超过限流→返回429 Too Many Requests，包含Retry-After头；11b. 参数校验失败→返回400 Bad Request，包含具体错误字段和原因 |
| 异常流程 | 11c. API Key无效/过期/被吊销→返回401 Unauthorized；11d. 查询执行失败→返回500 Internal Server Error，记录错误日志，不暴露内部错误信息；11e. Key绑定IP白名单但请求IP不在白名单→返回403 Forbidden |
| 后置条件 | 1. API可上下线、版本管理、删除；2. API调用日志持久化，可查询和审计；3. API Key可吊销，吊销后立即失效；4. API调用量计入配额，超额自动限流 |
| 验收标准 | 1. 数据集和指标均可一键发布为REST API；2. API Key鉴权，支持过期时间和IP白名单；3. 限流支持QPS和日调用量配额，超额返回429；4. 自动生成Swagger文档和cURL/JS/Python调用示例；5. 调用监控展示调用量、耗时（P50/P95/P99）、成功率、错误码分布；6. API调用同样应用行/列权限和脱敏，无绕过；7. API支持版本管理（v1/v2），可灰度发布；8. API响应时间P95≤3秒（不含数据库查询时间） |

用户交互设计

交互设计原则

● 一致性：相同功能在不同页面交互方式一致，相同操作有相同反馈

● 即时反馈：用户操作后≤200ms给出视觉反馈，加载状态明确展示

● 容错性：危险操作有二次确认，误操作可撤销，错误提示可理解

● 渐进式：复杂功能分步引导，新手有引导，老手可跳过

● 可访问性：支持键盘操作，颜色对比度符合WCAG AA，支持屏幕阅读器（限定范围：新建 Vue3 页面；旧 jQuery 页面明示豁免，列入豁免清单，验收条目见 NFR-AVAIL-08）

● 移动端优先（限定为消费类场景移动可用）：查看/批注/审批类场景移动端优先，设计类（看板/报表/大屏设计器）桌面优先

全局交互规范

| 交互类型 | 规范 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 加载状态 | 按钮点击后变为loading状态（禁用+旋转图标）；页面加载用骨架屏；数据加载用表格行占位 | 查询按钮点击→loading→结果展示 |
| 空状态 | 无数据时展示空状态插图+说明文字+操作按钮（如有） | 看板列表为空→"还没有看板，点击新建" |
| 错误状态 | 错误提示用红色文字+图标，说明原因和解决建议，提供重试按钮 | 查询失败→"查询失败，请检查网络连接 [重试]" |
| 成功状态 | 操作成功用绿色Toast提示，3秒自动消失，重要操作可停留 | 保存成功→"保存成功"Toast |
| 确认弹窗 | 删除/发布/吊销等危险操作弹出确认框，说明后果，按钮用"确认删除/取消" | 删除数据源→"删除后关联数据集将不可用，确认删除？" |
| 表单校验 | 必填项标*；失焦时校验；错误信息在字段下方红色展示；提交时全部校验 | 用户名输入→失焦→"用户名已存在" |
| 分页 | 列表统一分页，每页20/50/100可选，显示总数和当前范围 | 共156条，每页20条，第1-20条 |
| 搜索 | 全局搜索支持跨资源搜索，输入后即时联想，支持快捷键Ctrl+K | 搜索"销售"→联想销售看板/指标/数据集 |
| 快捷键 | 常用操作支持快捷键：Ctrl+S保存、Ctrl+K搜索、Ctrl+Z撤销、Esc关闭弹窗 | 看板编辑中Ctrl+S保存 |
| 拖拽 | 拖拽时显示占位符，释放时有吸附效果，拖拽过程中显示半透明预览 | 拖拽图表到看板画布→占位符→吸附对齐 |
| 右键菜单 | 列表项/画布组件支持右键菜单，包含常用操作 | 右键看板→编辑/分享/复制/删除/导出 |

核心页面交互说明

页面1：综合首页（工作台）

| 区域 | 交互说明 |
| --- | --- |
| 顶部导航栏 | Logo+全局搜索框（Ctrl+K唤起）+新建按钮下拉+消息通知（红点）+用户头像菜单 |
| 左侧主导航 | 可折叠，一级导航：首页、数据接入、数据治理、语义层、数据建模、数据分析、智能分析、告警订阅、开放平台、系统管理；当前项高亮 |
| 指标卡横滑区 | 展示关注的核心指标，横向滚动，每张卡片：指标名+当前值+同环比（颜色箭头）+迷你趋势图；点击卡片下钻 |
| 快捷入口宫格 | 新建数据源/数据集/图表/看板/报表/大屏，图标+文字，点击直达对应创建页 |
| 常用看板卡片流 | 看板缩略图+名称+最近访问时间+收藏按钮，点击打开看板，支持排序（最近/最热/收藏） |
| 待办与消息 | 待办审批/待填报任务+系统通知+告警通知，点击直达对应页面 |
| 运营位 | 系统公告/新手引导/功能上新，可关闭，管理员可配置 |
| 首页布局管理 | 拖拽调整卡片顺序和显隐，保存个性化布局，支持"恢复默认" |

页面2：指标中心

| 区域 | 交互说明 |
| --- | --- |
| 左侧指标目录树 | 按主题域/部门/层级树形组织，可展开折叠，当前选中高亮，支持搜索过滤 |
| 顶部操作栏 | 新建指标按钮+搜索框+筛选（认证状态/负责人/创建时间）+视图切换（列表/卡片） |
| 指标列表/卡片 | 列表：指标名+类型（原子/派生标签）+认证标记+负责人+热度+操作（查看/编辑/删除）；卡片：指标名+当前值+趋势图+口径摘要 |
| 指标详情页 | Tab页：概览（数值+趋势+同环比）、口径定义（公式+维度+筛选）、血缘（上游数据集/下游图表报表）、版本历史、认证记录、评论 |
| 指标定义向导 | 分步引导：1.选择数据集→2.定义维度/度量→3.配置指标属性（名称/口径/归属）→4.预览验证→5.保存发布；每步可返回修改 |
| 关注按钮 | 详情页和列表中均有"关注"按钮，关注后在首页指标卡区展示 |
| 认证操作 | 管理员可点击"认证"按钮，填写认证说明，认证后指标显示"已认证"绿色标记，优先展示 |

页面3：智能问数（ChatBI）

| 区域 | 交互说明 |
| --- | --- |
| 对话区 | 消息气泡式展示，用户问题右对齐，系统回答左对齐；回答包含图表+数据表格+自然语言结论+取数逻辑折叠区 |
| 输入框 | 底部固定输入框，支持多行输入，Enter发送，Shift+Enter换行；左侧+号可上传文件/选择指标；右侧发送按钮；输入时显示联想建议 |
| 取数逻辑展示 | 回答下方有"查看取数逻辑"折叠按钮，展开显示：使用的指标、维度、筛选条件、时间范围、SQL（可选）；支持"一键转图表"和"复制SQL" |
| 多轮上下文 | 对话保持上下文，追问时引用前文；顶部显示"当前上下文：销售额-2024年"，可点击清除上下文重新开始 |
| 澄清交互 | 系统主动追问时，展示问题+可点击选项按钮（如"时间范围：[本月] [上月] [本季度] [自定义]"），用户点击即可，无需打字 |
| 历史记录 | 左侧或顶部展示"我的问数"历史列表，按时间分组，点击恢复对话；支持删除单条历史 |
| 推荐问题 | 输入框为空时，展示推荐问题（热门问题/基于用户角色的推荐），点击直接提问 |
| 反馈按钮 | 每个回答下方有"有用/无用"反馈按钮，无用时可填写原因，用于模型优化 |
| 转存操作 | 回答右上角有"转图表""添加到看板""分享"按钮，点击执行对应操作 |

页面4：看板设计器

| 区域 | 交互说明 |
| --- | --- |
| 顶部工具栏 | 看板名称（可编辑）+保存/预览/发布按钮+撤销/重做+缩放比例+设备切换（PC/平板/手机）+源码模式切换 |
| 左侧组件库 | Tab页：图表（70+类型图标）、表格、指标卡、文本/图片/视频、地图、三维、装饰/容器；拖拽组件到画布 |
| 中间画布 | 网格背景（可开关），组件可拖拽移动、缩放、对齐、吸附；选中组件显示调整手柄；支持多选、编组、置顶/置底；右键菜单 |
| 右侧属性面板 | Tab页：数据（绑定数据集/指标、字段映射、筛选）、样式（颜色、字体、边框、背景、动画）、交互（联动、钻取、跳转）；属性实时生效 |
| 数据绑定 | 拖拽字段到行列/数值区域，自动生成图表；支持一键切换图表类型；字段上有聚合方式下拉 |
| 联动配置 | 选中源图表，在交互面板选择"联动目标"，配置触发字段和目标筛选字段；联动关系用连线可视化展示 |
| 钻取配置 | 配置钻取层级（如年→季→月→日），点击图表元素下钻，面包屑导航可返回上卷 |
| 筛选器 | 全局筛选器组件，可绑定多个图表，支持日期范围、下拉、单选/多选、滑块等控件类型 |
| 预览模式 | 点击预览进入只读模式，模拟最终用户体验，可测试联动/钻取/筛选，退出返回编辑 |
| 源码模式 | 切换到HTML/JS/CSS源码编辑，高级用户可自定义；可视化和源码双向同步，源码修改后可切回可视化 |

页面5：系统管理-权限配置

| 区域 | 交互说明 |
| --- | --- |
| 左侧管理菜单 | 用户管理、组织架构、角色管理、功能权限、数据权限、登录安全、系统设置、审计日志 |
| 用户管理 | 用户列表（用户名/姓名/邮箱/组织/角色/状态）+新建/编辑/禁用/重置密码；支持批量导入；支持按组织/角色/状态筛选 |
| 组织架构 | 树形组织架构展示，支持拖拽调整层级；组织详情页展示成员列表和权限配置 |
| 角色管理 | 角色列表+新建角色；角色详情：成员列表+功能权限（菜单树勾选）+数据权限（资源级/行级/列级）；内置角色不可删除 |
| 行级权限配置 | 选择资源（数据集/图表/看板）+选择主体（角色/用户/组织/匿名）+配置过滤条件（字段+操作符+值，值可选"当前用户属性"如${currentOrg}）；支持多条件AND/OR；可预览过滤后的数据行数 |
| 列级权限配置 | 选择资源+选择角色+配置可见字段（勾选可见列，未勾选隐藏）；敏感字段自动标记（红色锁图标） |
| 脱敏规则配置 | 选择字段+选择角色+选择脱敏方式（掩码/截断/替换/哈希）+配置参数（如掩码保留前3后4）；可测试脱敏效果 |
| 审计日志 | 操作日志列表（时间/用户/操作类型/资源/IP/详情）；支持按时间/用户/操作类型筛选；关键操作（权限变更/数据导出/登录失败）高亮标记；可导出 |

交互状态说明

| 状态类型 | 适用场景 | 交互表现 |
| --- | --- | --- |
| 加载中 | 数据查询、页面加载、文件上传、API调用 | 骨架屏/旋转图标/进度条/按钮loading；不可重复操作；超时（>10秒）提示"加载较慢，请耐心等待"并提供取消按钮 |
| 空状态 | 列表无数据、搜索无结果、筛选无匹配 | 插图+说明文字+操作引导（如"点击新建"、"清除筛选"）；搜索无结果时展示"没有找到相关结果，试试其他关键词" |
| 错误状态 | 查询失败、网络错误、权限不足、服务异常 | 错误图标+错误说明+解决建议+重试按钮；权限不足时不暴露数据，只提示"您暂无权限"；技术错误不暴露堆栈信息 |
| 成功状态 | 保存成功、发布成功、操作完成 | 绿色Toast提示（3秒自动消失）；重要操作（如发布）可弹窗确认并提供"查看"链接 |
| 警告状态 | 危险操作确认、数据异常、配额将满 | 黄色警告图标+说明文字+确认/取消按钮；配额将满时提示"API调用量已用90%，请关注" |
| 禁用状态 | 无权限操作、条件不满足、加载中 | 按钮/输入框置灰（opacity 50%），不可点击；hover时显示tooltip说明禁用原因（如"您无权限删除"） |
| 选中状态 | 列表选中、画布组件选中、菜单当前项 | 高亮背景+边框/勾选标记；多选时显示已选数量和批量操作栏 |
| hover状态 | 可点击元素、列表行、按钮 | 背景色变化/下划线/阴影加深；可点击元素鼠标变手型；列表行hover显示操作按钮（编辑/删除） |

入口与终端要求

入口矩阵

| 入口类型 | 访问方式 | 适用角色 | 功能范围 | 认证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web端 | 浏览器直接访问URL | 全部角色 | 全部功能（含管理、设计、消费） | 用户名密码/SSO/验证码 |
| 移动端H5 | 手机浏览器访问/微信/企微/钉钉轻应用 | 业务人员/决策层 | 查看消费为主：看板/报表/问数/告警/订阅/填报 | 会话Token/微信授权/企微授权 |
| 嵌入端 | 第三方系统iframe/JS SDK嵌入 | 第三方系统用户 | 指定看板/报表/图表的查看与交互 | 签名JWT Token（免登） |
| API端 | REST API调用 | 开发人员/外部系统 | 数据查询/指标获取/资源管理 | API Key/Token |
| MCP端 | AI Agent通过MCP协议调用 | AI Agent/开发人员 | 列指标/查指标/取数据集/问数 | MCP认证Token |
| 大屏端 | 大屏浏览器全屏访问/投屏 | 决策层/展示场景 | 大屏看板展示、实时刷新、轮播 | 分享密码/匿名访问/专用账号 |
| 分享链接 | 生成的分享链接/二维码 | 外部用户/匿名 | 指定看板/报表的只读查看 | 分享密码（可选）/有效期 |

终端适配要求

| 终端类型 | 分辨率 | 浏览器要求 | 适配策略 | 功能限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC桌面端 | ≥1366×768（推荐1920×1080） | Chrome/Edge/Firefox/Safari最新两个大版本；国产浏览器（360/奇安信/红莲花） | 完整布局，左侧导航+顶部栏+主内容区；支持窗口缩放自适应 | 无限制，全部功能可用 |
| 平板端 | ≥768×1024（iPad/安卓平板） | Safari/Chrome移动端 | 响应式布局，导航可折叠，表格横向滚动，触控优化（按钮≥44px） | 不支持复杂设计器操作（如精细拖拽），以查看和简单编辑为主 |
| 手机端 | ≥375×667（iPhone/安卓手机） | Safari/Chrome/微信/企微/钉钉内置浏览器 | 单列流式布局，底部Tab导航，卡片式展示，手势交互（滑动/缩放/下拉刷新） | 不支持设计器，专注消费、问数、填报、分享 |
| 大屏端 | 1920×1080 / 3840×2160 / 拼接屏（任意分辨率） | Chrome/Edge全屏模式 | 等比缩放适配，固定画布比例（16:9），实时刷新，多页轮播 | 不支持编辑，仅展示和轮播 |
| 嵌入端 | 取决于第三方容器 | 现代浏览器（需支持postMessage） | 自适应容器大小，白标（隐藏品牌元素），主题可定制，参数可传递 | 仅展示指定资源，无系统导航和管理功能 |
| 信创终端 | 国产PC+国产OS+国产浏览器 | 麒麟/统信UOS + 360/奇安信/红莲花浏览器 | 与PC端一致，需专项兼容性验证 | 可能存在部分高级交互限制（需验证） |

各终端功能对比

| 功能模块 | PC端 | 平板端 | 手机端 | 大屏端 | 嵌入端 | API/MCP端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据接入/建模 | 完整 | 简化只读 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过API |
| 语义层/指标中心 | 完整 | 查看 | 查看 | 不支持 | 不支持 | 通过API/MCP |
| 数据治理 | 完整 | 只读 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 图表/看板设计 | 完整 | 简单编辑 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 看板/报表查看 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整（大屏） | 完整（指定资源） | 不支持 |
| 数据钻取/联动 | 完整 | 完整 | 完整（手势） | 简化 | 完整 | 不支持 |
| 智能问数(ChatBI) | 完整 | 完整 | 完整 | 不支持 | 可嵌入问数框 | 通过MCP |
| AI解读/归因 | 完整 | 完整 | 完整 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 告警/订阅配置 | 完整 | 简化 | 简化 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 告警/订阅接收 | 接收 | 接收 | 接收（推送） | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 统计报表 | 完整（设计+查看） | 查看/导出 | 查看/导出 | 不支持 | 可嵌入 | 通过API |
| 数据填报 | 完整（设计+填报） | 填报 | 填报（扫码/拍照） | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 大屏设计/展示 | 设计 | 查看 | 竖屏大屏 | 完整（展示） | 可嵌入 | 不支持 |
| 系统管理 | 完整 | 简化 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 数据分享 | 链接/iframe/API | 链接/二维码 | 链接/二维码/社交 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 综合首页 | 完整 | 简化 | 移动首页 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 项目导入导出 | 完整 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |

终端性能要求

| 终端 | 首屏加载 | 数据查询 | 交互响应 | 刷新频率 | 离线支持 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC端 | ≤3秒（含资源加载） | P95≤3秒（常规查询） | ≤200ms（点击/切换） | 可配置（默认手动） | 不支持 |
| 平板端 | ≤4秒 | P95≤4秒 | ≤300ms（触控） | 可配置 | 不支持 |
| 手机端 | ≤5秒（弱网≤8秒） | P95≤5秒 | ≤300ms（触控/手势） | 可配置（默认手动） | 常用看板离线缓存（弱网可查看） |
| 大屏端 | ≤5秒（全屏加载） | P95≤3秒（实时数据） | ≤500ms（轮播切换） | 实时（5秒-5分钟可配） | 不支持 |
| 嵌入端 | ≤3秒（SDK加载+首屏） | P95≤3秒 | ≤200ms | 可配置 | 不支持 |
| API端 | P95≤1秒（响应时间，不含DB查询） | P95≤3秒（含DB查询） | — | — | 不支持 |

移动端专项要求

● 底部Tab导航：首页/看板/问数/消息/我的，五个核心入口，单手可及

● 手势交互：点按选择、双指缩放图表、左右滑动翻页、长按显示详情、下拉刷新、上拉加载更多

● 社交分享：一键分享到微信/企微/钉钉/短信/邮件，生成分享卡片和二维码

● 推送通知：告警/订阅/系统消息推送到微信/企微/钉钉/APP推送，点击深链直达具体看板

● 离线缓存：常用看板/报表离线缓存，弱网环境可查看缓存数据，标注"数据更新于XX时间"

● 移动填报：表单控件自适应，支持扫码带入数据、拍照上传凭证、分步填报、草稿保存

● 安全防护：动态水印（用户+时间）、登录超时、设备绑定、异常登录检测、远程退出

● 轻应用接入：支持微信小程序/企业微信/钉钉轻应用，免登集成（获取用户身份）

竞品格局与趋势洞察

国际竞品能力矩阵

| 能力域 | 标杆实践 | 对DataGear的借鉴 |
| --- | --- | --- |
| 语义层/指标层 | Looker LookML：维度/度量/Join以代码定义，Git版本化+Code Review；2024起Looker Modeler把语义模型以SQL接口暴露给第三方BI | 集中管控思想+headless形态 |
| 语义层/指标层 | Power BI语义模型是全部AI能力底座，提供"Approved for Copilot"治理标记；AI data schema支持字段同义词与AI Instructions | 认证标记+术语库+AI Instructions |
| 语义层/指标层 | Tableau Pulse Metrics Layer集中定义可复用指标，用户"关注"指标后自动获得洞察推送 | 指标关注+主动推送形态 |
| 语义层/指标层 | dbt Semantic Layer/MetricFlow：YAML定义指标、Git版本化；MetricFlow于2025年底Apache 2.0开源；OSI语义互换标准v1.0于2026.1发布 | 指标定义格式参考+开源生态 |
| AI增强分析 | Power BI Copilot：自然语言生成整页报表、写DAX、Smart Narrative摘要；Verified answers用"人工认证答案"对冲AI幻觉 | 认证答案+三段式回答 |
| AI增强分析 | Tableau Pulse：面向业务决策者的"指标新闻流"，AI自动发现趋势/异常并自然语言解释，主动推送 | 指标新闻流+主动洞察 |
| AI增强分析 | ThoughtSpot Spotter：AI数据分析师Agent，多步推理；底层是"确定性search-token架构"而非纯text-to-SQL | 确定性架构+Agent演进方向 |
| 嵌入式分析 | Metabase：JWT签名嵌入+React Embedding SDK，开源即可基础嵌入；Superset提供Embedded SDK+Guest Token | 签名嵌入+JS SDK+白标 |
| 告警推送 | Power BI磁贴告警+Fabric Activator动态告警；Tableau Data-driven alerts；Metabase/Superset均有阈值告警+邮件/Slack/Webhook | 阈值告警+多渠道+动态告警 |
| 开放接口 | Metabase、ThoughtSpot已提供MCP Server，让外部AI Agent直接检索BI资产、跑查询 | MCP Server生态卡位 |

国内竞品动态与借鉴方向

市场与趋势：

● 2024年中国BI市场10.6亿美元，本地部署占85.9%，预计2029年达19.3亿美元、CAGR 12.8%——私有化/本地部署长期主导

● ChatBI技术路线已收敛："大模型只做对话理解与意图拆解，不直接碰数据；取数走语义层/指标层的确定性通道"。帆软FineChatBI用Text2DSL，永洪天权用NL2Skill

● 产品形态从"问答框"扩展为智能体矩阵：Quick BI智能小Q拆分问数/解读/报告/搭建四个Agent；观远洞察Agent做7×24指标监控、异常检测、归因与行动建议

● 开源商业模式被验证：DataEase（约20.8K Star）以"社区版免费+X-Pack增值包"形成闭环；SQLBot发布两个月获12万次部署

● 信创升级为硬门槛：央国企2027年前全栈信创替换，覆盖芯片/OS/数据库/中间件/国产浏览器五层，且要求性能验证

| 竞品 | 核心优势 | DataGear借鉴方向 |
| --- | --- | --- |
| 帆软FineBI/FineReport/FineChatBI | 中国式复杂报表、自助分析、大屏、Text2DSL问数与归因 | 补充分组/交叉/电子表格报表、填报、大屏；问数走DSL中间层+知识配置 |
| 阿里Quick BI | 云端BI、权限与分享、智能小Q多Agent | 完善角色/行列级数据权限与分享；AI解读/报告能力 |
| 思迈特Smartbi | 一站式（电子表格、数据挖掘、移动BI、门户）、AIChat白泽、指标管理 | 补充数据门户与综合首页、移动端、指标全流程管理 |
| 观远数据 | 指标管理与经营分析、洞察Agent | 引入指标管理与经营驾驶舱；主动洞察推送 |
| Kyligence Zen | 指标平台品类定义者，Copilot嵌入第三方 | 指标开放API、问数可嵌入形态 |
| 永洪Yonghong BI | 敏捷自助分析、高性能计算、NL2Skill | 强化拖拽自助分析与数据集市；问数确定性中间层 |
| 亿信ABI | 数据治理与BI一体化 | 引入元数据/数据质量/数据血缘/指标管理 |
| 百度Sugar | 低门槛可视化大屏 | 补充三维立体图表与大屏组件库 |
| DataEase/SQLBot | 开源商业模式、可插拔问数 | 核心开源+增值包商业化的边界设计；问数模块化 |

六大趋势判断（战略输入）

| 编号 | 趋势 | 对DataGear的含义 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 语义层/指标层是一切高级能力（ChatBI、告警、嵌入、治理）的地基；AtScale基准显示LLM无语义层grounding时错误率约80% | 优先建设轻量指标中心，且指标定义要"可API消费、可导出"（headless形态） |
| T2 | AI取数走"确定性中间层"（Text2DSL/NL2Skill），大模型只做意图理解 | DataGear自有数据集/数据标记模型天然适合做DSL，避免裸NL2SQL |
| T3 | 告警/订阅/嵌入是开源用户口碑最集中的"非炫技"能力，成本低见效快 | 排在AI大叙事之前落地 |
| T4 | Agentic BI：从"对话取数"到"监控-归因-建议"的主动洞察与多智能体协同 | 中期演进方向，依赖T1/T2成熟 |
| T5 | 可组合/Headless BI与MCP：BI资产以API/MCP向外供给 | 开放API与MCP Server是生态卡位 |
| T6 | 信创与实时OLAP适配决定国内政企准入 | 数据源方言矩阵与性能验证需专项投入 |

现状盘点与差距分析

本部分结论来自对6.0.0代码库的逐项核查（模块/类级证据），用于把需求定性为「增强现有」或「全新建设」，避免二次开发误判工作量。

已实现能力（可作为建设基座）

| 能力域 | 关键代码证据 | 成熟度 |
| --- | --- | --- |
| 数据源管理+运行时JDBC驱动加载 | datagear-connection：DriverEntity/DriverEntityManager/PathDriverFactory；DriverEntityController | 高 |
| SQL工作台 | DtbsSourceSqlpadController、CodeMirror SQL模式 | 中 |
| 六类数据集+Freemarker参数化+汇总数据集 | datagear-analysis/support/*DataSet、SummaryDataSetEntity | 高 |
| 70+图表（ECharts 5.6）、一图多数据集、数据标记 | builtInChartPlugins v1(74)/v2(76)、ChartPlugin/ChartPluginManager | 高 |
| 看板（HTML模板、可视/源码双模式、分享密码、iframe、响应式） | DashboardVisualController（1871行）、dashboardEditor.js（3808行） | 高 |
| 看板前端开放API（联动/钻取/异步加载/交互表单） | analysisapi/2.0/chartFactory.js（8743行）、dashboardFactory.js、chartSupport.js | 高 |
| 数据导入导出（CSV/Excel/JSON/SQL，手动触发） | datagear-dataexchange、DtbsSourceExchangeController | 中 |
| 用户/角色/资源级授权/数据源防护 | User/Role/Authorization（四档权限值）、DtbsSourceGuard | 中 |
| 内部JSON Web API（会话认证，46个Controller） | /dashboard/data、/dashboard/loadChart等 | 中 |

未实现能力（真实状态）

| 规划项 | 代码现状 | 定性 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据填报 | 零实现，Roadmap仅"待研究" | 全新建设 | P3（企业版增值） |
| 统计报表/固定报表 | 无report引擎；汇总数据集仅部分替代 | 全新建设 | P3（企业版增值） |
| 数据治理（血缘/质量/标准/指标） | 仅datagear-meta表结构解析 | 全新建设（指标中心为核心模块） | P0/P1/P2 |
| 开放数据API（Key/Token鉴权、限流） | 仅会话制内部接口+分享密码iframe | 全新建设 | P1 |
| 定时任务/订阅推送 | 无quartz/cron/邮件模块 | 全新建设（基建级） | P0 |
| 行/列级数据权限 | 权限粒度停在资源级（Authorization四档） | 全新建设（需扩展权限模型） | P1 |
| 真拖拽设计器 | 可视编辑器为插入/点选式，draggable出现0次 | 增强现有（dashboardEditor.js演进） | P2 |
| 大屏设计器 | 无专门模块 | 全新建设 | P3 |
| 数据集市/ETL调度/跨库查询 | dataexchange无调度、无增量、无转换编排 | 全新建设 | P3 |
| Docker交付 | 无Dockerfile | 全新建设（低成本） | P0 |
| 移动端 | 仅看板响应式 | 全新建设（降级为H5深化策略） | P2 |
| AI增强分析（ChatBI） | 零实现 | 全新建设（可插拔模块） | P2 |
| 语义层与指标中心 | 零实现 | 全新建设（最高优先级） | P0 |
| 综合首页/数据门户 | 仅简单登录后页 | 全新建设 | P1 |
| 协作与内容治理（版本/认证/标签） | 零实现 | 全新建设（低成本高感知） | P2 |
| MCP Server | 零实现 | 全新建设（前瞻） | P3 |

差距分析结论

● DataGear的强项在"自由看板+插件体系+轻量部署"，弱项在"语义层、自助分析、企业级治理、开放集成"——与Superset（SQL深度强/业务自助弱）、Metabase（自助与嵌入强/治理弱）形成错位竞争空间

● 多数规划项属于"全新建设"而非"增强现有"，二次开发必须按基建（调度/邮件/开放API/权限扩展）→语义层→AI/告警/嵌入的顺序推进，不能并行摊大饼

● DataEase/SQLBot已验证"简单好用+可插拔问数+增值包"路径；DataGear的差异化空间在「中文场景+轻量私有化+数据集语义层+可嵌入+AI可插拔」的组合

产品架构

功能架构

DataGear采用分层架构，自下而上分为：接入层→存储层→语义层→治理层→建模层→应用层→智能层→服务层→管理层。各层通过统一的数据集抽象与权限体系衔接，确保"一处定义、多处消费"。

| 层级 | 模块 | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | 数据接入 | 数据库/文件/HTTP/实时流多源接入、运行时JDBC驱动、SQL工作台、数据源防护 |
| 存储层 | 数据存储 | 系统元数据存储、数据缓存、数据抽取与物化、生命周期管理、备份恢复 |
| 语义层★ | 语义层与指标中心 | 维度/度量/指标定义、目录、认证、版本、血缘、术语库、统一消费、开放API |
| 治理层 | 数据治理 | 元数据管理、数据标准、数据质量、数据血缘、数据安全与脱敏 |
| 建模层 | 数据处理与建模 | 六类数据集、参数化语法、可视化查询构建器、组合数据集、虚拟数据集、多维建模 |
| 应用层 | 数据分析与展示 | 拖拽式设计器、70+图表、GIS地图、三维、大屏、填报、下钻联动、统计报表、移动端 |
| 智能层★ | AI增强分析 | 智能问数（Text2DSL）、AI解读、归因分析、自动报告、BYO-LLM配置 |
| 服务层 | 告警/开放/协作 | 调度框架、阈值告警、订阅推送、数据API、签名嵌入、MCP、版本历史、内容认证 |
| 管理层 | 系统管理+综合首页 | 用户/组织/角色、功能权限、行/列级数据权限、登录安全、系统配置、数据门户 |

信息架构（导航结构）

| 一级导航 | 二级导航 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 工作台/数据门户 | 个性化首页，聚合看板、指标、待办、消息、快捷入口 |
| 数据接入 | 数据源管理 | 数据库/文件/HTTP/实时流数据源的CRUD、连接校验、表结构浏览 |
| 数据接入 | 驱动管理 | JDBC驱动上传、启停、解析、动态加载 |
| 数据接入 | SQL工作台 | SQL编辑执行、历史、结果导出、防注入 |
| 数据治理 | 元数据管理 | 技术/业务元数据采集、数据字典、元数据检索 |
| 数据治理 | 数据标准 | 命名规范、标准值域、标准映射 |
| 数据治理 | 数据质量 | 质量规则、校验任务、质量报告 |
| 数据治理 | 数据血缘 | 字段血缘、影响分析、血缘可视化 |
| 语义层 | 指标中心 | 维度/度量/指标定义、目录、认证、版本、血缘、关注 |
| 语义层 | 业务术语库 | 同义词、业务用语、业务规则、金标准问答对 |
| 数据建模 | 数据集管理 | 六类数据集CRUD、参数配置、预览、缓存策略 |
| 数据建模 | 可视化构建器 | 零SQL选表/字段/过滤/聚合/排序生成数据集 |
| 数据建模 | 组合数据集 | 多数据集关联/合并、跨源查询 |
| 数据分析 | 图表管理 | 70+图表CRUD、一图多数据集、数据标记、插件管理 |
| 数据分析 | 看板管理 | 看板CRUD、拖拽设计、联动钻取、筛选、分享、嵌入 |
| 数据分析 | 大屏管理 | 大屏模板、组件库、等比缩放、实时刷新、多页轮播 |
| 数据分析 | 统计报表 | 报表设计器、分组/交叉/电子表格、导出、订阅 |
| 数据分析 | 数据填报 | 填报表单、控件、校验、回写、审批、移动端填报 |
| 智能分析 | 智能问数 | 对话式取数、知识库、透明化、多轮澄清、问数嵌入 |
| 智能分析 | AI解读与归因 | 图表一键解读、指标波动归因、AI自动报告 |
| 智能分析 | 模型配置 | BYO-LLM配置、模型Key管理、按功能点指定模型 |
| 告警订阅 | 告警规则 | 指标阈值告警、图表数据驱动告警、通知渠道配置 |
| 告警订阅 | 订阅管理 | 看板/报表/指标订阅、定时推送、历史记录 |
| 告警订阅 | 任务调度 | Quartz任务管理、执行日志、失败重试 |
| 开放平台 | 数据API | API发布、Key管理、限流、监控、自动文档 |
| 开放平台 | 嵌入管理 | 签名Token密钥、白名单、JS SDK、白标配置 |
| 开放平台 | MCP Server | MCP工具配置、AI Agent接入管理 |
| 协作中心 | 版本历史 | 资源版本列表、回滚、diff |
| 协作中心 | 内容认证 | 已认证标记、认证管理 |
| 协作中心 | 标签与收藏 | 资源标签、收藏夹、最近访问 |
| 协作中心 | 使用分析 | 访问热度统计、内容运营 |
| 系统管理 | 用户与组织 | 用户CRUD、组织架构树、注册/找回密码 |
| 系统管理 | 角色与权限 | 角色CRUD、功能权限、资源级/行级/列级数据权限 |
| 系统管理 | 登录安全 | 登录限流、验证码、密码强度、会话管理、审计日志 |
| 系统管理 | 系统设置 | 主目录、系统数据库、主题、国际化、通用配置 |
| 交付部署 | Docker管理 | 镜像、compose、环境变量配置 |
| 交付部署 | 备份恢复 | 一键备份/恢复、备份历史 |
| 交付部署 | 项目导入导出 | 项目打包、环境迁移、模板分发 |

核心数据模型

| 实体 | 核心字段 | 说明 | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户User | id、用户名、密码、真实姓名、邮箱、组织ID、管理员标记、启用状态 | 系统用户 | 属于组织；绑定多角色；创建多资源 |
| 组织Organization | id、名称、父组织ID、层级路径 | 部门/组织树 | 自关联（树形）；包含多用户 |
| 角色Role | id、名称、描述、启用状态 | 权限集合 | 绑定多用户；关联多功能权限 |
| 授权Authorization | id、资源类型、资源ID、主体类型、主体ID、权限值 | 资源级权限 | 关联资源与主体 |
| 行级权限RowPermission | id、资源类型、资源ID、主体类型、主体ID、过滤条件JSON | 行级数据过滤 | 关联资源与主体；查询时改写SQL |
| 列级权限ColumnPermission | id、资源类型、资源ID、角色ID、可见字段列表JSON | 列级可见控制 | 关联资源与角色；查询时过滤列 |
| 脱敏规则MaskingRule | id、字段标识、角色ID、脱敏方式、参数JSON | 动态脱敏配置 | 关联字段与角色；查询时应用 |
| 数据源DtbsSource | id、标题、JDBC URL、用户名、密码、模式名、连接属性、驱动ID、创建者 | 外部数据库连接 | 关联驱动；包含多数据集；多表/列元数据 |
| 驱动DriverEntity | id、名称、驱动类、版本、jar路径、启用状态 | JDBC驱动 | 被多数据源引用 |
| 数据集DataSet | id、名称、类型、数据源ID、SQL/URI/内容、参数定义JSON、字段定义JSON、缓存超时、创建者 | 统一数据抽象 | 关联数据源；被多图表/报表/指标引用 |
| 维度Dimension | id、名称、类型、层级定义JSON、数据集ID、字段引用 | 分析维度 | 关联数据集；被多指标引用 |
| 度量Measure | id、名称、聚合方式、数据集ID、字段引用 | 度量定义 | 关联数据集；被多指标引用 |
| 指标Metric | id、名称、口径说明、类型、度量ID/计算公式JSON、维度引用JSON、数据集ID、业务归属、负责人、认证状态、版本号 | 统一口径业务度量 | 关联数据集/维度/度量；被图表/报表/告警/问数消费 |
| 指标版本MetricVersion | id、指标ID、版本号、定义快照JSON、变更说明、创建者、创建时间 | 指标版本历史 | 关联指标 |
| 业务术语Glossary | id、术语、同义词JSON、业务说明、关联指标ID/字段、类型 | ChatBI grounding基础 | 关联指标/字段 |
| 图表部件ChartWidget | id、名称、插件ID、数据集绑定JSON、数据标记JSON、选项配置JSON、更新间隔、创建者 | 图表实例 | 关联图表插件；绑定多数据集；被多看板引用 |
| 图表插件ChartPlugin | id、名称、版本、renderer.js、dataSignSpec JSON、分类、作者 | 可插拔图表类型 | 被多图表部件引用 |
| 看板Dashboard | id、名称、HTML模板、布局配置JSON、图表部件列表JSON、联动配置JSON、钻取配置JSON、分享密码、创建者 | 多图表展示容器 | 包含多图表部件；被分享/嵌入/订阅 |
| 报表Report | id、名称、类型、模板JSON、数据集绑定JSON、样式配置JSON、创建者 | 统计报表 | 绑定数据集/指标；可导出/订阅 |
| 大屏Screen | id、名称、画布比例、组件配置JSON、轮播配置、刷新间隔、创建者 | 大屏看板 | 包含多组件；独立发布 |
| 填报表单FillForm | id、名称、模板JSON、控件配置JSON、校验规则JSON、回写表配置、审批流程ID、创建者 | 数据填报 | 绑定回写表；关联审批流程 |
| 告警规则AlertRule | id、名称、指标ID、阈值条件JSON、检测频率cron、通知渠道JSON、接收人JSON、静默期配置、启用状态、创建者 | 阈值告警 | 关联指标；触发多告警记录 |
| 订阅Subscription | id、名称、资源类型、资源ID、cron表达式、推送渠道JSON、格式、接收人JSON、创建者 | 定时订阅 | 关联看板/报表/指标；生成多推送记录 |
| 调度任务Job | id、名称、类型、cron/触发器、参数JSON、状态、上次执行时间、下次执行时间 | Quartz任务 | 被告警/订阅/报表/数据抽取使用 |
| 数据API | id、名称、数据集ID/指标ID、路径、方法、参数定义JSON、返回字段JSON、限流配置JSON、版本、启用状态 | REST API | 关联数据集/指标；被外部系统调用 |
| API Key | id、名称、key（加密存储）、过期时间、IP白名单JSON、绑定用户、状态 | API鉴权密钥 | 用于数据API调用；可吊销 |
| 嵌入密钥EmbedKey | id、名称、共享密钥（加密存储）、白名单域名JSON、过期时间、启用状态 | JWT签名密钥 | 用于第三方系统签发Token；可吊销 |
| 资源版本Version | id、资源类型、资源ID、版本号、快照内容JSON、创建者、创建时间 | 版本历史 | 关联看板/图表/报表/数据集 |
| 元数据Metadata | id、数据源ID、库/模式/表/列名、类型、注释、业务含义、标签、负责人 | 技术/业务元数据 | 关联数据源；被数据标准/质量/血缘引用 |
| 数据质量规则QualityRule | id、名称、类型、表/列标识、规则参数JSON、校验频率、启用状态 | 质量校验 | 关联元数据；生成多质量报告 |
| 数据血缘Lineage | id、上游实体类型/ID、下游实体类型/ID、关系类型、字段映射JSON | 数据流转关系 | 连接数据源→数据集→指标→图表/报表 |
| 敏感字段SensitiveField | id、数据源ID、表名、列名、敏感类型、识别方式（自动/手动） | 敏感字段标记 | 关联数据源字段；用于脱敏和列权限 |
| 审计日志AuditLog | id、用户ID、操作类型、资源类型、资源ID、详情JSON、IP、时间 | 操作审计 | 关联用户；记录所有关键操作 |

技术架构概要

● 后端：Java 8 + Spring Boot 2.7 + Spring Security + MyBatis + Freemarker模板引擎；模块化分层（datagear-core/connection/analysis/dataexchange/persistence等）；新增datagear-semantics（语义层）、datagear-ai（AI可插拔）、datagear-scheduler（调度）子模块

● 前端：jQuery + Vue3 + PrimeVue + Freemarker服务端渲染混合架构；ECharts 5.6图表库；CodeMirror代码编辑器；新模块一律Vue3组件化

● 存储：内置Derby（开发/开箱即用）/外置MySQL（生产推荐）；Caffeine本地缓存；可选Redis分布式缓存

● 调度：Quartz（持久化JobStore到系统库），支撑告警/订阅/报表定时/数据抽取

● AI：BYO-LLM架构，通过OpenAI兼容接口调用DeepSeek/Qwen/GLM/私有部署模型；核心零LLM依赖，无配置时AI模块自动隐藏

● 开放：Spring Security过滤链支持会话/API Key/签名JWT三种认证通道；RESTful API + MCP Server

● 部署：单war包内嵌Tomcat / Docker单容器 / 外置WAR；配置外置（application.properties + 环境变量）

功能需求

数据接入【已实现，信创/实时适配为增强】

功能概述：对可接入的外部数据进行统一注册、维护与访问控制，覆盖数据库、文件、HTTP接口、实时流等多类来源，是平台的数据入口。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DS-01 | 新建/编辑数据源 | 标题、JDBC URL、用户名、密码、模式名、连接属性、指定驱动 | P0 |
| FR-DS-02 | 删除/复制数据源 | 级联清理关联历史；复制快速生成同构数据源 | P1 |
| FR-DS-03 | 连接校验 | 保存前测试数据库连通性，3秒内返回结果 | P0 |
| FR-DS-04 | 数据源列表/分页查询 | 支持关键字、创建用户过滤，分页展示 | P0 |
| FR-DS-05 | 表结构浏览 | 读取库/模式/表/列元信息，树形展示 | P1 |
| FR-DS-06 | 表数据查看/编辑 | 分页查询、增删改（实体表） | P2 |
| FR-DS-07 | 数据导入/导出 | CSV/Excel/JSON/SQL格式 | P1 |
| FR-DS-08 | 数据源防护 | 基于URL/用户/连接属性的防护规则 | P1 |
| FR-DS-09 | 密码加密存储 | 支持{noop}/{std}前缀，可配置AES加密 | P0 |
| FR-FILE-01~06 | 文件数据接入 | Excel/CSV/JSON/目录文件数据集、文件源管理、数据预览 | P1 |
| FR-HTTP-01~04 | API与HTTP接口接入 | HTTP数据集、认证配置、分页翻页、响应解析 | P1 |
| FR-STREAM-01~03 | 实时与流式数据接入 | Kafka/MQTT接入、定时刷新、WebSocket推送 | P3 |
| FR-DRIVER-01~04 | 数据源驱动管理 | 驱动上传/启停/删除、信息解析、运行时加载 | P0 |
| FR-SQLPAD-01~05 | SQL工作台 | SQL编辑执行、历史、结果导出、防注入、异步执行 | P1 |
| FR-GUARD-01~03 | 数据源防护 | 防护规则CRUD、URL/属性防护、内置漏洞防护 | P1 |

业务规则：数据源默认仅创建者可见，通过授权共享；数据源密码默认明文（可配置加密）；表类型区分「数据表（可查）/实体表（可读写）」。

数据存储【部分实现：系统库与缓存已有，集市/生命周期为全新建设】

功能概述：为平台自身元数据与业务分析数据提供统一存储与缓存能力。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-STORE-01 | 系统库 | 内置Derby（开箱即用）或外置MySQL（生产推荐） | P0 |
| FR-STORE-02 | 业务元数据 | 用户、角色、授权、数据源、数据集、图表、看板、报表、指标等实体存储 | P0 |
| FR-STORE-03 | 版本化升级 | DDL版本化自动升级（DATAGEAR_VERSION） | P0 |
| FR-STORE-04 | 数据集缓存 | Caffeine缓存，可配置最大条目（默认10000）与过期时间 | P0 |
| FR-STORE-05 | 连接池 | 数据库连接池复用，控制并发与连接上限 | P0 |
| FR-STORE-06 | 查询结果缓存 | 热点查询结果缓存，缓存超时与命中率可观测 | P1 |
| FR-STORE-07~09 | 数据抽取与物化 | 数据抽取任务、数据集市、物化视图/中间表 | P3 |
| FR-STORE-10~13 | 数据生命周期 | 保留策略、冷热分层、归档清理、容量监控 | P2 |
| FR-STORE-14~17 | 存储安全与备份 | 数据备份、恢复演练、存储加密、高可用 | P0/P1/P2 |

语义层与指标中心 ★核心新增【全新建设 · 最高优先级】

功能概述：DataGear的"指标唯一事实源"。在现有数据集之上定义维度、度量、指标与业务术语，统一供给图表、报表、看板、告警、问数与外部API。参照Looker LookML的集中管控思想、Superset数据集语义层的轻量形态、Metabase Metrics的易用性。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-SEM-01 | 维度/度量定义 | 在数据集字段上声明维度（时间/地区/组织等，支持层级）与度量（SUM/AVG/COUNT/MAX/MIN/COUNT_DISTINCT） | P0 |
| FR-SEM-02 | 指标定义 | 原子指标（度量+聚合）、派生指标（四则运算/同比/环比/占比/累计）；含名称、口径说明、业务归属、负责人 | P0 |
| FR-SEM-03 | 指标目录与分类 | 按主题域/部门/层级组织指标；指标检索与详情页（口径、血缘、热度） | P0 |
| FR-SEM-04 | 业务术语与同义词库 | 字段/指标的同义词、业务用语映射、业务规则说明——ChatBI的grounding基础 | P1 |
| FR-SEM-05 | 指标认证与版本 | 指标"已认证"标记；指标定义版本历史与变更记录 | P1 |
| FR-SEM-06 | 指标统一消费 | 图表/报表/看板直接引用指标；指标卡片组件（数值+同环比+迷你趋势） | P0 |
| FR-SEM-07 | 指标关注与个人中心 | 用户"关注"指标后在首页呈现关注指标动态 | P1 |
| FR-SEM-08 | 指标开放API | 指标定义与取数以REST API对外供给（headless形态），为数据API与MCP提供底座 | P1 |
| FR-SEM-09 | 指标级血缘 | 指标←数据集←数据源正向血缘与指标→图表/报表/看板/告警反向血缘 | P1 |

技术要点：新增datagear-semantics子模块；指标查询引擎将"指标+维度+过滤"编译为参数化SQL（复用Freemarker参数化与${pc()}预编译）；实体存储入系统库，DDL走DATAGEAR_VERSION版本化升级。注：指标查询引擎（SQL编译）的工期估算基于 Phase 0 技术Spike②的 POC 结论，POC 通过后才锁定对应工期，偏差风险高。

数据治理【全新建设（元数据解析已有基础）】

功能概述：构建「元数据—数据标准—数据质量—数据血缘—数据安全」轻量治理闭环，保障数据可用、可信、可控。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-GOV-01~04 | 元数据管理 | 技术/业务元数据采集、数据字典、元数据检索 | P2 |
| FR-GOV-05~07 | 数据标准 | 命名规范、标准值域、标准映射 | P3 |
| FR-GOV-08~10 | 数据质量 | 质量规则、质量校验、质量报告 | P2 |
| FR-GOV-11~13 | 数据血缘 | 字段血缘、影响分析、血缘可视化 | P2 |
| FR-GOV-14~16 | 数据安全与脱敏 | 敏感信息识别、脱敏规则、动态脱敏 | P1 |

数据处理与建模【已实现数据集基础，自助准备为全新建设】

功能概述：将数据源、文件、HTTP接口等抽象为统一「数据集」，并提供建模与自助数据准备能力。明确不做独立重型ETL。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-MODEL-01~05 | 数据建模 | 字段定义、组合数据集、统计数据集、多维模型、自助数据准备 | P0/P2 |
| FR-PREP-01 | 可视化查询构建器 | 不写SQL：选表/字段→过滤→聚合分组→排序→生成数据集；可随时切换SQL"逃生舱" | P2 |
| FR-PREP-02 | 组合数据集 | 多数据集经SQL连接/选取生成新数据集；支持跨数据源（DuckDB/Calcite嵌入） | P2 |
| FR-PREP-03 | 数据集内转换步骤 | 过滤、派生列、去重、排序、透视、行列转换；步骤可回溯可编辑 | P2 |
| FR-PREP-04 | 虚拟数据集 | 任意SQL（含参数模板）上升为可复用、可认证的数据集，支持缓存超时 | P2 |
| FR-PREP-05 | 数据集级缓存策略 | 按数据集配置缓存超时与失效规则；热点查询缓存可观测（命中率） | P1 |

数据集类型：SQL数据集、HTTP数据集、JSON值/文件数据集、CSV值/文件数据集、Excel数据集、目录文件数据集。参数化语法基于Freemarker，${参数名}引用，${pc(参数名)}预编译防注入。

数据展示【已实现核心能力，拖拽/大屏/填报为全新建设】

功能概述：围绕拖拽式可视化设计、丰富展示形式与数据填报三大能力构建，支持从自助分析图表到经营驾驶舱大屏、从PC到移动端的全场景展示。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-VIZ-01~11 | 拖拽式可视化设计器 | 拖拽图表/看板/大屏/报表设计器、组件库、画布网格吸附、图层管理、属性面板、撤销重做、双模式、预览发布 | P2 |
| FR-DISP-01~10 | 丰富展示形式 | 统计图表、表格、指标卡、地图、三维、关系流向图、文本媒体、装饰容器、图表组合、实时组件 | P1 |
| FR-CHART-01~08 | 图表库【已实现】 | 图表CRUD、一图多数据集、数据标记、附件数据集、选项配置、更新间隔、预览、70+类型 | P0 |
| FR-MAP-01~08 | GIS工具与地图【部分实现】 | 区域/散点/热力/轨迹地图、自定义地图、坐标转换、下钻、图层叠加 | P1 |
| FR-3D-01~07 | 三维立体图表【全新建设】 | 3D柱状/散点/曲面/地图/关系图、立体大屏、3D交互 | P3 |
| FR-SCREEN-01~07 | 大数据大屏【全新建设】 | 大屏看板、组件库、适配、实时刷新、模板、轮播、发布 | P3 |
| FR-FILL-01~10 | 数据填报【全新建设·企业版增值】 | 表单设计、控件、校验、回写、权限、流程、联动、批量、移动端、审计 | P3 |

图表插件机制【已实现】：zip包（plugin.json+renderer.js+icon.png），运行时加载，支持重写内置插件、自定义选项、接入拖拽组件库。

数据下钻与交互分析【已实现核心能力】

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DRILL-01~04 | 数据钻取 | 层级钻取、地图钻取、明细穿透、上卷 | P0 |
| FR-LINK-01~03 | 图表联动 | 图表联动、联动回退、异步加载 | P0 |
| FR-NAV-01~03 | 跳转与穿透 | 图表跳转、参数传递、外部链接 | P1 |
| FR-FILTER-01~03 | 过滤与参数 | 全局过滤器、交互表单、参数联动控件 | P0 |

AI增强分析（ChatBI）★核心新增【全新建设 · 可插拔模块】

功能概述：对标FineChatBI的Text2DSL与SQLBot的可插拔形态。大模型仅负责意图理解与拆解，查询经由"语义层grounding+DSL中间层"确定性执行，全程继承行列级权限。模块独立部署、可插拔，核心零LLM依赖。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AI-01 | 智能问数（对话式取数） | 自然语言提问→意图识别→生成中间DSL→指标查询引擎执行→图表+数据+结论三段式回答 | P2 |
| FR-AI-02 | 问数知识库 | 术语库+RAG：业务用语、同义词、业务规则、golden queries、认证答案 | P2 |
| FR-AI-03 | 查询透明化 | 展示用了哪些指标/筛选条件，支持一键转为图表/看板 | P2 |
| FR-AI-04 | 多轮追问与澄清 | 上下文管理；歧义时主动追问 | P2 |
| FR-AI-05 | AI数据解读 | 对任意图表/指标卡一键生成自然语言解读（趋势、占比、异常点） | P2 |
| FR-AI-06 | 归因分析 | 指标波动多维贡献度拆解，输出归因结论 | P2 |
| FR-AI-07 | AI自动报告 | 按模板把一组图表/指标生成可编辑的分析报告，可导出 | P3 |
| FR-AI-08 | 模型接入配置 | BYO-LLM：OpenAI兼容接口配置；模型Key加密存储；按功能点指定模型 | P2 |
| FR-AI-09 | AI权限继承 | 问数与解读严格走现有授权体系+行/列级权限，敏感字段脱敏后出域 | P2 |
| FR-AI-10 | 问数嵌入 | 问数对话框可嵌入第三方系统（复用签名Token） | P3 |

技术要点：独立模块datagear-ai（可选部署）；DSL直接映射指标模型与DataSet参数模型；大模型调用经HTTP客户端+提示词模板外置；无LLM配置时模块自动隐藏。

数据告警与订阅推送 ★新增【全新建设 · 高性价比】

功能概述：对标Metabase/Superset告警与Power BI Data Activator的轻量子集。调度框架是填报审批、数据抽取、报表定时的公共基建，必须先建。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ALERT-06 | 调度框架（公共基建） | 引入Quartz（持久化JobStore到系统库）；任务管理UI（启停、执行日志、失败重试） | P0 |
| FR-ALERT-01 | 指标阈值告警 | 对指标设阈值规则（高于/低于/变化率超过），定时检测触发通知 | P1 |
| FR-ALERT-02 | 图表/看板告警 | 对图表度量轴设数据驱动告警 | P1 |
| FR-ALERT-03 | 通知渠道 | 邮件、Webhook（可对接钉钉/企微/飞书机器人）、站内信 | P1 |
| FR-ALERT-05 | 告警历史与静默 | 告警记录、触发历史、静默期与去重 | P1 |
| FR-ALERT-04 | 看板/报表订阅 | 按cron定时生成看板/报表快照（图片/PDF/Excel）并推送 | P1 |
| FR-EXCH-11~12 | 数据订阅与推送 | 订阅数据集/指标，数据更新时通知；邮件/站内信/Webhook推送 | P2 |

统计报表【全新建设 · 建议作为企业版增值能力】

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-RPT-01~04 | 报表设计 | 报表CRUD、可视化/源码双模式、数据集绑定、样式配置 | P3 |
| FR-RPT-05~09 | 报表类型 | 明细/分组/交叉/电子表格/图表混合报表 | P3 |
| FR-RPT-10~11 | 报表导出 | 多格式导出（Excel/PDF/Word/CSV/图片）、分页与批量导出 | P3 |
| FR-RPT-12~14 | 定时报表与订阅 | 定时任务、订阅推送、历史报表归档 | P3 |
| FR-RPT-15~19 | 报表设计器能力 | 公式与计算、条件格式、单元格合并、数据字典翻译、小计与合计 | P3 |
| FR-RPT-20~22 | 报表权限与安全 | 行/列数据权限、敏感字段脱敏、导出水印 | P3 |

移动端【全新建设 · H5深化策略】

功能概述：不做原生App，以响应式H5深化为主，小程序/企业微信/钉钉以轻应用方式接入。移动端与PC端共享同一套数据、权限体系，一次建设多端消费。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-MOB-01~07 | 移动门户与工作台 | 移动首页、工作台、全局搜索、收藏、最近访问、主题个性化、多端入口 | P2 |
| FR-MOB-08~14 | 移动数据展示 | 移动图表/看板/地图/指标卡/报表/大屏/富媒体适配 | P2 |
| FR-MOB-15~20 | 移动交互分析 | 手势交互、数据钻取、图表联动、全局筛选、明细查看、语音/扫码查询 | P2 |
| FR-MOB-21~26 | 移动数据分享 | 分享链接、二维码、社交分享、卡片快照、分享权限、数据导出 | P2 |
| FR-MOB-27~32 | 移动查看与订阅 | 订阅推送、推送渠道、告警通知、离线缓存、深链跳转、阅读进度 | P2 |
| FR-MOB-33~41 | 移动填报与安全 | 移动填报表单、扫码/拍照填报、移动审批、离线填报、登录安全、数据水印、设备管理、权限继承、截屏防护 | P3 |

系统管理【已实现基础，行列级权限为全新建设】

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01~03 | 用户与组织管理 | 用户CRUD、组织架构树、注册/找回密码 | P0 |
| FR-AUTH-04~06 | 角色管理 | 角色CRUD、内置角色、自定义角色 | P0 |
| FR-AUTH-07~08 | 功能权限 | 菜单/功能权限、资源操作权限 | P0 |
| FR-AUTH-09 | 资源级数据权限【已实现】 | 按「资源×主体×权限值」逐条授权 | P0 |
| FR-AUTH-10 | 行级数据权限【全新建设】 | 按组织/字段值过滤可见数据行（需权限模型扩展+查询改写；估算基于 Phase 0 POC 结论，偏差风险高） | P1 |
| FR-AUTH-11 | 列级数据权限【全新建设】 | 限制可见字段，敏感列按角色隐藏（估算基于 Phase 0 POC 结论，偏差风险高） | P1 |
| FR-AUTH-12~13 | 默认私有与权限值区间 | 数据默认仅创建者可见；权限值分段（无/只读/编辑/删除） | P0 |
| FR-AUTH-14~17 | 登录与安全 | 登录限流/验证码、密码加密、会话管理、审计日志 | P0 |
| FR-SYS-01~05 | 系统设置 | 主目录、系统数据库、主题与国际化、通用配置、登录后首页管理 | P1 |

数据交换、嵌入与开放API【导入导出已实现，其余为全新建设】

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-EXCH-01~03 | 数据导入导出【已实现】 | 数据导入、数据导出、资源导入导出 | P0 |
| FR-EXCH-04~07 | 数据API服务 | API发布、Key/Token鉴权、自动文档、开放看板API | P1 |
| FR-EMBED-01 | 签名Token嵌入 | 第三方系统用共享密钥签发时效JWT，免登访问指定看板/报表/图表 | P0 |
| FR-EMBED-02 | 行级权限透传 | Token中携带的用户/组织属性自动套用数据行级过滤 | P1 |
| FR-EMBED-03 | Embed JS SDK | 轻量JS库：DataGearEmbed.render(dom, {resource, token, theme, params})，白标 | P0 |
| FR-EMBED-04 | MCP Server（前瞻） | 以MCP协议暴露"列指标/查指标/取数据集"工具，让AI Agent消费语义层 | P3 |
| FR-EMBED-05 | 开放看板API 2.0 | dashboardRuntime开放API变量、registerMap()/registerLib()，可编程整合 | P2 |
| FR-EXCH-08~10 | 看板与报表分享【已实现】 | 分享密码、iframe嵌入、链接分享 | P0 |
| FR-EXCH-14~17 | API治理 | API生命周期、调用监控、流量控制、API审计 | P1 |
| FR-EXCH-18~20 | 分享审批与安全 | 分享审批、外发水印、外发审计 | P2 |

协作与内容治理 ★新增【全新建设 · 低成本高感知】

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-COLLAB-01 | 资源版本历史 | 看板/图表/报表/数据集保存即快照，版本列表、回滚、diff；自动保存临时内容 | P2 |
| FR-COLLAB-02 | 内容认证 | 管理员对看板/数据集/指标打"已认证"标记，列表与搜索优先展示 | P2 |
| FR-COLLAB-03 | 标签与收藏体系 | 资源标签、按标签筛选；收藏/最近访问 | P2 |
| FR-COLLAB-04 | 评论与批注 | 看板/报表级评论与@提醒（可后置） | P3 |
| FR-COLLAB-05 | 使用分析 | 资源访问热度统计（谁在看什么），辅助内容运营与资产推荐 | P2 |

实时OLAP与信创适配【增强现有（数据源深化）】

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-RT-01 | 实时OLAP方言优化 | Doris/StarRocks/ClickHouse/Elasticsearch的SQL方言、分页、函数映射专项适配 | P1 |
| FR-RT-02 | 实时刷新增强 | 图表/看板定时刷新+WebSocket推送通道 | P2 |
| FR-RT-03 | 流式数据源（后置） | Kafka/MQTT接入，依赖调度与推送基建 | P3 |
| FR-XC-01 | 信创数据库适配矩阵 | 达梦/人大金仓/GaussDB/GBase/OceanBase/TiDB的方言与JDBC驱动验证矩阵，附性能基准。Phase 2 并行专项：达梦/人大金仓双库适配+冒烟验证清单（约2--4人周，估算），支撑企业版政企转化；其余国产库仍按需（项目驱动） | P1 |
| FR-XC-02 | 信创环境验证 | 麒麟/统信UOS+国产中间件+国产浏览器的兼容性验证清单与自动化冒烟 | P2 |
| FR-XC-03 | 国密支持（可选） | 传输/存储国密算法适配，政企投标加分项 | P3 |

交付与部署【全新建设 · 低成本】

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DELIV-01 | 官方Docker镜像 | Dockerfile+docker-compose（app+MySQL），配置全部环境变量化 | P0 |
| FR-DELIV-02 | 备份恢复工具 | 系统库+DATAGEAR_HOME的一键备份/恢复脚本 | P0 |
| FR-DELIV-03 | 项目导入导出 | 项目（数据集/图表/看板）打包导出/导入，支撑环境间迁移与模板分发 | P1 |
| FR-DELIV-04 | 版本升级向导 | 跨版本升级检查清单与回滚说明 | P1 |

数据迁移与升级兼容（新增）

功能概述：保障存量用户在版本演进中的数据资产安全与平滑升级，覆盖升级路径、备份回滚与版本兼容策略。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DELIV-05 | 存量用户升级路径 | 基于 DDL 版本化（DATAGEAR_VERSION）自动升级系统库；跨版本升级向导提供检查清单（FR-DELIV-04）；新版本启动时自动检测并执行增量迁移脚本 | P1 |
| FR-DELIV-06 | 升级前备份与回滚 | 升级前自动备份系统库+DATAGEAR_HOME（复用 FR-DELIV-02）；每个版本配套回滚 SQL 脚本；Docker 部署支持镜像 tag 回滚；升级失败可一键回滚到上一版本 | P1 |
| FR-DELIV-07 | 版本兼容策略 | 数据集/图表/看板/指标等资源定义向后兼容（旧版本资源在新版本可正常加载）；图表插件 API 与开放看板 API 保持大版本内兼容；废弃功能提前一个版本标记 Deprecated 并给出迁移说明 | P1 |
| FR-DELIV-08 | 项目包跨版本导入 | 项目导入导出包（FR-DELIV-03）携带版本标识，导入时校验版本兼容性，不兼容时提示升级路径而非静默失败 | P2 |

验收标准：1. 从 6.0.0 及后续任一正式版本升级到最新版，系统库自动迁移成功且资源（数据集/图表/看板/指标）可用；2. 升级前自动备份可生成、可恢复；3. 回滚后系统功能与数据与升级前一致；4. 废弃功能有明确的 Deprecated 标记与迁移文档。

综合首页【全新建设】

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-HOME-01~06 | 数据门户与工作台 | 综合首页、看板卡片、指标卡片、快捷入口、待办与通知、首页配置 | P1 |
| FR-HOME-07~10 | 导航与搜索 | 全局导航、全局搜索、收藏、最近访问 | P1 |
| FR-HOME-11~12 | 主题与个性化 | 多主题、个性化设置 | P2 |
| FR-HOME-13~18 | 首页组件库 | 指标卡片、看板卡片、快捷入口、待办卡片、消息卡片、图表预览 | P1 |
| FR-HOME-19~22 | 运营位与数据资产推荐 | 公告与引导、模板推荐、数据资产推荐、首页布局管理 | P2 |
| FR-HOME-23~25 | 新手引导与模板中心【全新建设】 | 首次登录引导（按角色展示功能导览，可跳过、可重新打开）、空态任务化教学（空列表/空看板页给出下一步任务引导）、行业看板/指标模板库一键套用（套用生成可编辑副本） | P2 |

验收标准（FR-HOME-23~25）：1. 首次登录按角色展示引导，可跳过且可在"帮助"中重新打开；2. 核心空态页（看板/指标/数据集列表为空时）均有任务化教学入口；3. 模板库内置≥5套行业看板/指标模板（估算，随版本扩充），一键套用后生成可编辑副本，不污染模板源。

非功能需求

性能需求

| 编号 | 需求 | 指标/说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | 看板/图表响应 | 常规查询P95≤3秒（与产品目标-性能目标口径一致）；亚秒级为常规目标（前提：单表十万级以内或经缓存/OLAP引擎，估算口径待压测验证）；大屏实时图表支持定时刷新 |
| NFR-PERF-02 | 数据集缓存 | 可配置缓存最大条目（默认10000）；Caffeine缓存（默认500条/30分钟） |
| NFR-PERF-03 | 分页查询 | 列表统一分页，避免全量加载 |
| NFR-PERF-04 | SQL预编译 | ${pc()}预编译参数，提升执行效率并防注入 |
| NFR-PERF-05 | 大数据量 | 支持百万级数据集的抽样、聚合与下钻 |
| NFR-PERF-06 | 指标查询性能 | 指标查询编译+执行P95≤3s（百万级数据经OLAP引擎）；缓存命中率可观测 |
| NFR-PERF-07 | 问数响应时间 | 智能问数从提问到返回结果≤5s（含大模型调用+查询执行） |
| NFR-PERF-08 | 嵌入加载性能 | 签名嵌入看板首屏加载≤3s（含数据查询） |
| NFR-PERF-09 | API响应时间 | 数据API响应P95≤1s（不含数据库查询时间） |

安全需求

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-SEC-01 | 越权访问校验 | 服务端逐资源校验数据权限 |
| NFR-SEC-02 | SQL防注入 | 非法关键字校验+预编译参数 |
| NFR-SEC-03 | 敏感信息加密 | 数据源密码、看板分享密码、模型Key可配置加密 |
| NFR-SEC-04 | 日志脱敏 | 日志中敏感信息脱敏处理 |
| NFR-SEC-05 | 登录防护 | IP/用户名登录限流、验证码 |
| NFR-SEC-06 | 数据源防护 | 阻止恶意URL/连接属性 |
| NFR-SEC-07 | 密码强度 | 可配置正则校验 |
| NFR-SEC-08 | 数据脱敏 | 按角色动态脱敏敏感字段 |
| NFR-SEC-09 | 开放API安全 | API Key加密存储、可吊销；限流防爬；Token嵌入强制时效与签名 |
| NFR-SEC-10 | AI数据出域安全 | 送大模型的内容经脱敏与最小化裁剪（只送schema/术语/DSL，不送明细行数据） |
| NFR-SEC-11 | 外发审计 | 分享/导出/API调用全程留痕，可追溯、可回收 |
| NFR-SEC-12 | 会话安全 | 会话超时、单点登录/登出、并发会话控制 |

可用性与兼容性

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-AVAIL-01 | 环境兼容 | Java 8+、Servlet 3.1+；内嵌Tomcat或外置WAR（AI等可选模块可要求Java 17+，核心保持8） |
| NFR-AVAIL-02 | 数据库兼容 | 内置Derby；可选MySQL作为系统库 |
| NFR-AVAIL-03 | 多端适配 | 手机/平板/桌面/大屏适配 |
| NFR-AVAIL-04 | 国际化 | 界面与图表插件标签支持中英文等 |
| NFR-AVAIL-05 | 多主题 | 明暗两套主题 |
| NFR-COMPAT-01 | 信创兼容 | 达梦/人大金仓/GaussDB适配验证通过；麒麟/UOS+国产浏览器冒烟通过 |
| NFR-AVAIL-06 | 浏览器兼容 | Chrome/Edge/Firefox/Safari最新两个大版本；国产浏览器（360/奇安信/红莲花） |
| NFR-AVAIL-07 | 高可用 | 系统可用性≥99.9%（生产外置库+高可用） |
| NFR-AVAIL-08 | 无障碍验收 | 新建 Vue3 页面支持键盘操作与屏幕阅读器、颜色对比度符合 WCAG AA（验收方式：键盘走查+对比度检测工具+屏幕阅读器抽测）；旧 jQuery 页面明示豁免，豁免清单随版本维护 |

AI质量

| 编号 | 需求 | 指标/说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-AI-01 | 问数准确率 | 标准问题集≥200题，由≥5名外部种子用户盲测，评测集与口径随版本公开；准确率≥85%为验收门槛；全部回答可展示取数逻辑。退路条款：准确率<80%则降级为检索式问答（指标/数据集检索+引导式取数），不发布生成式问数 |
| NFR-AI-02 | 模型解耦 | 核心包零LLM依赖；未配置模型时AI模块完全隐藏、系统可正常运行 |
| NFR-AI-03 | 问数可解释 | 每个回答展示使用的指标、维度、筛选条件、时间范围，支持一键验证 |
| NFR-AI-04 | AI幻觉控制 | 坚持DSL确定性路线，大模型不直接生成SQL；认证答案优先返回；不编造数据 |
| NFR-AI-05 | 多模型支持 | 支持OpenAI兼容接口（DeepSeek/Qwen/GLM/私有部署模型），按功能点指定模型 |

可扩展性与可维护性

● 数据源驱动可插拔：运行时加载JDBC驱动

● 图表插件化：上传zip即可扩展图表类型

● 看板模板开放：任意HTML/JS/CSS+前端框架

● 模块化分层：模块清晰分层，各层API稳定可替换（新增datagear-semantics/datagear-ai均遵循此约束）

● 权限值留白：权限值分段留间隔，便于扩展自定义权限

● 数据库版本升级：DDL版本化自动升级（DATAGEAR_VERSION）

● AI模块可插拔：datagear-ai独立装配，可整体移除不影响核心

● 通知渠道可扩展：邮件/Webhook/站内信为基础，可扩展钉钉/企微/飞书/短信等

● 单体应用、轻量部署；日志（SLF4J）；国际化消息外置；配置外置（application.properties）

● 部署极简：保持"单war/Docker单容器+内置Derby"开箱即用底线不被新模块破坏；AI/填报等均为可选装配

容量规划

| 编号 | 需求 | 指标/说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-CAP-01 | 并发用户 | 支持300并发用户/50并发分析任务（估算，待压测验证） |
| NFR-CAP-02 | 响应时间 | P95看板/图表查询≤3秒；简单查询≤1秒 |
| NFR-CAP-03 | 可用性 | 系统可用性≥99.9%（生产外置库+高可用） |
| NFR-CAP-04 | 存储容量 | 系统库容量监控，支持百万级元数据与历史归档 |
| NFR-CAP-05 | 吞吐量 | 数据API支持限流、配额与水平扩展 |
| NFR-CAP-06 | 数据量 | 单表支持千万级数据量查询（经OLAP引擎+缓存） |

MVP规划与实现

MVP定义与目标

MVP（Minimum Viable Product，最小可行产品）目标：用最少的功能验证"语义层驱动的一站式BI平台"的核心价值假设，本版（V4.1）起聚焦验证"口径统一"单一假设，即：指标统一定义能否解决口径不一致问题？指标中心最小闭环能否被看板/图表真实消费？（原"嵌入能力能否被第三方系统快速集成"的验证随签名嵌入移至 Phase 1，见 MVP 范围（不做/后置）。）

| 维度 | MVP目标 | 验证指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心价值 | 验证语义层+指标中心的可用性（口径统一） | 指标创建到看板引用的完成率 | ≥90% |
| 核心价值 | 验证自助取数（分阶段口径，见产品目标-体验目标） | 分析师通过数据集/指标自助完成取数的比例 | ≥60%（Phase 1 考核；业务人员零SQL口径在 Phase 2 问数/构建器就绪后考核） |
| 技术可行性 | 验证轻量部署体验 | Docker一键部署到可用的时间 | ≤5分钟 |
| 技术可行性 | 验证调度基建稳定性 | 定时任务7天连续运行成功率 | ≥99.5% |
| 用户体验 | 验证核心流程流畅度 | 从数据源接入到看板发布的端到端时间 | ≤30分钟 |

MVP范围（做）

| 模块 | MVP包含功能 | 对应需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基建 | 调度框架（Quartz）+ 邮件模块 + 任务管理UI | FR-ALERT-06 | P0 |
| 基建 | Docker镜像 + docker-compose + 环境变量化配置 | FR-DELIV-01 | P0 |
| 基建 | 备份恢复工具（系统库+HOME一键备份/恢复） | FR-DELIV-02 | P0 |
| 语义层 | 维度/度量定义（支持层级和6种聚合） | FR-SEM-01 | P0 |
| 语义层 | 原子指标定义（度量+聚合+口径说明） | FR-SEM-02 | P0 |
| 语义层 | 指标目录（按主题域分类+检索） | FR-SEM-03 | P0 |
| 语义层 | 指标统一消费（图表直接引用指标+指标卡片组件） | FR-SEM-06 | P0 |
| 数据接入 | 数据源CRUD + 连接校验 + 驱动管理（已有，确保稳定） | FR-DS-01~09/FR-DRIVER-01~04 | P0（已有） |
| 数据建模 | 数据集CRUD + 参数化 + 字段定义（已有，确保稳定） | FR-MODEL-01 | P0（已有） |
| 数据展示 | 图表库70+ + 看板设计器（已有，确保稳定） | FR-CHART-01~08 | P0（已有） |
| 系统管理 | 用户/角色/资源级权限（已有，确保稳定） | FR-AUTH-01~09/12~17 | P0（已有） |

MVP范围（不做/后置）

● AI增强分析（ChatBI）：MVP阶段不做，依赖语义层成熟后在Phase 2交付

● 签名嵌入+SDK（FR-EMBED-01/03）：MVP阶段不做，自MVP移至Phase 1交付（V4.1调整：MVP聚焦"口径统一"单一假设，9周时间盒内不再承载嵌入功能）

● 行/列级数据权限：MVP阶段不做，Phase 1交付（MVP用资源级权限）

● 数据治理（元数据/质量/血缘）：MVP阶段不做，Phase 2/3交付

● 告警与订阅推送：MVP阶段不做（调度框架已建，告警功能Phase 1交付）

● 数据API服务：MVP阶段不做，Phase 1交付

● 统计报表与数据填报：MVP阶段不做，Phase 3交付（企业版增值）

● 大屏设计器与三维图表：MVP阶段不做，Phase 3交付

● 移动端H5深化：MVP阶段不做，Phase 2交付（MVP用响应式看板）

● 综合首页：MVP阶段简化为登录后跳转看板列表，Phase 1交付完整首页

● MCP Server：MVP阶段不做，Phase 3交付（前瞻能力）

● 信创全栈验证：MVP阶段不做，项目驱动按需交付

MVP实现路径（迭代计划）

| 迭代 | 周期 | 目标 | 交付内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2周 | 基建就绪 | 调度框架+邮件模块、Docker镜像、备份恢复工具 | 可配置cron任务并执行；docker-compose up 5分钟内可用；备份可生成可恢复 |
| Sprint 2 | 2周 | 语义层内核 | 维度/度量定义、原子指标定义、指标目录、指标查询引擎（编译为参数化SQL） | 定义指标后可在SQL工作台验证查询结果正确；同环比可算；指标目录可检索 |
| Sprint 3 | 2周 | 指标消费闭环 | 图表直接引用指标、指标卡片组件（数值+同环比+迷你趋势）、看板引用指标 | 看板中添加指标卡片可正确展示；修改指标定义后引用处自动更新；端到端（数据源→数据集→指标→看板）≤30分钟 |
| Sprint 4 | 2周 | 口径统一验证与加固（聚焦验证"口径统一"单一假设） | 指标端到端一致性验证（同一指标在图表/指标卡/报表多处消费结果一致）、性能与安全加固、核心流程体验打磨 | 同一指标多处消费出数一致；端到端（数据源→数据集→指标→看板）≤30分钟；慢查询与安全问题清单闭环 |
| Sprint 5 | 1周 | MVP集成测试与发布 | 全流程集成测试、性能基准测试、安全测试、用户文档、MVP发布 | 核心流程端到端通过；性能达标（看板P95≤3s）；无P0/P1安全漏洞；用户文档齐全；Docker镜像发布到Docker Hub |

注：9周时间盒保留；签名Token嵌入与Embed JS SDK（含白标、行级权限透传设计）已移至 Phase 1，不在本迭代计划内。

MVP验收标准

| 验收维度 | 验收项 | 验收标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 调度框架 | 可创建cron任务，执行成功，日志可查，失败可重试 | 功能测试+7天稳定性测试 |
| 功能完整性 | Docker部署 | docker-compose up一键启动，5分钟内可访问，外置MySQL可配 | 部署测试 |
| 功能完整性 | 备份恢复 | 一键备份生成备份文件，一键恢复后数据完整 | 功能测试 |
| 功能完整性 | 指标定义 | 支持维度（含层级）和度量（6种聚合），原子指标含口径说明 | 功能测试 |
| 功能完整性 | 指标消费 | 图表/看板可直接引用指标，指标卡片展示数值+同环比+迷你趋势 | 功能测试 |
| 性能 | 看板加载 | 常规查询P95≤3秒，简单查询≤1秒 | 性能基准测试（100并发） |
| 性能 | 指标查询 | 百万级数据经OLAP引擎P95≤3秒 | 性能基准测试 |
| 安全 | 权限控制 | 资源级权限生效，未授权资源不可访问 | 安全测试 |
| 安全 | 数据加密 | 数据源密码、模型Key可配置加密存储 | 代码审查+功能测试 |
| 安全 | SQL防注入 | ${pc()}预编译参数生效，非法关键字被拦截 | 安全测试（SQL注入测试用例） |
| 兼容性 | 浏览器 | Chrome/Edge/Firefox最新版本功能正常 | 兼容性测试 |
| 兼容性 | 数据库 | 内置Derby和外置MySQL均可正常运行 | 兼容性测试 |
| 文档 | 用户文档 | 快速开始、功能使用、API文档、嵌入指南齐全 | 文档评审 |
| 文档 | 开发文档 | 架构设计、模块说明、二次开发指南齐全 | 文档评审 |

注：签名嵌入相关验收（JWT签发/校验、白标、嵌入首屏性能、Token安全）随嵌入功能自 MVP 移至 Phase 1 验收（见 MVP 范围（不做/后置）与 Roadmap Phase 1）。

MVP发布计划与灰度策略

| 阶段 | 范围 | 持续时间 | 目标 | 准入条件 | 准出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部Alpha | 开发/测试团队+内部dogfood | 2周 | 核心功能验证+Bug修复 | MVP功能开发完成，Sprint 5集成测试通过 | P0/P1 Bug清零，核心流程端到端通过，性能基准达标 |
| 种子用户Beta | 开源社区活跃用户+志愿者（5--10家） | 4周 | 真实场景验证+用户体验反馈 | Alpha阶段P0/P1 Bug清零，文档齐全 | 种子用户NPS≥30，核心功能使用率≥60%，无重大阻断性问题 |
| 社区RC | 开源社区全量（标记为RC/Release Candidate） | 4周 | 大规模稳定性验证+性能优化 | Beta阶段用户反馈处理完成，性能优化完成 | RC版本7天连续运行无P0/P1 Bug，社区Issue响应率≥90% |
| 正式发布 | 全量发布（稳定版） | 持续 | 正式交付+持续迭代 | RC阶段无重大问题，发布文档和升级指南齐全 | 正式版发布，Docker Hub更新，社区公告发布 |

MVP成功度量

| 指标类别 | 指标 | MVP目标 | 度量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获取 | Docker镜像下载量 | 月下载≥5000（MVP期口径；12个月口径为月下载≥10000，见产品KPI与指标字典） | Docker Hub统计 |
| 获取 | GitHub Star增长 | MVP发布后3个月增长≥1000 | GitHub统计 |
| 激活 | 首次部署成功率 | ≥90%（5分钟内可访问） | 部署监控+用户调研 |
| 激活 | 核心流程完成率 | 从数据源接入到看板发布完成率≥80% | 使用分析+用户调研 |
| 留存 | 次月留存率 | ≥35%（MVP期口径；12个月口径为≥40%，见产品KPI与指标字典） | 使用分析 |
| 满意度 | 种子用户NPS | ≥30 | 用户调研 |
| 满意度 | Issue响应时间 | P95≤24小时 | GitHub Issue统计 |
| 质量 | 版本Bug率 | P0/P1 Bug≤5个/版本 | Bug系统统计 |
| 功能使用 | 指标中心使用率 | 创建指标的用户占比≥40% | 使用分析 |
| 功能使用 | 嵌入功能使用率 | 使用嵌入功能的部署占比≥15%（Phase 1 嵌入交付后开始统计；与"嵌入SDK月下载≥5000"（产品目标-生态目标）按"下载→激活→接入使用"漏斗互相换算印证，转化率为假设值） | 使用分析（匿名统计） |

优先级与版本规划

优先级矩阵

评分维度：用户价值（刚需度）、实现成本（人周，1名熟悉DataGear的工程师估算）、战略依赖（是否为其他能力地基）。

| 优先级 | 需求 | 价值 | 估算成本 | 依赖/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | FR-ALERT-06 调度框架+邮件模块 | 高（基建） | 2--3人周 | 告警/订阅/报表定时/数据抽取全部依赖 |
| P0 | FR-EMBED-01/03 签名Token嵌入+JS SDK | 高 | 3--4人周 | 开源用户最高频诉求；仅依赖现有授权体系；自MVP移至Phase 1交付（V4.1调整） |
| P0 | FR-SEM-01/02/03/06 指标中心最小闭环 | 高 | 6--8人周 | 一切AI/告警/开放API的地基 |
| P0 | FR-DELIV-01 Docker镜像 | 中-高 | 0.5--1人周 | 无依赖，立即降低部署门槛 |
| P0 | FR-DELIV-02 备份恢复工具 | 中-高 | 1--2人周 | 无依赖，生产必备 |
| P1 | FR-SEM-04/05/08/09 术语库/认证/开放API/血缘 | 高 | 4--6人周 | 依赖P0指标中心 |
| P1 | FR-ALERT-01~05 告警与订阅推送 | 高 | 3--4人周 | 依赖调度框架+指标中心 |
| P1 | FR-EXCH-04~06 数据API服务 | 高 | 3--4人周 | 依赖指标开放API；鉴权与限流 |
| P1 | FR-AUTH-10/11 行/列级数据权限 | 高 | 5--8人周 | 权限模型扩展；嵌入透传/问数/脱敏依赖 |
| P1 | FR-RT-01 实时OLAP方言优化 | 中-高 | 2--4人周 | 纯数据源插件工作，可并行 |
| P1 | FR-DELIV-03 项目导入导出 | 中 | 2--3人周 | 模板市场/环境迁移前置 |
| P1 | FR-GOV-14/15/16 敏感识别与脱敏 | 高 | 2--3人周 | 依赖列级权限；数据安全合规 |
| P1 | FR-HOME-01~18 综合首页核心 | 中-高 | 3--5人周 | 用户入口，提升体验 |
| P2 | FR-AI-01~04/08/09 智能问数V1 | 高 | 8--12人周 | 依赖语义层+术语库+行列权限 |
| P2 | FR-PREP-01/02/04 查询构建器/组合数据集/虚拟数据集 | 高 | 6--10人周 | 自助分析主线；可与问数并行 |
| P2 | FR-COLLAB-01/02/03/05 版本历史/认证/标签/使用分析 | 中 | 3--5人周 | 低成本高感知，插空实施 |
| P2 | FR-AI-05/06 AI解读与归因 | 中-高 | 4--6人周 | 依赖问数链路 |
| P2 | 拖拽式看板设计器深化（真拖拽） | 高 | 8--12人周 | 前端投入大 |
| P2 | FR-MOB-01~32 移动端H5深化 | 中 | 6--10人周 | 移动场景，跟随PC能力 |
| P2 | FR-GOV-01~13 数据治理（元数据/质量/血缘） | 中 | 6--8人周 | 企业级治理，项目驱动 |
| P3 | FR-AI-07/10、FR-EMBED-04 AI报告/问数嵌入/MCP | 中 | 4--8人周 | 生态卡位 |
| P3 | 复杂报表与填报（FR-RPT/FR-FILL） | 高（国内刚需） | 15--25人周 | 工程量最大；建议作为商业化增值包单独立项 |
| P3 | 大屏设计器/三维图表 | 中 | 8--12人周 | 跟随拖拽设计器成果复用 |
| P3 | FR-RT-03 流式数据源/FR-XC-02/03 信创全栈验证 | 中 | 视项目 | 项目驱动（按投标/客户要求触发） |

分阶段Roadmap

Phase 0：基建期（约1.5个月）——「先修路」

目标：补齐所有后续能力依赖的公共基建，并快速交付两个低本高效能力。

| 工作包 | 内容 | 对应需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度与邮件基建 | 引入Quartz（持久化JobStore到系统库）；任务管理UI；Spring Mail配置与发送服务 | FR-ALERT-06 | 可配置cron任务并执行，失败重试与日志可查；邮件可发送 |
| 技术Spike①：行列权限SQL改写POC（1--2周） | SQL解析器选型验证（Calcite/JSqlParser），验证行/列权限SQL改写在Freemarker模板SQL上的可行性 | FR-AUTH-10/11前置 | 输出POC结论与选型报告；POC通过后才锁定对应工期 |
| 技术Spike②：指标SQL编译原型POC（1--2周） | 指标定义→参数化SQL编译链路原型，验证派生指标/同环比编译正确性 | FR-SEM-01/02/06前置 | 原型可跑通典型指标编译；POC通过后才锁定对应工期 |
| Docker交付 | Dockerfile+compose+环境变量化配置 | FR-DELIV-01 | 一条命令启动可用实例，外置MySQL可配 |
| 备份恢复工具 | 系统库+DATAGEAR_HOME一键备份/恢复脚本 | FR-DELIV-02 | 备份可生成、可恢复、可校验完整性 |
| 权限模型扩展设计 | 行/列级权限的数据模型与SQL改写方案设计（先行设计，Phase 1实施） | FR-AUTH-10/11 | 设计评审通过，兼容现有Authorization四档模型 |
| 最小埋点子集 | 匿名使用统计采集（部署/激活/核心功能使用等最小事件集，随默认安装开启、可关闭），先于被度量对象交付 | FR-COLLAB-05子集（详见"埋点与使用分析方案"） | 埋点事件可上报、可关闭；MVP成功度量所需数据可采集 |

Phase 1：语义层期（约2--2.5个月）——「打地基」

目标：建成指标中心最小闭环并对外供给，同时落地告警订阅与数据API。

| 工作包 | 内容 | 对应需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标中心内核 | 维度/度量/指标定义、目录、指标查询引擎（编译为参数化SQL）、指标卡片组件 | FR-SEM-01/02/03/06 | 定义指标后可在看板引用并正确出数；同环比可算 |
| 术语库与认证 | 同义词/业务用语维护；指标认证与版本 | FR-SEM-04/05 | 术语可被检索；认证标记全局可见 |
| 指标开放API+数据API服务 | API Key鉴权、限流、调用日志、自动文档 | FR-SEM-08、FR-EXCH-04~06 | 外部系统凭Key调指标/数据集API，超限被限流 |
| 行/列级权限实施 | 行过滤规则（按组织/字段值）、列掩码，贯穿数据集查询 | FR-AUTH-10/11 | 不同用户查同一图表行集不同；敏感列按角色隐藏 |
| 告警与订阅 | 阈值告警、看板订阅快照推送（邮件/Webhook） | FR-ALERT-01~05 | 阈值触发收到邮件/Webhook；订阅看板按时送达 |
| 实时OLAP方言 | Doris/StarRocks/ClickHouse方言与驱动验证 | FR-RT-01 | 三类引擎常用图表查询正确下推，性能基准归档 |
| 敏感识别与脱敏 | 敏感字段自动识别、脱敏规则、动态脱敏 | FR-GOV-14/15/16 | 手机号/身份证等自动识别；按角色脱敏展示 |
| 综合首页核心 | 数据门户、工作台、全局搜索、收藏、首页组件库 | FR-HOME-01~18 | 首页个性化配置；全局搜索跨资源检索 |
| 签名嵌入+SDK（自MVP移入） | JWT签发/校验过滤器、Embed JS SDK、白标参数、嵌入密钥管理 | FR-EMBED-01/03 | 第三方页面免登嵌入看板；Token过期/篡改被拒；白标生效；行级权限透传在 FR-AUTH-10/11 就绪后补齐验收 |
| 问数内测版 | 问数能力先行对种子用户小范围开放（内测，不作正式发布；正式验收在 Phase 2） | FR-AI-01/02/03（内测） | 种子用户可真实提问并反馈；内测问题与准确率数据归档，用于 Phase 2 评测集建设 |
| 项目导入导出 | 项目打包迁移、模板分发 | FR-DELIV-03 | 项目在A环境导出B环境导入可用 |

Phase 2：智能分析期（约2.5--3个月）——「上台阶」

目标：交付可插拔智能问数V1与自助分析主线，形成对外传播点。

| 工作包 | 内容 | 对应需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能问数V1 | Text2DSL链路、问数知识库、查询透明化、多轮澄清、BYO-LLM配置、权限继承 | FR-AI-01/02/03/04/08/09 | 配置DeepSeek/Qwen后，标准问题集≥200题、≥5名外部种子用户盲测准确率≥85%；越权问题被拒；准确率<80%则按退路降级为检索式问答（见 NFR-AI-01） |
| 信创双库适配专项（并行，约2--4人周，估算） | 达梦/人大金仓双库方言与JDBC驱动适配+冒烟验证清单，支撑企业版政企转化；其余国产库仍按需（项目驱动） | FR-XC-01（子集） | 达梦/人大金仓常用查询冒烟通过；适配与验证清单归档，可作为政企交付材料 |
| 自助查询构建器+组合数据集 | 可视化构建器、CombineDataSet（DuckDB/Calcite嵌入）、虚拟数据集 | FR-PREP-01/02/04 | 业务用户零SQL出图；跨MySQL+Excel组合数据集可查 |
| AI解读与归因 | 图表一键解读、指标波动归因 | FR-AI-05/06 | 解读结论与数据一致；归因给出Top贡献维度 |
| 内容治理 | 版本历史/回滚、内容认证、标签、使用分析 | FR-COLLAB-01/02/03/05 | 看板可回滚到任意快照；认证内容搜索优先 |
| 拖拽设计器深化 | dashboardEditor.js真拖拽改造、组件库增强 | FR-VIZ-01/02 | 拖拽出图/出板流畅，布局调整便捷 |
| 移动端H5深化 | 移动门户、展示、交互、分享、订阅 | FR-MOB-01~32 | 移动端看板/报表/问数可用，微信/企微轻应用接入 |
| 数据治理基础 | 元数据管理、数据质量、数据血缘 | FR-GOV-01~13 | 元数据自动采集；质量规则可配置；血缘可视化 |

Phase 3：生态与纵深期（3个月以上，按商业策略裁剪）

● Agentic演进：指标监控→异常检测→归因→推送的主动洞察（对标观远洞察Agent/Tableau Pulse）；MCP Server（FR-EMBED-04）；AI报告（FR-AI-07）

● 设计器纵深：大屏设计器、三维图表、复杂报表与填报（建议作为企业版增值包立项，对标DataEase X-Pack模式）

● 数据治理纵深：数据质量增强、字段级血缘与影响分析、数据集市（FR-STORE-07~09）

● 信创纵深：全栈适配验证与性能报告（项目驱动）

● 移动深化：H5门户+订阅推送+扫码/拍照填报（跟随填报模块）

灰度发布策略与回滚方案

| 阶段 | 范围 | 持续时间 | 验证重点 | 回滚条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部灰度 | 开发/测试团队、内部dogfood环境 | 1周 | 功能完整性、性能基线、Bug修复 | P0/P1 Bug>5个或性能下降>20% |
| 种子用户 | 开源社区活跃用户、志愿者（5--10家） | 2周 | 真实场景验证、用户体验反馈、兼容性 | 核心功能不可用或数据丢失风险 |
| 公测版本 | 开源社区全量（标记为beta/RC） | 2--4周 | 大规模稳定性、性能、安全、文档 | 严重安全漏洞或数据损坏 |
| 正式发布 | 全量发布（稳定版） | 持续 | 持续监控、快速迭代补丁 | — |

回滚方案：版本升级前自动备份系统库和DATAGEAR_HOME，支持一键回滚到上一版本；DDL版本化升级（DATAGEAR_VERSION），每个版本有对应的回滚SQL脚本；Docker部署支持tag回滚；配置文件外置，升级不覆盖用户自定义配置；重大版本变更提供升级向导和检查清单，升级前自动校验兼容性。

路径决策逻辑（为什么是这个顺序）

● 调度/Docker先行、嵌入随Phase 1：调度成本最低且所有后续模块依赖；Docker立即降低部署门槛；签名嵌入改善集成体验，随 Phase 1 交付（自 MVP 移入，V4.1调整）

● 语义层先于AI：国内外调研一致结论——无语义层的ChatBI等于"演示玩具"（AtScale基准：无grounding错误率约80%）；指标中心同时反哺告警、开放API、首页，一次投入四处受益

● 告警/订阅/API紧跟语义层：三者都消费指标模型，打包建设边际成本最低，且都是"可感知、可演示"的刚需能力

● 问数V1放在Phase 2：此时语义层、术语库、行列权限均已就位，问数可做到"可解释、可干预、可认证"，避免裸NL2SQL的信任崩塌

● 报表/填报压轴且商业化：工程量最大（15--25人周）且是国内公认付费点（DataEase将填报放入收费X-Pack），适合作为企业版锚点而非开源核心的早期负担

商业模式与投入测算（新增）

本章为 V4.1 新增，响应评审"商业闭环未证明"问题。本章所有金额、转化率、人月成本均为估算/假设值，待市场验证，不作为对外承诺。

商业模式与定价

企业版/增值包功能边界

沿用 R8（业务风险）的边界定义：核心能力开源免费，重工程/合规/交付类能力做企业版增值包，边界公开承诺。

| 版本 | 功能范围 | 对应需求 |
| --- | --- | --- |
| 开源社区版（LGPL-3.0） | 语义层与指标中心、告警与订阅推送、签名嵌入+SDK、智能问数基础版、数据API、Docker交付、移动端H5、行列权限与脱敏 | FR-SEM/FR-ALERT/FR-EMBED/FR-AI-01~04/FR-EXCH/FR-DELIV/FR-MOB/FR-AUTH |
| 企业版增值包 | 中国式复杂报表、数据填报、大屏设计器与三维图表、审计增强与外发审批、国密支持 | FR-RPT、FR-FILL、FR-SCREEN/FR-3D、FR-EXCH-18~20、FR-XC-03 |
| 信创认证包 | 信创适配验证报告（达梦/人大金仓等）、全栈兼容性清单、专属适配支持 | FR-XC-01/02 |
| OEM/嵌入授权 | 面向ISV的白标嵌入商业授权（解除LGPL对衍生分发的顾虑）、专属支持SLA | FR-EMBED系列 |

定价档位（估算，待验证）

参照 DataEase X-Pack 公开定价模式（社区版免费+增值包订阅）设定档位；以下为估算区间，正式发布前需按竞品时价与目标客户支付意愿重新校准。

| 档位 | 形态 | 估算价格（待验证） | 目标客户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区版 | 开源免费 | 0 | 全部开源用户 |
| 专业版（增值包订阅） | 按年订阅/按节点 | 约 ¥2万--5万/年/节点（估算） | 中型企业数据分析团队 |
| 企业版 | 按年订阅（含信创认证包+专属支持） | 约 ¥8万--20万/年/项目（估算） | 信创政企（央国企/政府信息中心） |
| OEM/嵌入授权 | 按项目一次性+年维保 | 约 ¥10万起/项目（估算） | ISV嵌入集成商（如 Persona 4 陈磊所在 SaaS 公司） |

目标客户画像

● 信创政企：央国企/政府信息中心（如 Persona 5 赵静），核心诉求为私有化、行列权限、审计、信创全栈适配与验证报告；采购方式为项目制/年订阅。

● ISV 嵌入集成商：SaaS 与行业软件厂商（如 Persona 4 陈磊），核心诉求为签名嵌入、白标、数据API、OEM 授权与 LGPL 商业豁免。

● 中型企业数据分析团队：制造/零售/金融企业数据部（如 Persona 1 李明），核心诉求为口径统一、自助分析、告警订阅。

首年收入假设与转化漏斗（假设值）

| 漏斗阶段 | 口径 | 首年假设量级（假设，待验证） | 假设转化率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开源用户 | Docker 月下载/部署 | 月下载≥10000（12个月口径） | — |
| 试用/活跃 | 月活部署 | 约 2000--3000 活跃部署（假设） | 下载→活跃约 20%--30%（假设） |
| 商机 | 试用企业版/咨询 | 约 100--150 个（假设） | 活跃→商机约 5%（假设） |
| 付费 | 付费客户 | 约 15--25 个（假设） | 商机→付费约 15%--20%（假设） |

首年收入假设：约 15--25 个付费客户 × 平均客单价 ¥5万--8万（估算）≈ ¥100万--180万（估算，待验证）。

ROI与投入测算

投入汇总（估算）

基于优先级矩阵（13.1）人周估算加总：

| 优先级 | 人周估算（区间） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 约 12--18 人周 | 调度框架、指标中心最小闭环、Docker、备份恢复、签名嵌入 |
| P1 | 约 24--35 人周 | 术语库/认证/开放API/血缘、告警订阅、数据API、行列权限、实时OLAP方言、脱敏、综合首页、项目导入导出 |
| P2 | 约 34--50 人周 | 智能问数V1、自助查询构建器、内容治理、AI解读归因、拖拽设计器、移动端H5、数据治理基础 |
| P3 | 约 27--45 人周 | AI报告/问数嵌入/MCP、复杂报表与填报、大屏/三维、流式数据源与信创全栈 |
| 合计 | 约 97--148 人周 | 估算 |

应用缓冲系数 ×1.5（覆盖联调、返工、社区支持与发布成本）：总投入约 146--222 人周（估算），按 2 名核心工程师全力投入折算约 1.5--2.3 人年；内核类条目（行列权限SQL改写、指标SQL编译）工期以 Phase 0 POC 结论为准，偏差风险高。

收益场景与盈亏平衡（估算，待验证）

| 收益场景 | 假设客单价 | 达成盈亏平衡所需规模（假设） |
| --- | --- | --- |
| 企业版/专业版订阅 | ¥5万--8万/年（估算） | 约 15--25 个付费客户/年 |
| 信创项目交付 | ¥20万--50万/项目（估算） | 约 3--5 个项目/年 |
| 嵌入 OEM 授权 | ¥10万--30万/项目（估算） | 约 5--8 个项目/年 |

成本侧假设：2 名核心工程师年综合成本约 ¥80万--120万（估算）。盈亏平衡点（首年）：订阅客户 ≥20 个，或信创/OEM 项目 ≥4 个，或两者组合（假设，待验证）。

资源与团队假设

| 项目 | 假设 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心团队 | 2 名熟悉 DataGear 的工程师 + 社区贡献者 | Roadmap 各 Phase 工期按 2 人全力投入折算；社区贡献为增量，不计入关键路径 |
| 开源/商业人力切分 | 约 70% 开源核心 / 30% 企业版与交付支持（估算） | 企业版增值包（报表/填报/信创认证）按项目驱动动态调配 |
| 缓冲系数 | 所有人周估算 ×1.5 | 覆盖联调、返工、文档、发布与社区支持成本；内核工程另以 POC 结论校准 |
| 人力不足时的降级顺序 | 1. 砍 P3（报表/填报/大屏/MCP）；2. 缓 P2 非核心（拖拽深化、移动深化）；3. 缩减 P1 广度（数据治理、信创按需）；4. 保底 P0（指标中心最小闭环+Docker+备份+调度） | 任何情况下不动"口径统一"主线与 Phase 0 技术 Spike |

成功度量指标

指标字典（新增）

本表为全文唯一指标口径来源，其他章节只引用不重述；与 MVP 成功度量、产品KPI 中的目标值一一对应。基线列统一为"待采集（Phase 0 埋点上线后回填）"。

| 指标名 | 定义 | 口径 | 基线 | 目标值 | 时间窗 | 采集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Docker镜像下载量 | Docker Hub 拉取次数 | 双口径：MVP期月下载≥5000；12个月月下载≥10000 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥5000/月（MVP期）；≥10000/月（12个月） | MVP期/12个月 | Docker Hub统计 |
| GitHub Star增长 | 累计Star数同比增长 | 年增长 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥50%（年）；MVP发布后3个月≥1000 | 12个月/3个月 | GitHub统计 |
| 首次部署成功率 | Docker部署后5分钟内可访问的比例 | 全部首次部署 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥90% | 持续 | 部署监控+埋点 |
| 核心流程完成率 | 从数据源接入到看板发布完成的比例 | 端到端流程 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥80% | MVP期 | 埋点+用户调研 |
| 次月留存率 | 上月活跃用户本月仍活跃的比例 | 双口径：MVP期≥35%；12个月≥40% | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥35%（MVP期）；≥40%（12个月） | MVP期/12个月 | 埋点/使用分析 |
| 用户满意度（NPS） | 净推荐值调研 | 种子用户/全量用户 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥30 | 每半年 | 用户调研 |
| Issue响应时间 | GitHub Issue创建到首次响应的时间 | P95 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≤24小时 | 持续 | GitHub统计 |
| 版本Bug率 | 每版本发布后1个月内发现的P0/P1 Bug数 | 全部版本 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≤5个/版本 | 每版本 | Bug系统 |
| 指标中心使用率 | 创建过指标的用户占比 | 活跃用户 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥40% | MVP期起 | 埋点/使用分析 |
| 嵌入功能使用率 | 使用嵌入功能的部署占比 | 全部部署（匿名统计）；与嵌入SDK月下载按"下载→激活→接入使用"漏斗换算（转化率为假设值） | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥15% | Phase 1 嵌入交付后 | 匿名埋点统计 |
| 嵌入SDK月下载 | Embed JS SDK npm/CDN 下载量 | 月下载 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥5000/月 | Phase 1 起 | npm/CDN统计 |
| 社区活跃用户数 | 月登录/访问用户数 | 月活 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥5000 | 12个月 | 系统日志/埋点 |
| 核心功能使用率 | 使用过指标中心/看板/问数的用户占比 | 活跃用户 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥60% | 持续 | 埋点/使用分析 |
| 自助分析使用率 | 通过自助方式（数据集/指标/问数/构建器）完成取数的占比 | 分阶段：Phase 1 考核分析师口径；Phase 2 起考核业务人员零SQL口径 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥60%（Phase 1，分析师）；业务人员零SQL完成80%常规分析（Phase 2 考核） | Phase 1/Phase 2 | 埋点+用户调研 |
| 问数准确率 | 标准问题集回答正确的比例 | 标准问题集≥200题、≥5名外部种子用户盲测；评测集与口径随版本公开 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≥85%（验收门槛）；<80%触发降级退路 | Phase 2 验收 | 问数评估 |
| 看板加载P95 | 看板从打开到数据渲染完成的P95时间 | 常规查询 | 待采集（Phase 0 埋点上线后回填） | ≤3秒 | 持续 | 性能监控 |
| 企业版付费客户数 | 付费企业客户数同比增长 | 年增长 | 待采集（商业模式启动后回填） | ≥30% | 12个月 | CRM |
| 企业版续费率 | 到期企业版客户续费比例 | 到期客户 | 待采集（商业模式启动后回填） | ≥80% | 12个月 | CRM |
| 增值包收入占比 | 填报/报表/信创认证等增值包收入占总收入比例 | 年度收入 | 待采集（商业模式启动后回填） | ≥40% | 12个月 | 财务 |

产品KPI

注：本节所有指标以指标字典为准（定义/口径/基线/目标值/时间窗/采集方式见"指标字典"）。

| 维度 | 指标 | 目标值 | 统计口径 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获取 | GitHub Star增长 | 年增长≥50% | 累计Star数同比增长 | GitHub |
| 获取 | Docker镜像下载量 | 月下载≥10000（12个月口径；MVP期口径为月下载≥5000，见MVP成功度量与指标字典） | Docker Hub拉取次数 | Docker Hub |
| 获取 | 社区活跃用户数 | 月活≥5000 | 月登录/访问用户数 | 系统日志 |
| 激活 | 首次部署成功率 | ≥90% | Docker部署后5分钟内可访问的比例 | 部署监控 |
| 激活 | 核心功能使用率 | ≥60% | 使用过指标中心/看板/问数的用户占比 | 使用分析 |
| 留存 | 次月留存率 | ≥40%（12个月口径；MVP期口径为≥35%，见MVP成功度量与指标字典） | 上月活跃用户本月仍活跃的比例 | 使用分析 |
| 留存 | 企业版续费率 | ≥80% | 到期企业版客户续费比例 | CRM |
| 满意度 | 用户满意度（NPS） | ≥30 | 净推荐值调研 | 用户调研 |
| 满意度 | Issue响应时间 | P95≤24h | GitHub Issue从创建到首次响应的时间 | GitHub |
| 质量 | 版本Bug率 | P0/P1 Bug≤5个/版本 | 每个版本发布后1个月内发现的P0/P1 Bug数 | Bug系统 |
| 质量 | 问数准确率 | ≥85% | 标准问题集回答正确的比例 | 问数评估 |
| 性能 | 看板加载P95 | ≤3s | 看板从打开到数据渲染完成的P95时间 | 性能监控 |
| 商业化 | 企业版付费客户数 | 年增长≥30% | 付费企业客户数同比增长 | CRM |
| 商业化 | 增值包收入占比 | ≥40% | 填报/报表/信创认证等增值包收入占总收入比例 | 财务 |

功能使用率监控

| 功能模块 | 核心监控指标 | 预警阈值 | 运营动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据接入 | 数据源创建数、连接成功率、驱动使用分布 | 连接成功率<95% | 优化驱动、完善文档 |
| 语义层/指标中心 | 指标创建数、认证指标占比、指标引用次数 | 认证指标占比<30% | 推广指标认证、提供模板 |
| 看板/图表 | 看板创建数、图表类型分布、看板访问热度 | Top10看板占比>80% | 模板推荐、内容运营 |
| 智能问数 | 问数调用量、准确率、用户满意度、转看板率 | 准确率<80%或转看板率<10% | 优化知识库、提升DSL生成质量 |
| 告警订阅 | 告警规则数、订阅数、通知到达率、告警处理率 | 通知到达率<95%或处理率<50% | 优化通知渠道、告警降噪 |
| 开放API/嵌入 | API调用量、嵌入集成数、SDK下载量 | API错误率>5% | 完善文档、优化性能 |
| 移动端 | 移动端访问占比、核心功能使用率 | 移动端占比<20% | 优化移动体验、推广轻应用 |

埋点与使用分析方案（新增）

原则：度量系统须先于被度量对象交付。最小埋点子集前移至 Phase 0（随 Docker 交付默认开启、可关闭、匿名化），Phase 1 扩展至功能使用事件，FR-COLLAB-05 使用分析（热度统计与运营视图）在 Phase 2 基于该埋点数据构建。

| 事件名 | 触发点 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| deploy_success | Docker/安装包首次启动成功 | 版本、部署方式、OS类型、耗时、是否信创环境（匿名实例ID） |
| datasource_create | 数据源创建成功 | 数据源类型（脱敏）、驱动类型 |
| dataset_create | 数据集创建成功 | 数据集类型、是否参数化 |
| metric_create | 指标创建成功 | 指标类型（原子/派生）、是否认证 |
| dashboard_publish | 看板发布 | 图表数量、是否引用指标 |
| ask_query | 智能问数提问（Phase 1 内测起） | 是否命中认证答案、是否澄清、耗时、是否转图表（不采集问题原文明细，或脱敏后采集） |
| alert_rule_create / alert_trigger | 告警规则创建/触发 | 阈值类型、通知渠道 |
| subscribe_create | 订阅创建 | 资源类型、推送渠道、格式 |
| embed_render | 嵌入看板渲染（Phase 1 起） | 资源类型、白标与否、加载耗时 |
| api_call | 数据API调用 | API类型、状态码、耗时分档 |
| share_create | 分享链接创建 | 资源类型、是否加密 |
| user_active | 用户活跃（日/月） | 角色类型、终端类型（匿名） |

隐私与合规：埋点默认匿名（实例级随机ID），不采集业务数据内容；提供全局开关与逐项开关；企业版可完全关闭；采集范围随版本公开说明。

用户反馈机制

● 产品内反馈入口：每个页面提供"反馈"按钮，收集用户问题和建议

● GitHub Issue/Discussion：开源社区主要反馈渠道，定期梳理和回复

● 企业客户访谈：每季度对Top10企业客户进行深度访谈，了解使用情况和需求

● 用户调研：每半年进行一次大规模用户调研，收集NPS和功能优先级反馈

● 种子用户群：建立核心用户微信群/飞书群，快速验证新功能和收集反馈

● 使用分析驱动：通过FR-COLLAB-05使用分析功能，持续监控功能使用率，识别冷门功能和高频需求

风险与依赖

技术风险

| 编号 | 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 前端栈混杂（jQuery+Vue3+PrimeVue+Freemarker） | 拖拽设计器/问数UI等重交互开发效率低 | 高 | 新模块一律Vue3组件化，老页面渐进迁移；不强推全量重构 |
| R2 | Java 8/Spring Boot 2.7技术债 | DuckDB、部分LLM SDK需要更高JDK | 中 | 问数等可选模块可要求Java 17+，核心保持8；或启动JDK升级专项（需评估） |
| R3 | 跨源组合查询引擎选型（DuckDB vs Calcite） | 影响组合数据集与问数能力上限 | 中 | 概念验证后定：DuckDB轻量但JVM集成经JNI；Calcite纯Java但更重 |
| R4 | ChatBI准确率达不到验收线 | 传播点变槽点 | 中 | 坚持DSL路线+golden queries+认证答案三重兜底；未达标不发布；Phase 2先做内部灰度 |
| R5 | 范围蔓延（规划项过多） | 交付失焦 | 高 | 以优先级矩阵为准；报表/填报/大屏/移动端明确后置；每个版本设定明确范围和不做清单 |
| R6 | 性能不达标（百万级数据查询慢） | 用户体验差 | 中 | 直连OLAP引擎+缓存加速+查询下推；性能基准测试前置；慢查询监控和优化 |
| R7 | 信创适配兼容性问题 | 政企项目投标受限 | 中 | 建立信创适配矩阵，逐库验证；提前参与信创生态测试；预留适配人力 |

业务风险

| 编号 | 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R8 | 开源与商业化的边界不清 | 社区信任与收入受损 | 中 | 参照DataEase：核心（语义层/告警/嵌入/问数基础版）开源，填报/复杂报表/审计/信创认证做企业版；明确边界并公开承诺 |
| R9 | 竞品快速跟进（帆软/观远等推出开源版） | 差异化空间缩小 | 中 | 聚焦"轻量私有化+语义层+可嵌入+AI可插拔"组合差异化；深耕中文场景和信创；加快社区生态建设 |
| R10 | AI技术快速迭代（大模型能力爆发） | 技术路线过时 | 高 | 保持BYO-LLM架构，不绑定特定模型；DSL中间层与模型解耦；持续跟踪新技术，模块化快速集成 |
| R11 | 数据安全合规要求升级（数据安全法/个保法） | 功能不满足合规要求 | 中 | 行/列权限+动态脱敏+审计日志+外发审批，构建完整数据安全体系；定期合规审查 |
| R12 | 核心开发人员流失 | 项目进度延迟 | 低 | 文档完善、代码规范、知识共享；核心模块双人备份；社区贡献者培养 |

外部依赖

| 编号 | 依赖项 | 依赖说明 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 大模型服务（DeepSeek/Qwen/OpenAI兼容） | AI问数/解读/归因依赖大模型API | 中 | BYO-LLM架构，用户自带模型；支持多模型切换；核心功能零LLM依赖 |
| D2 | OLAP引擎（Doris/StarRocks/ClickHouse） | 大数据量实时查询性能依赖OLAP引擎 | 低 | 支持多种OLAP引擎，不绑定特定产品；直连+缓存双轨 |
| D3 | Quartz调度框架 | 告警/订阅/报表定时任务依赖Quartz | 低 | 成熟开源框架，社区活跃；持久化到系统库，可观测可管理 |
| D4 | ECharts图表库 | 70+图表渲染依赖ECharts | 低 | ECharts成熟稳定，Apache基金会项目；图表插件机制可扩展其他库 |
| D5 | Spring Boot/Spring Security | Web框架和安全框架 | 低 | 成熟稳定，社区活跃；版本锁定，谨慎升级 |
| D6 | 信创生态（国产OS/数据库/中间件/浏览器） | 政企项目交付依赖信创环境 | 中 | 建立适配矩阵，提前验证；参与生态合作；预留适配人力 |
| D7 | Docker/容器生态 | 部署交付依赖Docker | 低 | Docker已成事实标准；同时提供war包部署方式 |

附录

术语表

（V4.1：已合并正文 1.7 名词解释，全文术语以此表为唯一维护处。）

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 数据源 | 注册到系统的外部数据库连接信息 |
| 数据集 | 图表/看板/报表消费的统一数据抽象 |
| 图表部件 | 绑定数据集与插件后的具体图表实例 |
| 图表插件 | 定义图表渲染逻辑与数据标记的可插拔单元 |
| 数据标记 | 数据集字段到图表语义（名称/数值/类别）的映射 |
| 看板 | 基于HTML模板的多图表展示容器 |
| 大屏 | 面向大屏展示的看板形态 |
| 数据权限 | 资源×主体×权限值的授权 |
| 数据源防护 | 阻止恶意数据源URL/连接属性的规则 |
| 文件源 | 数据集文件的存储目录 |
| 项目 | 数据集/图表/看板/报表的归组单元 |
| 元数据 | 描述数据的数据，含技术元数据与业务元数据 |
| 数据血缘 | 数据从源头到消费端的流转与依赖关系 |
| 指标 | 统一口径的业务度量；原子指标=度量+聚合，派生指标=四则运算/同环比/占比/累计 |
| 语义层 | 在数据集之上统一声明维度/度量/指标/术语的模型层，一处定义多处消费 |
| 指标中心 | 指标的定义、目录、认证、版本、血缘与统一消费的功能集合 |
| 业务术语库 | 字段/指标的同义词、业务用语与规则说明，ChatBI的grounding基础 |
| DSL | 大模型意图到确定性查询之间的结构化指令（指标/维度/筛选/排序/时间窗） |
| ChatBI | 对话式商业智能，用户通过自然语言提问获取数据洞察 |
| golden queries | 金标准问答对，用于问数知识库召回与准确率评估 |
| 认证答案 | 管理员认证的标准回答，用户提问命中时直接返回 |
| 数据脱敏 | 对敏感数据做变形处理以保护隐私 |
| 签名Token嵌入 | 第三方系统以共享密钥签发时效JWT，免登嵌入看板/报表的方式 |
| MCP | Model Context Protocol，让外部AI Agent以标准协议消费BI资产（指标/数据集）的开放接口 |
| BYO-LLM | 自带大模型：用户配置自己的OpenAI兼容接口（DeepSeek/Qwen/GLM/私有模型） |
| 信创 | 信息技术应用创新：国产芯片/OS/数据库/中间件/浏览器的全栈适配要求 |
| 行级权限 | 按组织/字段值过滤可见数据行 |
| 列级权限 | 限制可见字段，敏感列按角色隐藏 |
| Persona | 用户画像，对目标用户的典型特征、目标、痛点的具象化描述 |
| 用户旅程 | 用户完成特定目标的端到端体验流程，包含行为、触点、情绪、痛点 |
| 用户故事 | 从用户视角描述功能需求的简短格式：作为<角色>，我希望<功能>，以便<价值> |
| 用例 | 对系统功能的详细描述，包含参与者、前置条件、主流程、备选流程、异常流程、后置条件 |
| MVP | Minimum Viable Product，最小可行产品，用最少的功能验证核心价值假设 |
| 灰度发布 | 分阶段逐步扩大新版本用户范围的发布策略，降低风险 |
| NPS | Net Promoter Score，净推荐值，衡量用户满意度和忠诚度的指标 |

参考资料

● Looker语义层与Modeler：7wData (https://7wdata.be/company/looker/)

● Power BI Copilot与AI-ready语义模型：Rollstack (https://www.rollstack.com/articles/power-bi-ai-best-practices)

● Tableau Pulse / Metrics Layer：Tableau官方博客 (https://www.tableau.com/blog/tableau-metrics-and-natural-language-query-evolve-tableau-pulse)

● ThoughtSpot Spotter架构与OSI：GitHub OSI调研

● OSI语义互换标准：Datus (https://datus.ai/blog/open-semantic-interchange-osi/)

● Superset语义层与Feature Flags：Preset (https://preset.io/blog/understanding-superset-semantic-layer/)

● Metabase（Data Studio / Metabot / MCP / 嵌入）：Metabase官网 (https://www.metabase.com/releases-ai)

● 帆软FineChatBI Text2DSL：甲子光年、帆软帮助文档

● Quick BI智能小Q：阿里云帮助中心

● 观远ChatBI/Metrics/洞察Agent：IT之家 (https://www.ithome.com/0/810/529.htm)

● Smartbi AIChat白泽：与非网

● 永洪Megrez天权NL2Skill：亿欧 (https://www.iyiou.com/news/202512311118533)

● Kyligence Zen/Copilot：数智前线

● DataEase / SQLBot：OSCHINA (https://my.oschina.net/u/4736111/blog/18695592)

● 中国BI市场（IDC）：安全内参 (https://www.secrss.com/articles/81495)

● 信创适配要求：Worktile (https://worktile.com/kb/p/3996017)

● DataGear代码事实：本地代码库pom.xml、README.md、Roadmap.txt及各模块源码盘点

本文档为DataGear二次开发的需求基线（V4.1优化版），按标准PRD模板组织，包含用户分析、场景业务流、用户故事、核心用例、交互设计、入口终端、功能规格、MVP规划、非功能需求、版本规划、商业模式与投入测算、成功度量与风险应对。与《SDS-软件设计说明书》配套：PRD定义「做什么、为什么、先做什么」，SDS定义「怎么做」。