# DataGear 商业智能分析平台产品需求文档（PRD）V3.0 · 最终版

本文档由《PRD-BI产品需求文档》（V1，完整能力蓝图）与《PRD-BI产品需求文档 V2.0 · 深化版》（竞品深化、现状盘点与实施路径）整合而成，是 DataGear 二次开发的唯一需求基线。整合原则：V1 提供完整功能范围，V2 提供竞品依据、现状校准与优先级路径；冲突处以 V2 深化结论为准。

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | DataGear（数据可视化分析与商业智能平台） |
| 基线版本 | 6.0.0（Java 8 / Spring Boot 2.7 / jQuery+Vue3+PrimeVue 混合前端 / Freemarker 服务端渲染） |
| 文档版本 | V3.0（V1 能力蓝图 + V2 深化整合的最终版） |
| 文档目的 | 定义 DataGear 从「数据可视化看板工具」升级为「语义层驱动的一站式 BI 平台」的完整需求，并为二次开发明确方向与路径 |
| 适用范围 | 产品、设计、开发、测试、实施及二次开发团队 |
| 许可协议 | LGPL-3.0（开源版）；另提供企业版 |
| 国内参照 | 帆软 FineBI 7.0/FineChatBI、阿里 Quick BI 智能小Q、观远数据、Smartbi AIChat 白泽、Kyligence Zen、永洪、亿信 ABI、百度 Sugar、网易有数、DataEase/SQLBot |
| 国际参照 | Tableau（Pulse/Agent）、Power BI（Copilot/语义模型）、Looker（LookML）、Qlik（Insight Advisor）、ThoughtSpot（Spotter）、Apache Superset、Metabase |
| 事实依据 | 竞品公开资料（2024–2026，见附录）；本地代码库盘点（模块/类级证据，见第三部分） |
| 状态标注约定 | 【已实现】= 6.0.0 代码已具备；【部分实现】= 已有雏形需增强；【全新建设】= 代码零实现需新建 |

# 第一部分 产品概述

## 1.1 产品定位

DataGear 是一款开源免费、轻量、可私有化的"语义层驱动"商业智能（BI）分析平台：

以数据集语义层与指标中心为地基，向上支撑自由看板、自助分析与 AI 增强分析（ChatBI），向外以开放 API / 嵌入 SDK / MCP 供给数据与指标，覆盖「接入 → 存储 → 治理 → 建模 → 分析 → 展示 → 分享」完整数据链路，服务中文场景与信创环境。

产品在保持私有化单体部署、轻量开箱即用（Java 8+ 即可运行）的同时，补齐语义层、数据治理、统计报表、数据填报、告警订阅与开放集成能力。

## 1.2 产品背景与要解决的问题

| 痛点 | DataGear 的解法 |
| --- | --- |
| 数据分散在数据库、文件、接口、消息队列等，缺乏统一入口 | 统一数据源管理，支持 JDBC 数据库、Excel/CSV/JSON 文件、HTTP 接口、实时流等多类接入 |
| 指标口径不一、同名不同义 | 语义层与指标中心统一口径，一处定义多处消费（图表/报表/告警/问数/API） |
| 数据质量参差、缺乏治理 | 元数据管理、数据标准、数据质量、数据血缘、数据脱敏构成数据治理体系 |
| 传统 BI 笨重、部署复杂、成本高 | 单体轻量架构，私有化掌控数据；Docker 一键部署 |
| 图表类型有限、缺 GIS/三维/大屏能力 | 70+ 内置图表 + GIS 地图工具 + 三维立体图表 + 大数据可视化大屏 + 图表插件机制 |
| 分析深度不足，难以层层下钻 | 数据钻取、图表联动、跳转穿透、参数过滤构成自助交互分析体系 |
| 取数依赖技术人员，业务不会 SQL | 可视化查询构建器 + 智能问数（ChatBI），自然语言/拖拽双自助 |
| 报表能力弱、无法满足中国式复杂报表 | 分组报表、交叉表、电子表格、填报、定时订阅推送与多格式导出 |
| 权限与数据安全难保障 | 基于角色的功能权限 + 资源/行列级数据权限 + 数据源防护 + 加密与脱敏 |
| 数据难以对外交换与分享 | 数据导入导出、数据 API 服务、签名 Token 嵌入、看板/报表分享、订阅推送 |

## 1.3 目标用户与典型场景

| 角色 | 场景 |
| --- | --- |
| 数据分析师 | 连接数据源、建模、拖拽生成图表、搭建看板与报表、自助下钻分析 |
| 业务人员 | 查看门户首页、访问已分享看板/报表、通过交互表单/钻取/智能问数自取所需数据 |
| 数据工程师 | 配置数据接入、执行数据治理、维护元数据与指标口径、开发数据交换任务 |
| 开发人员 | 自定义图表插件、扩展数据源驱动、调用数据 API、签名嵌入、二次开发 |
| 系统/数据管理员 | 管理用户/角色/组织/数据权限、数据源防护、指标认证、系统配置 |
| 企业决策层 | 大屏驾驶舱、经营报表、指标看板的集中展示与主动推送 |

## 1.4 产品价值

安全稳定：私有化部署、数年迭代、基于角色的权限、数据默认私有、加密脱敏。

口径统一：语义层与指标中心保障"一个指标一个口径"，贯穿图表、报表、告警与 AI 问数。

功能丰富：多源接入、六类数据集、70+ 图表、GIS/三维/大屏、报表、模板化看板。

智能易用：可视化查询构建器、智能问数（ChatBI）、AI 解读与归因，业务零 SQL 自助。

治理可控：元数据、数据标准、数据质量、数据血缘、指标认证一体的轻量数据治理。

易于扩展：运行时数据源驱动、自定义图表插件、开放看板 API、数据 API、嵌入 SDK 与 MCP。

自由制作：原生 HTML 模板、可视化/源码编辑、多端响应式、联动钻取。

## 1.5 战略支点与产品边界

三个战略支点：

语义层优先：指标中心是 ChatBI 准确率、告警、嵌入、治理的共同地基，作为最高优先级的全新建设模块。

AI 可插拔而非重写内核：对标 SQLBot，智能问数做成独立可插拔模块（复用现有数据集/权限体系），支持 DeepSeek/Qwen/OpenAI 兼容接口的自带模型（BYO-LLM）。

开放与嵌入放大生态：签名 Token 嵌入、数据 API、MCP Server 三层开放，让 DataGear 可被第三方系统与 AI Agent 消费。

明确不做（边界）：

不做独立重型 ETL/数据集成产品；只做数据集内轻量数据准备，重 ETL 交由上游（SeaTunnel/Flink CDC 等）。

不做 SaaS 多租户云平台；坚持私有化单体 + 可选外置库高可用。

不做自研 OLAP 引擎；以"直连实时 OLAP + 缓存加速"双轨应对实时化。

不做裸 text-to-SQL 问数；坚持"语义层 grounding + DSL 中间层"的确定性路线。

# 第二部分 竞品格局与趋势洞察

## 2.1 国际竞品能力矩阵

| 能力域 | 标杆实践 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 语义层/指标层 | Looker LookML：维度/度量/Join 以代码定义，Git 版本化 + Code Review，工程化程度最高；2024 起 Looker Modeler 把语义模型以 SQL 接口暴露给第三方 BI（"语义层即服务"） | 7wData: 2024-2025(https://7wdata.be/company/looker/) |
| 语义层/指标层 | Power BI 语义模型是全部 AI 能力的底座，提供 "Approved for Copilot" 治理标记；AI data schema 支持字段同义词与 AI Instructions（业务规则提示词） | Rollstack: 2025(https://www.rollstack.com/articles/power-bi-ai-best-practices) |
| 语义层/指标层 | Tableau Pulse Metrics Layer 集中定义可复用指标，用户"关注"指标后自动获得洞察推送 | Tableau 官方博客: 2024(https://www.tableau.com/blog/tableau-metrics-and-natural-language-query-evolve-tableau-pulse) |
| 语义层/指标层 | dbt Semantic Layer / MetricFlow：YAML 定义指标、Git 版本化；MetricFlow 于 2025 年底 Apache 2.0 开源；OSI 语义互换标准 v1.0 于 2026.1 发布并捐入 Apache 孵化器 | Datus: 2025-2026(https://datus.ai/blog/open-semantic-interchange-osi/) |
| AI 增强分析 | Power BI Copilot：自然语言生成整页报表、写 DAX、Smart Narrative 摘要；Verified answers 用"人工认证答案"对冲 AI 幻觉；Key Influencers / Anomaly Detection / Decomposition Tree 三个 AI 视觉件 | Bifocal: 2025-12(https://bifocal.show/2025/12/16/episode-312-power-bi-november-2025/) |
| AI 增强分析 | Tableau Pulse：面向业务决策者的"指标新闻流"，AI 自动发现趋势/异常并自然语言解释，主动推送至 Web/移动/Slack | Tableau 产品页: 2024(https://www.tableau.com/products/tableau-pulse) |
| AI 增强分析 | ThoughtSpot Spotter：AI 数据分析师 Agent，多步推理；底层是"确定性 search-token 架构"而非纯 text-to-SQL；SpotIQ 无人值守自动洞察 | OSI 厂商调研: 2025(https://github.com/bitol-io/tsc/blob/main/rfcs/approved/odcs-v3.2.0/0038-context.md) |
| AI 增强分析 | Looker Conversational Analytics（2025.11 GA）：Fast/Thinking 双模式，"Show reasoning" 透明化解释，支持 golden queries（金标准问答对） | Querio: 2025(https://querio.ai/articles/conversational-analytics-tools) |
| 数据准备 | Power Query：拖拽+步骤列表 ETL，数百连接器，转换可回溯为 M 脚本；业界公认强于 Tableau Prep | Prologika: 2024(https://prologika.com/tableau-prep-vs-power-query/) |
| 嵌入式分析 | Metabase：JWT 签名嵌入 + React Embedding SDK，开源即可基础嵌入，公认开源 BI 中嵌入体验最佳；Superset 提供 Embedded SDK + Guest Token | work-management: 2025(https://work-management.org/analytics/metabase-review/) |
| 告警推送 | Power BI 磁贴告警 + Fabric Activator 动态告警；Tableau Data-driven alerts；Metabase/Superset 均有阈值告警 + 邮件/Slack/Webhook | Lukas Reese: 2024-12(https://lukasreese.com/2024/12/26/power-bi-alerts/) |
| 协作治理 | Metabase Verified 认证内容 + Collections；Tableau 修订历史（版本快照回滚）；Power BI 部署管道（Dev/Test/Prod） | Wiiisdom: 2024(https://wiiisdom.com/blog/tableau-version-control/) |
| 开放接口 | Metabase、ThoughtSpot 已提供 MCP Server，让外部 AI Agent 直接检索 BI 资产、跑查询 | Metabase: 2025(https://www.metabase.com/releases-ai) |

## 2.2 国内竞品动态与借鉴方向（2024–2026）

市场与趋势：

2024 年中国 BI 市场 10.6 亿美元，本地部署占 85.9%（美国 57.7%），预计 2029 年达 19.3 亿美元、CAGR 12.8%——私有化/本地部署长期主导，利好可私有化部署的开源产品（IDC，安全内参: 2025-07-31(https://www.secrss.com/articles/81495)）。

ChatBI 技术路线已收敛："大模型只做对话理解与意图拆解，不直接碰数据；取数走语义层/指标层的确定性通道"。帆软 FineChatBI 用 Text2DSL，永洪天权用 NL2Skill（自研 BDSL），均规避裸 text-to-SQL 的幻觉与安全风险（甲子光年: 2024-05(http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5OTI0NTc3Mg==&mid=2247534103&idx=2&sn=240019fbded4ad7f60d95fb0cb1046b6)；亿欧: 2025-12(https://www.iyiou.com/news/202512311118533)）。

产品形态从"问答框"扩展为智能体矩阵：Quick BI 智能小Q 拆分问数/解读/报告/搭建四个 Agent；观远洞察 Agent 做 7×24 指标监控、异常检测、归因与行动建议（星汐引力: 2025-09(http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NDA4MjA2Mg==&mid=2247483844&idx=1&sn=2e722984afcb0861dc4a909074e40836)；观远: 2024-11(https://www.ithome.com/0/810/529.htm)）。

指标平台国内三类载体：独立中台型（Kyligence Zen）、BI 内建型（观远 Metrics、Smartbi 指标管理、FineBI 7.0 指标中心）、ChatBI 知识库型。对开源产品，"BI 内建轻量指标层 + 口径知识库"性价比最高。

开源商业模式被验证：DataEase（约 20.8K Star）以"社区版免费 + X-Pack 增值包（填报/同步/外观定制）"形成闭环；SQLBot（可插拔 Text2SQL 问数组件）发布两个月获 12 万次部署（OSCHINA: 2025-10(https://my.oschina.net/u/4736111/blog/18695592)）。

信创升级为硬门槛：央国企 2027 年前全栈信创替换，覆盖芯片/OS/数据库/中间件/国产浏览器五层，且要求性能验证（Worktile: 2026-07(https://worktile.com/kb/p/3996017)）。

国内主流 BI 对标借鉴：

| 竞品 | 核心优势 | DataGear 借鉴方向 |
| --- | --- | --- |
| 帆软 FineBI / FineReport / FineChatBI | 中国式复杂报表、自助分析、大屏、Text2DSL 问数与归因 | 补充分组/交叉/电子表格报表、填报、大屏；问数走 DSL 中间层 + 知识配置 |
| 阿里 Quick BI | 云端 BI、权限与分享、智能小Q 多 Agent | 完善角色/行列级数据权限与分享；AI 解读/报告能力 |
| 思迈特 Smartbi | 一站式（电子表格、数据挖掘、移动 BI、门户）、AIChat 白泽、指标管理 | 补充数据门户与综合首页、移动端、指标全流程管理 |
| 观远数据 | 指标管理与经营分析、洞察 Agent | 引入指标管理与经营驾驶舱；主动洞察推送 |
| Kyligence Zen | 指标平台品类定义者，Copilot 嵌入第三方 | 指标开放 API、问数可嵌入形态 |
| 永洪 Yonghong BI | 敏捷自助分析、高性能计算、NL2Skill | 强化拖拽自助分析与数据集市；问数确定性中间层 |
| 亿信 ABI | 数据治理与 BI 一体化 | 引入元数据/数据质量/数据血缘/指标管理 |
| 百度 Sugar | 低门槛可视化大屏 | 补充三维立体图表与大屏组件库 |
| 网易有数 / 腾讯云 BI | 数据 API 与生态开放 | 补充数据 API 服务与订阅推送 |
| DataEase / SQLBot | 开源商业模式、可插拔问数 | 核心开源 + 增值包商业化的边界设计；问数模块化 |

## 2.3 六大趋势判断（战略输入）

| # | 趋势 | 对 DataGear 的含义 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 语义层/指标层是一切高级能力（ChatBI、告警、嵌入、治理）的地基；AtScale 基准显示 LLM 无语义层 grounding 时错误率约 80% | 优先建设轻量指标中心，且指标定义要"可 API 消费、可导出"（headless 形态） |
| T2 | AI 取数走"确定性中间层"（Text2DSL/NL2Skill），大模型只做意图理解 | DataGear 自有数据集/数据标记模型天然适合做 DSL，避免裸 NL2SQL |
| T3 | 告警/订阅/嵌入是开源用户口碑最集中的"非炫技"能力，成本低见效快 | 排在 AI 大叙事之前落地 |
| T4 | Agentic BI：从"对话取数"到"监控-归因-建议"的主动洞察与多智能体协同 | 中期演进方向，依赖 T1/T2 成熟 |
| T5 | 可组合/Headless BI 与 MCP：BI 资产以 API/MCP 向外供给 | 开放 API 与 MCP Server 是生态卡位 |
| T6 | 信创与实时 OLAP 适配决定国内政企准入 | 数据源方言矩阵与性能验证需专项投入 |

# 第三部分 DataGear 现状盘点与差距分析

本部分结论来自对 6.0.0 代码库的逐项核查（模块/类级证据），用于把需求定性为「增强现有」或「全新建设」，避免二次开发误判工作量。

## 3.1 已实现能力（可作为建设基座）

| 能力域 | 关键代码证据 |
| --- | --- |
| 数据源管理 + 运行时 JDBC 驱动加载 | datagear-connection：DriverEntity/DriverEntityManager/PathDriverFactory；DriverEntityController |
| SQL 工作台 | DtbsSourceSqlpadController、CodeMirror SQL 模式 |
| 六类数据集 + Freemarker 参数化 + 汇总数据集 | datagear-analysis/support/*DataSet、SummaryDataSetEntity |
| 70+ 图表（ECharts 5.6）、一图多数据集、数据标记 | builtInChartPlugins v1(74)/v2(76)、ChartPlugin/ChartPluginManager |
| 看板（HTML 模板、可视/源码双模式、分享密码、iframe、响应式） | DashboardVisualController（1871 行）、dashboardEditor.js（3808 行） |
| 看板前端开放 API（联动/钻取/异步加载/交互表单） | analysisapi/2.0/chartFactory.js（8743 行）、dashboardFactory.js、chartSupport.js |
| 数据导入导出（CSV/Excel/JSON/SQL，手动触发） | datagear-dataexchange、DtbsSourceExchangeController |
| 用户/角色/资源级授权/数据源防护 | User/Role/Authorization（四档权限值）、DtbsSourceGuard |
| 内部调度框架（Spring Scheduling，仅 housekeeping） | web/config/SchedulingConfigSupport.java |
| 内部 JSON Web API（会话认证，46 个 Controller） | /dashboard/data、/dashboard/loadChart 等 |

## 3.2 未实现能力（真实状态）

| 规划项 | 代码现状 | 定性 |
| --- | --- | --- |
| 数据填报 | 零实现，Roadmap 仅"待研究" | 全新建设 |
| 统计报表/固定报表 | 无 report 引擎；汇总数据集仅部分替代 | 全新建设 |
| 数据治理（血缘/质量/标准/指标） | 仅 datagear-meta 表结构解析 | 全新建设（指标中心为本 PRD 核心模块） |
| 开放数据 API（Key/Token 鉴权、限流） | 仅会话制内部接口 + 分享密码 iframe | 全新建设 |
| 定时任务/订阅推送 | 无 quartz/cron/邮件模块 | 全新建设（基建级） |
| 行/列级数据权限 | 权限粒度停在资源级（Authorization 四档） | 全新建设（需扩展权限模型） |
| 真拖拽设计器 | 可视编辑器为插入/点选式，draggable 出现 0 次 | 增强现有（dashboardEditor.js 演进） |
| 大屏设计器 | 无专门模块 | 全新建设 |
| 数据集市/ETL 调度/跨库查询 | dataexchange 无调度、无增量、无转换编排 | 全新建设 |
| Docker 交付 | 无 Dockerfile | 全新建设（低成本） |
| 移动端 | 仅看板响应式 | 全新建设（降级为 H5 深化策略） |

## 3.3 差距分析结论

DataGear 的强项在"自由看板 + 插件体系 + 轻量部署"，弱项在"语义层、自助分析、企业级治理、开放集成"——与 Superset（SQL 深度强/业务自助弱）、Metabase（自助与嵌入强/治理弱）形成错位竞争空间。

多数规划项属于"全新建设"而非"增强现有"，二次开发必须按基建（调度/邮件/开放 API/权限扩展）→ 语义层 → AI/告警/嵌入的顺序推进，不能并行摊大饼。

DataEase/SQLBot 已验证"简单好用 + 可插拔问数 + 增值包"路径；DataGear 的差异化空间在「中文场景 + 轻量私有化 + 数据集语义层 + 可嵌入 + AI 可插拔」的组合。

# 第四部分 总体功能架构

DataGear 商业智能分析平台
├── 综合首页（数据门户 / 工作台 / 首页组件库 / 全局搜索 / 收藏与最近访问 / 运营位）
├── 数据接入
│   ├── 数据源管理（数据库 / 文件 / HTTP 接口 / 实时流）
│   ├── 数据源驱动管理（运行时 JDBC 驱动加载）
│   ├── SQL 工作台（执行 / 历史 / 结果导出）
│   ├── 实时 OLAP 与信创适配（Doris/StarRocks/ClickHouse / 达梦/金仓/GaussDB）
│   └── 数据源防护（URL / 连接属性防护规则）
├── 数据存储
│   ├── 系统元数据存储（内置 Derby / 外置 MySQL）
│   ├── 数据缓存（数据集缓存 / 连接池 / 查询结果缓存）
│   ├── 数据抽取与物化存储（数据集市 / 数据模型）
│   ├── 数据生命周期管理（保留策略 / 冷热分层 / 归档清理）
│   └── 存储安全与备份（备份恢复 / 存储加密 / 高可用）
├── 语义层与指标中心 ★核心新增
│   ├── 维度 / 度量 / 指标定义（原子 / 派生 / 同环比）
│   ├── 指标目录 / 认证 / 版本 / 血缘
│   ├── 业务术语与同义词库（ChatBI grounding）
│   └── 指标统一消费与开放 API（图表 / 报表 / 告警 / 问数 / 外部系统）
├── 数据治理
│   ├── 元数据管理（库 / 表 / 字段字典）
│   ├── 数据标准（命名 / 字典 / 标准值域）
│   ├── 数据质量（规则 / 校验 / 质量报告）
│   ├── 数据血缘（数据集 / 指标 / 报表依赖追踪）
│   └── 数据安全与脱敏（脱敏规则 / 敏感信息识别）
├── 数据处理与建模
│   ├── 数据集（SQL / HTTP / CSV / Excel / JSON / 文件）
│   ├── 数据集参数与参数化语法（Freemarker 模板）
│   ├── 可视化查询构建器 / 组合数据集 / 虚拟数据集
│   └── 数据建模（多维模型 / 自助数据准备）
├── 数据分析与展示
│   ├── 拖拽式可视化设计器（拖拽出图 / 出板 / 出屏）
│   ├── 丰富的展示形式（图表 / 表格 / 指标卡 / 地图 / 三维 / 关系图 / 媒体 / 装饰）
│   ├── 图表（70+ 内置图表，一图多数据集）
│   ├── GIS 工具与地图（GeoJSON / 坐标 / 热力 / 轨迹）
│   ├── 三维立体图表（3D 柱 / 3D 地图 / 3D 散点 / 立体大屏）
│   ├── 大数据大屏（驾驶舱 / 数据大屏模板）
│   ├── 数据填报（电子表格填报 / 数据上报回写）
│   └── 移动端适配（多端响应式展示）
├── 数据下钻与交互分析
│   ├── 数据钻取（地图 / 层级 / 明细穿透）
│   ├── 图表联动 / 跳转 / 参数过滤
│   └── 交互表单 / 异步加载
├── AI 增强分析 ★核心新增（可插拔模块）
│   ├── 智能问数（Text2DSL / 知识库 / 透明化 / 多轮澄清）
│   ├── AI 数据解读 / 归因分析 / AI 自动报告
│   └── 模型接入配置（BYO-LLM）/ 权限继承 / 问数嵌入
├── 数据告警与订阅推送 ★新增
│   ├── 指标阈值告警 / 图表数据驱动告警
│   ├── 通知渠道（邮件 / Webhook / 站内信）
│   ├── 看板 / 报表定时订阅快照推送
│   └── 调度框架（Quartz / 任务管理 / 执行日志）
├── 移动端（H5 深化策略）
│   ├── 移动门户 / 数据展示 / 交互分析 / 数据分享
│   └── 查看订阅 / 移动填报 / 移动安全
├── 统计报表
│   ├── 报表设计器（拖拽 / 公式 / 条件格式 / 多级表头）
│   ├── 报表类型（分组 / 交叉 / 电子表格 / 明细）
│   ├── 报表导出 / 定时报表与订阅推送
│   └── 报表权限与安全（数据权限 / 脱敏 / 水印）
├── 协作与内容治理 ★新增
│   ├── 资源版本历史 / 内容认证 / 标签与收藏
│   └── 评论批注 / 使用分析
├── 系统管理
│   ├── 用户 / 组织 / 角色管理
│   ├── 功能权限 + 数据权限（资源 / 行列级）
│   └── 登录安全 / 系统设置
├── 数据交换、嵌入与开放 API
│   ├── 数据导入导出（CSV / Excel / JSON / SQL）
│   ├── 数据 API 服务（API Key / 限流 / 监控 / 文档）
│   ├── 签名 Token 嵌入 / Embed JS SDK / 白标
│   ├── MCP Server（面向 AI Agent 开放语义层）
│   └── 看板 / 报表分享与分享审批安全
└── 交付与部署
    ├── Docker 镜像 / docker-compose
    ├── 备份恢复工具 / 项目导入导出
    └── 版本升级向导

# 第五部分 功能需求

## 5.1 数据接入 【已实现，信创/实时适配为增强】

### 功能概述

对可接入的外部数据进行统一注册、维护与访问控制，覆盖数据库、文件、HTTP 接口、实时流等多类来源，是平台的数据入口。

### 数据库接入

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-DS-01 | 新建/编辑数据源 | 标题、JDBC URL、用户名、密码、模式名（Schema）、连接属性、指定驱动 |
| FR-DS-02 | 删除/复制数据源 | 级联清理关联历史；复制快速生成同构数据源 |
| FR-DS-03 | 连接校验 | 保存前测试数据库连通性 |
| FR-DS-04 | 数据源列表/分页查询 | 支持关键字、创建用户过滤 |
| FR-DS-05 | 表结构浏览 | 读取库/模式/表/列元信息（依赖 datagear-meta） |
| FR-DS-06 | 表数据查看/编辑 | 分页查询、增删改（依赖 datagear-persistence） |
| FR-DS-07 | 数据导入/导出 | CSV/Excel/JSON/SQL 格式（依赖 datagear-dataexchange） |
| FR-DS-08 | 数据源防护 | 基于 URL/用户/连接属性的防护规则 |
| FR-DS-09 | 密码加密存储 | 支持 {noop}/{std} 前缀，可配置 AES 加密 |

业务规则：

数据源默认仅创建者可见，通过授权共享给角色/用户/全部/匿名。

数据源密码默认明文（可配置开启加密），采用可配置密钥+盐。

表类型可区分「数据表（可查）/实体表（可读写）」。

### 文件数据接入（Excel/CSV/JSON）

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-FILE-01 | Excel 数据集 | 读取 xls/xlsx，指定 Sheet、表头行、行列表达式 |
| FR-FILE-02 | CSV 数据集 | 粘贴文本或读取文件，指定编码、分隔符、表头行 |
| FR-FILE-03 | JSON 数据集 | 粘贴 JSON 文本或读取 JSON 文件，支持 JSON 路径解析 |
| FR-FILE-04 | 目录文件数据集 | 读取目录内多文件，按文件名模式合并 |
| FR-FILE-05 | 文件源管理 | 上传/下载数据集文件、目录管理、文件源授权 |
| FR-FILE-06 | 文件数据预览 | 上传后预览字段与样例数据，自动识别类型 |

### API 与 HTTP 接口接入

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-HTTP-01 | HTTP 数据集 | URI、请求头、方法、请求体、响应 JSON 路径、附加属性 |
| FR-HTTP-02 | 认证配置 | 支持 Basic/Bearer Token/自定义头等鉴权 |
| FR-HTTP-03 | 分页与翻页 | 支持分页参数、翻页取值，自动拼接多次请求 |
| FR-HTTP-04 | 响应解析 | JSON/XML 响应解析，支持 JSONPath 提取数据路径 |

### 实时与流式数据接入

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-STREAM-01 | 实时数据源 | 接入 Kafka、MQTT 等消息流，支撑实时看板（后置，依赖调度与推送基建） |
| FR-STREAM-02 | 定时刷新 | 图表/看板按间隔自动刷新 |
| FR-STREAM-03 | WebSocket 推送 | 数据变更通过 WebSocket 推送至前端实时渲染 |

### 数据源驱动管理

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-DRIVER-01 | 驱动上传/新增 | 上传 JDBC 驱动 jar 或指定驱动类 |
| FR-DRIVER-02 | 驱动列表/启停/删除 | 驱动可启用/禁用 |
| FR-DRIVER-03 | 驱动信息解析 | 驱动类、显示名、版本、兼容 URL 模板 |
| FR-DRIVER-04 | 驱动加载 | 从指定目录（driverRootDirectory）动态类加载 |

扩展点：支持 MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、Elasticsearch、ClickHouse、OceanBase、TiDB、人大金仓、达梦、海量等；实现 DriverEntityManager / PathDriverFactory 可扩展加载策略。

### SQL 工作台

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-SQLPAD-01 | SQL 编辑与执行 | 多语句执行、结果集展示 |
| FR-SQLPAD-02 | SQL 历史 | 记录执行过的 SQL，可回填复用 |
| FR-SQLPAD-03 | 结果导出 | 将查询结果导出为文件 |
| FR-SQLPAD-04 | SQL 防注入 | 按权限档位校验非法关键字 |
| FR-SQLPAD-05 | 执行提交与异步执行 | 支持提交式执行（SqlpadExecutionSubmit） |

### 数据源防护

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-GUARD-01 | 防护规则 CRUD | 名称、URL 模式、用户模式、连接属性模式、匹配模式、优先级、启停 |
| FR-GUARD-02 | URL/属性防护 | 按 URL 模式 + 连接属性模式判定「允许/拒绝」（增强：支持正则与或关系，见 Roadmap 待定项） |
| FR-GUARD-03 | 内置漏洞防护 | 如禁用 MySQL allowLoadLocalInfile 等任意文件读取漏洞 |

## 5.2 数据存储 【部分实现：系统库与缓存已有，集市/生命周期为全新建设】

### 功能概述

为平台自身元数据与业务分析数据提供统一存储与缓存能力，支撑数据接入、治理、建模与展示。

### 系统元数据存储

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-STORE-01 | 系统库 | 内置 Derby（开箱即用）或外置 MySQL（生产推荐） |
| FR-STORE-02 | 业务元数据 | 用户、角色、授权、数据源、数据集、图表、看板、报表、指标等实体存储 |
| FR-STORE-03 | 版本化升级 | DDL 版本化自动升级（DATAGEAR_VERSION） |

### 数据缓存

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-STORE-04 | 数据集缓存 | Caffeine 缓存，可配置最大条目（默认 10000）与过期时间 |
| FR-STORE-05 | 连接池 | 数据库连接池复用，控制并发与连接上限 |
| FR-STORE-06 | 查询结果缓存 | 对热点查询结果缓存，降低数据库压力；数据集级缓存超时与命中率可观测 |

### 数据抽取与物化存储

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-STORE-07 | 数据抽取任务 | 定时将源库数据抽取至数据集市/中间表（依赖 5.9 调度框架） |
| FR-STORE-08 | 数据集市 | 面向分析主题的轻量集市模型，支撑多维分析 |
| FR-STORE-09 | 物化视图/中间表 | 复杂查询结果物化，加速看板/报表 |

### 数据生命周期管理

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-STORE-10 | 数据保留策略 | 按数据集/表配置保留时长与清理策略 |
| FR-STORE-11 | 冷热分层 | 热点数据缓存、历史数据归档，降低存储成本 |
| FR-STORE-12 | 归档与清理 | 历史数据定时归档、临时文件自动清理 |
| FR-STORE-13 | 存储容量监控 | 系统库/数据集市容量监控与告警 |

### 存储安全与备份

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-STORE-14 | 数据备份 | 系统元数据与配置定期备份、可恢复（落地形态见 5.16 FR-DELIV-02） |
| FR-STORE-15 | 恢复演练 | 备份恢复演练与验证 |
| FR-STORE-16 | 存储加密 | 敏感配置加密存储，支持密钥管理 |
| FR-STORE-17 | 高可用 | 外置 MySQL 主从/集群支持，保障可用性 |

## 5.3 语义层与指标中心 ★核心新增 【全新建设 · 最高优先级】

### 功能概述

DataGear 的"指标唯一事实源"。在现有数据集之上定义维度、度量、指标与业务术语，统一供给图表、报表、看板、告警、问数与外部 API。参照 Looker LookML 的集中管控思想、Superset 数据集语义层的轻量形态、Metabase Metrics 的易用性，以及 Kyligence Zen/观远 Metrics 的国内落地形态。本模块吸收并升级 V1「指标管理」（原 FR-GOV-14~16）。

### 语义模型

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-SEM-01 | 维度/度量定义 | 在数据集字段上声明维度（时间/地区/组织等，支持层级）与度量（聚合方式：SUM/AVG/COUNT/MAX/MIN/COUNT_DISTINCT），复用 FR-MODEL-01 字段定义体系 |
| FR-SEM-02 | 指标定义 | 原子指标（度量+聚合）、派生指标（四则运算/同比/环比/占比/累计，对标 dbt 的 simple/ratio/cumulative/derived 四类）；含名称、口径说明、业务归属、负责人 |
| FR-SEM-03 | 指标目录与分类 | 按主题域/部门/层级组织指标；指标检索与详情页（口径、血缘、热度） |

### 知识库与治理

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-SEM-04 | 业务术语与同义词库 | 字段/指标的同义词、业务用语映射、业务规则说明（对标 Power BI AI data schema 与 FineChatBI 知识配置）——ChatBI 的 grounding 基础 |
| FR-SEM-05 | 指标认证与版本 | 指标"已认证"标记（对标 Metabase Verified / Power BI endorsed）；指标定义版本历史与变更记录 |
| FR-SEM-09 | 指标级血缘 | 指标 ← 数据集 ← 数据源的正向血缘与指标 → 图表/报表/看板/告警的反向血缘（数据血缘 FR-GOV-11~13 的可落地先行子集） |

### 指标消费

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-SEM-06 | 指标统一消费 | 图表/报表/看板直接引用指标（替代手写聚合）；指标卡片组件（数值+同环比+迷你趋势，落实 FR-HOME-13/FR-DISP-03） |
| FR-SEM-07 | 指标关注与个人中心 | 用户"关注"指标后在首页呈现关注指标动态（对标 Tableau Pulse 的形，不取 AI） |
| FR-SEM-08 | 指标开放 API | 指标定义与取数以 REST API 对外供给（headless 形态），为数据 API 服务（FR-EXCH-04）与 MCP（FR-EMBED-04）提供底座 |

技术要点：新增 datagear-semantics 子模块（或并入 datagear-analysis）；指标查询引擎将"指标 + 维度 + 过滤"编译为参数化 SQL（复用 Freemarker 参数化与 ${pc()} 预编译机制）；实体存储入系统库（Derby/MySQL），DDL 走 DATAGEAR_VERSION 版本化升级。

## 5.4 数据治理 【全新建设（元数据解析已有基础）】

### 功能概述

参照亿信 ABI、观远等产品的数据治理能力，构建「元数据—数据标准—数据质量—数据血缘—数据安全」轻量治理闭环（指标管理已独立升级为 5.3 语义层与指标中心），保障数据可用、可信、可控。

### 元数据管理

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-GOV-01 | 技术元数据 | 库/模式/表/列结构、类型、注释的自动采集与展示（已有 datagear-meta 解析基础，需补采集任务与展示） |
| FR-GOV-02 | 业务元数据 | 字段业务含义、别名、标签、负责人维护（与 FR-SEM-04 术语库联动） |
| FR-GOV-03 | 数据字典 | 统一维护字典项，供图表/报表选择与翻译 |
| FR-GOV-04 | 元数据检索 | 按表/字段/字典全局检索与定位 |

### 数据标准

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-GOV-05 | 命名规范 | 表/字段/指标命名规范定义与校验 |
| FR-GOV-06 | 标准值域 | 枚举、编码、单位等标准值域定义 |
| FR-GOV-07 | 标准映射 | 源字段与标准字段的映射关系维护 |

### 数据质量

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-GOV-08 | 质量规则 | 非空、唯一、范围、格式、引用完整性等规则配置 |
| FR-GOV-09 | 质量校验 | 定时或触发式执行校验任务（依赖 5.9 调度框架） |
| FR-GOV-10 | 质量报告 | 质量评分、问题清单、趋势统计与告警 |

### 数据血缘

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-GOV-11 | 字段血缘 | 从数据源到数据集、图表、报表、指标的字段级血缘追踪（先行落地指标级血缘 FR-SEM-09） |
| FR-GOV-12 | 影响分析 | 变更某一数据对象时，分析下游受影响范围 |
| FR-GOV-13 | 血缘可视化 | 以图形式展示数据流转路径 |

### 数据安全与脱敏

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-GOV-17 | 敏感信息识别 | 自动识别手机号、身份证、银行卡、邮箱等敏感字段 |
| FR-GOV-18 | 脱敏规则 | 掩码、截断、替换、哈希等脱敏策略，按角色生效 |
| FR-GOV-19 | 动态脱敏 | 查询与展示时按数据权限动态脱敏（依赖 FR-AUTH-11 列级权限） |

## 5.5 数据处理与建模 【已实现数据集基础，自助准备为全新建设】

### 功能概述

将数据源、文件、HTTP 接口等抽象为统一「数据集」，并提供建模与自助数据准备能力，供图表/看板/报表/语义层消费。对标 Metabase 查询构建器与 Superset 虚拟数据集，明确不做独立重型 ETL。

### 数据集类型

| 类型 | 标识 | 说明 | 关键配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| SQL 数据集 | SQL | 基于数据源执行 SQL 查询 | 数据源、SQL 语句、参数 |
| HTTP 数据集 | HTTP | 调用 HTTP 接口并解析响应 | URI、请求头、方法、请求体、响应 JSON 路径 |
| JSON 值数据集 | JsonValue | 直接粘贴 JSON 文本 | JSON 内容、数据 JSON 路径 |
| JSON 文件数据集 | JsonFile | 读取 JSON 文件 | 文件名、编码、数据 JSON 路径、文件源 |
| CSV 值数据集 | CsvValue | 直接粘贴 CSV 文本 | CSV 内容、表头行 |
| CSV 文件数据集 | CsvFile | 读取 CSV 文件 | 文件名、编码、表头行、文件源 |
| Excel 数据集 | Excel | 读取 Excel 文件 | 文件名、Sheet、表头行、行列表达式 |
| 目录文件数据集 | （文件目录） | 读取目录内多个文件 | 目录、文件名模式 |

### 数据集参数与参数化语法

参数类型：string / boolean / integer / number / object。

参数输入控件：text / select / radio / checkbox / textarea / date / time / datetime，select 等可携带 inputPayload 定义选项 JSON。

参数化语法（SQL/JSON/CSV 模板）：基于 Freemarker，使用 ${参数名} 引用参数；SQL 数据集额外提供 ${pc(参数名)} 预编译函数，防止 SQL 注入。

### 数据建模与多维分析

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-MODEL-01 | 字段定义 | 字段类型、标签、默认值、表达式（计算字段）、全名（嵌套路径）、是否数组 |
| FR-MODEL-02 | 组合数据集 | 多个数据集关联/合并为新的数据集（由 FR-PREP-02 承接实现） |
| FR-MODEL-03 | 统计数据集 | 内置聚合、分组、透视的统计数据集（汇总数据集 SummaryDataSetEntity 已有雏形） |
| FR-MODEL-04 | 多维模型 | 维度/度量定义，支撑多维分析与下钻（由 5.3 语义层 FR-SEM-01 承接） |
| FR-MODEL-05 | 自助数据准备 | 拖拽式字段选择、过滤、排序、去重、派生列（由 FR-PREP-01/03 承接） |

### 自助数据准备（新增，对标 Metabase / Superset / Power Query 轻量子集）

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-PREP-01 | 可视化查询构建器 | 不写 SQL：选表/字段 → 过滤 → 聚合分组 → 排序 → 生成数据集；可随时切换 SQL"逃生舱" |
| FR-PREP-02 | 组合数据集 | 落实 Roadmap 待定项：多数据集经 SQL 连接/选取生成新数据集（CombineDataSet）；支持跨数据源（经内置计算引擎落地） |
| FR-PREP-03 | 数据集内转换步骤 | 在数据集上叠加轻量步骤：过滤、派生列（表达式）、去重、排序、透视、行列转换；步骤可回溯可编辑 |
| FR-PREP-04 | 虚拟数据集 | 任意 SQL（含参数模板）上升为可复用、可认证的数据集，支持缓存超时配置（对标 Superset 虚拟数据集） |
| FR-PREP-05 | 数据集级缓存策略 | 按数据集配置缓存超时与失效规则；热点查询结果缓存可观测（命中率） |

扩展点：DataSet 接口 + AbstractDataSet/AbstractResolvableDataSet 抽象类，可自定义全新数据集类型。

技术要点：跨源组合查询引入嵌入式计算引擎（DuckDB/Calcite 二选一，概念验证后定：DuckDB 对文件+JDBC 混合查询友好且单进程嵌入轻量；Calcite 纯 Java 但更重），与"不做重型 ETL"边界一致。

## 5.6 数据展示 【已实现核心能力，拖拽/大屏/填报为全新建设】

### 功能概述

数据展示是平台的核心价值呈现层，围绕三大能力构建：拖拽式可视化设计（零代码拖拽出图、出板、出屏）、丰富的展示形式（统计图表、表格、指标卡、地图、三维、关系图、媒体与装饰组件全覆盖）与数据填报（类 Excel 电子表格填报、数据上报回写）。支持从自助分析图表到经营驾驶舱大屏、从 PC 到移动端的全场景展示。

### 拖拽式可视化设计器

参照 FineBI、Quick BI 的自助分析体验，提供零代码拖拽式设计能力。现状：已有插入/点选式可视编辑器（dashboardEditor.js），真拖拽为 Roadmap 待定项，需深化改造。

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-VIZ-01 | 拖拽式图表设计器 | 左侧字段面板拖拽维度/度量到行列区，右侧自动生成图表，支持图表类型一键切换 |
| FR-VIZ-02 | 拖拽式看板设计器 | 组件库拖拽到画布，自由布局、缩放、对齐、吸附、层级调整 |
| FR-VIZ-03 | 拖拽式大屏设计器 | 面向大屏的组件拖拽与画布编排，等比缩放适配 |
| FR-VIZ-04 | 拖拽式报表设计器 | 类 Excel 报表的拖拽设计，字段拖入单元格、分组/交叉拖拽 |
| FR-VIZ-05 | 组件库 | 图表、表格、指标卡、文本、图片、地图、三维、装饰等可复用组件 |
| FR-VIZ-06 | 画布网格与吸附 | 网格定位、边缘吸附、参考线对齐，保证布局整齐 |
| FR-VIZ-07 | 图层管理 | 多组件图层树、显隐、置顶/置底、编组 |
| FR-VIZ-08 | 属性面板 | 选中组件后在右侧面板配置数据、样式、交互、权限 |
| FR-VIZ-09 | 撤销/重做 | 设计操作可撤销/重做，支持历史记录 |
| FR-VIZ-10 | 可视化/源码双模式 | 拖拽设计 + 源码编辑（HTML/JS/CSS）随时切换【已实现】 |
| FR-VIZ-11 | 预览与发布 | 设计态实时预览，一键发布到门户/大屏 |

### 丰富的展示形式

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-DISP-01 | 统计图表 | 柱状、折线、饼图、散点、雷达、漏斗、仪表盘、箱线、瀑布、极坐标等 |
| FR-DISP-02 | 表格组件 | 明细表、交叉表、透视表、树表、带条件格式与斑马纹的表格 |
| FR-DISP-03 | 指标卡 | KPI 卡片、数字翻牌、趋势迷你图、同比环比标签（由语义层 FR-SEM-06 统一供数） |
| FR-DISP-04 | 地图组件 | 区域/散点/热力/轨迹地图、GIS 下钻地图 |
| FR-DISP-05 | 三维组件 | 3D 柱状、3D 散点、3D 曲面、3D 地图、3D 关系图 |
| FR-DISP-06 | 关系与流向图 | 关系图、桑基图、树图、矩形树图、力导向图、流程图 |
| FR-DISP-07 | 文本与媒体 | 富文本、图片、视频、iframe 嵌入第三方页面 |
| FR-DISP-08 | 装饰与容器 | 边框、标题栏、背景、分割线、Tab 容器、轮播容器 |
| FR-DISP-09 | 图表组合 | 图表+表格、双轴、多系列叠加、子图联动 |
| FR-DISP-10 | 实时组件 | 实时滚动列表、排行榜、进度条、告警组件 |

### 图表库 【已实现】

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-CHART-01 | 图表新建/编辑/删除/复制 | 基于图表插件创建图表部件（ChartWidget），支持拖拽创建 |
| FR-CHART-02 | 一图多数据集 | 单图表绑定多数据集，独立查询/别名/字段映射 |
| FR-CHART-03 | 数据标记（DataSign） | 数据集字段到图表语义（名称/数值/类别）的映射 |
| FR-CHART-04 | 附件数据集 | 绑定不作为渲染数据、仅扩展功能的附加数据集 |
| FR-CHART-05 | 图表选项/属性值 | 持久化图表个性化 option 与插件属性 |
| FR-CHART-06 | 更新间隔 | 支持定时刷新（实时图表） |
| FR-CHART-07 | 预览/展示 | 独立图表展示，可分享给匿名用户 |
| FR-CHART-08 | 图表类型覆盖 | 柱状、折线、饼、散点、雷达、漏斗、仪表盘、词云、桑基、树图、关系图、热力图、箱线、瀑布等 70+ 类型 |

### GIS 工具与地图 【部分实现】

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-MAP-01 | 区域地图 | 行政区划着色/下钻，支持 GeoJSON 注册 |
| FR-MAP-02 | 散点/气泡地图 | 经纬度散点、数值气泡渲染 |
| FR-MAP-03 | 热力地图 | 基于坐标密度的热力图 |
| FR-MAP-04 | 轨迹地图 | 路径/轨迹数据动态展示 |
| FR-MAP-05 | 自定义地图 | 上传 GeoJSON 或通过 registerMap 注册自定义底图 |
| FR-MAP-06 | GIS 坐标转换 | 支持 GCJ-02/WGS-84/BD-09 坐标系转换 |
| FR-MAP-07 | 地图下钻 | 全国 → 省 → 市 → 区县层级钻取 |
| FR-MAP-08 | 地图叠加 | 地图底图叠加散点/热力/轨迹/区域多层图层 |

### 三维立体图表 【全新建设】

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-3D-01 | 3D 柱状图 | 三维立体柱状/条形渲染 |
| FR-3D-02 | 3D 散点图 | 三维散点分布 |
| FR-3D-03 | 3D 曲面/地形 | 三维曲面与地形数据可视化 |
| FR-3D-04 | 3D 地图 | 立体地图、建筑高度、区域拉升 |
| FR-3D-05 | 3D 关系/网络图 | 三维关系网络展示 |
| FR-3D-06 | 立体大屏 | 结合三维场景的驾驶舱大屏 |
| FR-3D-07 | 3D 交互 | 拖拽旋转、缩放、视角切换、飞行动画 |

### 大数据大屏 【全新建设（现为响应式看板间接覆盖）】

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-SCREEN-01 | 大屏看板 | 大屏模板化的数据看板（HTML 模板），拖拽编排 |
| FR-SCREEN-02 | 大屏组件库 | 数字滚动、边框、标题、装饰、图表、地图、三维等大屏组件 |
| FR-SCREEN-03 | 大屏适配 | 按分辨率等比缩放，适配多尺寸拼接屏 |
| FR-SCREEN-04 | 实时刷新 | 大屏数据定时/实时刷新 |
| FR-SCREEN-05 | 大屏模板 | 内置通用大屏模板，支持一键套用 |
| FR-SCREEN-06 | 大屏轮播 | 多页大屏自动轮播与切换 |
| FR-SCREEN-07 | 大屏发布 | 独立大屏地址、全屏投屏、拼接屏分发 |

### 数据填报 【全新建设 · 建议作为企业版增值能力】

参照 FineReport 填报、Smartbi 电子表格回写能力，提供类 Excel 的填报表单设计、数据上报与回写能力，打通「填报 → 校验 → 审批 → 入库 → 展示」闭环。

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-FILL-01 | 填报表单设计 | 类 Excel 电子表格填报，单元格式设计填报模板 |
| FR-FILL-02 | 填报控件 | 文本框、下拉、单选/多选、日期、数字、勾选、级联选择、附件上传等控件 |
| FR-FILL-03 | 数据校验 | 必填、格式、范围、唯一性、公式校验，非法单元格高亮提示 |
| FR-FILL-04 | 数据回写 | 填报数据回写数据库表，支持新增/更新/删除、批量导入 |
| FR-FILL-05 | 填报权限 | 谁能填、填哪些单元格/行列，按组织与角色控制 |
| FR-FILL-06 | 填报流程 | 草稿保存、提交、审核、驳回、发布的多级流程（依赖 5.9 调度与通知） |
| FR-FILL-07 | 填报数据联动 | 填报结果实时反映到看板/报表，形成展示闭环 |
| FR-FILL-08 | 批量填报 | 列表批量填报、Excel 模板下载与上传回填 |
| FR-FILL-09 | 移动端填报 | 手机/平板填报表单，支持扫码、拍照上传 |
| FR-FILL-10 | 填报审计 | 填报人、时间、修改记录留痕与审计 |

### 图表插件机制 【已实现】

形态：一个 zip 包，至少包含 plugin.json、renderer.js、icon.png。

plugin.json 关键字段：id、nameLabel、icons、dataSignSpec、dataSetRange、version、order、categoryInfos、author、apiVersion、platformVersion。

renderer.js：一个 IIFE，接收 plugin 对象，返回图表渲染对象。

放置位置：chartPluginRootDirectory（默认 ${DATAGEAR_HOME}/chartPlugin）。

支持重写/扩展内置插件、自定义图表选项、自定义组件接入拖拽组件库。

增强项（Roadmap 待定）：数据标记自动绑定、常用图表属性定义、插件在线定义、数据卡片插件、虚拟字段。

## 5.7 数据下钻与交互分析 【已实现核心能力】

### 功能概述

提供从汇总到明细、从整体到局部的多层下钻与联动能力，支撑自助式交互分析。

### 数据钻取

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-DRILL-01 | 层级钻取 | 时间/地区/组织等层级由粗到细下钻（维度层级由语义层 FR-SEM-01 统一声明） |
| FR-DRILL-02 | 地图钻取 | 全国→省→市→区县逐级钻取 |
| FR-DRILL-03 | 明细穿透 | 从汇总指标穿透到明细数据列表 |
| FR-DRILL-04 | 上卷 | 由细粒度上卷至汇总粒度 |

### 图表联动

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-LINK-01 | 图表联动 | 一个图表作为参数源联动其他图表 |
| FR-LINK-02 | 联动回退 | 联动触发后可回退还原（Roadmap 待定：添加【回退】默认工具按钮） |
| FR-LINK-03 | 异步加载 | 联动图表异步加载，避免阻塞 |

### 跳转与穿透

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-NAV-01 | 图表跳转 | 点击图表元素跳转到其他看板/报表/URL |
| FR-NAV-02 | 参数传递 | 跳转时携带当前值作为目标参数 |
| FR-NAV-03 | 外部链接 | 跳转到第三方系统或页面 |

### 过滤与参数

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-FILTER-01 | 全局过滤器 | 看板级过滤条件，作用于多个图表 |
| FR-FILTER-02 | 交互表单 | 看板内置表单，参数化查询 |
| FR-FILTER-03 | 参数联动控件 | 下拉/日期等控件联动刷新 |

## 5.8 AI 增强分析（ChatBI）★核心新增 【全新建设 · 可插拔模块】

### 功能概述

对标 FineChatBI 的 Text2DSL 与 SQLBot 的可插拔形态。大模型仅负责意图理解与拆解，查询经由"语义层 grounding + DSL 中间层"确定性执行，全程继承行列级权限。模块独立部署、可插拔，核心零 LLM 依赖。

### 智能问数

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-AI-01 | 智能问数（对话式取数） | 自然语言提问 → 意图识别 → 生成中间 DSL（指标/维度/筛选/排序/时间窗的结构化指令）→ 经指标查询引擎确定性执行 → 图表+数据+自然语言结论三段式回答 |
| FR-AI-02 | 问数知识库 | 基于 FR-SEM-04 术语库 + RAG：业务用语、同义词、业务规则、金标准问答对（golden queries，对标 Looker）；支持管理员维护"认证答案"（对标 Power BI Verified answers） |
| FR-AI-03 | 查询透明化 | 展示"用了哪些指标/筛选条件"（对标 Copilot 的核验展示），支持一键转为图表/看板继续分析 |
| FR-AI-04 | 多轮追问与澄清 | 上下文管理；歧义时主动追问（时间范围？哪个地区？） |

### AI 解读、归因与报告

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-AI-05 | AI 数据解读 | 对任意图表/指标卡一键生成自然语言解读（趋势、占比、异常点说明） |
| FR-AI-06 | 归因分析 | 指标波动多维贡献度拆解（哪个维度/成员贡献最大），输出归因结论（对标 FineChatBI/Quick BI 波动归因） |
| FR-AI-07 | AI 自动报告 | 按模板把一组图表/指标生成可编辑的分析报告（文字+图），可导出 |

### 模型接入与安全

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-AI-08 | 模型接入配置 | BYO-LLM：OpenAI 兼容接口配置（DeepSeek/Qwen/GLM/私有部署模型）；模型 Key 加密存储；按功能点指定模型 |
| FR-AI-09 | AI 权限继承 | 问数与解读严格走现有授权体系 + 行/列级数据权限（FR-AUTH-10/11），敏感字段脱敏后出域 |
| FR-AI-10 | 问数嵌入 | 问数对话框可嵌入第三方系统（复用 FR-EMBED 签名 Token），对标 SQLBot 嵌入 n8n/Dify |

技术要点：独立模块 datagear-ai（可选部署，不污染核心）；DSL 直接映射 FR-SEM 指标模型与 DataSet 参数模型；大模型调用经 HTTP 客户端 + 提示词模板外置；无 LLM 配置时模块自动隐藏，保证开源核心零依赖。

## 5.9 数据告警与订阅推送 ★新增 【全新建设 · 高性价比】

### 功能概述

对标 Metabase/Superset 告警与 Power BI Data Activator 的轻量子集。本模块统一承接 V1 分散的订阅推送需求（原 FR-EXCH-11~13、FR-RPT-12~14 的调度部分）。调度框架是填报审批、数据抽取、报表定时的公共基建，必须先建。

### 调度框架（公共基建）

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-ALERT-06 | 调度框架 | 引入 Quartz（持久化 JobStore 到系统库）支撑告警/订阅/报表定时任务；任务管理 UI（启停、执行日志、失败重试） |

### 数据告警

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-ALERT-01 | 指标阈值告警 | 对指标设阈值规则（高于/低于/变化率超过），定时检测触发通知 |
| FR-ALERT-02 | 图表/看板告警 | 对图表度量轴设数据驱动告警（对标 Tableau data-driven alerts） |
| FR-ALERT-03 | 通知渠道 | 邮件、Webhook（通用 HTTP 回调，可对接钉钉/企微/飞书机器人）；站内信 |
| FR-ALERT-05 | 告警历史与静默 | 告警记录、触发历史、静默期与去重 |

### 订阅推送

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-ALERT-04 | 看板/报表订阅 | 按 cron 定时生成看板/报表快照（图片/PDF/Excel）并推送（承接原 FR-RPT-13、FR-EXCH-13） |
| FR-EXCH-11 | 数据订阅 | 订阅数据集/指标，数据更新时通知 |
| FR-EXCH-12 | 推送渠道 | 邮件、站内信、Webhook 推送 |

技术要点：邮件模块基于 Spring Mail + 系统配置外置；快照渲染可用无头浏览器（服务端）对看板 URL 截图。

## 5.10 统计报表 【全新建设 · 建议作为企业版增值能力】

### 功能概述

参照 FineReport、Smartbi 的中国式复杂报表能力，补齐分组报表、交叉表、电子表格、填报与订阅推送，形成完整报表体系。

### 报表设计

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-RPT-01 | 报表新建/编辑/删除/复制 | 报表实体与模板管理 |
| FR-RPT-02 | 可视化/源码双模式 | 拖拽设计 + 源码编辑 |
| FR-RPT-03 | 报表数据集绑定 | 绑定数据集与参数（可直接引用语义层指标） |
| FR-RPT-04 | 报表样式 | 表头、单元格、边框、字体、条件格式 |

### 报表类型

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-RPT-05 | 明细报表 | 逐行明细展示 |
| FR-RPT-06 | 分组报表 | 按维度分组、小计、合计 |
| FR-RPT-07 | 交叉报表 | 行列交叉多维报表 |
| FR-RPT-08 | 电子表格报表 | 类 Excel 的复杂中国式报表 |
| FR-RPT-09 | 图表混合报表 | 报表中嵌入图表 |

### 报表导出

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-RPT-10 | 多格式导出 | Excel、PDF、Word、CSV、图片 |
| FR-RPT-11 | 分页与批量导出 | 分页、批量、定时导出 |

### 定时报表与订阅推送

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-RPT-12 | 定时任务 | 按 cron 定时生成报表（复用 5.9 调度框架） |
| FR-RPT-13 | 订阅推送 | 邮件/站内信推送报表（由 FR-ALERT-04 统一实现） |
| FR-RPT-14 | 历史报表 | 报表生成历史与归档 |

### 报表设计器能力

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-RPT-15 | 公式与计算 | 单元格公式、聚合函数、跨单元格计算 |
| FR-RPT-16 | 条件格式 | 按值/表达式设置字体、背景、图标集 |
| FR-RPT-17 | 单元格合并 | 单元格合并、多级表头、斜线表头 |
| FR-RPT-18 | 数据字典翻译 | 编码按字典翻译为业务名称 |
| FR-RPT-19 | 小计与合计 | 分组小计、总计、百分比、排名 |

### 报表权限与安全

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-RPT-20 | 报表数据权限 | 报表级行/列数据权限，继承资源授权 |
| FR-RPT-21 | 敏感字段脱敏 | 报表敏感字段按角色脱敏 |
| FR-RPT-22 | 导出水印 | 导出报表添加水印（用户/时间），防止外泄 |

## 5.11 移动端 【全新建设 · H5 深化策略】

### 功能概述

参照 FineBI 移动端、Smartbi 移动 BI、观远移动端的移动化能力，构建「门户 — 展示 — 交互 — 分享 — 查看 — 填报 — 安全」一体的移动端形态。实施策略：不做原生 App，以响应式 H5 深化为主（现有看板已具备响应式基础），小程序/企业微信/钉钉以轻应用方式接入。移动端与 PC 端共享同一套数据源、数据集、图表、看板、报表、权限体系，实现一次建设、多端消费。

### 移动门户与工作台

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-MOB-01 | 移动首页 | 移动端数据门户，聚合常用看板、指标与快捷入口 |
| FR-MOB-02 | 工作台 | 常用看板/报表卡片、待办事项、系统消息聚合 |
| FR-MOB-03 | 全局搜索 | 跨看板/报表/图表/数据集的移动搜索 |
| FR-MOB-04 | 收藏 | 收藏常用看板/报表，一键直达 |
| FR-MOB-05 | 最近访问 | 最近查看记录，快速回到上次分析 |
| FR-MOB-06 | 主题与个性化 | 明暗主题、字号、首页布局、个人设置 |
| FR-MOB-07 | 多端入口 | H5、微信/企业微信/钉钉轻应用 |

### 移动数据展示

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-MOB-08 | 移动图表 | 图表按屏幕宽度自适应渲染，横竖屏切换（响应式基础已有，需专项打磨） |
| FR-MOB-09 | 移动看板 | 看板卡片式/流式布局，支持响应式重排 |
| FR-MOB-10 | 移动地图 | 轻量地图展示，支持定位、区域着色、散点 |
| FR-MOB-11 | 指标卡 | KPI 卡片、数字翻牌、同比环比迷你趋势 |
| FR-MOB-12 | 移动报表 | 明细/分组/交叉报表自适应展示与滚动 |
| FR-MOB-13 | 移动大屏 | 竖屏大屏与移动端驾驶舱 |
| FR-MOB-14 | 富媒体组件 | 文本、图片、视频、iframe 在移动端的适配展示 |

### 移动交互分析

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-MOB-15 | 手势交互 | 点按、缩放、滑动、长按、下拉刷新 |
| FR-MOB-16 | 数据钻取 | 移动端层级钻取与明细穿透 |
| FR-MOB-17 | 图表联动 | 点击图表元素联动其他组件 |
| FR-MOB-18 | 全局筛选 | 移动端筛选器、参数表单、日期选择 |
| FR-MOB-19 | 明细查看 | 汇总指标穿透查看明细数据列表 |
| FR-MOB-20 | 语音/扫码查询 | 语音输入查询、扫码带入参数（规划；跟随 5.8 问数能力） |

### 移动数据分享

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-MOB-21 | 分享链接 | 生成分享链接，支持有效期与访问密码 |
| FR-MOB-22 | 二维码分享 | 生成二维码，扫码直达看板/报表 |
| FR-MOB-23 | 社交分享 | 分享到微信、企业微信、钉钉、短信、邮件 |
| FR-MOB-24 | 卡片快照 | 看板/图表生成长图、快照卡片分享 |
| FR-MOB-25 | 分享权限 | 分享范围、匿名访问、按角色/用户授权 |
| FR-MOB-26 | 数据导出 | 图表/报表导出为图片、Excel、PDF |

### 移动查看与订阅

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-MOB-27 | 订阅推送 | 订阅看板/报表/指标，定时推送更新（复用 5.9） |
| FR-MOB-28 | 推送渠道 | 站内信、微信/企业微信/钉钉消息、邮件、短信 |
| FR-MOB-29 | 告警通知 | 指标阈值告警，触发移动端通知 |
| FR-MOB-30 | 离线缓存 | 常用看板/报表离线缓存，弱网可查看 |
| FR-MOB-31 | 深链跳转 | 推送消息直达具体看板/图表/明细 |
| FR-MOB-32 | 阅读进度 | 多页看板阅读进度记忆与续看 |

### 移动填报与安全

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-MOB-33 | 移动填报表单 | 移动端填报控件与表单自适应（跟随 5.6 填报模块） |
| FR-MOB-34 | 扫码/拍照填报 | 扫码带入数据、拍照上传凭证 |
| FR-MOB-35 | 移动审批 | 填报提交后移动端审批、驳回、流转 |
| FR-MOB-36 | 离线填报 | 弱网离线填报，联网后回传（规划） |
| FR-MOB-37 | 登录安全 | 单点登录、会话超时（生物识别依赖原生容器，H5 策略下不做） |
| FR-MOB-38 | 数据水印 | 移动端动态水印（用户/时间），防止截屏泄露 |
| FR-MOB-39 | 设备管理 | 绑定设备、异常登录检测、远程退出 |
| FR-MOB-40 | 数据权限继承 | 移动端严格继承 PC 端角色与行列级数据权限 |
| FR-MOB-41 | 截屏防护 | 敏感看板截屏拦截与审计（可选，依赖原生容器，H5 策略下不做） |

### 移动端界面原型

移动端以「底部 Tab + 顶部导航 + 卡片流」为总体骨架，关键页面布局如下：

| 页面 | 布局与交互 |
| --- | --- |
| 首页/工作台 | 顶部搜索栏 + 指标卡横滑区 + 快捷入口宫格 + 常用看板卡片流 + 待办/消息入口；支持下拉刷新 |
| 看板详情页 | 顶部标题与分享按钮 + 参数筛选栏 + 图表卡片流（单列/双列）+ 底部联动与钻取；图表支持手势缩放 |
| 报表详情页 | 顶部筛选与导出按钮 + 表格自适应滚动（横向/纵向）+ 合计行固定 + 翻页加载 |
| 分享落地页 | 分享卡片/快照 + 打开原看板按钮 + 有效期与密码提示 + 一键收藏 |
| 填报页 | 表单控件纵向排布 + 分步填报 + 拍照/扫码上传 + 底部保存/提交按钮 + 校验错误提示 |
| 消息/订阅页 | 订阅列表 + 推送消息流 + 告警红点 + 点击深链直达看板 |

### 移动端与 PC 端能力对照

| 能力 | PC 端 | 移动端 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据接入/建模 | 完整 | 简化只读 | 移动端以查看为主，复杂建模在 PC 完成 |
| 拖拽式设计 | 完整 | 不支持 | 移动端不做设计器，专注消费与填报 |
| 图表/看板展示 | 完整 | 完整 | 一次建设、多端自适应 |
| 数据钻取/联动 | 完整 | 完整 | 手势适配 |
| 智能问数 | 完整 | 完整 | 移动端是问数的高频场景 |
| 统计报表 | 完整 | 查看/导出 | 报表设计在 PC，移动端查看 |
| 数据填报 | 完整 | 完整 | 移动端更强调扫码/拍照/离线 |
| 数据分享 | 链接/iframe/API | 链接/二维码/社交 | 移动端强化社交分发 |
| 数据权限/脱敏 | 完整 | 完整 | 严格继承 PC 权限体系 |
| 安全 | 密码/验证码 | 水印/设备管理 | H5 策略下弱化生物识别与截屏防护 |

## 5.12 系统管理 【已实现基础，行列级权限为全新建设】

### 功能概述

提供组织、用户、角色、功能权限、数据权限、登录安全与系统设置的一体化管理，保障分角色、分数据权限的访问控制。

### 用户与组织管理

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01 | 用户管理 | 用户名、密码、真实姓名、邮箱、管理员标记、启用 |
| FR-AUTH-02 | 组织架构 | 部门/组织树管理，用户归属组织 |
| FR-AUTH-03 | 注册/找回密码 | 可配置禁用；注册用户自动加入默认角色 |

### 角色管理

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-AUTH-04 | 角色管理 | 名称、描述、启用；用户-角色绑定 |
| FR-AUTH-05 | 内置角色 | 注册用户、数据管理员、数据分析员、匿名用户 |
| FR-AUTH-06 | 自定义角色 | 管理员自定义角色与权限组合 |

### 功能权限

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-AUTH-07 | 菜单/功能权限 | 基于角色的菜单与操作权限控制 |
| FR-AUTH-08 | 资源操作权限 | 数据源、项目、数据集、图表、看板、报表、指标的增删改查权限 |

### 数据权限

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-AUTH-09 | 资源级数据权限 | 按「资源 × 主体（全部/角色/用户/匿名）× 权限值（无/读/编辑/删除）」逐条授权【已实现】 |
| FR-AUTH-10 | 行级数据权限 | 按组织/字段值过滤可见数据行【全新建设：需权限模型扩展 + 查询改写】 |
| FR-AUTH-11 | 列级数据权限 | 限制可见字段，敏感列按角色隐藏【全新建设】 |
| FR-AUTH-12 | 默认私有 | 数据默认仅创建者可见，可主动分享【已实现】 |
| FR-AUTH-13 | 权限值区间 | 无 [0,20)、只读 [20,40)、编辑 [40,60)、删除 [60,99]；支持读传递（20/24/28）【已实现】 |

### 登录与安全

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-AUTH-14 | 登录安全 | 登录限流（IP/用户名）、验证码、密码强度校验 |
| FR-AUTH-15 | 密码加密 | {sha256}/{noop}/{std} 前缀，Spring Security 兼容 |
| FR-AUTH-16 | 会话管理 | 登录超时、单点登录/登出 |
| FR-AUTH-17 | 审计日志 | 关键操作审计、登录日志、日志脱敏 |

### 系统设置

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-SYS-01 | 主目录 | DATAGEAR_HOME（驱动、插件、看板、数据集文件、临时目录） |
| FR-SYS-02 | 系统数据库 | 内置 Derby 或外置 MySQL |
| FR-SYS-03 | 主题与国际化 | blue / blueDark 主题、多语言 message 资源 |
| FR-SYS-04 | 通用配置 | 首页欢迎语、CORS、上传大小、缓存、临时目录清理、新版本检测 |
| FR-SYS-05 | 登录后首页管理 | 定义指定用户/角色登录后的跳转首页（Roadmap 待定项） |

## 5.13 数据交换、嵌入与开放 API 【导入导出已实现，其余为全新建设】

### 功能概述

提供数据导入导出、数据 API 服务、嵌入式分析、看板/报表分享与分享审批，把现有"分享密码 + iframe"升级为对标 Metabase 签名嵌入 / Superset Guest Token 的三层开放体系，支撑趋势 T5（Headless/MCP）。

### 数据导入导出

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-EXCH-01 | 数据导入 | CSV/Excel/JSON/SQL 导入（依赖 datagear-dataexchange）【已实现】 |
| FR-EXCH-02 | 数据导出 | 查询结果/数据集导出为多格式【已实现】 |
| FR-EXCH-03 | 资源导入导出 | 项目（数据集/图表/看板/报表）打包导入导出（由 FR-DELIV-03 承接） |

### 数据 API 服务

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-EXCH-04 | 数据 API 发布 | 将数据集/指标发布为 REST API：API Key/Token 鉴权、按 Key 限流配额、自动生成接口文档与调用示例（cURL/JS/Python）；以 FR-SEM-08 指标开放 API 为底座 |
| FR-EXCH-05 | API 鉴权 | API Key/Token 鉴权与调用限流 |
| FR-EXCH-06 | API 文档 | 自动生成接口文档与调用示例 |
| FR-EXCH-07 | 开放看板 API | 看板/图表整合至第三方前端（由 FR-EMBED-05 承接） |

### 嵌入式分析（新增）

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-EMBED-01 | 签名 Token 嵌入 | 第三方系统用共享密钥签发有时效的 JWT（含用户标识与参数），免登访问指定看板/报表/图表；权限按签名内容生效 |
| FR-EMBED-02 | 行级权限透传 | Token 中携带的用户/组织属性自动套用数据行级过滤（依赖 FR-AUTH-10 落地） |
| FR-EMBED-03 | Embed JS SDK | 轻量 JS 库：DataGearEmbed.render(dom, {resource, token, theme, params})，隐藏 DataGear 品牌元素（白标） |
| FR-EMBED-04 | MCP Server（前瞻） | 以 MCP 协议暴露"列指标/查指标/取数据集"工具，让 Claude/Cursor 等 AI Agent 直接消费 DataGear 语义层（对标 Metabase/ThoughtSpot MCP） |
| FR-EMBED-05 | 开放看板 API 2.0 | 落实 Roadmap 待定项：dashboardRuntime 开放 API 变量、registerMap()/registerLib()/registerLibStore()，使看板可编程整合至第三方前端 |

### 看板与报表分享

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-EXCH-08 | 分享密码 | 看板分享密码（可匿名访问）【已实现】 |
| FR-EXCH-09 | iframe 嵌入 | 看板/报表 iframe 嵌入第三方系统【已实现】 |
| FR-EXCH-10 | 链接分享 | 生成分享链接，支持有效期与权限控制 |

### API 治理

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-EXCH-14 | API 生命周期 | API 发布、版本管理、上下线、删除 |
| FR-EXCH-15 | 调用监控 | 调用量、耗时、成功率、错误码监控 |
| FR-EXCH-16 | 流量控制 | 限流、配额、熔断与降级（起步可用 Caffeine 计数 + 滑动窗口） |
| FR-EXCH-17 | API 审计 | 调用日志留痕、访问审计 |

### 分享审批与安全

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-EXCH-18 | 分享审批 | 敏感数据分享需审批后方可外发 |
| FR-EXCH-19 | 外发水印 | 外发数据/报表/看板加水印与来源标识 |
| FR-EXCH-20 | 外发审计 | 外发记录、有效期、回收与追溯 |

技术要点：在 Spring Security 过滤链中新增 Token 认证通道（与会话认证并存）；现有 46 个 Controller 的 JSON 端点可分级开放。

## 5.14 协作与内容治理 ★新增 【全新建设 · 低成本高感知】

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-COLLAB-01 | 资源版本历史 | 看板/图表/报表/数据集的保存即快照，版本列表、回滚、（后期）diff（对标 Tableau 修订历史）；含看板编辑自动保存临时内容（Roadmap 待定项） |
| FR-COLLAB-02 | 内容认证 | 管理员对看板/数据集/指标打"已认证"标记，列表与搜索优先展示（对标 Metabase Verified） |
| FR-COLLAB-03 | 标签与收藏体系 | 资源标签、按标签筛选；收藏/最近访问（落实 FR-HOME-09/10） |
| FR-COLLAB-04 | 评论与批注 | 看板/报表级评论与 @提醒（可后置） |
| FR-COLLAB-05 | 使用分析 | 资源访问热度统计（谁在看什么），辅助内容运营与资产推荐（FR-HOME-21） |

## 5.15 实时 OLAP 与信创适配 【增强现有（数据源深化）】

### 功能概述

以"直连实时 OLAP + 缓存加速"双轨应对实时化（不自建数仓）；以"方言矩阵 + 性能验证"满足信创准入（非仅连通性）。

### 实时 OLAP 适配

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-RT-01 | 实时 OLAP 方言优化 | Doris/StarRocks/ClickHouse/Elasticsearch 的 SQL 方言、分页、函数映射专项适配；查询下推验证 |
| FR-RT-02 | 实时刷新增强 | 图表/看板定时刷新 + WebSocket 推送通道（落实 FR-STREAM-02/03） |
| FR-RT-03 | 流式数据源（后置） | Kafka/MQTT 接入（FR-STREAM-01），依赖调度与推送基建 |

### 信创适配

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-XC-01 | 信创数据库适配矩阵 | 达梦/人大金仓/GaussDB/GBase/OceanBase/TiDB 的方言与 JDBC 驱动验证矩阵，附性能基准（非仅连通性） |
| FR-XC-02 | 信创环境验证 | 麒麟/统信 UOS + 国产中间件 + 国产浏览器的兼容性验证清单与自动化冒烟 |
| FR-XC-03 | 国密支持（可选） | 传输/存储国密算法适配，政企投标加分项 |

## 5.16 交付与部署 【全新建设 · 低成本】

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-DELIV-01 | 官方 Docker 镜像 | Dockerfile + docker-compose（app + MySQL），落实 Roadmap"待研究"项；配置全部环境变量化 |
| FR-DELIV-02 | 备份恢复工具 | 系统库 + DATAGEAR_HOME 的一键备份/恢复脚本（落实 FR-STORE-14/15 的可落地子集） |
| FR-DELIV-03 | 项目导入导出 | 落实 Roadmap 待定项：项目（数据集/图表/看板）打包导出/导入，支撑环境间迁移与模板分发（承接 FR-EXCH-03） |
| FR-DELIV-04 | 版本升级向导 | 跨版本升级检查清单与回滚说明 |

## 5.17 综合首页 【全新建设】

### 功能概述

参照 Smartbi 门户与观远工作台，打造集数据门户、工作台、全局搜索、收藏与最近访问于一体的综合首页，作为用户进入系统的统一入口。

### 数据门户与工作台

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-HOME-01 | 综合首页 | 数据门户 + 工作台统一展示 |
| FR-HOME-02 | 看板卡片 | 以卡片形式展示常用看板/报表 |
| FR-HOME-03 | 指标卡片 | 核心指标（KPI）卡片展示（由语义层供数） |
| FR-HOME-04 | 快捷入口 | 新建数据源/数据集/图表/看板/报表的快捷入口 |
| FR-HOME-05 | 待办与通知 | 待办事项、订阅推送、系统通知聚合 |
| FR-HOME-06 | 首页配置 | 用户自定义首页布局与卡片 |

### 导航与搜索

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-HOME-07 | 全局导航 | 数据接入/治理/分析/展示/报表/管理的一体化导航 |
| FR-HOME-08 | 全局搜索 | 跨数据源/数据集/图表/看板/报表/指标的搜索 |
| FR-HOME-09 | 收藏 | 收藏常用资源，快速访问（由 FR-COLLAB-03 承接） |
| FR-HOME-10 | 最近访问 | 最近访问记录，一键直达 |

### 主题与个性化

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-HOME-11 | 多主题 | 明暗主题切换 |
| FR-HOME-12 | 个性化 | 头像、语言、首页布局、个人设置 |

### 首页组件库

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-HOME-13 | 指标卡片 | 核心 KPI 卡片，含数值、同比环比、迷你趋势（FR-SEM-06/07 供数） |
| FR-HOME-14 | 看板卡片 | 看板/报表缩略卡片，一键打开 |
| FR-HOME-15 | 快捷入口 | 新建与常用功能的宫格快捷入口 |
| FR-HOME-16 | 待办卡片 | 待办审批、待填报任务卡片 |
| FR-HOME-17 | 消息卡片 | 订阅推送、告警、系统通知聚合 |
| FR-HOME-18 | 图表预览 | 常用图表嵌入式预览，实时刷新 |

### 运营位与数据资产推荐

| 编号 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-HOME-19 | 公告与引导 | 系统公告、新手引导、功能上新提示 |
| FR-HOME-20 | 模板推荐 | 内置看板/大屏/报表模板推荐，一键套用（依赖 FR-DELIV-03 项目导入导出） |
| FR-HOME-21 | 数据资产推荐 | 按权限推荐常用/热门数据集、图表、指标（依赖 FR-COLLAB-05 使用分析）；认证内容优先展示（FR-COLLAB-02） |
| FR-HOME-22 | 首页布局管理 | 拖拽调整首页卡片顺序与显隐，保存个性化布局 |

# 第六部分 非功能需求

## 6.1 性能

| 编号 | 需求 | 指标/说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | 看板/图表响应 | 常规查询亚秒级返回；大屏实时图表支持定时刷新 |
| NFR-PERF-02 | 数据集缓存 | 可配置缓存最大条目（默认 10000）；Caffeine 缓存（默认 500 条/30 分钟） |
| NFR-PERF-03 | 分页查询 | 列表统一分页，避免全量加载 |
| NFR-PERF-04 | SQL 预编译 | ${pc()} 预编译参数，提升执行效率并防注入 |
| NFR-PERF-05 | 大数据量 | 支持百万级数据集的抽样、聚合与下钻 |
| NFR-PERF-06 | 指标查询性能 | 指标查询编译+执行 P95 ≤ 3s（百万级数据经 OLAP 引擎）；缓存命中率可观测 |

## 6.2 安全

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-SEC-01 | 越权访问校验 | 服务端逐资源校验数据权限 |
| NFR-SEC-02 | SQL 防注入 | 非法关键字校验 + 预编译参数 |
| NFR-SEC-03 | 敏感信息加密 | 数据源密码、看板分享密码、模型 Key 可配置加密 |
| NFR-SEC-04 | 日志脱敏 | 日志中敏感信息脱敏处理 |
| NFR-SEC-05 | 登录防护 | IP/用户名登录限流、验证码 |
| NFR-SEC-06 | 数据源防护 | 阻止恶意 URL/连接属性 |
| NFR-SEC-07 | 密码强度 | 可配置正则校验 |
| NFR-SEC-08 | 数据脱敏 | 按角色动态脱敏敏感字段 |
| NFR-SEC-09 | 开放 API 安全 | API Key 加密存储、可吊销；限流防爬；Token 嵌入强制时效与签名 |
| NFR-SEC-10 | AI 数据出域安全 | 送大模型的内容经脱敏与最小化裁剪（只送 schema/术语/DSL，不送明细行数据） |

## 6.3 可用性与兼容性

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-AVAIL-01 | 环境兼容 | Java 8+、Servlet 3.1+；内嵌 Tomcat 或外置 WAR（AI 等可选模块可要求 Java 17+，核心保持 8） |
| NFR-AVAIL-02 | 数据库兼容 | 内置 Derby；可选 MySQL 作为系统库 |
| NFR-AVAIL-03 | 多端适配 | 手机/平板/桌面/大屏适配 |
| NFR-AVAIL-04 | 国际化 | 界面与图表插件标签支持中英文等 |
| NFR-AVAIL-05 | 多主题 | 明暗两套主题 |
| NFR-COMPAT-01 | 信创兼容 | 达梦/人大金仓/GaussDB 适配验证通过；麒麟/UOS + 国产浏览器冒烟通过 |

## 6.4 AI 质量

| 编号 | 需求 | 指标/说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-AI-01 | 问数准确率 | 基于已认证指标与术语库的标准问题集准确率 ≥ 85%（验收门槛）；全部回答可展示取数逻辑 |
| NFR-AI-02 | 模型解耦 | 核心包零 LLM 依赖；未配置模型时 AI 模块完全隐藏、系统可正常运行 |

## 6.5 可扩展性

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-EXT-01 | 数据源驱动可插拔 | 运行时加载 JDBC 驱动 |
| NFR-EXT-02 | 图表插件化 | 上传 zip 即可扩展图表类型 |
| NFR-EXT-03 | 看板模板开放 | 任意 HTML/JS/CSS + 前端框架 |
| NFR-EXT-04 | 模块化分层 | 模块清晰分层，各层 API 稳定可替换（新增 datagear-semantics / datagear-ai 均遵循此约束） |
| NFR-EXT-05 | 权限值留白 | 权限值分段留间隔，便于扩展自定义权限 |
| NFR-EXT-06 | 数据库版本升级 | DDL 版本化自动升级（DATAGEAR_VERSION） |
| NFR-EXT-07 | AI 模块可插拔 | datagear-ai 独立装配，可整体移除不影响核心 |

## 6.6 可维护性与交付

单体应用、轻量部署；日志（SLF4J）；国际化消息外置；配置外置（application.properties）。

NFR-DELIV-01 部署极简：保持"单 war / Docker 单容器 + 内置 Derby"开箱即用底线不被新模块破坏；AI/填报等均为可选装配。

## 6.7 容量规划

| 编号 | 需求 | 指标/说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-CAP-01 | 并发用户 | 支持数百并发在线用户，数十并发分析任务 |
| NFR-CAP-02 | 响应时间 | P95 看板/图表查询 ≤ 3 秒；简单查询 ≤ 1 秒 |
| NFR-CAP-03 | 可用性 | 系统可用性 ≥ 99.9%（生产外置库 + 高可用） |
| NFR-CAP-04 | 存储容量 | 系统库容量监控，支持百万级元数据与历史归档 |
| NFR-CAP-05 | 吞吐量 | 数据 API 支持限流、配额与水平扩展 |

# 第七部分 关键业务流程

## 7.1 数据接入 → 治理 → 展示主流程

数据接入（数据库/文件/HTTP/实时流）
   → 数据存储（元数据入库 / 缓存 / 抽取物化）
   → 数据治理（元数据 / 标准 / 质量 / 脱敏）
   → 建立数据集（SQL/HTTP/CSV/Excel/JSON，定义字段与参数）
   → 语义层建模（维度/度量/指标/术语，认证发布）
   → 创建图表/报表（选插件，绑定数据集或引用指标，做数据标记）
   → 组装看板/大屏（HTML 模板 + 图表部件 + 联动/钻取）
   → 分享/嵌入（密码分享、签名 Token、iframe、数据 API）
   → 终端展示（多端响应式、实时刷新、下钻分析）
   → 主动触达（阈值告警 / 订阅推送 / 指标关注动态）

## 7.2 数据集查询流程（参数化）

看板/图表/报表请求 → 携带参数值（DataSetQuery）
   → 数据集模板解析（Freemarker，${param} / ${pc(param)}）
   → 连接数据源执行（SQL/HTTP/文件读取）
   → 结果结构化（字段映射、类型转换、附加数据）
   → 返回 DataSetResult → 图表/报表渲染

## 7.3 指标查询流程（语义层）

指标消费方（图表/报表/告警/问数/外部 API）→ 提交「指标 + 维度 + 筛选 + 时间窗」
   → 指标定义解析（口径、聚合、同环比计算）
   → 编译为参数化 SQL（复用 ${pc()} 预编译）
   → 行列级数据权限改写 + 动态脱敏
   → 执行并缓存（数据集级缓存策略）
   → 返回结构化结果 + 口径元信息（供透明化展示）

## 7.4 智能问数流程（ChatBI）

用户自然语言提问
   → 知识库检索（术语/同义词/业务规则/golden queries，RAG）
   → 大模型意图理解与拆解 → 生成中间 DSL（指标/维度/筛选/排序/时间窗）
   → 命中认证答案？→ 是：直接返回认证结果
   → 否：DSL 经指标查询流程确定性执行
   → 行列权限与脱敏校验
   → 返回「图表 + 数据 + 自然语言结论 + 取数逻辑说明」
   → 用户追问/澄清（多轮上下文）或一键转图表/看板继续分析

## 7.5 权限校验流程

请求 → 身份识别（会话 / API Key / 签名 Token / 匿名）
   → 功能权限（角色/菜单）
   → 数据权限（Authorization 表：资源 × 主体 × 权限值 + 行列级过滤）
   → 数据脱敏（敏感字段按角色脱敏）
   → 业务执行

# 第八部分 优先级与版本规划（二次开发路径）

## 8.1 优先级矩阵

评分维度：用户价值（刚需度）、实现成本（人周，1 名熟悉 DataGear 的工程师估算）、战略依赖（是否为其他能力地基）。

| 优先级 | 需求 | 价值 | 估算成本 | 依赖/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | FR-ALERT-06 调度框架 + 邮件模块 | 高（基建） | 2–3 人周 | 告警/订阅/报表定时/数据抽取全部依赖 |
| P0 | FR-EMBED-01/03 签名 Token 嵌入 + JS SDK | 高 | 3–4 人周 | 开源用户最高频诉求；仅依赖现有授权体系 |
| P0 | FR-SEM-01/02/03/06 指标中心最小闭环 | 高 | 6–8 人周 | 一切 AI/告警/开放 API 的地基 |
| P0 | FR-DELIV-01 Docker 镜像 | 中-高 | 0.5–1 人周 | 无依赖，立即降低部署门槛 |
| P1 | FR-SEM-04/05/08/09 术语库/认证/开放 API/血缘 | 高 | 4–6 人周 | 依赖 P0 指标中心 |
| P1 | FR-ALERT-01~05 告警与订阅推送 | 高 | 3–4 人周 | 依赖调度框架 + 指标中心 |
| P1 | FR-EXCH-04~06 数据 API 服务 | 高 | 3–4 人周 | 依赖指标开放 API；鉴权与限流 |
| P1 | FR-AUTH-10/11 行/列级数据权限 | 高 | 5–8 人周 | 权限模型扩展；嵌入透传/问数/脱敏依赖 |
| P1 | FR-RT-01 实时 OLAP 方言优化 | 中-高 | 2–4 人周 | 纯数据源插件工作，可并行 |
| P1 | FR-DELIV-03 项目导入导出 | 中 | 2–3 人周 | 模板市场/环境迁移前置 |
| P2 | FR-AI-01~04/08/09 智能问数 V1 | 高 | 8–12 人周 | 依赖语义层 + 术语库 + 行列权限 |
| P2 | FR-PREP-01/02/04 查询构建器/组合数据集/虚拟数据集 | 高 | 6–10 人周 | 自助分析主线；可与问数并行 |
| P2 | FR-COLLAB-01/02/03/05 版本历史/认证/标签/使用分析 | 中 | 3–5 人周 | 低成本高感知，插空实施 |
| P2 | FR-AI-05/06 AI 解读与归因 | 中-高 | 4–6 人周 | 依赖问数链路 |
| P2 | 拖拽式看板设计器深化（dashboardEditor 真拖拽） | 高 | 8–12 人周 | Roadmap 待定项；前端投入大 |
| P3 | FR-AI-07/10、FR-EMBED-04 AI 报告/问数嵌入/MCP | 中 | 4–8 人周 | 生态卡位 |
| P3 | 复杂报表与填报（FR-RPT / FR-FILL） | 高（国内刚需） | 15–25 人周 | 工程量最大；建议作为商业化增值包单独立项 |
| P3 | 大屏设计器 / 移动端 H5 深化 | 中 | 8–15 人周 | 跟随拖拽设计器成果复用 |
| P3 | FR-RT-03 流式数据源 / FR-XC-02/03 信创全栈验证 | 中 | 视项目 | 项目驱动（按投标/客户要求触发） |

## 8.2 分阶段 Roadmap

### Phase 0：基建期（约 1.5 个月）——「先修路」

目标：补齐所有后续能力依赖的公共基建，并快速交付两个低本高效能力。

| 工作包 | 内容 | 对应需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度与邮件基建 | 引入 Quartz（持久化 JobStore 到系统库）；任务管理 UI；Spring Mail 配置与发送服务 | FR-ALERT-06 | 可配置 cron 任务并执行，失败重试与日志可查；邮件可发送 |
| 签名 Token 嵌入 | JWT 签发/校验过滤器 + Embed JS SDK + 白标参数 | FR-EMBED-01/03 | 第三方页面免登嵌入看板，签名过期/篡改被拒，权限正确生效 |
| Docker 交付 | Dockerfile + compose + 环境变量化配置 | FR-DELIV-01 | 一条命令启动可用实例，外置 MySQL 可配 |
| 权限模型扩展设计 | 行/列级权限的数据模型与 SQL 改写方案设计（先行设计，Phase 1 实施） | FR-AUTH-10/11 | 设计评审通过，兼容现有 Authorization 四档模型 |

### Phase 1：语义层期（约 2–2.5 个月）——「打地基」

目标：建成指标中心最小闭环并对外供给，同时落地告警订阅与数据 API。

| 工作包 | 内容 | 对应需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标中心内核 | 维度/度量/指标定义、目录、指标查询引擎（编译为参数化 SQL）、指标卡片组件 | FR-SEM-01/02/03/06 | 定义指标后可在看板引用并正确出数；同环比可算 |
| 术语库与认证 | 同义词/业务用语维护；指标认证与版本 | FR-SEM-04/05 | 术语可被检索；认证标记全局可见 |
| 指标开放 API + 数据 API 服务 | API Key 鉴权、限流、调用日志、自动文档 | FR-SEM-08、FR-EXCH-04~06 | 外部系统凭 Key 调指标/数据集 API，超限被限流 |
| 行/列级权限实施 | 行过滤规则（按组织/字段值）、列掩码，贯穿数据集查询 | FR-AUTH-10/11 | 不同用户查同一图表行集不同；敏感列按角色隐藏 |
| 告警与订阅 | 阈值告警、看板订阅快照推送（邮件/Webhook） | FR-ALERT-01~05 | 阈值触发收到邮件/Webhook；订阅看板按时送达 |
| 实时 OLAP 方言 | Doris/StarRocks/ClickHouse 方言与驱动验证 | FR-RT-01 | 三类引擎常用图表查询正确下推，性能基准归档 |

### Phase 2：智能分析期（约 2.5–3 个月）——「上台阶」

目标：交付可插拔智能问数 V1 与自助分析主线，形成对外传播点。

| 工作包 | 内容 | 对应需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能问数 V1 | Text2DSL 链路（意图→DSL→指标引擎执行）、问数知识库（术语+golden queries）、查询透明化、多轮澄清、BYO-LLM 配置、权限继承 | FR-AI-01/02/03/04/08/09 | 配置 DeepSeek/Qwen 后，基于已认证指标的 50 个标准业务问题准确率 ≥ 85%；越权问题被拒 |
| 自助查询构建器 + 组合数据集 | 可视化构建器、CombineDataSet（DuckDB/Calcite 嵌入）、虚拟数据集 | FR-PREP-01/02/04 | 业务用户零 SQL 出图；跨 MySQL+Excel 组合数据集可查 |
| AI 解读与归因 | 图表一键解读、指标波动归因 | FR-AI-05/06 | 解读结论与数据一致；归因给出 Top 贡献维度 |
| 内容治理 | 版本历史/回滚、内容认证、标签、使用分析 | FR-COLLAB-01/02/03/05 | 看板可回滚到任意快照；认证内容搜索优先 |
| 项目导入导出 | 项目打包迁移、模板分发 | FR-DELIV-03 | 项目在 A 环境导出 B 环境导入可用 |

### Phase 3：生态与纵深期（3 个月以上，按商业策略裁剪）

Agentic 演进：指标监控→异常检测→归因→推送的主动洞察（对标观远洞察 Agent / Tableau Pulse）；MCP Server（FR-EMBED-04）；AI 报告（FR-AI-07）。

设计器纵深：dashboardEditor.js 真拖拽改造（Roadmap 待定项）、大屏设计器、复杂报表与填报（建议作为企业版增值包立项，对标 DataEase X-Pack 模式：开源核心保持轻量，增值能力商业化）。

数据治理纵深：数据质量（FR-GOV-08~10）、字段级血缘与影响分析（FR-GOV-11~13）、数据集市（FR-STORE-07~09）。

信创纵深：全栈适配验证与性能报告（项目驱动）。

移动深化：H5 门户 + 订阅推送 + 扫码/拍照填报（跟随填报模块）。

## 8.3 路径决策逻辑（为什么是这个顺序）

调度/嵌入/Docker 先行：成本最低、所有后续模块依赖调度，且嵌入与 Docker 立即改善开源用户获取与集成体验（对标 Metabase 的成功要素）。

语义层先于 AI：国内外调研一致结论——无语义层的 ChatBI 等于"演示玩具"（AtScale 基准：无 grounding 错误率约 80%）；指标中心同时反哺告警、开放 API、首页，一次投入四处受益。

告警/订阅/API 紧跟语义层：三者都消费指标模型，打包建设边际成本最低，且都是"可感知、可演示"的刚需能力。

问数 V1 放在 Phase 2：此时语义层、术语库、行列权限均已就位，问数可做到"可解释、可干预、可认证"，避免裸 NL2SQL 的信任崩塌。

报表/填报压轴且商业化：工程量最大（15–25 人周）且是国内公认付费点（DataEase 将填报放入收费 X-Pack），适合作为企业版锚点而非开源核心的早期负担。

## 8.4 V1 规划项归位对照

| V1 原规划 | V3 归位 |
| --- | --- |
| 近期：综合首页、治理基础、拖拽设计器、展示形式 | Phase 1–2（首页随指标中心与内容治理建设；拖拽设计器 P2） |
| 近期：统计报表、数据填报、移动端 | Phase 3（报表/填报商业化立项；移动端 H5 深化） |
| 中期：数据集市、组合数据集、统计数据集、多维建模 | Phase 1–2（语义层承接多维建模；组合数据集 P2；集市 P3） |
| 中期：实时流接入、填报审批、定时邮件报告、项目导入导出、血缘可视化、开放服务 API | Phase 0–2（调度/订阅/导入导出/API）；血缘先行指标级（P1）；流接入 P3 |
| 待研究：AI 智能分析、跨库查询、Docker、多租户 | AI = Phase 2 主线；跨库查询 = FR-PREP-02（P2）；Docker = P0；多租户 SaaS = 明确不做 |

# 第九部分 风险与决策点

| # | 风险/决策点 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 前端栈混杂（jQuery + Vue3 + PrimeVue + Freemarker） | 拖拽设计器/问数 UI 等重交互开发效率低 | 新模块一律 Vue3 组件化，老页面渐进迁移；不强推全量重构 |
| R2 | Java 8 / Spring Boot 2.7 技术债 | DuckDB、部分 LLM SDK 需要更高 JDK | 问数等可选模块可要求 Java 17+，核心保持 8；或启动 JDK 升级专项（需评估） |
| R3 | 跨源组合查询引擎选型（DuckDB vs Calcite） | 影响组合数据集与问数能力上限 | 概念验证后定：DuckDB 轻量但 JVM 集成经 JNI；Calcite 纯 Java 但更重 |
| R4 | ChatBI 准确率达不到验收线 | 传播点变槽点 | 坚持 DSL 路线 + golden queries + 认证答案三重兜底；未达标不发布 |
| R5 | 范围蔓延（规划项过多） | 交付失焦 | 以 8.1 优先级矩阵为准；报表/填报/大屏/移动端明确后置 |
| R6 | 开源与商业化的边界 | 社区信任与收入 | 参照 DataEase：核心（语义层/告警/嵌入/问数基础版）开源，填报/复杂报表/审计/信创认证做企业版 |

# 第十部分 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 数据源（DtbsSource/Schema） | 注册到系统的外部数据库连接信息 |
| 数据集（DataSet） | 图表/看板/报表消费的统一数据抽象 |
| 图表部件（ChartWidget） | 绑定数据集与插件后的具体图表实例 |
| 图表插件（ChartPlugin） | 定义图表渲染逻辑与数据标记的可插拔单元 |
| 数据标记（DataSign） | 数据集字段到图表语义（名称/数值/类别）的映射 |
| 看板（Dashboard） | 基于 HTML 模板的多图表展示容器 |
| 大屏（Big Screen） | 面向大屏展示的看板形态 |
| 数据权限（Authorization） | 资源 × 主体 × 权限值 的授权 |
| 数据源防护（Guard） | 阻止恶意数据源 URL/连接属性的规则 |
| 文件源（FileSource） | 数据集文件的存储目录 |
| 项目（AnalysisProject） | 数据集/图表/看板/报表的归组单元 |
| 元数据（Metadata） | 描述数据的数据，含技术元数据与业务元数据 |
| 数据血缘（Lineage） | 数据从源头到消费端的流转与依赖关系 |
| 指标（Metric） | 统一口径的业务度量；原子指标 = 度量+聚合，派生指标 = 四则运算/同环比/占比/累计 |
| 语义层（Semantic Layer） | 在数据集之上统一声明维度/度量/指标/术语的模型层，一处定义多处消费 |
| 指标中心（Metrics Hub） | 指标的定义、目录、认证、版本、血缘与统一消费的功能集合 |
| 业务术语库（Glossary） | 字段/指标的同义词、业务用语与规则说明，ChatBI 的 grounding 基础 |
| DSL（问数中间层） | 大模型意图到确定性查询之间的结构化指令（指标/维度/筛选/排序/时间窗） |
| golden queries | 金标准问答对，用于问数知识库召回与准确率评估 |
| 认证答案（Verified Answer） | 管理员认证的标准回答，用户提问命中时直接返回 |
| 数据脱敏（Masking） | 对敏感数据做变形处理以保护隐私 |
| 签名 Token 嵌入 | 第三方系统以共享密钥签发时效 JWT，免登嵌入看板/报表的方式 |
| MCP（Model Context Protocol） | 让外部 AI Agent 以标准协议消费 BI 资产（指标/数据集）的开放接口 |
| BYO-LLM | 自带大模型：用户配置自己的 OpenAI 兼容接口（DeepSeek/Qwen/GLM/私有模型） |
| 信创 | 信息技术应用创新：国产芯片/OS/数据库/中间件/浏览器的全栈适配要求 |

# 附录 主要参考资料

Looker 语义层与 Modeler：7wData(https://7wdata.be/company/looker/)

Power BI Copilot 与 AI-ready 语义模型：Rollstack(https://www.rollstack.com/articles/power-bi-ai-best-practices)、Bismart(https://blog.bismart.com/en/ai-ready-semantic-model-copilot-power-bi)

Tableau Pulse / Metrics Layer：Tableau 官方博客(https://www.tableau.com/blog/tableau-metrics-and-natural-language-query-evolve-tableau-pulse)

ThoughtSpot Spotter 架构与 OSI：GitHub OSI 调研(https://github.com/bitol-io/tsc/blob/main/rfcs/approved/odcs-v3.2.0/0038-context.md)

OSI 语义互换标准：Datus(https://datus.ai/blog/open-semantic-interchange-osi/)

Superset 语义层与 Feature Flags：Preset(https://preset.io/blog/understanding-superset-semantic-layer/)、Superset 官方文档(https://superset.apache.org/admin-docs/configuration/feature-flags/)

Metabase（Data Studio / Metabot / MCP / 嵌入）：Metabase 官网(https://www.metabase.com/releases-ai)

帆软 FineChatBI Text2DSL 与更新日志：甲子光年(http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5OTI0NTc3Mg==&mid=2247534103&idx=2&sn=240019fbded4ad7f60d95fb0cb1046b6)、帆软帮助文档(https://help.fanruan.com/finebi6.X/doc-view-2594.html)

Quick BI 智能小Q：阿里云帮助中心(https://help.aliyun.com/zh/quick-bi/product-overview/introduction-to-quick-bi-1)

观远 ChatBI/Metrics/洞察 Agent：IT之家(https://www.ithome.com/0/810/529.htm)

Smartbi AIChat 白泽：与非网(https://www.eefocus.com/article/1878394.html)

永洪 Megrez 天权 NL2Skill：亿欧(https://www.iyiou.com/news/202512311118533)

Kyligence Zen/Copilot：数智前线(http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwNDMyOTA1NA==&mid=2247488161&idx=1&sn=080a01952a335331502536f1aa6c9470)

DataEase / SQLBot：OSCHINA(https://my.oschina.net/u/4736111/blog/18695592)

中国 BI 市场（IDC）：安全内参(https://www.secrss.com/articles/81495)

信创适配要求：Worktile(https://worktile.com/kb/p/3996017)

DataGear 代码事实：本地代码库 pom.xml、README.md、Roadmap.txt 及各模块源码盘点（见第三部分证据列）

本文档为 DataGear 二次开发的唯一需求基线（V3.0 最终版），取代 V1《PRD-BI产品需求文档》与 V2.0《深化版》单独使用；与《SDS-软件设计说明书》配套：PRD 定义「做什么、为什么、先做什么」，SDS 定义「怎么做」。