商业智能分析平台

产品需求文档（PRD）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | DataGear 商业智能分析平台（数据可视化分析与商业智能平台） |
| 基线版本 | 6.0.0（Java 8 / Spring Boot 2.7 / jQuery+Vue3+PrimeVue 混合前端 / Freemarker 服务端渲染） |
| 文档版本 | V4.0（标准PRD模板深化版） |
| 文档目的 | 定义 DataGear 从「数据可视化看板工具」升级为「语义层驱动的一站式 BI 平台」的完整需求，包含用户画像、信息架构、功能规格、验收标准与版本规划 |
| 适用范围 | 产品、设计、开发、测试、实施及二次开发团队 |
| 许可协议 | LGPL-3.0（开源版）；另提供企业版 |
| 国内参照 | 帆软 FineBI 7.0/FineChatBI、阿里 Quick BI、观远数据、Smartbi、Kyligence Zen、永洪、亿信 ABI、DataEase/SQLBot |
| 国际参照 | Tableau、Power BI、Looker、Qlik、ThoughtSpot、Apache Superset、Metabase |
| 状态标注约定 | 【已实现】= 6.0.0 代码已具备；【部分实现】= 已有雏形需增强；【全新建设】= 代码零实现需新建 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-06 | 产品组 | 初始版本，完整能力蓝图 |
| V2.0 | 2025-09 | 产品组 | 竞品深化、现状盘点与实施路径 |
| V3.0 | 2026-03 | 产品组 | V1+V2整合最终版，统一需求基线 |
| V4.0 | 2026-09 | 产品组 | 按标准PRD模板深化：补充用户画像Personas、用户旅程地图、信息架构、数据模型、核心功能用户故事与验收标准、成功度量指标、灰度发布策略 |

产品概述

产品背景

随着企业数字化转型深入，数据已成为核心生产要素。但多数企业面临数据分散、指标口径不一、取数依赖技术人员、传统BI部署成本高等痛点。DataGear 作为开源轻量BI平台，已具备数据接入、数据集、70+图表、自由看板等基础能力，但在语义层、自助分析、企业级治理、AI增强分析等方面存在差距。

本PRD定义 DataGear 从「数据可视化看板工具」升级为「语义层驱动的一站式BI平台」的完整需求，覆盖数据接入、存储、治理、建模、分析、展示、分享全链路，并为二次开发明确方向与路径。

产品目标

| 目标维度 | 具体目标 | 衡量指标 |
| --- | --- | --- |
| 业务目标 | 成为开源BI领域语义层+AI增强分析的标杆产品 | GitHub Star增长、社区活跃度、企业版付费转化率 |
| 功能目标 | 补齐语义层、告警订阅、开放API、行列权限、AI问数五大核心能力 | P0功能100%交付、P1功能80%交付 |
| 体验目标 | 业务人员零SQL完成80%的常规分析需求 | 自助分析使用率≥60%、问数准确率≥85% |
| 性能目标 | 常规查询亚秒级返回，百万级数据P95≤3秒 | 看板加载P95≤3s、指标查询P95≤3s |
| 生态目标 | 支持嵌入第三方系统，提供数据API与MCP接口 | 嵌入SDK下载量、API调用量 |

产品定位

DataGear 是一款开源免费、轻量、可私有化的"语义层驱动"商业智能（BI）分析平台：以数据集语义层与指标中心为地基，向上支撑自由看板、自助分析与AI增强分析（ChatBI），向外以开放API/嵌入SDK/MCP供给数据与指标，覆盖「接入→存储→治理→建模→分析→展示→分享」完整数据链路，服务中文场景与信创环境。

产品范围

本期范围（做）：

● 语义层与指标中心：维度/度量/指标定义、目录、认证、版本、血缘、统一消费、开放API

● AI增强分析（可插拔）：智能问数（Text2DSL）、AI解读、归因分析、BYO-LLM配置

● 数据告警与订阅推送：调度框架、阈值告警、看板/报表订阅、多渠道通知

● 数据交换与开放API：数据API服务、签名Token嵌入、Embed JS SDK、MCP Server

● 系统管理增强：行/列级数据权限、动态脱敏

● 交付与部署：Docker镜像、备份恢复、项目导入导出

● 综合首页：数据门户、工作台、全局搜索、收藏、首页组件库

明确不做（边界）：

● 不做独立重型ETL/数据集成产品；只做数据集内轻量数据准备，重ETL交由上游（SeaTunnel/Flink CDC等）

● 不做SaaS多租户云平台；坚持私有化单体+可选外置库高可用

● 不做自研OLAP引擎；以"直连实时OLAP+缓存加速"双轨应对实时化

● 不做裸text-to-SQL问数；坚持"语义层grounding+DSL中间层"的确定性路线

名词解释

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 数据源 | 注册到系统的外部数据库连接信息 |
| 数据集 | 图表/看板/报表消费的统一数据抽象 |
| 语义层 | 在数据集之上统一声明维度/度量/指标/术语的模型层，一处定义多处消费 |
| 指标中心 | 指标的定义、目录、认证、版本、血缘与统一消费的功能集合 |
| 指标 | 统一口径的业务度量；原子指标=度量+聚合，派生指标=四则运算/同环比/占比/累计 |
| DSL | 大模型意图到确定性查询之间的结构化指令（指标/维度/筛选/排序/时间窗） |
| ChatBI | 对话式商业智能，用户通过自然语言提问获取数据洞察 |
| BYO-LLM | 自带大模型：用户配置自己的OpenAI兼容接口（DeepSeek/Qwen/GLM/私有模型） |
| 签名Token嵌入 | 第三方系统以共享密钥签发时效JWT，免登嵌入看板/报表的方式 |
| MCP | Model Context Protocol，让外部AI Agent以标准协议消费BI资产的开放接口 |
| 信创 | 信息技术应用创新：国产芯片/OS/数据库/中间件/浏览器的全栈适配要求 |
| 行级权限 | 按组织/字段值过滤可见数据行 |
| 列级权限 | 限制可见字段，敏感列按角色隐藏 |

用户分析

目标用户

| 角色 | 占比估算 | 核心诉求 | 使用频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据分析师 | 20% | 高效建模、拖拽出图、自助下钻、复杂报表 | 每日 |
| 业务人员 | 45% | 零SQL取数、查看看板、智能问数、移动端查看 | 每日/每周 |
| 数据工程师 | 10% | 数据接入、治理、元数据维护、数据交换 | 每周 |
| 开发人员 | 10% | 自定义插件、扩展驱动、API调用、嵌入集成 | 每周 |
| 系统/数据管理员 | 10% | 用户权限、数据源防护、指标认证、系统配置 | 每周 |
| 企业决策层 | 5% | 大屏驾驶舱、经营报表、主动推送、移动查看 | 每周/每月 |

用户画像（Personas）

Persona 1：数据分析师 — 李明

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 男，28岁，某制造企业数据部分析师，3年BI使用经验 |
| 技术背景 | 熟练SQL，了解Python，使用过FineBI/Tableau |
| 核心目标 | 快速响应业务部门的取数需求，搭建可复用的看板和报表，减少重复取数工作 |
| 典型场景 | 业务部门要一份"上月各区域销售同比分析"，李明需要连接数据库、写SQL、做图表、搭看板、分享给业务 |
| 痛点 | 1. 相同指标在不同看板里口径不一致，经常被业务质疑；2. 取数需求太多，疲于应付；3. 复杂报表制作耗时 |
| 期望 | 1. 指标统一定义，一次定义多处使用；2. 拖拽式自助分析，减少SQL编写；3. 看板可复用、可模板化 |
| 使用设备 | PC为主（Windows+Chrome），偶尔平板查看 |

Persona 2：业务人员 — 王芳

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 女，32岁，某零售企业区域销售经理，非技术背景 |
| 技术背景 | 只会Excel，不会SQL，对BI工具了解有限 |
| 核心目标 | 随时查看自己负责区域的销售数据，发现异常，快速获取答案，不需要等分析师 |
| 典型场景 | 早上打开系统看昨日销售看板，发现某品类销量下滑30%，想知道是哪个门店、什么原因，通过智能问数提问"上周华东区销量下滑最多的TOP5门店" |
| 痛点 | 1. 不会写SQL，取数要排队等分析师；2. 看板太复杂，找不到自己要看的数据；3. 移动端体验差 |
| 期望 | 1. 自然语言问数，说人话就能拿到数据；2. 首页个性化，只看自己关心的指标；3. 手机上随时看、随时分享 |
| 使用设备 | 手机为主（微信/企业微信），PC偶尔使用 |

Persona 3：数据工程师 — 张伟

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 男，30岁，某金融企业数据平台工程师，5年数据开发经验 |
| 技术背景 | 精通SQL/Python/Shell，熟悉数仓建模、ETL、数据治理 |
| 核心目标 | 保障数据接入稳定、数据质量可控、元数据可追溯、数据安全合规 |
| 典型场景 | 新业务系统上线，需要配置数据源接入、定义数据标准、配置质量校验规则、追踪数据血缘 |
| 痛点 | 1. 数据源种类多，接入配置繁琐；2. 数据质量问题发现晚，已经影响报表；3. 数据血缘不清晰，改个字段不知道影响哪些报表 |
| 期望 | 1. 数据源驱动可插拔，新数据库快速接入；2. 数据质量规则可配置，异常自动告警；3. 字段级血缘可视化，影响分析一键完成 |
| 使用设备 | PC（Linux/Mac+Chrome） |

Persona 4：开发人员 — 陈磊

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 男，26岁，某SaaS公司全栈开发工程师，2年工作经验 |
| 技术背景 | 精通Java/JavaScript，了解Vue/React，有API开发经验 |
| 核心目标 | 将BI能力快速嵌入到自家产品中，自定义图表，通过API获取数据 |
| 典型场景 | 公司产品需要增加数据看板功能，陈磊需要用嵌入SDK把DataGear看板集成进去，自定义图表插件，通过数据API获取指标数据 |
| 痛点 | 1. 嵌入体验差，需要登录、样式不统一；2. 自定义图表开发文档不全；3. API鉴权复杂，限流不透明 |
| 期望 | 1. 签名Token免登嵌入，白标定制，JS SDK简单易用；2. 图表插件开发文档+示例齐全；3. RESTful API，Key鉴权，自动生成文档，限流可配置 |
| 使用设备 | PC（Mac+Chrome） |

Persona 5：系统管理员 — 赵静

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 女，35岁，某国企信息中心系统管理员，8年IT运维经验 |
| 技术背景 | 熟悉Linux/Windows，了解数据库，非开发背景 |
| 核心目标 | 保障系统稳定运行，用户权限规范，数据安全合规，信创环境适配 |
| 典型场景 | 新员工入职，需要创建账号、分配角色、配置数据权限；季度安全审计，需要查看操作日志、外发记录 |
| 痛点 | 1. 权限粒度不够，只能控制到资源级，不能控制行/列；2. 敏感数据泄露风险，外发无审计；3. 信创环境兼容性问题多 |
| 期望 | 1. 行/列级数据权限，按组织自动过滤；2. 敏感字段动态脱敏，外发审批+水印+审计；3. 国产数据库/OS/浏览器全适配，有性能验证报告 |
| 使用设备 | PC（Windows+国产浏览器） |

Persona 6：企业决策层 — 刘总

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 男，45岁，某集团公司CEO，非技术背景 |
| 技术背景 | 只会用手机和基本电脑操作，关注结论而非过程 |
| 核心目标 | 随时掌握公司经营状况，发现异常及时决策，数据主动推送而非被动查询 |
| 典型场景 | 早上手机收到经营日报推送，点开看核心指标；发现利润率下降，点击钻取看是哪个业务板块；在大屏上看实时销售数据 |
| 痛点 | 1. 数据滞后，看到的都是上周的；2. 报表太复杂，找不到关键信息；3. 异常发现晚，损失已经造成 |
| 期望 | 1. 核心指标实时/准实时更新，移动端随时看；2. 首页只放最重要的KPI，一目了然；3. 异常自动检测+主动推送，归因分析给出原因；4. 大屏驾驶舱，开会时展示 |
| 使用设备 | 手机（微信/短信）+ 会议室大屏 |

用户旅程地图

旅程1：业务人员自助取数（零SQL）

| 阶段 | 用户行为 | 系统响应 | 触点 | 情绪 | 痛点/机会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发现需求 | 业务会上被问到"上月各区域销售同比"，需要数据 | — | 会议/微信 | 焦虑 | 机会：智能问数可直接在企业微信中提问 |
| 进入系统 | 打开BI系统首页，想找销售相关看板 | 首页展示常用看板、推荐看板、搜索框 | PC/移动端首页 | 期待 | 痛点：看板太多找不到；机会：全局搜索+个性化推荐 |
| 尝试问数 | 在问数框输入"上月各区域销售额同比" | 系统识别意图→匹配指标→生成DSL→执行查询→返回图表+结论 | 问数对话框 | 惊喜 | 痛点：问数不准；机会：语义层grounding+透明化展示取数逻辑 |
| 查看结果 | 查看柱状图和自然语言结论，发现华东区下滑 | 图表+数据+结论三段式展示，可下钻 | 问数结果页 | 满意 | 机会：一键转看板/分享 |
| 深入分析 | 点击华东区，下钻到城市级别 | 层级钻取，展示华东区各城市数据 | 图表交互 | 专注 | 痛点：下钻层级不够；机会：语义层统一定义维度层级 |
| 分享结果 | 生成分享链接，发到业务群 | 生成带时效/密码的分享链接，可导出图片 | 分享功能 | 开心 | 机会：移动端一键分享到微信/企微 |
| 后续跟进 | 下周收到该指标的订阅推送 | 定时订阅，主动推送快照 | 邮件/站内信/微信 | 安心 | 机会：异常告警替代定时订阅 |

旅程2：数据分析师搭建看板

| 阶段 | 用户行为 | 系统响应 | 触点 | 情绪 | 痛点/机会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | 与业务确认看板需求：需要哪些指标、维度、筛选条件 | — | 会议/文档 | 平静 | 机会：指标中心已有统一定义，减少沟通成本 |
| 数据准备 | 连接数据源，创建数据集，定义字段和参数 | 数据源管理+数据集设计器+可视化查询构建器 | 数据接入页 | 烦躁 | 痛点：SQL编写繁琐；机会：可视化构建器零SQL生成数据集 |
| 语义建模 | 在数据集上定义维度/度量/指标，认证发布 | 语义层建模界面，指标目录管理 | 指标中心 | 专注 | 痛点：指标定义复杂；机会：向导式建模+模板 |
| 创建图表 | 拖拽字段到行列区，选择图表类型，配置样式 | 拖拽式图表设计器，实时预览 | 图表编辑器 | 流畅 | 痛点：图表类型不够；机会：70+内置图表+插件扩展 |
| 组装看板 | 拖拽图表到画布，配置联动/钻取/筛选，调整布局 | 看板设计器，组件库，网格吸附 | 看板编辑器 | 满意 | 痛点：布局调整麻烦；机会：真拖拽+模板+响应式 |
| 权限配置 | 配置看板可见范围，行级数据权限 | 资源授权+行列权限配置 | 权限管理 | 谨慎 | 痛点：权限配置复杂；机会：按角色/组织批量授权 |
| 发布分享 | 发布看板，生成分享链接，通知业务 | 发布流程+分享密码+嵌入代码 | 看板详情页 | 开心 | 机会：一键发布到门户+订阅推送 |
| 迭代优化 | 根据业务反馈调整图表、新增指标 | 版本历史+回滚+评论批注 | 看板编辑 | 持续 | 痛点：改完不知道影响谁；机会：使用分析+影响分析 |

旅程3：开发人员嵌入BI到第三方系统

| 阶段 | 用户行为 | 系统响应 | 触点 | 情绪 | 痛点/机会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求评估 | 评估嵌入方案：iframe vs JS SDK vs API | 文档中心提供三种方案对比和示例 | 开发文档 | 理性 | 机会：清晰的方案选择指南 |
| 环境准备 | 获取嵌入密钥，配置白名单，下载JS SDK | 嵌入管理页面生成密钥，SDK npm包 | 管理后台/npm | 平静 | 痛点：密钥管理复杂；机会：一键生成+环境隔离 |
| 开发集成 | 编写代码：签发Token→调用SDK.render→传入参数→处理回调 | Embed JS SDK + 示例代码 + 调试工具 | IDE/浏览器 | 烦躁 | 痛点：调试困难；机会：在线调试工具+详细错误提示 |
| 样式定制 | 隐藏DataGear品牌，调整主题色，适配自家UI | 白标参数+主题配置+CSS变量 | 代码/配置 | 满意 | 痛点：样式不统一；机会：完整的白标能力 |
| 权限打通 | 将自家系统用户映射到DataGear，行级权限透传 | Token中携带用户/组织属性→自动套用行级过滤 | 代码/配置 | 谨慎 | 痛点：权限映射复杂；机会：标准属性映射+SSO集成 |
| 测试验证 | 测试不同角色看到的数据是否正确，嵌入是否稳定 | 权限测试工具+性能监控 | 测试环境 | 专注 | 痛点：性能问题；机会：嵌入性能基准+缓存优化 |
| 上线运维 | 部署上线，监控调用量和错误率 | API调用监控+告警+日志 | 生产环境 | 安心 | 机会：完整的可观测性 |

用户痛点与机会点汇总

| 优先级 | 痛点 | 影响角色 | 机会点 | 对应功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 | 指标口径不一，同名不同义 | 分析师/业务/决策层 | 语义层统一指标定义，一处定义多处消费 | 语义层与指标中心 |
| 高 | 取数依赖技术人员，业务不会SQL | 业务人员 | 可视化查询构建器+智能问数，零SQL自助 | 自助分析+ChatBI |
| 高 | 权限粒度不够，敏感数据泄露风险 | 管理员/业务 | 行/列级权限+动态脱敏+外发审计 | 系统管理增强 |
| 高 | 嵌入体验差，第三方集成困难 | 开发人员 | 签名Token免登嵌入+JS SDK+白标 | 嵌入式分析 |
| 中 | 数据质量问题发现晚，影响报表 | 数据工程师 | 数据质量规则+自动校验+异常告警 | 数据治理 |
| 中 | 异常发现晚，决策滞后 | 决策层/业务 | 指标阈值告警+AI异常检测+主动推送 | 告警订阅+AI增强 |
| 中 | 移动端体验差，无法随时查看 | 业务/决策层 | H5深化+响应式+微信/企微轻应用 | 移动端 |
| 中 | 部署复杂，信创环境适配难 | 管理员/实施 | Docker一键部署+信创适配矩阵+性能验证 | 交付部署+信创适配 |
| 低 | 图表类型不够，大屏能力弱 | 分析师/决策层 | 70+图表+三维+大屏模板+插件扩展 | 数据展示增强 |
| 低 | 报表能力弱，中国式复杂报表难实现 | 分析师/业务 | 分组/交叉/电子表格报表+填报+订阅 | 统计报表 |

产品架构

功能架构

DataGear 采用分层架构，自下而上分为六层：

| 层级 | 模块 | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | 数据接入 | 数据库/文件/HTTP/实时流多源接入、运行时JDBC驱动、SQL工作台、数据源防护 |
| 存储层 | 数据存储 | 系统元数据存储、数据缓存、数据抽取与物化、生命周期管理、备份恢复 |
| 语义层 | 语义层与指标中心★ | 维度/度量/指标定义、指标目录/认证/版本/血缘、业务术语库、指标统一消费与开放API |
| 治理层 | 数据治理 | 元数据管理、数据标准、数据质量、数据血缘、数据安全与脱敏 |
| 建模层 | 数据处理与建模 | 六类数据集、参数化语法、可视化查询构建器、组合数据集、虚拟数据集、多维建模 |
| 应用层 | 数据分析与展示 | 拖拽式设计器、70+图表、GIS地图、三维、大屏、填报、下钻联动、统计报表、移动端 |
| 智能层 | AI增强分析★ | 智能问数（Text2DSL）、AI解读、归因分析、自动报告、BYO-LLM配置 |
| 服务层 | 告警/开放/协作 | 调度框架、阈值告警、订阅推送、数据API、签名嵌入、MCP、版本历史、内容认证、使用分析 |
| 管理层 | 系统管理 | 用户/组织/角色、功能权限、行/列级数据权限、登录安全、系统设置、综合首页 |

信息架构（导航结构）

系统采用左侧主导航+顶部全局栏的布局，信息架构如下：

| 一级导航 | 二级导航 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 工作台/数据门户 | 个性化首页，聚合看板、指标、待办、消息、快捷入口 |
| 数据接入 | 数据源管理 | 数据库/文件/HTTP/实时流数据源的CRUD、连接校验、表结构浏览 |
| 数据接入 | 驱动管理 | JDBC驱动上传、启停、解析、动态加载 |
| 数据接入 | SQL工作台 | SQL编辑执行、历史、结果导出、防注入 |
| 数据治理 | 元数据管理 | 技术/业务元数据采集、数据字典、元数据检索 |
| 数据治理 | 数据标准 | 命名规范、标准值域、标准映射 |
| 数据治理 | 数据质量 | 质量规则、校验任务、质量报告 |
| 数据治理 | 数据血缘 | 字段血缘、影响分析、血缘可视化 |
| 语义层 | 指标中心 | 维度/度量/指标定义、目录、认证、版本、血缘、关注 |
| 语义层 | 业务术语库 | 同义词、业务用语、业务规则、金标准问答对 |
| 数据建模 | 数据集管理 | 六类数据集CRUD、参数配置、预览、缓存策略 |
| 数据建模 | 可视化构建器 | 零SQL选表/字段/过滤/聚合/排序生成数据集 |
| 数据建模 | 组合数据集 | 多数据集关联/合并、跨源查询 |
| 数据分析 | 图表管理 | 70+图表CRUD、一图多数据集、数据标记、插件管理 |
| 数据分析 | 看板管理 | 看板CRUD、拖拽设计、联动钻取、筛选、分享、嵌入 |
| 数据分析 | 大屏管理 | 大屏模板、组件库、适配、发布、轮播 |
| 数据分析 | 统计报表 | 报表设计器、分组/交叉/电子表格、导出、定时、订阅 |
| 数据分析 | 数据填报 | 填报表单设计、控件、校验、回写、审批、审计 |
| 智能分析 | 智能问数 | 对话式取数、知识库、透明化、多轮澄清、问数嵌入 |
| 智能分析 | AI解读与归因 | 图表一键解读、指标波动归因、AI自动报告 |
| 智能分析 | 模型配置 | BYO-LLM配置、模型Key管理、按功能点指定模型 |
| 告警订阅 | 告警规则 | 指标阈值告警、图表数据驱动告警、通知渠道配置 |
| 告警订阅 | 订阅管理 | 看板/报表/指标订阅、定时推送、历史记录 |
| 告警订阅 | 任务调度 | Quartz任务管理、执行日志、失败重试 |
| 开放平台 | 数据API | API发布、Key管理、限流、监控、自动文档 |
| 开放平台 | 嵌入管理 | 签名Token密钥、白名单、JS SDK、白标配置 |
| 开放平台 | MCP Server | MCP工具配置、AI Agent接入管理 |
| 协作中心 | 版本历史 | 资源版本列表、回滚、diff |
| 协作中心 | 内容认证 | 已认证标记、认证管理 |
| 协作中心 | 标签与收藏 | 资源标签、收藏夹、最近访问 |
| 协作中心 | 使用分析 | 访问热度统计、内容运营 |
| 系统管理 | 用户与组织 | 用户CRUD、组织架构、注册/找回密码 |
| 系统管理 | 角色与权限 | 角色CRUD、功能权限、资源级/行级/列级数据权限 |
| 系统管理 | 登录安全 | 登录限流、验证码、密码强度、会话管理、审计日志 |
| 系统管理 | 系统设置 | 主目录、系统库、主题、国际化、通用配置 |
| 交付部署 | Docker管理 | 镜像、compose、环境变量配置 |
| 交付部署 | 备份恢复 | 一键备份/恢复、备份历史 |
| 交付部署 | 项目导入导出 | 项目打包、环境迁移、模板分发 |

核心业务流程

流程1：数据接入→治理→展示主流程

数据接入（数据库/文件/HTTP/实时流）→ 数据存储（元数据入库/缓存/抽取物化）→ 数据治理（元数据/标准/质量/脱敏）→ 建立数据集（定义字段与参数）→ 语义层建模（维度/度量/指标/术语，认证发布）→ 创建图表/报表（绑定数据集或引用指标）→ 组装看板/大屏（联动/钻取/筛选）→ 分享/嵌入（密码分享/签名Token/iframe/数据API）→ 终端展示（多端响应式/实时刷新/下钻分析）→ 主动触达（阈值告警/订阅推送/指标关注动态）。

流程2：指标查询流程（语义层）

指标消费方（图表/报表/告警/问数/外部API）→ 提交「指标+维度+筛选+时间窗」→ 指标定义解析（口径、聚合、同环比计算）→ 编译为参数化SQL（复用${pc()}预编译）→ 行列级数据权限改写+动态脱敏 → 执行并缓存（数据集级缓存策略）→ 返回结构化结果+口径元信息（供透明化展示）。

流程3：智能问数流程（ChatBI）

用户自然语言提问 → 知识库检索（术语/同义词/业务规则/golden queries，RAG）→ 大模型意图理解与拆解 → 生成中间DSL（指标/维度/筛选/排序/时间窗）→ 命中认证答案？→ 是：直接返回认证结果 → 否：DSL经指标查询流程确定性执行 → 行列权限与脱敏校验 → 返回「图表+数据+自然语言结论+取数逻辑说明」→ 用户追问/澄清（多轮上下文）或一键转图表/看板继续分析。

流程4：权限校验流程

请求 → 身份识别（会话/API Key/签名Token/匿名）→ 功能权限（角色/菜单）→ 数据权限（Authorization表：资源×主体×权限值+行列级过滤）→ 数据脱敏（敏感字段按角色脱敏）→ 业务执行。

流程5：告警与订阅流程

用户配置告警规则（指标+阈值+通知渠道）或订阅（资源+cron+推送渠道）→ 调度框架定时触发 → 执行指标查询/看板快照渲染 → 阈值判断/快照生成 → 通知渠道发送（邮件/Webhook/站内信/微信）→ 告警记录/订阅历史留存 → 用户接收并点击深链直达看板。

核心数据模型

系统核心实体及其关系如下：

| 实体 | 核心字段 | 说明 | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户User | id、用户名、密码、真实姓名、邮箱、组织ID、管理员标记、启用状态 | 系统用户 | 属于组织；绑定多角色；创建多资源 |
| 组织Organization | id、名称、父组织ID、层级路径 | 部门/组织树 | 自关联（树形）；包含多用户 |
| 角色Role | id、名称、描述、启用状态 | 权限集合 | 绑定多用户；关联多功能权限 |
| 授权Authorization | id、资源类型、资源ID、主体类型(全部/角色/用户/匿名)、主体ID、权限值 | 资源级权限 | 关联资源与主体 |
| 数据源DtbsSource | id、标题、JDBC URL、用户名、密码、模式名、连接属性、驱动ID、创建者、创建时间 | 外部数据库连接 | 关联驱动；包含多数据集；多表/列元数据 |
| 驱动DriverEntity | id、名称、驱动类、版本、jar路径、启用状态 | JDBC驱动 | 被多数据源引用 |
| 数据集DataSet | id、名称、类型(SQL/HTTP/CSV/Excel/JSON/文件)、数据源ID、SQL/URI/内容、参数定义、字段定义、缓存超时、创建者 | 统一数据抽象 | 关联数据源；被多图表/报表/指标引用 |
| 指标Metric | id、名称、口径说明、类型(原子/派生)、度量定义、聚合方式、计算公式、维度引用、数据集ID、业务归属、负责人、认证状态、版本号 | 统一口径业务度量 | 关联数据集；被图表/报表/告警/问数消费 |
| 维度Dimension | id、名称、类型(时间/地区/组织等)、层级定义、数据集ID、字段引用 | 分析维度 | 关联数据集；被多指标引用 |
| 业务术语Glossary | id、术语、同义词、业务说明、关联指标/字段、类型 | ChatBI grounding基础 | 关联指标/字段 |
| 图表部件ChartWidget | id、名称、插件ID、数据集绑定、数据标记、选项配置、更新间隔、创建者 | 图表实例 | 关联图表插件；绑定多数据集；被多看板引用 |
| 图表插件ChartPlugin | id、名称、版本、renderer.js、dataSignSpec、分类、作者 | 可插拔图表类型 | 被多图表部件引用 |
| 看板Dashboard | id、名称、HTML模板、布局配置、图表部件列表、联动/钻取配置、分享密码、创建者 | 多图表展示容器 | 包含多图表部件；被分享/嵌入/订阅 |
| 报表Report | id、名称、类型(明细/分组/交叉/电子表格)、模板、数据集绑定、样式配置、创建者 | 统计报表 | 绑定数据集/指标；可导出/订阅 |
| 告警规则AlertRule | id、名称、指标ID、阈值条件、检测频率、通知渠道、接收人、启用状态、创建者 | 阈值告警 | 关联指标；触发多告警记录 |
| 订阅Subscription | id、名称、资源类型、资源ID、cron表达式、推送渠道、接收人、格式、创建者 | 定时订阅 | 关联看板/报表/指标；生成多推送记录 |
| 调度任务Job | id、名称、类型、cron/触发器、参数、状态、上次执行时间、下次执行时间 | Quartz任务 | 被告警/订阅/报表/数据抽取使用 |
| 数据API | id、名称、数据集/指标ID、路径、方法、参数、Key鉴权、限流配额、启用状态 | REST API | 关联数据集/指标；被外部系统调用 |
| 嵌入密钥EmbedKey | id、名称、共享密钥、白名单、过期时间、启用状态 | JWT签名密钥 | 用于第三方系统签发Token |
| 资源版本Version | id、资源类型、资源ID、版本号、快照内容、创建者、创建时间 | 版本历史 | 关联看板/图表/报表/数据集 |
| 元数据Metadata | id、数据源ID、库/模式/表/列名、类型、注释、业务含义、标签、负责人 | 技术/业务元数据 | 关联数据源；被数据标准/质量/血缘引用 |
| 数据质量规则QualityRule | id、名称、类型(非空/唯一/范围/格式)、表/列、规则参数、校验频率、启用状态 | 质量校验 | 关联元数据；生成多质量报告 |
| 数据血缘Lineage | id、上游实体类型/ID、下游实体类型/ID、关系类型、字段映射 | 数据流转关系 | 连接数据源→数据集→指标→图表/报表 |

功能需求

数据接入【已实现，信创/实时适配为增强】

功能概述：对可接入的外部数据进行统一注册、维护与访问控制，覆盖数据库、文件、HTTP接口、实时流等多类来源，是平台的数据入口。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DS-01 | 新建/编辑数据源 | 标题、JDBC URL、用户名、密码、模式名、连接属性、指定驱动 | P0 |
| FR-DS-02 | 删除/复制数据源 | 级联清理关联历史；复制快速生成同构数据源 | P1 |
| FR-DS-03 | 连接校验 | 保存前测试数据库连通性 | P0 |
| FR-DS-04 | 数据源列表/分页查询 | 支持关键字、创建用户过滤 | P0 |
| FR-DS-05 | 表结构浏览 | 读取库/模式/表/列元信息 | P1 |
| FR-DS-06 | 表数据查看/编辑 | 分页查询、增删改 | P2 |
| FR-DS-07 | 数据导入/导出 | CSV/Excel/JSON/SQL格式 | P1 |
| FR-DS-08 | 数据源防护 | 基于URL/用户/连接属性的防护规则 | P1 |
| FR-DS-09 | 密码加密存储 | 支持{noop}/{std}前缀，可配置AES加密 | P0 |
| FR-FILE-01~06 | 文件数据接入 | Excel/CSV/JSON/目录文件数据集、文件源管理、数据预览 | P1 |
| FR-HTTP-01~04 | API与HTTP接口接入 | HTTP数据集、认证配置、分页翻页、响应解析 | P1 |
| FR-STREAM-01~03 | 实时与流式数据接入 | Kafka/MQTT接入、定时刷新、WebSocket推送 | P3 |
| FR-DRIVER-01~04 | 数据源驱动管理 | 驱动上传/启停/删除、信息解析、运行时加载 | P0 |
| FR-SQLPAD-01~05 | SQL工作台 | SQL编辑执行、历史、结果导出、防注入、异步执行 | P1 |
| FR-GUARD-01~03 | 数据源防护 | 防护规则CRUD、URL/属性防护、内置漏洞防护 | P1 |

业务规则：

● 数据源默认仅创建者可见，通过授权共享给角色/用户/全部/匿名

● 数据源密码默认明文（可配置开启加密），采用可配置密钥+盐

● 表类型可区分「数据表（可查）/实体表（可读写）」

核心功能用户故事与验收标准：

| 用户故事 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 作为数据工程师，我希望新建数据源时能测试连接，以便确认配置正确后再保存 | 1. 填写数据源信息后点击"测试连接"，3秒内返回连接成功/失败结果；2. 连接失败时显示具体错误原因（网络/认证/驱动缺失）；3. 连接未通过时不允许保存 |
| 作为数据工程师，我希望运行时上传JDBC驱动，以便接入新的数据库类型而无需重启 | 1. 驱动管理页面支持上传jar包，自动解析驱动类和版本；2. 上传后立即可在数据源创建时选择，无需重启；3. 驱动可启用/禁用/删除，删除时校验是否被数据源引用 |
| 作为数据分析师，我希望在SQL工作台执行SQL并导出结果，以便快速验证数据 | 1. 支持多语句执行，结果集分页展示；2. 执行历史自动保存，可一键回填；3. 结果可导出为CSV/Excel；4. 按权限档位校验非法关键字，防止SQL注入 |

数据存储【部分实现：系统库与缓存已有，集市/生命周期为全新建设】

功能概述：为平台自身元数据与业务分析数据提供统一存储与缓存能力，支撑数据接入、治理、建模与展示。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-STORE-01 | 系统库 | 内置Derby（开箱即用）或外置MySQL（生产推荐） | P0 |
| FR-STORE-02 | 业务元数据 | 用户、角色、授权、数据源、数据集、图表、看板、报表、指标等实体存储 | P0 |
| FR-STORE-03 | 版本化升级 | DDL版本化自动升级（DATAGEAR_VERSION） | P0 |
| FR-STORE-04 | 数据集缓存 | Caffeine缓存，可配置最大条目（默认10000）与过期时间 | P0 |
| FR-STORE-05 | 连接池 | 数据库连接池复用，控制并发与连接上限 | P0 |
| FR-STORE-06 | 查询结果缓存 | 热点查询结果缓存，缓存超时与命中率可观测 | P1 |
| FR-STORE-07 | 数据抽取任务 | 定时将源库数据抽取至数据集市/中间表（依赖调度框架） | P3 |
| FR-STORE-08 | 数据集市 | 面向分析主题的轻量集市模型，支撑多维分析 | P3 |
| FR-STORE-09 | 物化视图/中间表 | 复杂查询结果物化，加速看板/报表 | P3 |
| FR-STORE-10 | 数据保留策略 | 按数据集/表配置保留时长与清理策略 | P2 |
| FR-STORE-11 | 冷热分层 | 热点数据缓存、历史数据归档，降低存储成本 | P3 |
| FR-STORE-12 | 归档与清理 | 历史数据定时归档、临时文件自动清理 | P2 |
| FR-STORE-13 | 存储容量监控 | 系统库/数据集市容量监控与告警 | P2 |
| FR-STORE-14 | 数据备份 | 系统元数据与配置定期备份、可恢复 | P0 |
| FR-STORE-15 | 恢复演练 | 备份恢复演练与验证 | P1 |
| FR-STORE-16 | 存储加密 | 敏感配置加密存储，支持密钥管理 | P1 |
| FR-STORE-17 | 高可用 | 外置MySQL主从/集群支持，保障可用性 | P2 |

语义层与指标中心 ★核心新增【全新建设 · 最高优先级】

功能概述：DataGear的"指标唯一事实源"。在现有数据集之上定义维度、度量、指标与业务术语，统一供给图表、报表、看板、告警、问数与外部API。参照Looker LookML的集中管控思想、Superset数据集语义层的轻量形态、Metabase Metrics的易用性，以及Kyligence Zen/观远Metrics的国内落地形态。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-SEM-01 | 维度/度量定义 | 在数据集字段上声明维度（时间/地区/组织等，支持层级）与度量（聚合方式：SUM/AVG/COUNT/MAX/MIN/COUNT_DISTINCT） | P0 |
| FR-SEM-02 | 指标定义 | 原子指标（度量+聚合）、派生指标（四则运算/同比/环比/占比/累计）；含名称、口径说明、业务归属、负责人 | P0 |
| FR-SEM-03 | 指标目录与分类 | 按主题域/部门/层级组织指标；指标检索与详情页（口径、血缘、热度） | P0 |
| FR-SEM-04 | 业务术语与同义词库 | 字段/指标的同义词、业务用语映射、业务规则说明——ChatBI的grounding基础 | P1 |
| FR-SEM-05 | 指标认证与版本 | 指标"已认证"标记；指标定义版本历史与变更记录 | P1 |
| FR-SEM-06 | 指标统一消费 | 图表/报表/看板直接引用指标（替代手写聚合）；指标卡片组件（数值+同环比+迷你趋势） | P0 |
| FR-SEM-07 | 指标关注与个人中心 | 用户"关注"指标后在首页呈现关注指标动态 | P1 |
| FR-SEM-08 | 指标开放API | 指标定义与取数以REST API对外供给（headless形态），为数据API服务与MCP提供底座 | P1 |
| FR-SEM-09 | 指标级血缘 | 指标←数据集←数据源的正向血缘与指标→图表/报表/看板/告警的反向血缘 | P1 |

技术要点：新增datagear-semantics子模块（或并入datagear-analysis）；指标查询引擎将"指标+维度+过滤"编译为参数化SQL（复用Freemarker参数化与${pc()}预编译机制）；实体存储入系统库（Derby/MySQL），DDL走DATAGEAR_VERSION版本化升级。

核心功能用户故事与验收标准：

| 用户故事 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 作为数据分析师，我希望在数据集上定义维度和度量，以便后续快速创建指标 | 1. 维度定义支持类型（时间/地区/组织/常规）和层级（如年→季→月→日）；2. 度量定义支持聚合方式选择（SUM/AVG/COUNT/MAX/MIN/COUNT_DISTINCT）；3. 定义后可预览维度成员和度量值；4. 维度和度量可被多个指标引用 |
| 作为数据分析师，我希望定义原子指标和派生指标，并统一口径，以便所有看板使用相同指标 | 1. 原子指标=度量+聚合，可设置过滤条件；2. 派生指标支持四则运算、同比、环比、占比、累计，可引用其他指标；3. 指标包含名称、口径说明、业务归属、负责人字段；4. 指标定义后，图表/报表可直接引用指标而非手写聚合公式；5. 修改指标定义后，所有引用该指标的图表自动更新 |
| 作为业务人员，我希望在指标目录中搜索和查看指标详情，以便了解指标口径和负责人 | 1. 指标目录按主题域/部门/层级树形组织；2. 支持按名称/关键字全文检索；3. 指标详情页展示：口径说明、计算公式、维度、负责人、认证状态、版本历史、血缘关系、热度；4. 认证指标有明显标记，优先展示 |
| 作为数据分析师，我希望在看板中使用指标卡片组件，以便直观展示核心KPI | 1. 指标卡片展示：指标名称、当前值、同比/环比变化（数值+百分比+箭头）、迷你趋势图；2. 可配置时间范围和对比维度；3. 指标卡片数据来自指标中心，口径统一；4. 点击指标卡片可下钻到明细看板 |

数据治理【全新建设（元数据解析已有基础）】

功能概述：参照亿信ABI、观远等产品的数据治理能力，构建「元数据—数据标准—数据质量—数据血缘—数据安全」轻量治理闭环（指标管理已独立升级为语义层与指标中心），保障数据可用、可信、可控。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-GOV-01 | 技术元数据 | 库/模式/表/列结构、类型、注释的自动采集与展示 | P2 |
| FR-GOV-02 | 业务元数据 | 字段业务含义、别名、标签、负责人维护（与术语库联动） | P2 |
| FR-GOV-03 | 数据字典 | 统一维护字典项，供图表/报表选择与翻译 | P2 |
| FR-GOV-04 | 元数据检索 | 按表/字段/字典全局检索与定位 | P2 |
| FR-GOV-05 | 命名规范 | 表/字段/指标命名规范定义与校验 | P3 |
| FR-GOV-06 | 标准值域 | 枚举、编码、单位等标准值域定义 | P3 |
| FR-GOV-07 | 标准映射 | 源字段与标准字段的映射关系维护 | P3 |
| FR-GOV-08 | 质量规则 | 非空、唯一、范围、格式、引用完整性等规则配置 | P2 |
| FR-GOV-09 | 质量校验 | 定时或触发式执行校验任务（依赖调度框架） | P2 |
| FR-GOV-10 | 质量报告 | 质量评分、问题清单、趋势统计与告警 | P2 |
| FR-GOV-11 | 字段血缘 | 从数据源到数据集、图表、报表、指标的字段级血缘追踪 | P2 |
| FR-GOV-12 | 影响分析 | 变更某一数据对象时，分析下游受影响范围 | P2 |
| FR-GOV-13 | 血缘可视化 | 以图形式展示数据流转路径 | P2 |
| FR-GOV-17 | 敏感信息识别 | 自动识别手机号、身份证、银行卡、邮箱等敏感字段 | P1 |
| FR-GOV-18 | 脱敏规则 | 掩码、截断、替换、哈希等脱敏策略，按角色生效 | P1 |
| FR-GOV-19 | 动态脱敏 | 查询与展示时按数据权限动态脱敏（依赖列级权限） | P1 |

数据处理与建模【已实现数据集基础，自助准备为全新建设】

功能概述：将数据源、文件、HTTP接口等抽象为统一「数据集」，并提供建模与自助数据准备能力，供图表/看板/报表/语义层消费。对标Metabase查询构建器与Superset虚拟数据集，明确不做独立重型ETL。

数据集类型：

| 类型 | 标识 | 说明 | 关键配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| SQL数据集 | SQL | 基于数据源执行SQL查询 | 数据源、SQL语句、参数 |
| HTTP数据集 | HTTP | 调用HTTP接口并解析响应 | URI、请求头、方法、请求体、响应JSON路径 |
| JSON值数据集 | JsonValue | 直接粘贴JSON文本 | JSON内容、数据JSON路径 |
| JSON文件数据集 | JsonFile | 读取JSON文件 | 文件名、编码、数据JSON路径、文件源 |
| CSV值数据集 | CsvValue | 直接粘贴CSV文本 | CSV内容、表头行 |
| CSV文件数据集 | CsvFile | 读取CSV文件 | 文件名、编码、表头行、文件源 |
| Excel数据集 | Excel | 读取Excel文件 | 文件名、Sheet、表头行、行列表达式 |
| 目录文件数据集 | （文件目录） | 读取目录内多个文件 | 目录、文件名模式 |

数据集参数与参数化语法：

● 参数类型：string / boolean / integer / number / object

● 参数输入控件：text / select / radio / checkbox / textarea / date / time / datetime，select等可携带inputPayload定义选项JSON

● 参数化语法（SQL/JSON/CSV模板）：基于Freemarker，使用${参数名}引用参数；SQL数据集额外提供${pc(参数名)}预编译函数，防止SQL注入

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-MODEL-01 | 字段定义 | 字段类型、标签、默认值、表达式（计算字段）、全名（嵌套路径）、是否数组 | P0 |
| FR-MODEL-02 | 组合数据集 | 多个数据集关联/合并为新的数据集 | P2 |
| FR-MODEL-03 | 统计数据集 | 内置聚合、分组、透视的统计数据集（汇总数据集已有雏形） | P1 |
| FR-MODEL-04 | 多维模型 | 维度/度量定义，支撑多维分析与下钻（由语义层FR-SEM-01承接） | P0 |
| FR-MODEL-05 | 自助数据准备 | 拖拽式字段选择、过滤、排序、去重、派生列 | P2 |
| FR-PREP-01 | 可视化查询构建器 | 不写SQL：选表/字段→过滤→聚合分组→排序→生成数据集；可随时切换SQL"逃生舱" | P2 |
| FR-PREP-02 | 组合数据集 | 多数据集经SQL连接/选取生成新数据集（CombineDataSet）；支持跨数据源（经内置计算引擎落地） | P2 |
| FR-PREP-03 | 数据集内转换步骤 | 在数据集上叠加轻量步骤：过滤、派生列（表达式）、去重、排序、透视、行列转换；步骤可回溯可编辑 | P2 |
| FR-PREP-04 | 虚拟数据集 | 任意SQL（含参数模板）上升为可复用、可认证的数据集，支持缓存超时配置 | P2 |
| FR-PREP-05 | 数据集级缓存策略 | 按数据集配置缓存超时与失效规则；热点查询结果缓存可观测（命中率） | P1 |

技术要点：跨源组合查询引入嵌入式计算引擎（DuckDB/Calcite二选一，概念验证后定：DuckDB对文件+JDBC混合查询友好且单进程嵌入轻量；Calcite纯Java但更重），与"不做重型ETL"边界一致。

数据展示【已实现核心能力，拖拽/大屏/填报为全新建设】

功能概述：数据展示是平台的核心价值呈现层，围绕三大能力构建：拖拽式可视化设计（零代码拖拽出图、出板、出屏）、丰富的展示形式（统计图表、表格、指标卡、地图、三维、关系图、媒体与装饰组件全覆盖）与数据填报（类Excel电子表格填报、数据上报回写）。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-VIZ-01 | 拖拽式图表设计器 | 左侧字段面板拖拽维度/度量到行列区，右侧自动生成图表，支持图表类型一键切换 | P2 |
| FR-VIZ-02 | 拖拽式看板设计器 | 组件库拖拽到画布，自由布局、缩放、对齐、吸附、层级调整 | P2 |
| FR-VIZ-03 | 拖拽式大屏设计器 | 面向大屏的组件拖拽与画布编排，等比缩放适配 | P3 |
| FR-VIZ-04 | 拖拽式报表设计器 | 类Excel报表的拖拽设计，字段拖入单元格、分组/交叉拖拽 | P3 |
| FR-VIZ-05 | 组件库 | 图表、表格、指标卡、文本、图片、地图、三维、装饰等可复用组件 | P1 |
| FR-VIZ-06~11 | 画布/图层/属性/撤销/双模式/预览 | 网格吸附、图层管理、属性面板、撤销重做、可视化/源码双模式、预览发布 | P1 |
| FR-DISP-01~10 | 丰富展示形式 | 统计图表、表格、指标卡、地图、三维、关系流向图、文本媒体、装饰容器、图表组合、实时组件 | P1 |
| FR-CHART-01~08 | 图表库【已实现】 | 图表CRUD、一图多数据集、数据标记、附件数据集、选项配置、更新间隔、预览、70+类型 | P0 |
| FR-MAP-01~08 | GIS工具与地图【部分实现】 | 区域地图、散点/气泡、热力、轨迹、自定义地图、坐标转换、下钻、图层叠加 | P1 |
| FR-3D-01~07 | 三维立体图表【全新建设】 | 3D柱状/散点/曲面/地图/关系图、立体大屏、3D交互 | P3 |
| FR-SCREEN-01~07 | 大数据大屏【全新建设】 | 大屏看板、组件库、适配、实时刷新、模板、轮播、发布 | P3 |
| FR-FILL-01~10 | 数据填报【全新建设·企业版增值】 | 表单设计、控件、校验、回写、权限、流程、联动、批量、移动端、审计 | P3 |

图表插件机制【已实现】：

● 形态：一个zip包，至少包含plugin.json、renderer.js、icon.png

● plugin.json关键字段：id、nameLabel、icons、dataSignSpec、dataSetRange、version、order、categoryInfos、author、apiVersion、platformVersion

● renderer.js：一个IIFE，接收plugin对象，返回图表渲染对象

● 放置位置：chartPluginRootDirectory（默认${DATAGEAR_HOME}/chartPlugin）

● 支持重写/扩展内置插件、自定义图表选项、自定义组件接入拖拽组件库

数据下钻与交互分析【已实现核心能力】

功能概述：提供从汇总到明细、从整体到局部的多层下钻与联动能力，支撑自助式交互分析。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DRILL-01 | 层级钻取 | 时间/地区/组织等层级由粗到细下钻（维度层级由语义层统一声明） | P0 |
| FR-DRILL-02 | 地图钻取 | 全国→省→市→区县逐级钻取 | P1 |
| FR-DRILL-03 | 明细穿透 | 从汇总指标穿透到明细数据列表 | P0 |
| FR-DRILL-04 | 上卷 | 由细粒度上卷至汇总粒度 | P1 |
| FR-LINK-01 | 图表联动 | 一个图表作为参数源联动其他图表 | P0 |
| FR-LINK-02 | 联动回退 | 联动触发后可回退还原 | P1 |
| FR-LINK-03 | 异步加载 | 联动图表异步加载，避免阻塞 | P0 |
| FR-NAV-01 | 图表跳转 | 点击图表元素跳转到其他看板/报表/URL | P1 |
| FR-NAV-02 | 参数传递 | 跳转时携带当前值作为目标参数 | P1 |
| FR-NAV-03 | 外部链接 | 跳转到第三方系统或页面 | P2 |
| FR-FILTER-01 | 全局过滤器 | 看板级过滤条件，作用于多个图表 | P0 |
| FR-FILTER-02 | 交互表单 | 看板内置表单，参数化查询 | P0 |
| FR-FILTER-03 | 参数联动控件 | 下拉/日期等控件联动刷新 | P1 |

AI增强分析（ChatBI）★核心新增【全新建设 · 可插拔模块】

功能概述：对标FineChatBI的Text2DSL与SQLBot的可插拔形态。大模型仅负责意图理解与拆解，查询经由"语义层grounding+DSL中间层"确定性执行，全程继承行列级权限。模块独立部署、可插拔，核心零LLM依赖。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AI-01 | 智能问数（对话式取数） | 自然语言提问→意图识别→生成中间DSL→经指标查询引擎确定性执行→图表+数据+自然语言结论三段式回答 | P2 |
| FR-AI-02 | 问数知识库 | 基于术语库+RAG：业务用语、同义词、业务规则、金标准问答对（golden queries）；支持管理员维护"认证答案" | P2 |
| FR-AI-03 | 查询透明化 | 展示"用了哪些指标/筛选条件"，支持一键转为图表/看板继续分析 | P2 |
| FR-AI-04 | 多轮追问与澄清 | 上下文管理；歧义时主动追问（时间范围？哪个地区？） | P2 |
| FR-AI-05 | AI数据解读 | 对任意图表/指标卡一键生成自然语言解读（趋势、占比、异常点说明） | P2 |
| FR-AI-06 | 归因分析 | 指标波动多维贡献度拆解（哪个维度/成员贡献最大），输出归因结论 | P2 |
| FR-AI-07 | AI自动报告 | 按模板把一组图表/指标生成可编辑的分析报告（文字+图），可导出 | P3 |
| FR-AI-08 | 模型接入配置 | BYO-LLM：OpenAI兼容接口配置（DeepSeek/Qwen/GLM/私有部署模型）；模型Key加密存储；按功能点指定模型 | P2 |
| FR-AI-09 | AI权限继承 | 问数与解读严格走现有授权体系+行/列级数据权限，敏感字段脱敏后出域 | P2 |
| FR-AI-10 | 问数嵌入 | 问数对话框可嵌入第三方系统（复用签名Token），对标SQLBot嵌入n8n/Dify | P3 |

技术要点：独立模块datagear-ai（可选部署，不污染核心）；DSL直接映射FR-SEM指标模型与DataSet参数模型；大模型调用经HTTP客户端+提示词模板外置；无LLM配置时模块自动隐藏，保证开源核心零依赖。

核心功能用户故事与验收标准：

| 用户故事 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 作为业务人员，我希望用自然语言提问获取数据，以便不需要写SQL也能自助取数 | 1. 在问数框输入"上月各区域销售额同比"，5秒内返回柱状图+数据表格+自然语言结论；2. 回答包含取数逻辑说明（用了哪个指标、哪些筛选条件），可点击验证；3. 基于已认证指标和术语库的标准问题集，准确率≥85%；4. 问数结果可一键转为图表或保存到看板 |
| 作为业务人员，我希望问数时系统能主动澄清歧义，以便获得准确答案 | 1. 提问"销售数据"时，系统主动追问"请问您想查看哪个时间范围？哪个区域？销售额还是销量？"；2. 多轮对话保持上下文，可继续追问"华东区呢"、"按门店细分"；3. 澄清选项可点击选择，无需重新输入 |
| 作为数据管理员，我希望配置自己的大模型，以便数据不出内网、成本可控 | 1. 模型配置页面支持OpenAI兼容接口（Base URL、API Key、模型名称）；2. 支持DeepSeek/Qwen/GLM/私有部署模型；3. 模型Key加密存储，可配置按功能点（问数/解读/归因）使用不同模型；4. 未配置模型时，AI模块在界面完全隐藏，系统正常运行 |
| 作为数据分析师，我希望对图表一键生成解读，以便快速撰写分析报告 | 1. 任意图表/指标卡点击"AI解读"，生成趋势、占比、异常点的自然语言说明；2. 解读内容与数据一致，不编造数据；3. 解读可编辑、复制、导出；4. 指标波动时可进行归因分析，给出Top贡献维度和成员 |

数据告警与订阅推送 ★新增【全新建设 · 高性价比】

功能概述：对标Metabase/Superset告警与Power BI Data Activator的轻量子集。调度框架是填报审批、数据抽取、报表定时的公共基建，必须先建。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ALERT-06 | 调度框架（公共基建） | 引入Quartz（持久化JobStore到系统库）支撑告警/订阅/报表定时任务；任务管理UI（启停、执行日志、失败重试） | P0 |
| FR-ALERT-01 | 指标阈值告警 | 对指标设阈值规则（高于/低于/变化率超过），定时检测触发通知 | P1 |
| FR-ALERT-02 | 图表/看板告警 | 对图表度量轴设数据驱动告警 | P1 |
| FR-ALERT-03 | 通知渠道 | 邮件、Webhook（通用HTTP回调，可对接钉钉/企微/飞书机器人）、站内信 | P1 |
| FR-ALERT-05 | 告警历史与静默 | 告警记录、触发历史、静默期与去重 | P1 |
| FR-ALERT-04 | 看板/报表订阅 | 按cron定时生成看板/报表快照（图片/PDF/Excel）并推送 | P1 |
| FR-EXCH-11 | 数据订阅 | 订阅数据集/指标，数据更新时通知 | P2 |
| FR-EXCH-12 | 推送渠道 | 邮件、站内信、Webhook推送 | P1 |

技术要点：邮件模块基于Spring Mail+系统配置外置；快照渲染可用无头浏览器（服务端）对看板URL截图。

核心功能用户故事与验收标准：

| 用户故事 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 作为系统管理员，我希望配置调度任务并查看执行日志，以便定时任务可控可追溯 | 1. 任务管理页面展示所有定时任务（告警/订阅/报表/数据抽取），支持启停、立即执行；2. 每个任务展示cron表达式、上次执行时间、下次执行时间、执行状态；3. 执行日志记录开始/结束时间、耗时、成功/失败、错误信息；4. 失败任务可配置重试次数和间隔；5. Quartz任务持久化到系统库，重启不丢失 |
| 作为业务人员，我希望对核心指标设置阈值告警，以便异常时第一时间收到通知 | 1. 选择指标+维度+时间范围，设置阈值条件（高于/低于/变化率超过X%）；2. 配置检测频率（每小时/每天/每周）和通知渠道（邮件/Webhook/站内信）；3. 阈值触发时收到通知，包含指标值、阈值、变化幅度、时间、看板链接；4. 支持静默期（如夜间不告警）和去重（同一异常24小时内只告警一次）；5. 告警历史可查询，可手动标记已处理 |
| 作为企业决策层，我希望订阅经营日报，每天早上自动收到推送 | 1. 选择看板/报表，设置订阅频率（每天/每周/每月）和推送时间（如每天8:00）；2. 选择推送格式（图片/PDF/Excel）和渠道（邮件/企微/飞书）；3. 到点自动生成快照并推送，邮件包含看板截图和链接；4. 订阅可暂停/取消/修改；5. 订阅历史可查看，失败可重推 |

统计报表【全新建设 · 建议作为企业版增值能力】

功能概述：参照FineReport、Smartbi的中国式复杂报表能力，补齐分组报表、交叉表、电子表格、填报与订阅推送，形成完整报表体系。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-RPT-01~04 | 报表设计 | 报表CRUD、可视化/源码双模式、数据集绑定、样式配置 | P3 |
| FR-RPT-05~09 | 报表类型 | 明细/分组/交叉/电子表格/图表混合报表 | P3 |
| FR-RPT-10~11 | 报表导出 | 多格式导出（Excel/PDF/Word/CSV/图片）、分页与批量导出 | P3 |
| FR-RPT-12~14 | 定时报表与订阅 | 定时任务、订阅推送、历史报表归档 | P3 |
| FR-RPT-15~19 | 报表设计器能力 | 公式与计算、条件格式、单元格合并、数据字典翻译、小计与合计 | P3 |
| FR-RPT-20~22 | 报表权限与安全 | 行/列数据权限、敏感字段脱敏、导出水印 | P3 |

移动端【全新建设 · H5深化策略】

功能概述：参照FineBI移动端、Smartbi移动BI、观远移动端的移动化能力，构建「门户—展示—交互—分享—查看—填报—安全」一体的移动端形态。实施策略：不做原生App，以响应式H5深化为主（现有看板已具备响应式基础），小程序/企业微信/钉钉以轻应用方式接入。移动端与PC端共享同一套数据源、数据集、图表、看板、报表、权限体系，实现一次建设、多端消费。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-MOB-01~07 | 移动门户与工作台 | 移动首页、工作台、全局搜索、收藏、最近访问、主题个性化、多端入口 | P2 |
| FR-MOB-08~14 | 移动数据展示 | 移动图表/看板/地图/指标卡/报表/大屏/富媒体适配 | P2 |
| FR-MOB-15~20 | 移动交互分析 | 手势交互、数据钻取、图表联动、全局筛选、明细查看、语音/扫码查询 | P2 |
| FR-MOB-21~26 | 移动数据分享 | 分享链接、二维码、社交分享、卡片快照、分享权限、数据导出 | P2 |
| FR-MOB-27~32 | 移动查看与订阅 | 订阅推送、推送渠道、告警通知、离线缓存、深链跳转、阅读进度 | P2 |
| FR-MOB-33~41 | 移动填报与安全 | 移动填报表单、扫码/拍照填报、移动审批、离线填报、登录安全、数据水印、设备管理、权限继承、截屏防护 | P3 |

移动端与PC端能力对照：

| 能力 | PC端 | 移动端 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据接入/建模 | 完整 | 简化只读 | 移动端以查看为主，复杂建模在PC完成 |
| 拖拽式设计 | 完整 | 不支持 | 移动端不做设计器，专注消费与填报 |
| 图表/看板展示 | 完整 | 完整 | 一次建设、多端自适应 |
| 数据钻取/联动 | 完整 | 完整 | 手势适配 |
| 智能问数 | 完整 | 完整 | 移动端是问数的高频场景 |
| 统计报表 | 完整 | 查看/导出 | 报表设计在PC，移动端查看 |
| 数据填报 | 完整 | 完整 | 移动端更强调扫码/拍照/离线 |
| 数据分享 | 链接/iframe/API | 链接/二维码/社交 | 移动端强化社交分发 |
| 数据权限/脱敏 | 完整 | 完整 | 严格继承PC权限体系 |
| 安全 | 密码/验证码 | 水印/设备管理 | H5策略下弱化生物识别与截屏防护 |

系统管理【已实现基础，行列级权限为全新建设】

功能概述：提供组织、用户、角色、功能权限、数据权限、登录安全与系统设置的一体化管理，保障分角色、分数据权限的访问控制。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01~03 | 用户与组织管理 | 用户CRUD、组织架构树、注册/找回密码 | P0 |
| FR-AUTH-04~06 | 角色管理 | 角色CRUD、内置角色（注册用户/数据管理员/数据分析员/匿名）、自定义角色 | P0 |
| FR-AUTH-07~08 | 功能权限 | 菜单/功能权限、资源操作权限 | P0 |
| FR-AUTH-09 | 资源级数据权限【已实现】 | 按「资源×主体×权限值」逐条授权 | P0 |
| FR-AUTH-10 | 行级数据权限【全新建设】 | 按组织/字段值过滤可见数据行（需权限模型扩展+查询改写） | P1 |
| FR-AUTH-11 | 列级数据权限【全新建设】 | 限制可见字段，敏感列按角色隐藏 | P1 |
| FR-AUTH-12 | 默认私有【已实现】 | 数据默认仅创建者可见，可主动分享 | P0 |
| FR-AUTH-13 | 权限值区间【已实现】 | 无[0,20)、只读[20,40)、编辑[40,60)、删除[60,99]；支持读传递 | P0 |
| FR-AUTH-14~17 | 登录与安全 | 登录限流/验证码、密码加密、会话管理、审计日志 | P0 |
| FR-SYS-01~05 | 系统设置 | 主目录、系统数据库、主题与国际化、通用配置、登录后首页管理 | P1 |

核心功能用户故事与验收标准：

| 用户故事 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 作为系统管理员，我希望配置行级数据权限，以便不同用户只能看到自己组织的数据 | 1. 权限配置页面支持按组织/字段值设置行过滤规则（如"华东区用户只能看region=华东的数据"）；2. 行级权限在数据集查询时自动改写SQL，用户无感知；3. 不同用户查同一图表/报表，返回的行集不同；4. 行级权限支持优先级和组合（多条件AND/OR）；5. 权限变更实时生效，无需重启 |
| 作为系统管理员，我希望配置列级权限和动态脱敏，以便敏感字段不被未授权用户看到 | 1. 列级权限支持按角色限制可见字段（如"普通用户看不到手机号和身份证字段"）；2. 动态脱敏支持掩码（138****1234）、截断、替换、哈希等策略，按角色生效；3. 脱敏在查询和展示时自动处理，导出也脱敏；4. 敏感字段可自动识别（手机号/身份证/银行卡/邮箱），也可手动标记；5. 脱敏规则可配置，支持自定义正则 |

数据交换、嵌入与开放API【导入导出已实现，其余为全新建设】

功能概述：提供数据导入导出、数据API服务、嵌入式分析、看板/报表分享与分享审批，把现有"分享密码+iframe"升级为对标Metabase签名嵌入/Superset Guest Token的三层开放体系，支撑趋势T5（Headless/MCP）。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-EXCH-01~03 | 数据导入导出【已实现】 | 数据导入、数据导出、资源导入导出 | P0 |
| FR-EXCH-04~07 | 数据API服务 | API发布（数据集/指标→REST API）、Key/Token鉴权、自动文档、开放看板API | P1 |
| FR-EMBED-01 | 签名Token嵌入 | 第三方系统用共享密钥签发有时效JWT（含用户标识与参数），免登访问指定看板/报表/图表 | P0 |
| FR-EMBED-02 | 行级权限透传 | Token中携带的用户/组织属性自动套用数据行级过滤 | P1 |
| FR-EMBED-03 | Embed JS SDK | 轻量JS库：DataGearEmbed.render(dom, {resource, token, theme, params})，隐藏DataGear品牌元素（白标） | P0 |
| FR-EMBED-04 | MCP Server（前瞻） | 以MCP协议暴露"列指标/查指标/取数据集"工具，让Claude/Cursor等AI Agent直接消费DataGear语义层 | P3 |
| FR-EMBED-05 | 开放看板API 2.0 | dashboardRuntime开放API变量、registerMap()/registerLib()/registerLibStore()，使看板可编程整合至第三方前端 | P2 |
| FR-EXCH-08~10 | 看板与报表分享【已实现】 | 分享密码、iframe嵌入、链接分享 | P0 |
| FR-EXCH-14~17 | API治理 | API生命周期、调用监控、流量控制（限流/配额/熔断）、API审计 | P1 |
| FR-EXCH-18~20 | 分享审批与安全 | 分享审批、外发水印、外发审计 | P2 |

技术要点：在Spring Security过滤链中新增Token认证通道（与会话认证并存）；现有46个Controller的JSON端点可分级开放。

核心功能用户故事与验收标准：

| 用户故事 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 作为开发人员，我希望用签名Token将看板免登嵌入到自家系统，以便用户无需二次登录 | 1. 管理后台生成嵌入密钥（共享密钥+白名单+过期时间）；2. 第三方后端用共享密钥签发JWT（含用户标识、资源ID、参数、过期时间）；3. 前端调用DataGearEmbed.render(dom, {resource, token, theme})，3秒内渲染看板；4. Token过期/篡改/不在白名单时返回明确错误；5. 支持白标（隐藏DataGear logo/链接）和主题定制；6. 嵌入性能：首屏加载≤3秒（含数据查询） |
| 作为开发人员，我希望将数据集/指标发布为REST API，以便外部系统调用获取数据 | 1. 选择数据集/指标，配置API路径、参数、请求方法，一键发布；2. 自动生成API文档（Swagger格式）和调用示例（cURL/JS/Python）；3. API Key鉴权，支持按Key限流（QPS/日调用量）和配额；4. 调用监控展示调用量、耗时、成功率、错误码趋势；5. API支持版本管理、上下线、删除；6. 调用日志留痕，支持审计 |
| 作为开发人员，我希望嵌入时行级权限自动透传，以便不同用户看到不同数据 | 1. JWT中携带用户ID/组织ID/角色等属性；2. DataGear根据Token中的属性自动套用行级数据权限；3. 同一看板，不同用户嵌入看到的数据行集不同；4. 列级权限和动态脱敏同样生效；5. 权限校验在服务端完成，前端无法绕过 |

协作与内容治理 ★新增【全新建设 · 低成本高感知】

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-COLLAB-01 | 资源版本历史 | 看板/图表/报表/数据集的保存即快照，版本列表、回滚、（后期）diff；含看板编辑自动保存临时内容 | P2 |
| FR-COLLAB-02 | 内容认证 | 管理员对看板/数据集/指标打"已认证"标记，列表与搜索优先展示 | P2 |
| FR-COLLAB-03 | 标签与收藏体系 | 资源标签、按标签筛选；收藏/最近访问 | P2 |
| FR-COLLAB-04 | 评论与批注 | 看板/报表级评论与@提醒（可后置） | P3 |
| FR-COLLAB-05 | 使用分析 | 资源访问热度统计（谁在看什么），辅助内容运营与资产推荐 | P2 |

实时OLAP与信创适配【增强现有（数据源深化）】

功能概述：以"直连实时OLAP+缓存加速"双轨应对实时化（不自建数仓）；以"方言矩阵+性能验证"满足信创准入（非仅连通性）。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-RT-01 | 实时OLAP方言优化 | Doris/StarRocks/ClickHouse/Elasticsearch的SQL方言、分页、函数映射专项适配；查询下推验证 | P1 |
| FR-RT-02 | 实时刷新增强 | 图表/看板定时刷新+WebSocket推送通道 | P2 |
| FR-RT-03 | 流式数据源（后置） | Kafka/MQTT接入，依赖调度与推送基建 | P3 |
| FR-XC-01 | 信创数据库适配矩阵 | 达梦/人大金仓/GaussDB/GBase/OceanBase/TiDB的方言与JDBC驱动验证矩阵，附性能基准（非仅连通性） | P1 |
| FR-XC-02 | 信创环境验证 | 麒麟/统信UOS+国产中间件+国产浏览器的兼容性验证清单与自动化冒烟 | P2 |
| FR-XC-03 | 国密支持（可选） | 传输/存储国密算法适配，政企投标加分项 | P3 |

交付与部署【全新建设 · 低成本】

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DELIV-01 | 官方Docker镜像 | Dockerfile+docker-compose（app+MySQL），配置全部环境变量化 | P0 |
| FR-DELIV-02 | 备份恢复工具 | 系统库+DATAGEAR_HOME的一键备份/恢复脚本 | P0 |
| FR-DELIV-03 | 项目导入导出 | 项目（数据集/图表/看板）打包导出/导入，支撑环境间迁移与模板分发 | P1 |
| FR-DELIV-04 | 版本升级向导 | 跨版本升级检查清单与回滚说明 | P1 |

核心功能用户故事与验收标准：

| 用户故事 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 作为实施工程师，我希望用Docker一键部署DataGear，以便快速交付客户 | 1. 提供官方Docker镜像和docker-compose.yml（app+MySQL）；2. 执行docker-compose up，5分钟内启动可用实例；3. 所有配置通过环境变量传入（数据库连接、内存、缓存、上传目录等）；4. 支持数据卷持久化，容器重启不丢失数据；5. 提供详细的部署文档和常见问题排查指南 |
| 作为系统管理员，我希望一键备份和恢复系统，以便数据安全可控 | 1. 备份工具一键备份系统库（元数据）+DATAGEAR_HOME（驱动/插件/看板文件/临时文件）；2. 备份文件可下载、可转移；3. 恢复工具从备份文件一键恢复，恢复前自动校验备份完整性；4. 支持定时自动备份（依赖调度框架）；5. 备份文件加密可选 |

综合首页【全新建设】

功能概述：参照Smartbi门户与观远工作台，打造集数据门户、工作台、全局搜索、收藏与最近访问于一体的综合首页，作为用户进入系统的统一入口。

| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-HOME-01~06 | 数据门户与工作台 | 综合首页、看板卡片、指标卡片、快捷入口、待办与通知、首页配置 | P1 |
| FR-HOME-07~10 | 导航与搜索 | 全局导航、全局搜索、收藏、最近访问 | P1 |
| FR-HOME-11~12 | 主题与个性化 | 多主题、个性化设置 | P2 |
| FR-HOME-13~18 | 首页组件库 | 指标卡片、看板卡片、快捷入口、待办卡片、消息卡片、图表预览 | P1 |
| FR-HOME-19~22 | 运营位与数据资产推荐 | 公告与引导、模板推荐、数据资产推荐、首页布局管理 | P2 |

非功能需求

性能需求

| 编号 | 需求 | 指标/说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | 看板/图表响应 | 常规查询亚秒级返回；大屏实时图表支持定时刷新 |
| NFR-PERF-02 | 数据集缓存 | 可配置缓存最大条目（默认10000）；Caffeine缓存（默认500条/30分钟） |
| NFR-PERF-03 | 分页查询 | 列表统一分页，避免全量加载 |
| NFR-PERF-04 | SQL预编译 | ${pc()}预编译参数，提升执行效率并防注入 |
| NFR-PERF-05 | 大数据量 | 支持百万级数据集的抽样、聚合与下钻 |
| NFR-PERF-06 | 指标查询性能 | 指标查询编译+执行P95≤3s（百万级数据经OLAP引擎）；缓存命中率可观测 |
| NFR-PERF-07 | 问数响应时间 | 智能问数从提问到返回结果≤5s（含大模型调用+查询执行） |
| NFR-PERF-08 | 嵌入加载性能 | 签名嵌入看板首屏加载≤3s（含数据查询） |

安全需求

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-SEC-01 | 越权访问校验 | 服务端逐资源校验数据权限 |
| NFR-SEC-02 | SQL防注入 | 非法关键字校验+预编译参数 |
| NFR-SEC-03 | 敏感信息加密 | 数据源密码、看板分享密码、模型Key可配置加密 |
| NFR-SEC-04 | 日志脱敏 | 日志中敏感信息脱敏处理 |
| NFR-SEC-05 | 登录防护 | IP/用户名登录限流、验证码 |
| NFR-SEC-06 | 数据源防护 | 阻止恶意URL/连接属性 |
| NFR-SEC-07 | 密码强度 | 可配置正则校验 |
| NFR-SEC-08 | 数据脱敏 | 按角色动态脱敏敏感字段 |
| NFR-SEC-09 | 开放API安全 | API Key加密存储、可吊销；限流防爬；Token嵌入强制时效与签名 |
| NFR-SEC-10 | AI数据出域安全 | 送大模型的内容经脱敏与最小化裁剪（只送schema/术语/DSL，不送明细行数据） |
| NFR-SEC-11 | 外发审计 | 分享/导出/API调用全程留痕，可追溯、可回收 |
| NFR-SEC-12 | 会话安全 | 会话超时、单点登录/登出、并发会话控制 |

可用性与兼容性

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-AVAIL-01 | 环境兼容 | Java 8+、Servlet 3.1+；内嵌Tomcat或外置WAR（AI等可选模块可要求Java 17+，核心保持8） |
| NFR-AVAIL-02 | 数据库兼容 | 内置Derby；可选MySQL作为系统库 |
| NFR-AVAIL-03 | 多端适配 | 手机/平板/桌面/大屏适配 |
| NFR-AVAIL-04 | 国际化 | 界面与图表插件标签支持中英文等 |
| NFR-AVAIL-05 | 多主题 | 明暗两套主题 |
| NFR-COMPAT-01 | 信创兼容 | 达梦/人大金仓/GaussDB适配验证通过；麒麟/UOS+国产浏览器冒烟通过 |
| NFR-AVAIL-06 | 浏览器兼容 | Chrome/Edge/Firefox/ Safari最新两个大版本；国产浏览器（360/奇安信/红莲花） |
| NFR-AVAIL-07 | 高可用 | 系统可用性≥99.9%（生产外置库+高可用） |

AI质量

| 编号 | 需求 | 指标/说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-AI-01 | 问数准确率 | 基于已认证指标与术语库的标准问题集准确率≥85%（验收门槛）；全部回答可展示取数逻辑 |
| NFR-AI-02 | 模型解耦 | 核心包零LLM依赖；未配置模型时AI模块完全隐藏、系统可正常运行 |
| NFR-AI-03 | 问数可解释 | 每个回答展示使用的指标、维度、筛选条件、时间范围，支持一键验证 |
| NFR-AI-04 | AI幻觉控制 | 坚持DSL确定性路线，大模型不直接生成SQL；认证答案优先返回；不编造数据 |
| NFR-AI-05 | 多模型支持 | 支持OpenAI兼容接口（DeepSeek/Qwen/GLM/私有部署模型），按功能点指定模型 |

可扩展性

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-EXT-01 | 数据源驱动可插拔 | 运行时加载JDBC驱动 |
| NFR-EXT-02 | 图表插件化 | 上传zip即可扩展图表类型 |
| NFR-EXT-03 | 看板模板开放 | 任意HTML/JS/CSS+前端框架 |
| NFR-EXT-04 | 模块化分层 | 模块清晰分层，各层API稳定可替换（新增datagear-semantics/datagear-ai均遵循此约束） |
| NFR-EXT-05 | 权限值留白 | 权限值分段留间隔，便于扩展自定义权限 |
| NFR-EXT-06 | 数据库版本升级 | DDL版本化自动升级（DATAGEAR_VERSION） |
| NFR-EXT-07 | AI模块可插拔 | datagear-ai独立装配，可整体移除不影响核心 |
| NFR-EXT-08 | 通知渠道可扩展 | 邮件/Webhook/站内信为基础，可扩展钉钉/企微/飞书/短信等 |

可维护性与交付

● 单体应用、轻量部署；日志（SLF4J）；国际化消息外置；配置外置（application.properties）

● NFR-DELIV-01 部署极简：保持"单war/Docker单容器+内置Derby"开箱即用底线不被新模块破坏；AI/填报等均为可选装配

● 代码规范：遵循阿里巴巴Java开发手册；前端ESLint+Prettier；单元测试覆盖率≥60%（核心模块）

● 文档交付：API文档自动生成；部署/运维/用户手册齐全；版本变更日志（CHANGELOG）

容量规划

| 编号 | 需求 | 指标/说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-CAP-01 | 并发用户 | 支持数百并发在线用户，数十并发分析任务 |
| NFR-CAP-02 | 响应时间 | P95看板/图表查询≤3秒；简单查询≤1秒 |
| NFR-CAP-03 | 可用性 | 系统可用性≥99.9%（生产外置库+高可用） |
| NFR-CAP-04 | 存储容量 | 系统库容量监控，支持百万级元数据与历史归档 |
| NFR-CAP-05 | 吞吐量 | 数据API支持限流、配额与水平扩展 |
| NFR-CAP-06 | 数据量 | 单表支持千万级数据量查询（经OLAP引擎+缓存） |

优先级与版本规划

优先级矩阵

评分维度：用户价值（刚需度）、实现成本（人周，1名熟悉DataGear的工程师估算）、战略依赖（是否为其他能力地基）。

| 优先级 | 需求 | 价值 | 估算成本 | 依赖/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | FR-ALERT-06 调度框架+邮件模块 | 高（基建） | 2--3人周 | 告警/订阅/报表定时/数据抽取全部依赖 |
| P0 | FR-EMBED-01/03 签名Token嵌入+JS SDK | 高 | 3--4人周 | 开源用户最高频诉求；仅依赖现有授权体系 |
| P0 | FR-SEM-01/02/03/06 指标中心最小闭环 | 高 | 6--8人周 | 一切AI/告警/开放API的地基 |
| P0 | FR-DELIV-01 Docker镜像 | 中-高 | 0.5--1人周 | 无依赖，立即降低部署门槛 |
| P0 | FR-DELIV-02 备份恢复工具 | 中-高 | 1--2人周 | 无依赖，生产必备 |
| P1 | FR-SEM-04/05/08/09 术语库/认证/开放API/血缘 | 高 | 4--6人周 | 依赖P0指标中心 |
| P1 | FR-ALERT-01~05 告警与订阅推送 | 高 | 3--4人周 | 依赖调度框架+指标中心 |
| P1 | FR-EXCH-04~06 数据API服务 | 高 | 3--4人周 | 依赖指标开放API；鉴权与限流 |
| P1 | FR-AUTH-10/11 行/列级数据权限 | 高 | 5--8人周 | 权限模型扩展；嵌入透传/问数/脱敏依赖 |
| P1 | FR-RT-01 实时OLAP方言优化 | 中-高 | 2--4人周 | 纯数据源插件工作，可并行 |
| P1 | FR-DELIV-03 项目导入导出 | 中 | 2--3人周 | 模板市场/环境迁移前置 |
| P1 | FR-GOV-17/18/19 敏感识别与脱敏 | 高 | 2--3人周 | 依赖列级权限；数据安全合规 |
| P1 | FR-HOME-01~18 综合首页核心 | 中-高 | 3--5人周 | 用户入口，提升体验 |
| P2 | FR-AI-01~04/08/09 智能问数V1 | 高 | 8--12人周 | 依赖语义层+术语库+行列权限 |
| P2 | FR-PREP-01/02/04 查询构建器/组合数据集/虚拟数据集 | 高 | 6--10人周 | 自助分析主线；可与问数并行 |
| P2 | FR-COLLAB-01/02/03/05 版本历史/认证/标签/使用分析 | 中 | 3--5人周 | 低成本高感知，插空实施 |
| P2 | FR-AI-05/06 AI解读与归因 | 中-高 | 4--6人周 | 依赖问数链路 |
| P2 | 拖拽式看板设计器深化（真拖拽） | 高 | 8--12人周 | 前端投入大 |
| P2 | FR-MOB-01~32 移动端H5深化 | 中 | 6--10人周 | 移动场景，跟随PC能力 |
| P2 | FR-GOV-01~13 数据治理（元数据/质量/血缘） | 中 | 6--8人周 | 企业级治理，项目驱动 |
| P3 | FR-AI-07/10、FR-EMBED-04 AI报告/问数嵌入/MCP | 中 | 4--8人周 | 生态卡位 |
| P3 | 复杂报表与填报（FR-RPT/FR-FILL） | 高（国内刚需） | 15--25人周 | 工程量最大；建议作为商业化增值包单独立项 |
| P3 | 大屏设计器/三维图表 | 中 | 8--12人周 | 跟随拖拽设计器成果复用 |
| P3 | FR-RT-03 流式数据源/FR-XC-02/03 信创全栈验证 | 中 | 视项目 | 项目驱动（按投标/客户要求触发） |

分阶段Roadmap

Phase 0：基建期（约1.5个月）——「先修路」

目标：补齐所有后续能力依赖的公共基建，并快速交付两个低本高效能力。

| 工作包 | 内容 | 对应需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度与邮件基建 | 引入Quartz（持久化JobStore到系统库）；任务管理UI；Spring Mail配置与发送服务 | FR-ALERT-06 | 可配置cron任务并执行，失败重试与日志可查；邮件可发送 |
| 签名Token嵌入 | JWT签发/校验过滤器+Embed JS SDK+白标参数 | FR-EMBED-01/03 | 第三方页面免登嵌入看板，签名过期/篡改被拒，权限正确生效 |
| Docker交付 | Dockerfile+compose+环境变量化配置 | FR-DELIV-01 | 一条命令启动可用实例，外置MySQL可配 |
| 备份恢复工具 | 系统库+DATAGEAR_HOME一键备份/恢复脚本 | FR-DELIV-02 | 备份可生成、可恢复、可校验完整性 |
| 权限模型扩展设计 | 行/列级权限的数据模型与SQL改写方案设计（先行设计，Phase 1实施） | FR-AUTH-10/11 | 设计评审通过，兼容现有Authorization四档模型 |

Phase 1：语义层期（约2--2.5个月）——「打地基」

目标：建成指标中心最小闭环并对外供给，同时落地告警订阅与数据API。

| 工作包 | 内容 | 对应需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标中心内核 | 维度/度量/指标定义、目录、指标查询引擎（编译为参数化SQL）、指标卡片组件 | FR-SEM-01/02/03/06 | 定义指标后可在看板引用并正确出数；同环比可算 |
| 术语库与认证 | 同义词/业务用语维护；指标认证与版本 | FR-SEM-04/05 | 术语可被检索；认证标记全局可见 |
| 指标开放API+数据API服务 | API Key鉴权、限流、调用日志、自动文档 | FR-SEM-08、FR-EXCH-04~06 | 外部系统凭Key调指标/数据集API，超限被限流 |
| 行/列级权限实施 | 行过滤规则（按组织/字段值）、列掩码，贯穿数据集查询 | FR-AUTH-10/11 | 不同用户查同一图表行集不同；敏感列按角色隐藏 |
| 告警与订阅 | 阈值告警、看板订阅快照推送（邮件/Webhook） | FR-ALERT-01~05 | 阈值触发收到邮件/Webhook；订阅看板按时送达 |
| 实时OLAP方言 | Doris/StarRocks/ClickHouse方言与驱动验证 | FR-RT-01 | 三类引擎常用图表查询正确下推，性能基准归档 |
| 敏感识别与脱敏 | 敏感字段自动识别、脱敏规则、动态脱敏 | FR-GOV-17/18/19 | 手机号/身份证等自动识别；按角色脱敏展示 |
| 综合首页核心 | 数据门户、工作台、全局搜索、收藏、首页组件库 | FR-HOME-01~18 | 首页个性化配置；全局搜索跨资源检索 |
| 项目导入导出 | 项目打包迁移、模板分发 | FR-DELIV-03 | 项目在A环境导出B环境导入可用 |

Phase 2：智能分析期（约2.5--3个月）——「上台阶」

目标：交付可插拔智能问数V1与自助分析主线，形成对外传播点。

| 工作包 | 内容 | 对应需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能问数V1 | Text2DSL链路（意图→DSL→指标引擎执行）、问数知识库（术语+golden queries）、查询透明化、多轮澄清、BYO-LLM配置、权限继承 | FR-AI-01/02/03/04/08/09 | 配置DeepSeek/Qwen后，基于已认证指标的50个标准业务问题准确率≥85%；越权问题被拒 |
| 自助查询构建器+组合数据集 | 可视化构建器、CombineDataSet（DuckDB/Calcite嵌入）、虚拟数据集 | FR-PREP-01/02/04 | 业务用户零SQL出图；跨MySQL+Excel组合数据集可查 |
| AI解读与归因 | 图表一键解读、指标波动归因 | FR-AI-05/06 | 解读结论与数据一致；归因给出Top贡献维度 |
| 内容治理 | 版本历史/回滚、内容认证、标签、使用分析 | FR-COLLAB-01/02/03/05 | 看板可回滚到任意快照；认证内容搜索优先 |
| 拖拽设计器深化 | dashboardEditor.js真拖拽改造、组件库增强 | FR-VIZ-01/02 | 拖拽出图/出板流畅，布局调整便捷 |
| 移动端H5深化 | 移动门户、展示、交互、分享、订阅 | FR-MOB-01~32 | 移动端看板/报表/问数可用，微信/企微轻应用接入 |
| 数据治理基础 | 元数据管理、数据质量、数据血缘 | FR-GOV-01~13 | 元数据自动采集；质量规则可配置；血缘可视化 |

Phase 3：生态与纵深期（3个月以上，按商业策略裁剪）

● Agentic演进：指标监控→异常检测→归因→推送的主动洞察（对标观远洞察Agent/Tableau Pulse）；MCP Server（FR-EMBED-04）；AI报告（FR-AI-07）

● 设计器纵深：大屏设计器、三维图表、复杂报表与填报（建议作为企业版增值包立项，对标DataEase X-Pack模式：开源核心保持轻量，增值能力商业化）

● 数据治理纵深：数据质量增强、字段级血缘与影响分析、数据集市（FR-STORE-07~09）

● 信创纵深：全栈适配验证与性能报告（项目驱动）

● 移动深化：H5门户+订阅推送+扫码/拍照填报（跟随填报模块）

灰度发布策略

为降低新版本发布风险，采用分级灰度发布策略：

| 阶段 | 范围 | 持续时间 | 验证重点 | 回滚条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部灰度 | 开发/测试团队、内部dogfood环境 | 1周 | 功能完整性、性能基线、Bug修复 | P0/P1 Bug>5个或性能下降>20% |
| 种子用户 | 开源社区活跃用户、志愿者（5--10家） | 2周 | 真实场景验证、用户体验反馈、兼容性 | 核心功能不可用或数据丢失风险 |
| 公测版本 | 开源社区全量（标记为beta/RC） | 2--4周 | 大规模稳定性、性能、安全、文档 | 严重安全漏洞或数据损坏 |
| 正式发布 | 全量发布（稳定版） | 持续 | 持续监控、快速迭代补丁 | — |

回滚方案：

● 版本升级前自动备份系统库和DATAGEAR_HOME，支持一键回滚到上一版本

● DDL版本化升级（DATAGEAR_VERSION），每个版本有对应的回滚SQL脚本

● Docker部署支持tag回滚（docker-compose指定上一版本镜像）

● 配置文件外置，升级不覆盖用户自定义配置

● 重大版本变更提供升级向导和检查清单，升级前自动校验兼容性

路径决策逻辑（为什么是这个顺序）

● 调度/嵌入/Docker先行：成本最低、所有后续模块依赖调度，且嵌入与Docker立即改善开源用户获取与集成体验（对标Metabase的成功要素）

● 语义层先于AI：国内外调研一致结论——无语义层的ChatBI等于"演示玩具"（AtScale基准：无grounding错误率约80%）；指标中心同时反哺告警、开放API、首页，一次投入四处受益

● 告警/订阅/API紧跟语义层：三者都消费指标模型，打包建设边际成本最低，且都是"可感知、可演示"的刚需能力

● 问数V1放在Phase 2：此时语义层、术语库、行列权限均已就位，问数可做到"可解释、可干预、可认证"，避免裸NL2SQL的信任崩塌

● 报表/填报压轴且商业化：工程量最大（15--25人周）且是国内公认付费点（DataEase将填报放入收费X-Pack），适合作为企业版锚点而非开源核心的早期负担

成功度量指标

产品KPI

| 维度 | 指标 | 目标值 | 统计口径 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获取 | GitHub Star增长 | 年增长≥50% | 累计Star数同比增长 | GitHub |
| 获取 | Docker镜像下载量 | 月下载≥10000 | Docker Hub拉取次数 | Docker Hub |
| 获取 | 社区活跃用户数 | 月活≥5000 | 月登录/访问用户数 | 系统日志 |
| 激活 | 首次部署成功率 | ≥90% | Docker部署后5分钟内可访问的比例 | 部署监控 |
| 激活 | 核心功能使用率 | ≥60% | 使用过指标中心/看板/问数的用户占比 | 使用分析 |
| 留存 | 次月留存率 | ≥40% | 上月活跃用户本月仍活跃的比例 | 使用分析 |
| 留存 | 企业版续费率 | ≥80% | 到期企业版客户续费比例 | CRM |
| 满意度 | 用户满意度（NPS） | ≥30 | 净推荐值调研 | 用户调研 |
| 满意度 | Issue响应时间 | P95≤24h | GitHub Issue从创建到首次响应的时间 | GitHub |
| 质量 | 版本Bug率 | P0/P1 Bug≤5个/版本 | 每个版本发布后1个月内发现的P0/P1 Bug数 | Bug系统 |
| 质量 | 问数准确率 | ≥85% | 标准问题集回答正确的比例 | 问数评估 |
| 性能 | 看板加载P95 | ≤3s | 看板从打开到数据渲染完成的P95时间 | 性能监控 |
| 商业化 | 企业版付费客户数 | 年增长≥30% | 付费企业客户数同比增长 | CRM |
| 商业化 | 增值包收入占比 | ≥40% | 填报/报表/信创认证等增值包收入占总收入比例 | 财务 |

功能使用率监控

系统内置使用分析功能（FR-COLLAB-05），持续监控各功能模块的使用情况，数据驱动产品迭代：

| 功能模块 | 核心监控指标 | 预警阈值 | 运营动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据接入 | 数据源创建数、连接成功率、驱动使用分布 | 连接成功率<95% | 优化驱动、完善文档 |
| 语义层/指标中心 | 指标创建数、认证指标占比、指标引用次数 | 认证指标占比<30% | 推广指标认证、提供模板 |
| 看板/图表 | 看板创建数、图表类型分布、看板访问热度 | Top10看板占比>80% | 模板推荐、内容运营 |
| 智能问数 | 问数调用量、准确率、用户满意度、转看板率 | 准确率<80%或转看板率<10% | 优化知识库、提升DSL生成质量 |
| 告警订阅 | 告警规则数、订阅数、通知到达率、告警处理率 | 通知到达率<95%或处理率<50% | 优化通知渠道、告警降噪 |
| 开放API/嵌入 | API调用量、嵌入集成数、SDK下载量 | API错误率>5% | 完善文档、优化性能 |
| 移动端 | 移动端访问占比、核心功能使用率 | 移动端占比<20% | 优化移动体验、推广轻应用 |

用户反馈机制

● 产品内反馈入口：每个页面提供"反馈"按钮，收集用户问题和建议

● GitHub Issue/Discussion：开源社区主要反馈渠道，定期梳理和回复

● 企业客户访谈：每季度对Top10企业客户进行深度访谈，了解使用情况和需求

● 用户调研：每半年进行一次大规模用户调研，收集NPS和功能优先级反馈

● 种子用户群：建立核心用户微信群/飞书群，快速验证新功能和收集反馈

风险与依赖

技术风险

| 编号 | 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 前端栈混杂（jQuery+Vue3+PrimeVue+Freemarker） | 拖拽设计器/问数UI等重交互开发效率低 | 高 | 新模块一律Vue3组件化，老页面渐进迁移；不强推全量重构 |
| R2 | Java 8/Spring Boot 2.7技术债 | DuckDB、部分LLM SDK需要更高JDK | 中 | 问数等可选模块可要求Java 17+，核心保持8；或启动JDK升级专项（需评估） |
| R3 | 跨源组合查询引擎选型（DuckDB vs Calcite） | 影响组合数据集与问数能力上限 | 中 | 概念验证后定：DuckDB轻量但JVM集成经JNI；Calcite纯Java但更重 |
| R4 | ChatBI准确率达不到验收线 | 传播点变槽点 | 中 | 坚持DSL路线+golden queries+认证答案三重兜底；未达标不发布；Phase 2先做内部灰度 |
| R5 | 范围蔓延（规划项过多） | 交付失焦 | 高 | 以优先级矩阵为准；报表/填报/大屏/移动端明确后置；每个版本设定明确范围和不做清单 |
| R6 | 性能不达标（百万级数据查询慢） | 用户体验差 | 中 | 直连OLAP引擎+缓存加速+查询下推；性能基准测试前置；慢查询监控和优化 |
| R7 | 信创适配兼容性问题 | 政企项目投标受限 | 中 | 建立信创适配矩阵，逐库验证；提前参与信创生态测试；预留适配人力 |

业务风险

| 编号 | 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R8 | 开源与商业化的边界不清 | 社区信任与收入受损 | 中 | 参照DataEase：核心（语义层/告警/嵌入/问数基础版）开源，填报/复杂报表/审计/信创认证做企业版；明确边界并公开承诺 |
| R9 | 竞品快速跟进（帆软/观远等推出开源版） | 差异化空间缩小 | 中 | 聚焦"轻量私有化+语义层+可嵌入+AI可插拔"组合差异化；深耕中文场景和信创；加快社区生态建设 |
| R10 | AI技术快速迭代（大模型能力爆发） | 技术路线过时 | 高 | 保持BYO-LLM架构，不绑定特定模型；DSL中间层与模型解耦；持续跟踪新技术，模块化快速集成 |
| R11 | 数据安全合规要求升级（数据安全法/个保法） | 功能不满足合规要求 | 中 | 行/列权限+动态脱敏+审计日志+外发审批，构建完整数据安全体系；定期合规审查 |
| R12 | 核心开发人员流失 | 项目进度延迟 | 低 | 文档完善、代码规范、知识共享；核心模块双人备份；社区贡献者培养 |

外部依赖

| 编号 | 依赖项 | 依赖说明 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 大模型服务（DeepSeek/Qwen/OpenAI兼容） | AI问数/解读/归因依赖大模型API | 中 | BYO-LLM架构，用户自带模型；支持多模型切换；核心功能零LLM依赖 |
| D2 | OLAP引擎（Doris/StarRocks/ClickHouse） | 大数据量实时查询性能依赖OLAP引擎 | 低 | 支持多种OLAP引擎，不绑定特定产品；直连+缓存双轨 |
| D3 | Quartz调度框架 | 告警/订阅/报表定时任务依赖Quartz | 低 | 成熟开源框架，社区活跃；持久化到系统库，可观测可管理 |
| D4 | ECharts图表库 | 70+图表渲染依赖ECharts | 低 | ECharts成熟稳定，Apache基金会项目；图表插件机制可扩展其他库 |
| D5 | Spring Boot/Spring Security | Web框架和安全框架 | 低 | 成熟稳定，社区活跃；版本锁定，谨慎升级 |
| D6 | 信创生态（国产OS/数据库/中间件/浏览器） | 政企项目交付依赖信创环境 | 中 | 建立适配矩阵，提前验证；参与生态合作；预留适配人力 |
| D7 | Docker/容器生态 | 部署交付依赖Docker | 低 | Docker已成事实标准；同时提供war包部署方式 |

附录

术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 数据源 | 注册到系统的外部数据库连接信息 |
| 数据集 | 图表/看板/报表消费的统一数据抽象 |
| 图表部件 | 绑定数据集与插件后的具体图表实例 |
| 图表插件 | 定义图表渲染逻辑与数据标记的可插拔单元 |
| 数据标记 | 数据集字段到图表语义（名称/数值/类别）的映射 |
| 看板 | 基于HTML模板的多图表展示容器 |
| 大屏 | 面向大屏展示的看板形态 |
| 数据权限 | 资源×主体×权限值的授权 |
| 数据源防护 | 阻止恶意数据源URL/连接属性的规则 |
| 文件源 | 数据集文件的存储目录 |
| 项目 | 数据集/图表/看板/报表的归组单元 |
| 元数据 | 描述数据的数据，含技术元数据与业务元数据 |
| 数据血缘 | 数据从源头到消费端的流转与依赖关系 |
| 指标 | 统一口径的业务度量；原子指标=度量+聚合，派生指标=四则运算/同环比/占比/累计 |
| 语义层 | 在数据集之上统一声明维度/度量/指标/术语的模型层，一处定义多处消费 |
| 指标中心 | 指标的定义、目录、认证、版本、血缘与统一消费的功能集合 |
| 业务术语库 | 字段/指标的同义词、业务用语与规则说明，ChatBI的grounding基础 |
| DSL | 大模型意图到确定性查询之间的结构化指令（指标/维度/筛选/排序/时间窗） |
| golden queries | 金标准问答对，用于问数知识库召回与准确率评估 |
| 认证答案 | 管理员认证的标准回答，用户提问命中时直接返回 |
| 数据脱敏 | 对敏感数据做变形处理以保护隐私 |
| 签名Token嵌入 | 第三方系统以共享密钥签发时效JWT，免登嵌入看板/报表的方式 |
| MCP | Model Context Protocol，让外部AI Agent以标准协议消费BI资产（指标/数据集）的开放接口 |
| BYO-LLM | 自带大模型：用户配置自己的OpenAI兼容接口（DeepSeek/Qwen/GLM/私有模型） |
| 信创 | 信息技术应用创新：国产芯片/OS/数据库/中间件/浏览器的全栈适配要求 |
| Persona | 用户画像，对目标用户的典型特征、目标、痛点的具象化描述 |
| 用户旅程 | 用户完成特定目标的端到端体验流程，包含行为、触点、情绪、痛点 |
| 灰度发布 | 分阶段逐步扩大新版本用户范围的发布策略，降低风险 |
| NPS | Net Promoter Score，净推荐值，衡量用户满意度和忠诚度的指标 |

参考资料

● Looker语义层与Modeler：7wData (https://7wdata.be/company/looker/)

● Power BI Copilot与AI-ready语义模型：Rollstack (https://www.rollstack.com/articles/power-bi-ai-best-practices)

● Tableau Pulse / Metrics Layer：Tableau官方博客 (https://www.tableau.com/blog/tableau-metrics-and-natural-language-query-evolve-tableau-pulse)

● ThoughtSpot Spotter架构与OSI：GitHub OSI调研

● OSI语义互换标准：Datus (https://datus.ai/blog/open-semantic-interchange-osi/)

● Superset语义层与Feature Flags：Preset (https://preset.io/blog/understanding-superset-semantic-layer/)

● Metabase（Data Studio / Metabot / MCP / 嵌入）：Metabase官网 (https://www.metabase.com/releases-ai)

● 帆软FineChatBI Text2DSL：甲子光年、帆软帮助文档

● Quick BI智能小Q：阿里云帮助中心

● 观远ChatBI/Metrics/洞察Agent：IT之家 (https://www.ithome.com/0/810/529.htm)

● Smartbi AIChat白泽：与非网

● 永洪Megrez天权NL2Skill：亿欧 (https://www.iyiou.com/news/202512311118533)

● Kyligence Zen/Copilot：数智前线

● DataEase / SQLBot：OSCHINA (https://my.oschina.net/u/4736111/blog/18695592)

● 中国BI市场（IDC）：安全内参 (https://www.secrss.com/articles/81495)

● 信创适配要求：Worktile (https://worktile.com/kb/p/3996017)

● DataGear代码事实：本地代码库pom.xml、README.md、Roadmap.txt及各模块源码盘点

本文档为DataGear二次开发的需求基线（V4.0深化版），按标准PRD模板组织，包含用户分析、信息架构、功能规格、验收标准、非功能需求、版本规划、成功度量与风险应对。与《SDS-软件设计说明书》配套：PRD定义「做什么、为什么、先做什么」，SDS定义「怎么做」。